**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**BURMISTRZA POLIC**

**za okres od 27 listopada do 20 grudnia 2018 roku**

**Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.**

1. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przebudowy wiaduktu przy ul. Kuźnickiej chciałem przedstawić krótką informację.

Pierwszym czynnikiem opóźnienia oddania do użytkowania mostu były przeciągające się uzgodnienia dotyczące przekazania wykonawcy robót jednej z działek stanowiącej teren zamknięty – czynny tor zarządzany przez PKP PLK S.A.. Po ostatecznym uzgodnieniu przez zainteresowane strony tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, pierwotny termin zakończenia realizacji robót budowlanych został zmieniony na dzień 28 października 2018 roku.

Drugim czynnikiem, który obecnie ma wpływ na termin oddania do użytkowania wiaduktu, jest wnioskowana przez Wykonawcę robót zmiana technologii sposobu wzmocnienia belek ustroju nośnego wiaduktu. Wykonawca robót zaproponował zmianę technologii sposobu wzmocnienia belek ustroju nośnego wiaduktu co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Mamy świadomość ważności rozbudowy wiaduktu dla przyszłych użytkowników, stąd podjęliśmy działania związane z uzyskaniem opinii technicznych niezależnych, zewnętrznych biegłych rzeczoznawców, potwierdzających lub zaprzeczających konieczność zmiany technologii sposobu wzmocnienia.

Na obecnym etapie analizy opinii technicznych, nie mamy możliwości udzielenia informacji co do określenia ewentualnego nowego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, ani ewentualnych dodatkowych kosztów finansowych z tym związanych. Jednocześnie informuję, że prace budowlane na obiekcie trwają.

Na koniec należy podkreślić, że bezpieczeństwo przyszłych użytkowników wiaduktu jest dla nas najważniejsze, ale prowadzimy również działania związane z zakończeniem budowy w terminie pozwalającym na bezproblemowe rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z budową PDH Polska SA oraz usprawnieniem komunikacji na terenach przemysłowych.

1. Równolegle do prowadzonych rozmów z firmą Energopol oraz zleconych ekspertyz budowlanych związanych ze zmianą technologii realizacji przebudowy wiaduktu przy ulicy Kuźnickiej podjąłem działania związane z prolongowaniem terminów związanych z finansowaniem inwestycji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, PDH Polska SA oraz Kemipol sp. z o. o. W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie z Zarządem PDH Polska SA określające warunki podpisania aneksu do umowy darowizny.
2. 9 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Police odbywała się ewakuacja około 25 tysięcy mieszkańców w związku z zaplanowaną akcją usunięcia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Przygotowano trzy punkty gromadzenia się ewakuowanej ludności – były to: Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Piaskowej, filia Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Cisowej.

Konieczna była ewakuacja m.in. szpitala w Policach. W organizację i zabezpieczanie akcji zaangażowanych było łącznie około 400 osób, w tym 250 funkcjonariuszy służb mundurowych: policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz żandarmerii wojskowej.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie działań związanych z ewakuacją za szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji.

1. 30 listopada w parku w Trzebieży odsłonięta została, ustawiona na specjalnie przygotowanym postumencie, zabytkowa boja z zamkniętą wewnątrz kapsułą czasu.

W uroczystości, oprócz mieszkańców Trzebieży udział wzięli m.in. sołtys Trzebieży Małgorzata Siemianowska, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Tomasz Kulesza, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust, jak również inicjator akcji wydobycia i odrestaurowania boi Janusz Baczewicz oraz strażacy trzebieskiej OSP.

Wydarzenie to było częścią organizowanych przez Gminę Police obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

1. 10 grudnia odbyło się spotkanie ze sportowcami, którzy otrzymali nagrody Burmistrza oraz stypendia sportowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Stypendia otrzymało 19 osób, a nagrody 24 osoby. Nagrodzeni to głównie zawodnicy i trenerzy brazylijskiego jiu-jitsu, sportów walki i kolarstwa.
2. 13 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania była ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2018.
3. 15 grudnia zakończyło się głosowanie w Polickim Budżecie Obywatelskim na 2019 rok. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 19 projektów – 13 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W trakcie głosowania, które trwało od 15 listopada br., oddano 2675 kart ważnych na których oddano łącznie 4791 głosów. W kategorii projektów miejskich zwyciężył projekt pn. „Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach” natomiast w kategorii sołeckiej projekt pn. „Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej”.
4. Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, życzę przede wszystkim zdrowia, dużo spokoju i nadziei, spełnienia marzeń, szczęścia i radości. Niech świąteczny nastrój na długo pozostanie w naszych sercach, a cały kolejny 2019 rok przyniesie same dobre chwile w życiu osobistym oraz satysfakcję z osiągnięć zawodowych.