6.2. Realizacja inwestycji w I półroczu 2008 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie. Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowane zakończenie prac projektowych koniec sierpnia 2008 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę we wrześniu 2008 r. planowany jest wybór wykonawcy i realizacja robót. |
| 2 | Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów w budynku stacji transformatorowej i budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach. Zadanie zrealizowano - wykonano przebudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów. Prace zostały odebrane przez ENEA S.A. |
| 3 | Dotacja dla ZWiK w Policach na zadanie: Zakup samochodu dla ZWiK w Policach. Przetarg rozstrzygnięto – wyłoniono dostawcę. Umowny termin realizacji dostawy do 10.09.2008 r. |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 4 | Budowa ścieżek rowerowych. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Wykonano studium wykonalności zadania. Przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| 5 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na częściową modernizację ciągów pieszo-jezdnych w ul. Piastów w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 6 | Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Wykonano studium wykonalności zadania. Przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| 6A | Modernizacja ul. Kresowej w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 6B | Parking przy ul. Piłsudskiego w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie robót w II półroczu 2008 r. |
| 7 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac projektowych w II półroczu 2008 r. |
| 8 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac projektowych w II półroczu 2008 r. |
| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA |
| 9 | Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt). Trwają uzgodnienia z Urzędem Morskim w sprawie możliwości rozbudowy infrastruktury w strefie pasa technicznego Zalewu Szczecińskiego Trzebieży. W II półroczu 2008 planowane jest zlecenie opracowania koncepcji rozbudowy infrastruktury oraz rozpoczęcie prac projektowych. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 10 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie robót w II półroczu 2008 r. |
| 11 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Termorenowacja budynków administrowanych przez ZGKiM. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewiduje się wykonanie stolarki okiennej i dociepleń budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Stan zaawansowania prac na dzień 30.06.2008 r. przedstawia się następująco: budynek przy ul. Piłsudskiego 12-12C - wykonano stolarkę okienną, wykonano docieplenie w 90%, budynek przy ul. Grzybowej 46-48 – wymieniono stolarkę okienną w 90%, docieplenie w 60%, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 1-7 wymieniono stolarkę okienną w 90%, docieplenie w 5%, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 nie przewidziano wymiany stolarki okiennej, docieplenie wykonano w 5%, budynek przy ul. Robotniczej 19-29 wymieniono stolarkę okienną w 50%, ogłoszono przetarg na docieplenie – planowany termin realizacji do 30.10.2008 r., budynek przy ul. Odrzańskiej 16 - wymieniono stolarkę okienną w 100%, wyłoniono wykonawcę robót dociepleniowych. Ze względu na gniazda jaskółek termin realizacji zadania został przesunięty – planowany termin realizacji 30.09.2008 r., budynek przy ul. Grzybowej 29-37 – wymieniono stolarkę okienną w 80%, docieplenie w 20%, budynek przy ul. Bankowej 15-17 – rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.07.2008 r., ogłoszono przetarg na docieplenie, budynek przy ul. Robotniczej 1- 9 - rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.08.2008 r., ogłoszono przetarg na docieplenie, budynek przy ul. Zamenhofa 13 - rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.07.2008 r., ogłoszono przetarg na docieplenie, budynek przy ul. Grzybowej 44 - rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.07.2008 r., ogłoszono przetarg na docieplenie, budynek przy ul. Odrzańskiej 10 - rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.08.2008 r., ogłoszono przetarg na docieplenie, budynek przy ul. Konopnickiej 14-16 - rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.08.2008 r., ogłoszono przetarg na docieplenie. Po zwiększeniu środków na termomodernizację w czerwcu br. planowane są prace w budynkach przy ul. Asfaltowej 21 i Nadbrzeżnej 6. |
| 11A | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Modernizacja pomieszczeń wc męskich i damskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 15. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |

| 11B | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Konopnickiej 2 administrowanym przez ZGKiM, w którym mieści się siedziba Rady Osiedla nr 2. Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót w II półroczu 2008 r. |
| --- | --- |
| 12 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2008 r. |
| 13 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji - wykonana została dokumentacja techniczna 8 budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach. Na dzień 11 lipca 2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę pierwszego z ośmiu budynków. Realizacja robót planowana jest od lipca 2008r. do kwietnia 2009 r. |
| 14 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach (projekt). Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego. Termin zakończenia prac projektowych – październik 2008 r. Realizacja robót w 2009 r. |
| 15 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży. Zadanie zrealizowano - zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z przebudową budynku komunalnego przy ul. WOP 7. |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 16 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE S.A.". Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 16A | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A. Zadanie zrealizowano – dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A. |
| 16B | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 17 | Wykup gruntów. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 18 | Budowa infrastruktury informatycznej oraz systemu informacji przestrzennej GIS. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 19 | Wykonanie systemu alarmowego w wydziałach przy ul. Bankowej w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 20 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 20A | Zakup kamery do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach. Zadanie zrealizowano – zakupiono kamerę do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach. |
| 21 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane zostało studium wykonalności. Przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| 22 | Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Policach. Zadanie zrealizowano – zakupiono pojazd służbowy dla Straży Miejskiej w Policach. |
| 23 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach. Zadanie w trakcie realizacji - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji i robót związanych z montażem monitoringu. Do końca lipca 2008 r. ma zostać przedstawiona do zatwierdzenia dokumentacja techniczna montażu monitoringu, a do końca października 2008 r. mają zostać zakończone prace związane z montażem urządzeń monitoringu. |

| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| --- |
| 24 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy. Zadanie w trakcie realizacji - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót przebudowy kompleksu. Roboty mają zostać rozpoczęte w lipcu 2008 r. a zakończone w listopadzie 2008 r. |
| 25 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 26 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót w II półroczu br. Poniesiono wydatki na wykonanie obmiarów opisu i opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz na ogłoszenie o przetargu. |
| 27 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach - etap II. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 27A | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na zadanie: Remont pomieszczeń kuchni i wymiana kuchni węglowej na gazową w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 28 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Docieplenie budynku Gimnazjum nr 3 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 28A | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zabudowa łącznika w Gimnazjum nr 3 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 29 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Gimnazjum nr 2 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |

| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA |
| --- |
| 30 | Zakup sprzętu komputerowego i inne zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2008 r. zakupiono urządzenie do ochrony danych w sieci, pozostałe zakupy w II półroczu 2008 r. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 31 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w gminie Police - etap II. Zadanie zrealizowano - dokonano zapłaty wierzytelności do banków za zrealizowaną w 2007 roku budowę kanalizacji deszczowej i wymianę rurociągów sieci wodociągowej. |
| 32 | Przyłącza budynków komunalnych i posesji do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przyłącza do budynków administrowanych przez ZGKiM: ul. WOP 16 i 17, ul. Kościuszki 39 i ul. Kwiatkowskiego 4 i 5 w Trzebieży. Płatność z GFOŚiGW nastąpi w II półroczu br. |
| 33 | Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane jest studium wykonalności i przygotowywanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| 34 | Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach. Opracowana została dokumentacja techniczna (wydzielenie części robót z dokumentacji podstawowej). Realizacja robót planowana jest w II półroczu 2008 r. |
| 35 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży (projekt). Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowane zakończenie prac projektowych koniec listopada 2008 r., realizacja robót planowana jest w 2009 r. |

| 36 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane jest studium wykonalności i przygotowywanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| --- | --- |
| 37 | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach. Zadanie w trakcie realizacji - Opracowywana jest dokumentacja techniczna realizacji zadania, w II półroczu przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w momencie ogłoszenia ich naboru. |
| 37A | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć oświetleniowa, drogi i chodniki) - ul. Ofiar Stutthofu w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w lipcu 2008 r. planowane jest podpisanie umowy z Gminą Miastem Szczecin na sprzedaż kompleksowej dokumentacji technicznej. Po przejęciu dokumentacji przeniesienie zostanie pozwolenie na budowę na Gminę Police. Realizacja robót planowana jest etapami – rozpoczęcie I etapu realizacji robót zaplanowane zostało na 2009 r. |
| 37B | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) - ul. Kasprowicza w Policach. Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Planowane zakończenie prac projektowych 31 października 2008 r. Realizacja robót zaplanowana została na 2009 r. |
| 38A | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Zadanie w trakcie realizacji - Zakład przekazał dokumentację techniczną związaną z połączeniem kwater oraz koncepcję modernizacji kompostowni. Na bazie dokumentacji technicznej Zakład wykonał już część robót związanych z połączeniem kwater. W II półroczu 2008 r. planowane jest zlecenie wykonania studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru na kompleksową rozbudowę i modernizację instalacji Zakładu oraz dokończenie robót związanych z połączeniem kwater. |

| 41 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach. Zadanie w trakcie realizacji - dokonano zwrotu kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach dla 14 wnioskodawców. |
| --- | --- |
| 42 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 11/2, 11/4, 11/5, 11/15, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 25/1 w Policach. Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PVC o dł. 297 mb. |
| 43 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 525/3 w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 44 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 526/5 w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 45 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 334/5, 334/6 i 334/7 w Tanowie. Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 90 PE o dł. 81 mb. |
| 46 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 262/9 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 47 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 232/1, 233, 236/2, 249, 250, 256, 259, 260, 274/7, 274/8, 274/9 w Przęsocinie. Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 160 PE o dł. 603 mb. |
| 48 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 3275 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 49 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 74/6 w Pilchowie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |

| 50 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 73/4 i 73/5 w Niekłończycy. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| --- | --- |
| 51 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/2 w Witorzy. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 52 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 118/5 w Niekłończycy. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 53 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 128/20, 128/32, 128/33 i 822 w Tanowie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 54 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 2384, 2385, 2386 i 2387 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 55 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 480/5 w Dębostrowie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 56 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 55, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/17, 52/19, 52/20 w Siedlicach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 57 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 131/78 w Pilchowie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 58 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 45 w Tatyni. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 59 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 226/9, 226/10, 226/12 i 226/13 w Przęsocinie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |

| 60 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/13 w Tanowie. Zadanie zrealizowano – dokonano dopłaty do wysokości 50% rzeczywistych kosztów odcinka sieci wodociągowej wybudowanego w 2007 r. (wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 65 mb). |
| --- | --- |
| 61 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 525/3 w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 62 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 118/5 w Niekłończycy. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 63 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 526/5 w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 64 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 526/7 i 526/8 w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 65 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 212/4 w Dębostrowie. Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC o dł. 11,5 mb. |
| 66 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 131/78 w Pilchowie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 67 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 446 w Pilchowie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 68 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 45 w Tatyni. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |

| 69 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Docieplenie dachu i ścian oraz wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Policach. Podpisanie umowy dotacji z Powiatem Polickim planowane jest w lipcu 2008 r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| --- | --- |
| 70 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra. Podpisano porozumienie z Gminą Dobra w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Police. Podpisanie umowy dotacji planowane jest na lipiec 2008 r. Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowanego schroniska. |
| 71 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zrealizowano – Gmina Police wraz z pozostałymi gminami należącymi do Powiatu Polickiego oraz Powiatem Polickim współfinansowała zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. |
| 71A | Wykonanie instalacji do nawodnienia rabat kwiatowych przy pomniku Jana Pawła II w Policach. Zadanie zrealizowano – podłączono instalację opartą na systemie zaworów automatycznych scentralizowanych, sterowanych intuicyjnie programowalnym sterownikiem. |
| 71B | Zakup samochodu do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej. Zadanie zrealizowano – zakupiono samochód Ford Transit Connect, poniesiono także wydatki na ubezpieczenie pojazdu i rejestrację. |
| 71C | Zakup urządzenia do przeprowadzania odkomarzania wraz z niezbędnymi środkami chemicznymi. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 72 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Pilchowie. Zadanie zaplanowane jest do wykonania w II półroczu 2008 r. |
| 73 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Pocztowej w Tanowie. Zadanie zaplanowane jest do wykonania w II półroczu 2008 r. |
| 74 | Dodatkowe punkty oświetleniowe wraz z przełożeniem kabli przy ul. Kościuszki w Trzebieży (projekt). Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia prac projektowych 20 października 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r. |
| 75 | Oświetleniowe w miejscowości Węgornik (projekt). Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia prac projektowych 30 września 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r. |
| 76 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w Przęsocinie. Zadanie w trakcie realizacji - wykonano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Młyńskiej. W II półroczu 2008 r. wykonane zostaną jeszcze dodatkowe punkty oświetleniowe na placu zabaw i przy Filii MOK-u. |
| 78 | Punkty oświetleniowe przy ul. J. Kochanowskiego, M.Reja, Galla Anonima, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano podstawowy zakres zamierzenia inwestycyjnego, ponieważ pozostały jeszcze środki na przedmiotowym zadaniu, zlecono wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych w tym rejonie Polic. |
| 80 | Oświetlenie drogi pomiędzy Drogoradzem a Uniemyślem (projekt). Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia prac projektowych 16 październik 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r. |
| 80A | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul Bursztynowej. |
| 80B | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Siedlecka w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2008 r. |
| 80C | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego - ul. Wróblewskiego w Policach. Zadanie zaplanowane jest do wykonania w II półroczu 2008 r. |
| 80D | Dodatkowe punkty oświetleniowe - Tatynia-Witorza. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Witorza. |
| 80E | Oświetlenie placu zabaw w Niekłończycy. Zadanie zrealizowano – zamontowano punkty oświetleniowe na placu zabaw w Niekłończycy. |
| 81 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach. W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną przebudowy parku i otrzymano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2008 r. planowane jest zlecenie wykonania studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| 82 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK. Zadanie w trakcie realizacji - spłacono do banku dwie kwartalne raty należności za roboty budowlane związane z budową Gminnego Targowiska w Policach, w II półroczu 2008 r. pozostały do spłaty dwie ostatnie raty kwartalne. |
| 82A | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac przy budynkach przy ul. Bankowej 20 i 22. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 83 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada dokumentację techniczną. Zadanie realizowane będzie wspólnie z innymi gminami należącymi do Powiatu Polickiego. Przygotowywany jest wspólny wniosek przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE. Realizacja robót planowa jest od 2009 r. |
| 84 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia robót budowlanych koniec sierpnia 2008 r. W lipcu 2008 r. po przeprowadzonym w czerwcu 2008 r. przetargu, planowane jest podpisanie umowy notarialnej pomiędzy Gminą Police z Nadleśnictwem Trzebież na kupno terenu pod następny etap rozbudowy cmentarza. |

| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| --- |
| 85 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Wykonano studium wykonalności zadania. Przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru. |
| 86 | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni. Zaktualizowano dokumentację techniczną przebudowy klubu poprzez wprowadzenie pomieszczenia kawiarenki internetowej. W II półroczu 2008 r. planowane jest zorganizowanie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót związanych z przebudową planowane jest na koniec listopada 2008 r. |
| 87 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drogoradzu. Zadanie w trakcie realizacji - została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy świetlicy – obecnie oczekuje się na pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, w połowie sierpnia 2008r. zaplanowano zlecenie wykonania robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec września 2008 r. |
| 88 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu (projekt). Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy. Planowane zakończenie prac projektowych – koniec września 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r. |
| 88A | Przebudowa piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Pilchowie. Zadanie zrealizowano - wykonano przebudowę (podwyższenie) piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego. |
| 88B | Dotacja dla MOK na zadanie: Modernizacja sali widowiskowej w budynku MOK przy ul. Siedleckiej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 88E | Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach na zadanie: Zakup klimatyzatora wraz z montażem w serwerowni. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |

| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| --- |
| 88C | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach. Zadanie w trakcie realizacji - wykonana została adaptacja dokumentacji technicznej budowy boisk. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów. W lipcu 2008 r. planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec października 2008 r. |
| 88D | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Tanowie. Zadanie w trakcie realizacji - wykonana została adaptacja dokumentacji technicznej budowy boisk. Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w sierpniu 2008 r. planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada 2008 r. |
| 89 | Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych w Policach i Trzebieży. Dokonano zakupu ciągnika Shibaura ST 333M. Ciągnik wraz z dokumentacją przekazany został do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Płatność nastąpi w lipcu br. |
| 90 | Projekt i podłączenie gazu do kuchni GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano w maju br. |
| 91 | Modernizacja Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach. Opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Planowane zakończenie robót w drugim półroczu 2008 r. |
| 92 | Przebudowa boiska treningowego w OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |
| 93 | Zakup wyposażenia kuchenno-gazowego do kuchni GCEiR w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r. |