# Załącznik nr 3b do SIWZ

# Umowa nr  …/2012

Zawarta w dniu  ……….. 2012r. w Policach pomiędzy:

Gminą

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70	REGON 810543707

reprezentowanym przez:

- Dyrektora						- …………………………………………

- Główną Księgową					- …………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a  ………………….z siedzibą

NIP …………………REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

działającym na podstawie: ……………………………………………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

CZĘŚĆ II  zamówienia - „Wykonanie przeglądów 5-letnich elektrycznych w 566 lokalach mieszkalnych, 25 lokalach użytkowych, 110 klatkach schodowych, administrowanych przez ZGKiM”.

2. Zakres przeglądów budowlanych określony jest w art.62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz.836).

I. Przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach - w zakresie określonym w art. 62. ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.), polegające na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - całego obiektu łącznie z mieszkaniami.

3. Wzór protokołu kontroli okresowej instalacji elektrycznej (przegląd 5-letni), zgodny z wymogami aktualnych norm i przepisów, należy uzgodnić przed przystąpieniem do pomiarów elektrycznych z osobami wyznaczonymi w umowie do koordynowania prac objętych przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego.

4. Miejsce wykonania usług:

Police: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, klatki schodowe - wg  wykazu, stanowiącego  zał. nr 1b do siwz.

§2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przywołanymi w §1 przepisami.

§3

Usługi wykonywane będą sprzętem i zasobami Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji szkód powstałych w toku realizacji zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż przy wykonywaniu usług objętych umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy.

- Wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usług będą usuwane przez ubezpieczyciela wykonawcy na podstawie zawartej polisy OC.

§5

Wykonawca powinien pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania usług podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu oraz uzyskać zgodę na przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w uzasadnionych przypadkach z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, np. warunki pogodowe na skutek których wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w terminach wynikających z umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 usługi w terminie: do 31.05.2012r.

2. Usługi  będą wykonywane i rozliczane w dwóch etapach:

I etap – po wykonaniu i odebraniu minimum 50 % zadania

II etap – końcowe rozliczenie.

3. Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

§ 7

- Ustala się wynagrodzenie za całość prac w postaci ryczałtu:

CZĘŚĆ II  zamówienia - „Wykonanie przeglądów 5-letnich elektrycznych w 566 lokalach mieszkalnych, 25 lokalach użytkowych, 110 klatkach schodowych, administrowanych przez ZGKiM”.

Wynagrodzenie  brutto łącznie z obowiązującym podatkiem VAT    ....................................zł

Słownie:...................................................................................................................................zł.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zbiorcze zestawienie wykonanych usług, zawierające adresy lokali w odniesieniu do których Zamawiający zatwierdził przedstawione protokoły, potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do koordynowania w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Na fakturze należy każdorazowo wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru wykonanych usług.

§ 8

- Odbiór protokołów następować będzie sukcesywnie, w miarę wykonanych przeglądów. Z odbioru  (z I i II etapu) zostanie spisany protokół potwierdzający odbiór i weryfikację przekazanych protokołów

- Zamawiający zastrzega sobie czas niezbędny do zweryfikowania przekazanych protokołów 20 dni.

- Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: Panią Barbarę Wachowicz i Pana Ryszarda Twardowskiego.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że przeglądy instalacji elektrycznych` będą dokonywać n/w osoby:

………………………………….	- up. bud.   ………………

………………………………….	- up. bud.   ………………

2. Przed  rozpoczęciem  przeglądów Wykonawca  przedstawi  kopie uprawnień budowlanych,

potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkich osób biorących udział w wykonaniu przeglądu.

§ 10

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane, odebrane i zweryfikowane prace w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

2. Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie.

3. Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca zawiadomi lokatorów o planowanych przeglądach instalacji elektrycznych 
w budynku oraz w lokalach, poprzez umieszczenie informacji o terminie przeglądu 
w widocznym miejscu na klatce schodowej lub na budynku, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku nieobecności użytkownika należy podać daty i godziny co najmniej 3 wizyt. Pożądany jest również podpis sąsiada w celu potwierdzenia nieobecności danego użytkownika lokalu.

3. Informacje o braku dostępu do lokali należy przekazywać w formie pisemnego wykazu, do ………… Zamawiający wraz z Wykonawcą dołoży wszelkich starań w celu udostępnienia przez użytkownika lokalu, do którego pomimo trzykrotnej próby Wykonawca nie dostał się.

§ 12

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w §1 przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki po terminie określonym na dzień zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową – w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn,           o których mowa w art. 636 kc – w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w §7 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy Zamawiającego – 1,0 % wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek                w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rękojmi przez 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru dzieła.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony

Zamawiający:			  			                Wykonawca:

…………………….                                                              …………………………