Załącznik nr 4 do siwz

# wzór -

# Umowa nr  ............. / 2012

Zawarta w dniu ..................... r. w Policach pomiędzy:

Wspólnotą mieszkaniową nr ……. nieruchomości wsp. przy ul. …………… w Policach

w imieniu której działa:

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70		REGON 810543707

reprezentowany przez:

- Dyrektora						- ……………………………………….

- Główną Księgową				             - ……………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a      ...................................................................................

NIP ........................ 	REGON .....................................

reprezentowany przez  ...................................................

działającym na podstawie: ...............................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia ........................................................................................................................

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

„Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych przy ul. Asfaltowej 1, ul. Dolnej 27, ul. Starzyńskiego 8,  administrowanych przez ZGKiM w Policach w podziale na trzy części”

Część I, II, III …………………………………………………………………………………...

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty wykonywane będą na podstawie ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 2a, 2b, 2c do siwz oraz przedmiarów robót, stanowiących załącznik nr 3a, 3b, 3c do siwz.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych narzędzi.

- Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, które potwierdza założenie zawarte w dokumentacji projektowej oraz w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Miejsce wykonania robót:  …………………………………………………………………

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 roboty w terminie:

- rozpoczęcie 		..............................

- zakończenie robót    	.............................

- Termin może zostać przedłużony przez zamawiającego, na uzasadniony wniosek wykonawcy złożony na piśmie przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli potrzeba jego przedłużenia wynika z okoliczności niezawinionych przez wykonawcę. Przedłużenie terminu może nastąpić również na wniosek zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, za zgodą wykonawcy. Przedłużenie terminu następuje w formie aneksu do umowy.

- Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się dzień, w którym wykonawca zgłosi skutecznie (na piśmie) gotowość do odbioru końcowego robót.

3.   Roboty będą wykonywane w jednym etapie – całość robót dla danej części zamówienia

Część I, II, III …………………………………………………………………………………...

§ 3

Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu:

Wynagrodzenie netto					             ……..……. zł

Podatek VAT   8  %  	(PKOB 1122) 	 		 	  …………. zł

Wynagrodzenie  brutto					            …………… zł

Słownie: .......................................................................................................

2. Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do zamawiającego.

§ 4

Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga wcześniejszej, pisemnej akceptacji jej treści przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywać możliwości przekazywania podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez zamawiającego.

- Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 5

Nadzór techniczny

- Pełnomocnikiem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiającego, upoważnionym do kontroli i nadzoru robót będzie Henryk Mańkowski, upr. bud. ……………, który działa                     w granicach ustawy z dnia 07.07.1994r.  Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że kierownikiem budowy będzie ........................., upr. bud. ............

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami państwowymi, branżowymi, przepisami dozoru technicznego i BHP, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- Ustawić na terenie budowy barak socjalny i kabinę WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i organizacji robót BIOZ wraz z harmonogramem prac, sporządzonym dokumentem podlegającym weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność.

- Rozliczyć z Zamawiającym koszt zużytych podczas wykonywania robót mediów (energii elektrycznej i wody).

§ 8

Materiały budowlane

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym   w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

- Materiały z rozbiórki powinny być wywiezione na wysypisko bądź utylizowane, na co wykonawca przed końcowym odbiorem robót przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument.

§ 8

Odbiór robót

- Odbiór nastąpi komisyjnie w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom do protokołu odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez uprawnionych przedstawicieli stron.

- Do udziału w odbiorze ze strony  Zamawiającego upoważnieni są:

Przedstawiciele działów technicznych ZGKiM, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego Police.

- W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego nastąpi zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiana podwykonawcy  lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, bądź zmiana warunków umowy z podwykonawcą zgłoszonych przez wykonawcę, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy upoważniony jest: ......................................

- Termin wykonania przedmiotu umowy ulega zatrzymaniu od daty zgłoszenia zakończenia robót i potwierdzenia wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 9

Płatność

- Faktura płatna będzie po protokolarnym odbiorze robót, uporządkowaniu placu budowy, dostarczeniu dokumentów dot. materiałów z rozbiórki i wymaganych atestów na materiały wbudowane.

- Płatność faktury nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców, o ile wykonawca zlecił wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie  14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem w ust.1,2.`

- Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie lub konta nr  53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS w Policach.

- Zapłata dokonana zostanie na rachunek wykonawcy: .......................................................

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

Roboty dodatkowe

- Ewentualne prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nieprzewidziane wcześniej, których wartość nie przekracza 50 % wartości  uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów, przy zachowaniu tych samych warunków gwarancyjnych, wg składników cenowych określonych w ofercie, tj.  stawka roboczogodziny (R) ........, koszty pośrednie do  R i S (Kp) .......,  zysk do R, S i Kp ...........

- Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnie zawartej umowy przy wartości robót  powyżej  3.000,00 zł określonej na podstawie kosztorysu.

- Na  roboty  dodatkowe, których  wartość  nie przekracza kwoty 3.000,00 zł dowodami potwierdzającymi zawarcie umowy na warunkach identycznych jak w umowie pierwotnej są: zlecenie, przyjęta oferta  wykonawcy zaakceptowana przez Dyrektora, protokół odbioru roboty budowlanej, faktura VAT.

- Rozliczenie robót dodatkowych następuje odrębnie od prac określonych umową podstawową.

§ 11

Prawa Zamawiającego

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych określonych w § 13 ust.1 ppkt 1 w przypadku o którym mowa w art.636 KC.

2. W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

Prawa Wykonawcy

Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przekazania placu budowy upoważnia Wykonawcę do wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji robót  o ilość dni zwłoki.

§ 13

Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w §1 przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki po terminie określonym na dzień zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową – w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn,  o których mowa w art. 636 kc  – w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy Zamawiającego – 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony (§8 pkt.1).

§ 14

Odstąpienie od umowy

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu służy prawo do:

- obniżenia  wynagrodzenia  proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar w wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt d, jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, bądź żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  z prawem domagania się od Wykonawcy odszkodowania za opóźnienie.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kwota kary umownej zostanie potrącona z należytego wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, (łącznie z 12-miesięcznym ustawowym okresem rękojmi), liczony od następnego dnia od daty odbioru końcowego. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- W okresie gwarancji wykonane roboty  będą pod stałą opieką Wykonawcy, który na bieżąco będzie usuwał zaistniałe nieprawidłowości.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia, tj.  ............... zł.

- Zabezpieczenie wniesione zostanie ....(sposób wniesienia zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone:

- w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót,

- w wysokości 30 %  po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, gdy nie wystąpią wady w zakresie wykonanych robót lub gdy Wykonawca usunie wady w terminie określonym przez Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i podpisaniu bezusterkowego protokółu z odbioru po okresie rękojmi.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku wady zwłoki w wykonaniu czynności gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie niezbędnych czynności i robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrąci koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z  SIWZ, a w szczególności:

  - zmiana terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku  działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

  - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych  z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, prac lub badań  konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 18

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  			          Wykonawca:

……………....						       …………………