Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych

| Zamawiający GMINA POLICE |  | Zatwierdził BURMISTRZ POLIC Władysław Diakun |
| --- | --- | --- |

maj 2012

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I ▪ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ZAMAWIAJĄCY

2. PODSTAWA PRAWNA

3. TRYB ZAMÓWIENIA

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6. WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 9. INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY

ROZDZIAŁ II ( PROCEDURA POSTĘPOWANIA

1. TERMINY

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

4. WADIUM 5. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

6. OTWARCIE OFERT

7. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ROZDZIAŁ III ( OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV ( KRYTERIA OCENY OFERT

1. KRYTERIA I ICH ZNACZENIE

2. SPOSÓB OCENY OFERT

ROZDZIAŁ V ( INNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. ZAWARCIE UMOWY

2. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

3. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

4. GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

5. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

6. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

| ROZDZIAŁ I | POSTANOWIENIA OGÓLNE |
| --- | --- |

1.  ZAMAWIAJĄCY

- Zamawiającym jest Gmina Police  z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

- Zamawiającego reprezentuje Władysław Diakun – Burmistrz Polic.

- Prowadzącym  postępowanie  jest  Wydział  Techniczno - Inwestycyjny z siedzibą przy

ul. Bankowej 18, 72-010 Police (tel:  91 4311861 / fax:  91 4311871).

2.  PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –              Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami), zwanej dalej PZP,                    oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3.  TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o zamówienie, zgodnie z art. 10, ust. 1 PZP, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 PZP, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP tj.  4  845  000  euro.

4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, o długości około 150 mb w ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin, gm. Police.

4.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych robót w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg rozdziału III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 10 września  2012 r.

5.2 Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

6.  WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w PZP oraz w niniejszej SIWZ.

6.2  Osobą uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu jest:

- osoba fizyczna biorąca udział w postępowaniu,

- osoba (osoby) upoważniona, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli (określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy), w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej),

- pełnomocnik reprezentujący wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie.

    - W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć  pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

    - W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika, a do oferty dołączają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy reprezentowani są zgodnie z zapisami pkt 6.2 niniejszego rozdziału oraz, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, a w szczególności warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane w zakresie branży kanalizacyjnej, których jednostkowa wartość była nie niższa niż 150 000 zł ,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykażą, że dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) - środki finansowe mogą być sumowane z wysokością zdolności kredytowej i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Ocena  spełniania  warunków  udziału  w   postępowaniu  odbywać się  będzie  na  podstawie,

wymaganych przez Zamawiającego, załączonych do oferty dokumentów, poprzez sprawdzenie ich kompletności, poprawności oraz aktualności metodą  spełnia / nie spełnia.

7.3 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, może polegać na wiedzy i doświadczeniu,    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji:

1)  wykonawca    zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi  do realizacji  zamówienia, w szczególności   przedstawiając  w  tym celu pisemne

zobowiązanie (wg zał. 7 do SIWZ) tych podmiotów  do  oddania  mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

2)  warunki   udziału w postępowaniu będą  spełnione, jeżeli każdy  z warunków spełniać będzie co

najmniej jeden z tych podmiotów.

8.DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

na podstawie  rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2009 roku (dz.u.09.226.1817)

    - Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:

- wykaz robót budowlanych (wg zał. 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób (wg zał. 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie (wg zał. 5 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,   o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. 6 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych  podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.2

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa odpowiednio dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz.U.09.226.1817).

8.5  W/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

9.   INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY

Oprócz dokumentów określonych w pkt 8 niniejszego rozdziału wykonawca dołączy do oferty dokumenty wg poniższego wykazu, niewymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz.U.09.226.1817), lecz niezbędne w toku badania i oceny ofert:

- formularz oferty cenowej (wg zał. 1 do SIWZ) (oryginał dokumentu),

- oświadczenie wykonawcy (wg zał. 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał dokumentu),

- pełnomocnictwo do reprezentowania (podpisania oferty) - w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3 i 6.4 niniejszego rozdziału (oryginał dokumentu bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza),

- dokument wskazujący osobę (osoby) upoważnioną, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów (oryginał  dokumentu bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

- dokument wskazujący osobę (osoby) upoważnioną, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów innych niż wykonawca - w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP (oryginał dokumentu bądź kopia poświadczona przez wykonawcę lub te podmioty),

- zobowiązanie podmiotów innych niż wykonawca (wg zał. 7 do SIWZ) - w przypadku,  o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP (oryginał dokumentu),

| ROZDZIAŁ II | PROCEDURA POSTĘPOWANIA |
| --- | --- |

1. TERMINY

- Wszczęcie postępowania

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 29 maja 2012 roku poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl).

- Składanie ofert

Oferty należy składać w terminie do 15 czerwca 2012 roku do godz. 1030 (dla ofert przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera bądź posłańca liczy się termin ich dostarczenia na adres wskazany w pkt 5.1 niniejszego rozdziału).

- Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 1100.

- Związanie ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

    - W niniejszym postępowaniu obowiązuje sposób porozumiewania się w formie pisemnej.

# Wszelką korespondencję (z dopiskiem: „PRZETARG / Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

należy kierować na adres prowadzącego postępowanie:

Urząd Miejski w Policach, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, ul. Bankowa 18, 72-010 Police,

tel.:  +48 91 43 118 61,  fax:  +48 91 43 118 71,  e-mail: inwestycje10@ug.police.pl.

    - Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego inż. Ryszard Gładysz  –  kontakt jw. (IV piętro, pokój 411).

    - Wykonawcy mają prawo zgłaszania zapytań odnośnie treści SIWZ na w/w adres prowadzącego postępowanie w trybie art. 38 PZP.

    - Odpowiedzi na pytania (wraz z treścią zapytań, bez ujawniania źródła zapytania) zostaną niezwłocznie (jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) rozesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego  później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ oraz w przypadku określonym w art. 38 ust. 6 PZP, przedłużyć termin składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana w trybie udzielania odpowiedzi na pytania.

2.6 Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania muszą być sporządzone w języku polskim.

3.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

3.1 Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót oraz wizja lokalna.

3.2 Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności między innymi:

- ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla celów technologicznych i utrzymania zaplecza budowy,

- dozoru placu budowy,

- wycinki drzew i krzewów oraz karczowania

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

- opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zapewnienia przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót,

- zajęcia pasa drogowego,

- wykonania wszelkich prób i badań przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- transportu materiału rozbiórkowego, nadającego się do ponownego wbudowania, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 5 km),

- przekazania do utylizacji materiałów budowlanych nie nadających się do ponownego wbudowania a pochodzących z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych, ziemnych,

- obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapa zasadnicza – arkusz w skali 1:500 obejmujący cały zakres robót, protokoły przeglądów technicznych dokonanych przez użytkowników ) również w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD.

3.3 Przy ustalaniu ceny oferty wykonawca winien uwzględnić również postanowienia umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.

3.4 Za ustalenia ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. Przedmiar robót, jako część składowa dokumentacji projektowej, udostępniany jest wykonawcy wyłącznie w celu informacyjnym (element pomocniczy, nie stanowiący podstawy do obliczenia ceny oferty).

3.5 Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

4.  WADIUM

4.1 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) w formie określonej w art. 45 PZP.

4.2 Wadium należy wnieść w terminie umożliwiającym dołączenie do oferty dowodu jego wniesienia (przed upływem terminu składania ofert).

  - Wadium  w  pieniądzu   należy   wpłacić    przelewem  na  rachunek  Urzędu   Miejskiego  w  Policach  nr

79 10204795 0000 9102 0009 0886  prowadzony przez  I/O PKO BP SA w Szczecinie.

4.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu wniesienia wadium, który winien zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

  - Gwarancje i poręczenia instytucji kredytowych obejmować winny czas związania ofertą.

  - Dokument  wniesienia  wadium  winien  być opisany  jakiego  dotyczy  zamówienia   (WADIUM

# „PRZETARG / Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)”.

4.6 Zwrot   wadium  nastąpi   zgodnie   z   postanowieniami art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP.

4.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami  w  przypadkach  określonych  w  art.46,

ust. 4a i 5 PZP.

5. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

5.1 W terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku do godz. 10.30 wykonawcy składają  oferty na adres zamawiającego: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  72-010 Police  (sekretariat  –  I piętro, pokój nr 30).

5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu wg zał. 1 do SIWZ, pismem drukowanym, atramentem (tuszem) niezmywalnym, pod rygorem jej odrzucenia.

5.3 Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.

5.4 Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Urząd Miejski w Policach,

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. nr 30, przetarg nieograniczony, oferta na

# „PRZETARG / Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin   (odwodnienie)”  - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę tak, aby

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

5.5 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania .

5.6 Każdy wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem postępowania przetargowego.

Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób

i formie, przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że opakowanie (koperta) będzie zawierało oznaczenie: „ zmiana oferty lub wycofanie oferty na przebudowę ulicy Kościelnej w m. Przęsocin   (odwodnienie)” .

5.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6. OTWARCIE OFERT

6.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego (Police, ul. Stefana Batorego 3, I piętro, sala nr 32) w obecności wykonawców.

6.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.3 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności są uwarunkowane przez zamawiającego, jednakowe dla wszystkich wykonawców, wobec czego nie podlegają ocenie.

6.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

6.5 Powyższe informacje odnotowuje się w protokole z sesji otwarcia ofert oraz przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

7.1 Komisja przetargowa dokonuje badania ofert na posiedzeniach zamkniętych.

7.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.3 Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP, zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.4 Zgodnie z art. 89 PZP, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,

- ,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.5 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wyboru oferty dokonuje Burmistrz Polic.

7.6 Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, zamawiający przekazuje informacje o jego wynikach w sposób przewidziany w PZP.

| ROZDZIAŁ III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, o długości około 150 mb w ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin, gm. Police.

2.KOD CPV  45-23-21-30-2

3. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane polegająca na budowie:

a/sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dn 200,

b/ przyłączy kanalizacji deszczowej do przyległych działek;

4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej (zał. nr 9 do SIWZ) wykonanej przez DUOPRO Przedsiębiorstwo Usługowo – Projektowe 70-390 Szczecin, ul. Gorkiego 21/2.

5. Występujące w dokumentacji projektowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą jedynie określeniu cech technicznych i jakościowych-dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych z opisywanymi oraz materiałów i urządzeń analogicznych pod względem technicznym, spełniających opisane w dokumentacji projektowej wymagania i parametry.

| ROZDZIAŁ IV | KRYTERIA OCENY OFERT |
| --- | --- |

1. KRYTERIA I ICH ZNACZENIE

Na podstawie art. 91 ust. 2 PZP zamawiający przyjmuje CENĘ OFERTY jako kryterium,                które w 100 % zadecyduje o ocenie oferty.

2. SPOSÓB OCENY OFERT

2.1 Podstawę oceny oferty stanowić będzie najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu – Cmin. W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy procentowe punkty dla tego kryterium (w niniejszym postępowaniu pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz: Cmin/Cx, gdzie  Cx – cena oferty rozpatrywanej.

2.2 Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

2.3 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 91 ust. 5 i 6 PZP.

| ROZDZIAŁ V | INNE POSTANOWIENIA SIWZ |
| --- | --- |

1.  ZAWARCIE UMOWY

1.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni jeżeli zostanie  przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

1.3 Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art.139 ust.3 ustawy)

1.4 W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki:

    - strony umowy z oznaczeniem lidera,

    - cel zawarcia umowy,

    - okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

    - solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się                              o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,

    - wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia,

    - zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

1.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

1.6 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w jego ofercie.

1.7 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych na wniosek Zamawiającego,

  - w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

  - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy,                                  o charakterze działania tzw. siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia).

- Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

- Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub robót w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą,

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - jeżeli zmiana jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiany ilościowe zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie                   i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

- Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.8 Przed datą podpisania umowy wybrany wykonawca przedłoży zamawiającemu uproszczony kosztorys, na bazie którego dokonał wyliczenia ceny oferty oraz projekt harmonogramu robót i płatności zawierający:

  - kolejność wykonywanych robót według etapów i rodzajów robót w poszczególnych okresach płatności,

  - terminy i czas realizacji robót,

  - wysokość brutto poszczególnych płatności (częściowych i końcowej) oraz płatności   w sposób narastający, przy czym suma płatności częściowych  nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.

1.9 W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i płatności. Wszystkie te zmiany będą wymagać akceptacji zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Aktualizacja harmonogramu nie może mieć wpływu na umowny termin zakończenia robót.

1.10 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego jest załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2.  UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

2.1 Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej w ofercie wykonawcy (zał.1 do SIWZ).

2.2 Do zawarcia i zmiany umowy wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest jej akceptacja przez zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności .

3.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

3.1 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych   lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy  oszczędnościowo - kredytowej

(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.3 Jeżeli  zabezpieczenie    należytego   wykonania  umowy    zostanie   wniesione  w   pieniądzu

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

3.4 Jeżeli   zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   zostanie   wniesione   w  pieniądzu,

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

3.5 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

3.6 W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie  wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

3.7 Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

4. GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

- Wykonawca udzieli zamawiającemu trzyletniej gwarancji i rękojmi, co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową.

- W celu formalnego potwierdzenia udzielenia gwarancji wykonawca, przed podpisaniem przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, przekaże zamawiającemu kartę gwarancji jakości wykonanych robót zawierającą następujące informacje:

  - dane (nazwa i adres) zamawiającego i wykonawcy,

  - nazwę zadania obejmującego roboty stanowiące przedmiot gwarancji,

  - nr umowy, na podstawie której ww. roboty wykonano,

  - datę odbioru końcowego,

  - okres obowiązywania gwarancji i jej warunki.

- Warunki gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją wykonawczą i specyfikacją wykonania odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Do karty gwarancyjnej wykonawca dołącza aprobaty techniczne wyrobów, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz instrukcje obsługi urządzeń zawierające zakres i sposób prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w czasie i po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

- W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron nie dłuższym jednak niż 7 dni, a w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu gwarancji lub jego części  zgodne z obowiązującymi przepisami  –  niezwłocznie.

5)  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6)   W przypadku  usunięcia  przez  wykonawcę  istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót na nowo,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

7)  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia

zamawiający  zobowiązuje  się  do przechowania  otrzymanej  w  dniu  odbioru    dokumentacji

powykonawczej  i  protokołu  odbioru  oraz  protokołów  komisyjnych przeglądów  technicznych

sporządzonych w okresie gwarancji.

8)  Wykonawca jest   odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac

nad usuwaniem wad.

5.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

5.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

6. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Zał. 1  –  Formularz oferty

Zał. 2  –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 3  –  Wykaz robót

Zał. 4  –  Wykaz osób

Zał. 5  –  Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. 6  –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał. 7  –  Zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do  wykonania

zamówienia oraz zasobów w zakresie zdolności finansowych

Zał. 8   –   Wzór umowy

Zał. 9  –    Dokumentacja techniczna tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót

Zał. 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

| I | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police |
| --- | --- |

| II | WYKONAWCA: |  |
| --- | --- | --- |
| kod: |  | miejscowość: |  |
| ulica: |  | nr |  |
| NIP: |  | REGON: |  |
| tel: |  | fax: |  |

| III | W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania |
| --- | --- |
| Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie) |
| oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, obliczoną zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |
|  | CENA OFERTY * wynosi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | PLN |
|  | słownie: |  | PLN |
| (() cena w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 ze zmianami) to: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. |

| IV | Na w/w cenę oferty składają się: |
| --- | --- |
|  | wartość netto w wysokości: |  | PLN ( słownie: |  |
|  |  | ) |
|  | oraz podatek VAT 23 % : |  | PLN ( słownie: |  |
|  |  | ) | . |

| V | Oświadczam(-y), że: |
| --- | --- |
| 1. | zapoznałem(-liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, |
| 2. | gwarantuję(-emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, |
| 3. | akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, |
| 4. | w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego, |
| 5. | wykonam(-y) zamówienie w terminie do dnia 10 września 2012 r. |
| 6. | nie uczestniczę(-ymy) jako wykonawca(-y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, |

| 7. | na podstawie art. 8 ust. 3 PZP informuję, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (*) |
| --- | --- |
|  | Lp | Rodzaj informacji | Nr stron w ofercie |
|  |  |  | od | do |
| 8. | następujące części zamówienia zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcom (*) |
|  | Lp | Nazwa części zamówienia |
| ( * ) wypełnić jeśli dotyczy |

| VI | Załącznikami do niniejszej oferty są: |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

| VII | Oferta została złożona na |  | ponumerowanych stronach. |
| --- | --- | --- | --- |

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| Wykonawca lub wykonawcy występujący wspólnie |  |

OŚWIADCZENIE                                                                                     O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

na podstawie art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2007.223.1655 ze zmianami) niniejszym oświadczam(y), że  podmiot,                                 który reprezentuję(emy) w postępowaniu spełnia warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 3 do SIWZ |
| --- | --- |
| Wykonawca lub wykonawcy występujący wspólnie |  |

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

w postępowaniu o zamówienie pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Kubatura | Okres realizacji (m-c/rok rozp. i zakończ.) | Odbiorca /Inwestor (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 4 do SIWZ |
| --- | --- |
| Wykonawca lub wykonawcy występujący wspólnie |  |

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                                            W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

| L.p. | Imię i nazwisko, tytuł zawodowy | Zakres czynności | Nr i zakres uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 5 do SIWZ |
| --- | --- |
| Wykonawca lub wykonawcy występujący wspólnie |  |

OŚWIADCZENIE                                                                                  O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

niniejszym oświadczam(y), że wskazane w wykazie (wg zał.4 do SIWZ) osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane przewidziane w warunkach udziału w postępowaniu oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 6 do SIWZ |
| --- | --- |
| Wykonawca lub wykonawcy występujący wspólnie |  |

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW                                                     DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

niniejszym oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami).

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 7a do SIWZ |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b PZP |  |

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU                                                                             o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                                          Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami)

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Zobowiązuję się do uczestniczenia  w zamówieniu pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

poprzez udostępnienie ubiegającemu się o udzielenie zamówienia wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

wiedzy i doświadczenia, wynikających z wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, następujących robót budowlanych wymienionych w wykazie robót wg zał. 3 do SIWZ:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. .

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) upoważnionej, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b PZP |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 7b do SIWZ |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b PZP |  |

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU                                                                             o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                                          Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami)

w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zobowiązuję się do uczestniczenia  w zamówieniu pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

poprzez udostępnienie ubiegającemu się o udzielenie zamówienia wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

następujących osób zdolnych do wykonania zamówienia wymienionych w wykazie osób wg zał. 4 do SIWZ:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. .

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) upoważnionej, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b PZP |
| --- | --- | --- |

|  | Zał. 7c do SIWZ |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b PZP |  |

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU                                                                             o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                                          Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami)

w zakresie zdolności finansowych

Zobowiązuję się do uczestniczenia  w zamówieniu pn.

# Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)

poprzez udostępnienie ubiegającemu się o udzielenie zamówienia wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

nazwa wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

zasobów w zakresie zdolności finansowych tj. środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę  ………………..…..……………  PLN  (słownie: …………………….

………………………………………………………………………………………………………………. ).

| Miejscowość i data |  | Podpis osoby (osób) upoważnionej, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b PZP |
| --- | --- | --- |

Zał.8 do SIWZ

UMOWA  - WZÓR

zawarta w dniu ………................................w Policach pomiędzy: Gminą Police z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,  w imieniu której działa:

## Władysław Diakun  -  Burmistrz Polic

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

firmą…………………………………………………….......................……………………

z siedzibą...................................................................................................................

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

# Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)” ,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, nr113, poz.759 –tekst jednolity ze zm.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin (odwodnienie)”.

2.  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, o długości około 150 mb w ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin, gm. Police

2.1 Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę :

a/ sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dn 200,

b/ przyłączy kanalizacji deszczowej do przyległych działek.

Budowa zlokalizowana jest na działkach 292, 448/3, obręb Przęsocin, przy ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin, gm. Police :

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust.2 został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej  opracowanej przez DUOPRO Przedsiębiorstwo Usługowo – Projektowe 70-390 Szczecin, ul. Gorkiego 21/2.

4.  Wykonawca zobowiązuje się  do  wykonania    przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1

ust.2 zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami   prawa    oraz  zasadami  sztuki   budowlanej,  wiedzy  technicznej  i wymogami     poczynionych uzgodnień.

§ 2

- Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części zamówienia wymienionej w ofercie Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub jej zmiany wymagana jest jej akceptacja przez Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

  - zakres robót powierzony Podwykonawcy,

  - kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót

określona w ofercie przez Wykonawcę,

  - termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy.

- W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający jest  uprawniony do żądania  zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, przysługującego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy, za każde stwierdzone naruszenie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za działania własne.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest .........................................................................................

.............................................................................................................. nr tel. ........................

2. Przedstawicielem   Zamawiającego    jest   Zastępca   Naczelnika  Wydziału   Techniczno –

Inwestycyjnego  inż. Ryszard Gładysz  nr tel. 91 4 311 861.

II. Termin realizacji

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy w terminie do dnia 10 września 2012 r. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała według zaplanowanego przez Wykonawcę harmonogramu robót i płatności , zatwierdzonego  przez  Zamawiającego i stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca będzie zobowiązany uaktualniać harmonogram robót i płatności wprowadzając stosowne zmiany, zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany harmonogramu robót i płatności nie mogą dotyczyć końcowego terminu wykonania zadania, o którym mowa w ust.1

- Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się dzień odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji użytkownikom protokołem określonym w ust.6.

III. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, ustala się w formie ryczałtu w wysokości ceny oferty tj.  ……………..…. zł (słownie: ………………..………….……...…………..……………).

- Na wynagrodzenie umowne składa się wartość netto wykonania przedmiotu umowy  w wysokości ………………...... zł (słownie: …………………………………….….………) oraz należny podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie: …………..…………………...…….. ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Ewentualne prace konieczne nie ujęte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz niezbędne do wykonania z punktu widzenia celu, któremu służyć ma przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

IV. Warunki płatności

§ 6

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się poprzez płatności częściowe i płatność końcową na podstawie faktur wykonawcy wraz z odpowiednimi protokołami odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń.

- Płatności częściowe będą dokonywane na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo oraz protokołu częściowego odbioru robót, w odstępach miesięcznych (zgodnie z harmonogramem robót i płatności) łącznie do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego.

- Pozostała część wynagrodzenia umownego stanowić będzie płatność końcową, dokonywaną po całkowitym zakończeniu i odbiorze końcowym robót bez zastrzeżeń .

- Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zmawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 21 dni od daty przedłożenia faktury Zmawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wykaz zawierający w swej treści informację o wysokości kwoty należnej Podwykonawcom. Należność ta zostanie przekazana na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego wraz z fakturą dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcom. Wyłącznym dowodem jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

6.  Zamawiający  wstrzyma  płatności  bieżących faktur  w  całości lub w  części do  czasu  ustania

przyczyny nie  wywiązania  się  Wykonawcy  z któregokolwiek  ze zobowiązań  wynikających  z

umowy.

V. Prawa i  obowiązki stron

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) protokólarne   przekazanie     Wykonawcy terenu    budowy  w ciągu 7 dni od dnia zawarcia

umowy

2) przekazanie  Wykonawcy  dziennika  budowy i  kompletnej  dokumentacji projektowej wraz z

decyzją o pozwoleniu na budowę,

3) konstruktywna współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji robót,

4) dokonywanie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz odbiorów końcowych

poszczególnych odcinków robót,

5) terminowe dokonywanie płatności,

6) przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji użytkownikom.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

| 1) | opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu |
| --- | --- |
| 2) | opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu ( jeśli będzie wymagana ) |
| 3) | przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu robót i płatności, z którego powinna wynikać kolejność wykonywania robót oraz termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót z uwzględnieniem konieczności koordynacji robót związanych z przezbrojeniem istniejących sieci wg dokumentacji technicznej, |
| 4) | przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie, |
| 5) | protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, |
| 6) | poinformowanie poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót, |
| 7) | zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody do zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień, |
| 8) | oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, |
| 9) | przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, |
| 10) | zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy – m.in. do wyznaczenia linii regulacyjnych przed rozpoczęciem robót budowlanych, |
| 11) | sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane; zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego, |
| 12) | zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, |
| 13) | zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, |
| 14) | wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, |
| 15) | uporządkowanie terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. |

3.  Ponadto Wykonawca:

- oświadcza, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

- ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji niniejszej umowy.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego wykonawca ponosi  odpowiedzialność na zasadach  ogólnych  za wszystkie szkody wynikłe na  tym terenie.

VI. Odbiór robót

§ 8

- Wykonane roboty podlegają odbiorom częściowym (zgodnie z harmonogramem robót i płatności) i końcowemu (po całkowitym zakończeniu wszystkich robót) dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół częściowego odbioru robót zostanie sporządzony w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót Podwykonawcom do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły częściowego odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę wykazu robót wykonanych częściowo i potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego. Wykaz ten sporządzony będzie na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie robót i płatności.

- Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, wykonawca dostarczy zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz dokumenty, których wymaga art. 57 ustawy Prawo budowlane, pod rygorem odmowy przez zamawiającego przystąpienia do odbioru. Odmowa Zamawiającego przystąpienia do odbioru, wyrażona w warunkach określonych powyżej, nie stanowi opóźnienia czy zwłoki Zamawiającego.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót Podwykonawcom do protokołu odbioru końcowego zostanie załączony osobny protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez Podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbiór końcowy robót będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad w przedmiocie zamówienia czynności odbiorowe przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. Na okoliczność istnienia wad w przedmiocie zamówienia podpisany zostanie przez strony protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin do ich usunięcia nie dłuższy niż 5 dni. Podpisanie przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wszystkich wad.  Usunięcie wad nastąpi nieodpłatnie bez względu na związane z tym koszty.

- Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w ust. 9 uprawnia Zamawiającego do zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie wykonania prac celem usunięcia stwierdzonych wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty  kar umownych.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 – t. j. ze zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a  jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, ziemnych,  będą stanowiły własność Wykonawcy.

- Ścięte drzewa o obwodzie pnia powyżej 20 cm należy pociąć na odcinki 100÷120 cm i dostarczyć pod wskazany przez Zamawiającego adres.

VII. Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 9

Wykonawca udziela zamawiającemu trzyletniej gwarancji i rękojmi, co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty tj. ……. zł (słownie: …………….…..) w formie ……………….…….. .

- W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez zamawiającego za należycie wykonany, kwota zabezpieczenia zostanie zmniejszona do 30 %  wartości zabezpieczenia, tj. do kwoty ……… zł (słownie: ………………….… ….……..)

i stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Zwrot pozostałego zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i będzie poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie przeglądu.

IX. Ubezpieczenie

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną do pełnej wysokości  umowy i na okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z sublimitem na odpowiedzialność pracodawcy do kwoty 300 000 zł.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji niniejszej umowy. Jeżeli Wykonawca posiada zawartą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia spełniającą wymagane warunki, przedłoży ją przed podpisaniem niniejszej umowy, a także zobowiąże się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia niniejszej umowy.

- Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, 
gdy Wykonawca nie później, niż w dniu przejęcia placu budowy przekaże Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3.

X. Kary umowne

§ 12

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu  umowy w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego,

o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w  usunięciu wad  stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień

opóźnienia   liczony  od  upływu  terminu na usunięcie  wad,  wyznaczonego w  protokole z

przeglądu  gwarancyjnego,

###### 3) z tytułu  odstąpienia  Wykonawcy od umowy  z przyczyn  niezależnych od  Zamawiającego   –  w

###### wysokości  10%  wynagrodzenia umownego, o którym  mowa  w § 5 ust. 1,

###### 4) z  tytułu  odstąpienia  Zamawiającego  od umowy  z przyczyn,  za które  ponosi   odpowiedzialność

###### Wykonawca lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego - w    wysokości 10%   wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1. Wykonawca nie     może zwolnić się z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy przez zapłatę kary     umownej.

  - Kwota kary umownej zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, wynagrodzenie za roboty już wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

  - Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż wysokość naliczonych kar umownych, jak również w przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności Wykonawcy w formie kar umownych.

XI. Rozwiązanie umowy

§ 13

- Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, bez konieczności kierowania jakichkolwiek dodatkowych wezwań, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strona odstępująca od umowy winna także pisemnie uzasadnić swoją decyzję.

XII. Postanowienia końcowe

§ 14

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

    - Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

    - Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- formularz oferty,

- harmonogram robót i płatności,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający:						                     Wykonawca: