UMOWA nr GKM.272.     .12

W dniu  ………….r. pomiędzy Gminą Police, z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………….. -  ……………………………………………………………………

a………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym      z dnia ………………… został zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. :

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA UL. SIEDLECKIEJ W POLICACH.

Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z następującymi dokumentami:

- przedmiar  robót,

- Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokumentacja  projektowa

- specyfikacja  techniczna wykonania robót.

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi, z materiałów własnych za pomocą własnych urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej                   w  ofercie Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zawarcie  przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub zmiana zawartej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)  za każde stwierdzone naruszenie.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia na rzecz Wykonawcy do chwili przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o zaspokojeniu jego wszelkich roszczeń z tytułu łączącej do                            z Wykonawcą  umowy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie stanowi zwłoki lub opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie     przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane    roboty budowlane bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz zawierający w swej treści informację                    o wysokości kwoty należnej podwykonawcom.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót)  potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku                      z   wykonaniem przedmiotu umowy

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia  -  30.08.2012r

- termin zakończenia -  15.11.2012r.

§ 4

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ………..zł (słownie: ………. złotych brutto).

- W ramach określonego w ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac, choćby nawet nie zostały one wskazane w dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej umowy, o ile ich prace te będą funkcjonalnie                i celowościowo związane z przedmiotem umowy, a ich wykonanie konieczne jest do prawidłowego i zgodnego z prawem i obowiązującymi normami użytkowania przedmiotu umowy.

- Za prace nie wykonane przez Wykonawcę wynagrodzenie nie przysługuje, zaś kwota wskazana w ust. 1  zostanie stosownie pomniejszona.

§ 5

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %   wynagrodzenia o którym mowa w § 4 umowy,  tj.: ………… zł. (słownie: ......................... Zabezpieczenie zostało  wniesione w formie ………..

- Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w dwóch etapach

- 70 % wartości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót i uznaniu

robót za należycie wykonane.

- 30 % wartości zabezpieczenia – w ciągu 14 dni po upływie okresu  rękojmi.

§ 6

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia i finansowania robót:

- rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową,

- do faktury końcowej stanowiącej rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym                i Wykonawcą, Wykonawca dołączy oryginał protokołu odbioru końcowego, który to  odbiór zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z adnotacją „bez  zastrzeżeń”.

- zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania  przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru o którym mowa w pkt. 2.

- za dzień zapłaty  strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie dokonany w terminie            3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót. Zgłoszenie, dla swej skuteczności, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- O ile w trakcie czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, czynności odbiorowe przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do odmowy usunięcia stwierdzonych wad niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów.

- Na okoliczność istnienia wad strony sporządzą stosowny protokół wskazujący między innymi termin ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 7 dni.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 3 Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy niniejszej umowy, przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia do odbioru końcowego Zamawiającemu wszystkich dokumentów określonych z art. 57 ustawy Prawo budowlane,                                z zastrzeżeniem, że zakres inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zostanie wykonany zgodnie z załącznikiem nr  9  do SIWZ.

§ 8

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie Janusza Paszkowskiego tel.91 4311878. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada umocowania do zaciągania zobowiązań                     w imieniu Zamawiającego, jak również umocowania do zrzekania się w jego imieniu roszczeń. Wszelkie ustalenia dokonane przez inspektora nadzoru dla swej skuteczności wymagają potwierdzenia Zamawiającego dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie trzech dni roboczych od podpisania umowy.

§ 10

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres   36 m-cy.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Niedopełnienie obowiązku opisanego w ust. 2 uprawnia Zamawiającego do usunięcia lub powierzenia usunięcia usterek lub wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych w wysokości 2.000 zł ( dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia.

§ 11

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- Ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć              w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (na roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych),

- Zapewnienia przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót.

- Należytego zabezpieczenia terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiającego

2. Ponadto Wykonawca:

- oświadcza, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne  przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- obowiązany jest  przeprowadzić  szkolenie stanowiskowe w zakresie  bhp,

- ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

- zapewni nadzór budowlany w zakresie wykonywanych przez niego robót
wynikających  z niniejszej Umowy,

- ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji niniejszej Umowy.

3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili odbioru  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 12

- Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 13 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy  wynagrodzenie wyłącznie za roboty już wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub wygaśnięcia  umowy. Wszelkie inne roszczenia Wykonawcy z tego tytułu zostają wyłączone.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie                   w wykonaniu przedmiotu umowy . Wysokość kary wynosi - 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w §4 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający  zastrzega  sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niższa niż wysokość faktycznie poniesionej szkody, jak również w przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności w formie kar umownych.

§ 13

- Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z jej warunków .

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić                       w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2  Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, będzie możliwa tylko na warunkach i w zakresie przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej:

  - Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej                                                     z następujących okoliczności:

  - zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych na wniosek Zamawiającego,

  - w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

  - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy,                                  o charakterze działania tzw. siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia).

§ 14

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 123, poz. 1655 z poźn. zm.) oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi w Szczecinie.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                  Wykonawca