Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 09.08.2012 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

PRZEBUDOWA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 3,POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 2037/95 ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA TERENIE DZIAŁKI NR 2678.ULICA TRAUGUTT 4 W POLICACH, OBRĘB POLICE 10,GMINA POLICE.

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wyznaczył termin realizacji całego zamówienia do dnia 31.10.2010 r. Termin składania oferty wyznaczono do dnia 17.08.2012r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w czasie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Tak, więc Wykonawcy pozostanie ok. 5 tygodni na wykonanie prac. Producenci sztucznej trawy realizują zamówienia w okresie 4-5 tygodni po złożeniu zamówienia. Wykonawca będzie mógł złożyć zamówienie dopiero po podpisaniu umowy. Wynika z tego, iż termin umowy nie będzie możliwy do dotrzymania. Dlatego zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia na 60 dni, od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Wg rozdziału XIV pkt 5.1. SWIZ, Zamawiający jest zobowiązany do protokólarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Zamawiający nie podał jednak terminu, w jakim winien przekazać teren budowy. Proszę o podanie tego terminu. W jakim terminie Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy?

- Wg rozdziału V pkt 1 ust.3 SWIZ, Wykonawca musi dysponować osoba odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Czy Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

- W zakresie zadania jest wykonanie zjazdu z ulicy Traugutta o nawierzchni z kostki betonowej. Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu?

- Czy w przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu wykonania inwestycji?

- Zgodnie z przedmiarem robót Zamawiający wskazuje wykonanie wyłącznie boiska poliuretanowego, natomiast w aneksie do projektu jest mowa o boisku z trawy syntetycznej oraz poliuretanu. Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

- Prosimy o sprecyzowanie, czy wykonanie bieżni okólnej oraz skoczni w dal jest przedmiotem zamówienia, gdyż zakres zamówienia wymieniony w SWIZ na to nie wskazuje.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji całego zamówienia do dnia 31.10.2012 r.

Ad. 2.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pod warunkiem, że w zakres w/w uprawnień wchodzi kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Zakres uprawnień budowlanych zostanie oceniany indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania.

Ad. 4.

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Informacja dotycząca projektu czasowej organizacji ruchu zawarta jest w rozdziale XII pkt 1 SWIZ.

Ad.5

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, w związku z powyższym nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania inwestycji.

Ad.6

Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny. Przedmiar robót dotyczy dokumentacji projektowej pn. Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach przy ulicy Traugutta 4 –działka nr 2037/95. Wykonawca do obliczania ceny oferty powinien uwzględnić aneks do w/w projektu. W/w informacja zawarta jest w rozdziale XII pkt 3 SWIZ.

Ad.7

Zakres przedmiotu zamówienia opisany został m.in. poprzez dokumentację projektową. Wymienione elementy wchodzą również w przedmiot zamówienia.