Załącznik nr 4 do siwz

# wzór -

# Umowa nr  ............. /2012

Zawarta w dniu ..................... r. w Policach pomiędzy:

Wspólnotą mieszkaniową nr … nieruchomości wsp. przy ul. ………………… w Policach

w imieniu której działa:

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70	REGON 810543707

reprezentowany przez:

- Dyrektora						- ……………………………………….

- Główną Księgową				             - ……………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a      ...................................................................................

NIP ........................ 	REGON .....................................

reprezentowany przez  ...................................................

działającym na podstawie: ...............................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia ........................................................................................................................

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 14, wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.”

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty wykonywane będą na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową „Milo-7” Miłosz Stachera, stanowiącego załącznik nr … do siwz oraz ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr … do siwz, przedmiarów robót, stanowiących załącznik nr …

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych narzędzi.

- Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, które potwierdza założenie zawarte w dokumentacji projektowej oraz w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Miejsce wykonania robót:  …………………………………………………………………………

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 roboty w terminie:

- rozpoczęcie 		..............................

- zakończenie robót    	.............................

- Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się dzień, w którym wykonawca zgłosi skutecznie (na piśmie) gotowość do odbioru końcowego robót.

- Roboty będą wykonywane w jednym etapie – całość robót.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu:

Wynagrodzenie netto					             ……..……. zł

Podatek VAT  8 %  (PKOB 1122) 	 		 	  …………. zł

Wynagrodzenie  brutto					            …………… zł

Słownie: .......................................................................................................

2.  Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 4

Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga wcześniejszej, pisemnej akceptacji jej treści przez Zamawiającego.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywać możliwości przekazywania podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez Zamawiającego.

- Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 5

Nadzór techniczny

- Pełnomocnikiem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiającego, upoważnionym do kontroli i nadzoru robót będzie Henryk Mańkowski, upr. bud. 125/Sz/93, który działa                     w granicach ustawy z dnia 07.07.1994r.  Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że kierownikiem budowy będzie ........................., upr. bud. ............

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami państwowymi, branżowymi, przepisami dozoru technicznego i BHP, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- Ustawić na terenie budowy barak socjalny i kabinę WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i organizacji robót BIOZ wraz z harmonogramem prac, sporządzonym dokumentem podlegającym weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność.

- Rozliczyć z Zamawiającym koszt zużytych podczas wykonywania robót mediów (energii elektrycznej i wody).

§ 7

Materiały budowlane

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym   w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

- Materiały z rozbiórki powinny być wywiezione na wysypisko bądź utylizowane, na co wykonawca przed końcowym odbiorem robót przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument.

§ 8

Wstrzymanie robót budowlanych

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w  przypadku prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP lub w sposób niezgodny ze wskazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego przepisami i instrukcjami technologicznymi, bądź w przypadku nie przestrzegania innych postanowień umowy do czasu usunięcia wymienionych zagrożeń.

2. Wstrzymanie robót zostanie poprzedzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym powiadomieniem Wykonawcy na placu budowy o wstrzymaniu robót.

3. Realizacja przedmiotu umowy zostanie wznowiona po uprzedniej kontroli usunięcia zagrożeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Podstawą do natychmiastowego wstrzymania wykonania robót jest:

-  wystąpienie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w obrębie powierzchni, na której realizowany jest przedmiot umowy;

-  prowadzenie robót budowlanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

- prowadzenie robót sposób niezgodny ze wskazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego przepisami i instrukcjami technologicznymi;

- w przypadku, gdyby kontynuacja robót mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

5. Trzykrotne wstrzymanie robót przez Zamawiającego z powodów wymienionych w pkt. 1,4 niniejszego paragrafu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9

Odbiór robót

- Odbiór nastąpi komisyjnie w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom do protokołu odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez uprawnionych przedstawicieli stron.

- Do udziału w odbiorze ze strony  Zamawiającego upoważnieni są: przedstawiciele działów technicznych ZGKiM, Wydziału GKM Urzędu Miejskiego w Policach oraz przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

- Do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy upoważniony jest: ......................................

- W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego nastąpi zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiana podwykonawcy  lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, bądź zmiany warunków umowy z podwykonawcą zaakceptowanych uprzednio przez Wykonawcę, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ulega zatrzymaniu od daty zgłoszenia zakończenia robót i potwierdzenia wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10

Płatność

- Faktura płatna będzie po protokolarnym odbiorze robót, uporządkowaniu placu budowy, dostarczeniu dokumentów dot. materiałów z rozbiórki i wymaganych atestów na materiały wbudowane.

- Płatność faktury nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców, o ile wykonawca zlecił wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie  14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem w ust.1,2.

- Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie lub konta nr 53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS w Policach.

- Zapłata dokonana zostanie na rachunek wykonawcy: .......................................................

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

Roboty dodatkowe

- Ewentualne prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nieprzewidziane wcześniej, których wartość nie przekracza 50 % wartości  uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów, przy zachowaniu tych samych warunków gwarancyjnych, wg składników cenowych określonych w ofercie, tj.  stawka roboczogodziny (R) ........, koszty pośrednie do  R i S (Kp) .......,  zysk do R, S i Kp ...........

- Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnie zawartej umowy przy wartości robót  powyżej  3.000,00 zł określonej na podstawie kosztorysu.

- Na  roboty  dodatkowe, których  wartość  nie przekracza kwoty 3.000,00 zł dowodami potwierdzającymi zawarcie umowy na warunkach identycznych jak w umowie pierwotnej są: zlecenie, przyjęta oferta  wykonawcy zaakceptowana przez Dyrektora, protokół odbioru roboty budowlanej, faktura VAT.

- Rozliczenie robót dodatkowych następuje odrębnie od prac określonych umową podstawową.

§ 12

Prawa Zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z prawem rozliczenia kar umownych określonych w § 14 ust.1 pkt d) w przypadku o którym mowa w art.636 KC.

2. W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Prawa Wykonawcy

Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przekazania placu budowy upoważnia Wykonawcę do wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji robót  o ilość dni zwłoki.

§ 14

Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w §1 przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki po terminie określonym na dzień zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową – w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn,  o których mowa w art. 636 kc  – w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy Zamawiającego – 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony (§9 pkt.1).

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu służy prawo do:

- obniżenia  wynagrodzenia  proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar w wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt d, jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, bądź żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  z prawem domagania się od Wykonawcy odszkodowania za opóźnienie.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kwota kary umownej zostanie potrącona z należytego wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, (łącznie z 12-miesięcznym ustawowym okresem rękojmi), liczony od następnego dnia od daty odbioru końcowego. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- W okresie gwarancji wykonane roboty  będą pod stałą opieką Wykonawcy, który na bieżąco będzie usuwał zaistniałe nieprawidłowości.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia, tj.  ............... zł.

- Zabezpieczenie wniesione zostanie ....(sposób wniesienia zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone:

- w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót,

- w wysokości 30 %  po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, gdy nie wystąpią wady w zakresie wykonanych robót lub gdy Wykonawca usunie wady w terminie określonym przez Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i podpisaniu bezusterkowego protokółu z odbioru po okresie rękojmi.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku wady i zwłoki w wykonaniu czynności gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie niezbędnych czynności i robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrąci koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z  SIWZ, a w szczególności:

  - zmiana terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku  działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

  - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych  z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, prac lub badań konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 18

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  			          Wykonawca:

……………....						       …………………