# Załącznik nr 2 do siwz

# Umowa nr …/2013

Zawarta w dniu  ……2013r. w Policach pomiędzy:

Wspólnotami Mieszkaniowymi nieruchomości położonych w Policach przy ulicach:

a) Asfaltowa 33  		wspólnota nr ……

b) Bankowa 8		wspólnota nr ……

c) Odrzańska 1-3-5	wspólnota nr ……

d) Odrzańska 20-22-24 	wspólnota nr ……

e) Palmowa 17 		wspólnota nr ……

f)  Osadników 11Trzebież 	wspólnota nr ……

g) Bankowa 24 		wspólnota nr ……

h) Palmowa 24-26 	wspólnota nr ……

i)  Robotnicza 12 		wspólnota nr ……

j)  Nowopol 27 		wspólnota nr ……

k) Odrzańska 14 		wspólnota nr ……

w imieniu których działa:

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70    REGON 810543707

reprezentowany przez:

- Dyrektora					- ……………………………………………..

- Główną Księgową				- ……………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………….

z siedzibą: …………………………………….

NIP …………………  REGON ……………...

działającą na podstawie: ……………………

zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia ………2013 r. na podstawie ……………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do projektowania nr……, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego pod nr ……………

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami, wymaganymi Prawem Budowlanym pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, administrowanych przez ZGKiM w Policach”

2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych termomodernizacji budynków mieszkalnych 
w Policach przy ulicach:

a) Asfaltowa 33

b) Bankowa 8

c) Odrzańska 1-3-5

d) Odrzańska 20-22-24

e) Palmowa 17

f)  Osadników 11Trzebież

g) Bankowa 24

h) Palmowa 24-26

i)  Robotnicza 12

j)  Nowopol 27

k) Odrzańska 14

3.  Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- projektów architektoniczno-budowlanych termomodernizacji budynków mieszkalnych, administrowanych przez ZGKiM w Policach - w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 
1 egzemplarza w formie elektronicznej;

- przedmiarów robót - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej;

- kosztorysów inwestorskich, sporządzonych metodą szczegółową.

- charakterystyk energetycznych-w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarza 
w formie elektronicznej.

- inwentaryzacji - w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej.

- wykonanie opinii dotyczących konieczności wzmocnienia konstrukcji poszczególnych budynków – w zakresie konstrukcji ścian zewnętrznych, balkonów, fundamentów i loggi - przez osobę przeznaczoną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- uzyskanie opinii, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

4. Ustalenie zakresu prac remontowych – przedmiary robót z uwzględnieniem:

- naprawy ścian, uzupełnienia tynków, wyrównania powierzchni ścian,

- docieplenia ścian płytami styropianowymi, ościeży (styropian min. 2cm), cokołów budynków,

- wykonania elewacji metodą lekką-mokrą z tynkiem mineralnym oraz malowaniem tynku farbami silikonowymi, z uwzględnieniem farb na ściany narażone na wykwity i glony,

- wymiany starej stolarki okiennej w lokalach komunalnych, w piwnicach przynależnych do lokali komunalnych, częściach wspólnych budynku (klatki schodowe, strychy, ganki),

- montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

- wymiany drzwi zewnętrznych,

- ew. daszki z poliwęglanu lub inne nad drzwiami wejściowymi,

- oblicowania cokołu i ościeży drzwiowych płytkami klinkierowymi,

- naprawy schodów, podestów, opaski,

- ew. izolacji ścian fundamentowych i docieplenia do gł. 1,0 m poniżej terenu,

- odwodnienia terenu przy wejściu do klatki schodowej,

- remontu włazów, wsypów, obudów okien piwnicznych z ew. odwodnieniem,

- ew. wymiany przyłącza energetycznego napowietrznego,

- ew. przebudowy przebiegającej po ścianie instalacji wod.- kan. lub gazowej,

- wymiany skrzynek gazowych,

- naprawy posadzek balkonów (w tym izolacja), barierek, obróbek,

- przedłużenia połaci dachowych, uzupełnienie – wymiana obróbek blacharskich bądź pasów nad i pod rynnowych, podbitek dachowych wraz z malowaniem,

- demontażu, montażu ew. przebudowy rur spustowych i rynien,

- demontażu, montażu drobnych elementów z wymianą elementów zużytych (tablice, uchwyty, wycieraczki, oprawy oświetlenia zewnętrznego, itp.),

- wykonania napisów adresowych (wys. 25 cm) na ścianach budynków,

- innych elementów nie wymienionych wyżej, a które należałoby wykonać przy dociepleniu budynków, zgodnie z technologią robót,

- zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość prywatną, uzgodnienia konserwatorskie itp.

§ 2

Podstawy prawne dokumentacji

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie ze zleceniem Zamawiającego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 243 poz. 1623),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202.2072),

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ze zmianami).

- Zakres prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno– budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Projektant uzgodni z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i standard wykończenia 
w rozwiązaniach projektowych.

- Projektant zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jednak gdy, specyfika przedmiotu zamówienia powodować będzie, że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń to oprócz dopisania zwrotu „lub równoważny” należy określić parametry, funkcje itp., które będą brane pod uwagę przy ocenie czy produkt będzie równoważny.

§ 3

1.   Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie

........................................................nr telefonu ............................................

- Koordynatorem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie

........................................................nr telefonu ................................................

§ 4

Obowiązki Projektanta

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję projektową dla przedmiotowej inwestycji wraz ze wstępnym zakresem robót w terminie 20 dni od podpisania umowy.

- W przypadku niezaakceptowania koncepcji projektowej Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi kolejną, ostateczną.

- Projektant zobowiązuje się do uwzględniania wytycznych Zamawiającego, w postaci zaleceń, uwag, wskazówek, przekazywanych Projektantowi na spotkaniach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej. W razie wątpliwości co do treści wytycznych Projektant jest uprawniony i zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości. Wytyczne nie mogą powodować zmiany Umowy, w szczególności jej zakresu.

- Projektant zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od przekazania mu wytycznych do przedstawienia wszelkich uwag i zastrzeżeń do wytycznych, o których mowa wyżej, pod rygorem uznania, że wady Projektu nie są spowodowane uwzględnieniem wytycznych.

- Projektant zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem umowy poprzez osoby posiadające ważne i odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

- Projektant jest zobowiązany do odbywania spotkań roboczych z Zamawiającym 
w terminach uzgodnionych obustronnie, w siedzibie Zamawiającego, o ile Zamawiający nie ustali inaczej, na żądanie zgłoszone przez Zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania.

- W przypadku zagrożenia opóźnienia prac Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o przyczynach i rozmiarach opóźnień.

- Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania decyzji merytorycznych dotyczących realizacji Umowy w terminie 5 dni od zwrócenia się przez Projektanta z zapytaniem, w szczególności odpowiedzi na uwagi, pytania, zastrzeżenia i wątpliwości. W uzasadnionym wypadku Zamawiający może jednostronnie przesunąć powyższy termin o nie więcej niż 5 dni; przesunięcie powoduje odpowiednie przesunięcie terminu wykonania Umowy określonego w §5 ust. 1 i nie stanowi opóźnienia wykonania Umowy przez Projektanta w rozumieniu Umowy.

- Projektant dostarczy dokumentację projektową w postaci drukowanej i elektronicznej 
w ilości egzemplarzy, określonych w § 1 ust. 3 umowy. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, dokumentacja w postaci elektronicznej zostanie przekazana na płycie CD- R lub DVD-R 
i zapisana w plikach o rozszerzeniach doc, xls, ath, PDF  lub innych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ponadto wersja elektroniczna dokumentacji zawierać będzie wykaz dokumentacji, uzupełniony o względne ścieżki dostępu do odpowiednich plików w których zapisano przedmiotową dokumentację. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji mogą być dostarczone Zamawiającemu na jego żądanie.

- Na wniosek Projektanta Zamawiający wyda Projektantowi odrębne pełnomocnictwo do złożenia 
w imieniu Zamawiającego do właściwych organów kompletnych wniosków oraz dokonanie zgłoszeń w zakresie określonym w § 1 Umowy.  Postanowienie to stosuje się również dla występowania przez Projektanta z wnioskami niezbędnymi dla usunięcia wad Projektu.

- Przedłożenie oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

§ 5

Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

1.  Termin wykonania zamówienia

- I etap (5 budynków) – od dnia podpisania umowy do 31.05.2013r.

- II etap (6 budynków) – od dnia podpisania umowy do 20.06.2013r.

2.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony.

4.  Zamawiający zastrzega sobie czas na zweryfikowanie oddanej dokumentacji w terminie do 20 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji koordynatorom w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie za całość prac w postaci ryczałtu:

Wynagrodzenie netto  ………..zł

Podatek VAT  23 %   ……….. zł

Wynagrodzenie  brutto	………zł

Słownie: ………………………....

w tym:

I etap

Wynagrodzenie netto  ………..zł

Podatek VAT  23 %   ……….. zł

Wynagrodzenie  brutto	………zł

Słownie: ………………………....

II etap

Wynagrodzenie netto  ………..zł

Podatek VAT  23 %   ……….. zł

Wynagrodzenie  brutto	………zł

Słownie: ………………………....

2. Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia w dwóch etapach, po wykonaniu i protokolarnym

odbiorze usług, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego:

I etap - wykonanie dokumentacji dla 5 budynków: ul. Osadników 11 w Trzebieży, przy ul. Bankowej 8, ul. Bankowej 24, ul. Nowopol 27, ul. Odrzańskiej 14 w Policach.

II etap - wykonanie dokumentacji dla 6 budynków:  przy ul. Asfaltowej 33, ul. Odrzańskiej 1-3-5, 
ul. Odrzańskiej 20-22-24, ul. Palmowej 17, ul. Palmowej 24-26, ul. Robotniczej 12 w Policach;

3. Wartość poszczególnych etapów robót będzie określona na podstawie złożonej oferty,
zatwierdzonej przez Zamawiającego.

§ 7

Płatność

1. Podstawą rozliczeń będą faktury częściowe - wystawione przez Projektanta dla Zamawiającego -oddzielnie dla każdego budynku. Ostatnia faktura częściowa dla danego budynku będzie jednocześnie fakturą końcową.

2. Po dostarczeniu dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie czas na zweryfikowanie oddanej dokumentacji w terminie do 20 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji koordynatorom w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą obustronnie podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze z zatwierdzeniem „bez uwag” - stwierdzające dostarczenie przez Projektanta kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji dla poszczególnych budynków.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane, odebrane i zweryfikowane usługi 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie.

5.  Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

6.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

1. Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych.

2.  Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.

§ 9

Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1)   za przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 w wysokości:

a) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, liczone za każdy dzień opóźnienia, po terminie określonym na dzień dostarczenia dokumentacji dla poszczególnych etapów,

3) za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę winy Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

Przeniesienie praw autorskich

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia całość autorskich praw majątkowych oraz własność egzemplarza przedmiotu umowy, w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

1) dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu autorów projektów i jego akceptacji.

2) utrwalanie przedmiotu umowy lub dowolnej, wybranej przez Zamawiającego części w postaci cyfrowej, np. na nośniku (CD-R),

3) zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub dowolnej, wybranej przez Zamawiającego części, poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, z wykorzystaniem do celów związanych 
z realizacją przedmiotu projektu.

4) publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie przedmiotu umowy lub dowolnej, wybranej przez Zamawiającego części, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) udostępnienie przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonywania przez nie prac na rzecz Zamawiającego, w celu zrealizowania przedmiotu projektu.

2. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których jest utrwalony.

§12

Gwarancja i Rękojmia

- Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonany Projekt. Ten sam okres obowiązuje dla uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Projektant zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki Projektu stwierdzone 
w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki.

- W przypadku, gdy Projektant nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad i usterek na koszt Projektanta, przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji. Postanowienie to nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Projektant usunął wady bądź usterki stosownie do powyższych postanowień lub jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte 
w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek 
i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek, oraz o czas, 
w jakim Zamawiający nie mógł korzystać z wykonanych prac.

- Jeżeli usunięcie wad lub usterek Projektu będzie wymagać uzyskania lub zmiany decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, zgód, zaleceń, ocen, opinii, warunków niezbędnych do wykonania prac remontowych, Projektant zobowiązany jest do ich uzyskania lub zmiany, 
w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej.

- Niewywiązanie się przez Projektanta z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie uprawnia Zamawiającego do powierzenia usunięcia wad lub usterek Projektu osobom trzecim na koszt Projektanta.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń nie wpływa na odpowiedzialność Projektanta określoną w niniejszym paragrafie oraz na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

- Na wypadek, gdyby Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu karty gwarancyjnej, Strony będą poczytywać niniejszy dokument Umowy za kartę gwarancyjną upoważniającą Zamawiającego do wykonywania wszelkich praw wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

§ 13

Zobowiązanie do zachowania poufności

- Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, żadna ze Stron nie ujawni osobie trzeciej jakichkolwiek informacji, które mogła uzyskać w związku z wykonywaniem Umowy, o ile informacje te nie zostały podane do wiadomości publicznej bez naruszenia przez daną Stronę jej obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego, czy dana Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej ze Stron, czy też za pośrednictwem jej podwykonawców bądź też osób trzecich lub inaczej weszła w ich posiadanie.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które niezależnie od woli którejkolwiek ze Stron i osób za których działanie odpowiadają Strony, stały się jawne lub publicznie dostępne.

§ 14

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  		         Wykonawca:

……………………..					……………………………