Nasz znak: GKM.272.4.1.2013.JP                                                            Data:: 22.04.2013r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież – II odcinek”

W dniu 19.04.2013r. od jednego z wykonawców wpłynęły  zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież – II odcinek”.

Pytanie nr 1:

„Czy Rys. 3D załączony do dokumentacji przedstawia zakres do wykonania? Jeśli tak to prosimy o poprawkę ilości zamieszczonych w przedmiarze. Przykładowo na Rys. 3D powierzchnia SMA wynosi około 1550 m2 zaś w przedmiarze podano 1396 m2.”

Odpowiedź nr 1:

W przedmiarze robót uwzględniono nawierzchnię z mieszanek SMA w ilości 1434 m2 + 118 m2 = 1552 m2 i taką ilość należy przyjąć (poz przedmiaru robót 46 i 76.)

Pytanie nr 2:

„Brakuje także robót związanych z zielenią?”

Odpowiedź nr 2:

W przedmiarze robót uwzględniono humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości humusu 5 cm plus dodatek za każdy 1 cm humusu do 15 cm, plantowanie na czysto skarp i dna wykopów o powierzchni 291 m2 (poz. przedmiaru robót 50,51,52,53).

Pytanie nr 3:

„Brak organizacji robót na czas prowadzenia robót.”

Odpowiedź nr 3:

Należy przyjąć standardowe oznakowanie przy prowadzeniu robót na drodze tj ustawienie znaków po dwóch stronach prowadzonych robót;

A-14 2 szt; A-12b  2szt; A-12c 2szt; B-33  2szt.(ograniczający prędkość do 30 km/h);

bariery U-3c 1 szt. i U-3d 1szt.

Pytanie nr 4:

„Brak także obmiaru robót związanych z umocnieniem poboczy „frezem” bitumicznym.”

Odpowiedź nr 4:

Pobocza należy wzmocnić „frezem” pochodzącym z wcześniejszego „frezowania” całej nawierzchni. .Powierzchnia wzmacnianych odcinków poboczy to 2 x 52 mb. x 0,75 mb  = 78 m2 i grubości 10 cm.

Pytanie nr 5:

„Brakuje przedmiaru rur osłonowych.”

Odpowiedź nr5:

Należy ułożyć rury osłonowe z PCV Ø 160 mm (rura dwudzielna typu AROT 160 PS zabezpieczenie przewodów biegnących pod zjazdami – długość 54 mb. poz przedmiaru robót 79).

Ułożyć rury osłonowe z PCV Ø 160 mm (rura typu AROT DVK 160 lub równoważne rury zapasowe o długości 124 mb poz. 80 przedmiaru robót.)