Zał. 8 do SIWZ

UMOWA  WZÓR

zawarta w dniu                w  Policach pomiędzy:

Gminą Police z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,

w imieniu której działa:

Władysław Diakun – Burmistrz Polic

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

...........................................................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul.Gunickiej w miejscowości Tanowo”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, nr113, poz.759 –tekst jednolity ze zm.)

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający  zleca, a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania  zadanie pn.„ Budowa sieci wodociągowej w ul.Gunickiej w miejscowości Tanowo”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø100 PE o długości L=879 m wraz z uzbrojeniem.

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust.2 został szczegółowo określony w  dokumentacji

projektowej  pn.: Projekt sieci wodociągowej w ul.Gunickiej w m.Tanowo”.

4. Wykonawca zobowiązuje się  do  wykonania    przedmiotu umowy w zakresie określonym w  § 1

ust.2 zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy  technicznej.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą  własnych urządzeń.

6. Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą  posiadać  aprobaty,  atesty,  świadectwa  i

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w

dokumentacji technicznej oraz specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin realizacji

§ 2

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 sierpnia 2013 r.

- Termin  zakończenia  oraz  sama  realizacja   przedmiotu  umowy  będzie   zgodna  z   ofertą

Wykonawcy  i  będzie  przebiegała  według  planowanego  harmonogramu  robót  i  płatności.

3.   W  miarę  potrzeb  oraz  postępu  robót  Wykonawca  będzie zobowiązany do przedstawiania

Zamawiającemu  propozycji   ewentualnych  zmian  w  planowanym  harmonogramie  robót  i

płatności.

4.  Zmiany   w   planowanym   harmonogramie  robót  i   płatności  zostaną  wprowadzone  po  ich

akceptacji przez Zamawiającego.

5.  Zmiany  harmonogramu robót   i  płatności  nie  mogą  dotyczyć terminu zakończenia zadania.

6.  Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się datę podpisania   protokołu     odbioru

końcowego robót.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, ustala się w formie ryczałtu, którego definicję określa art.632 kodeksu cywilnego, w wysokości ceny oferty tj.....................................zł (słownie: ).

- Na wynagrodzenie umowne składa się wartość netto wykonania przedmiotu umowy  w wysokości .......................zł (słownie: ) oraz należny podatek VAT w wysokości ............ zł (słownie: ).

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,  pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszelkich prac i robót, choćby nie wskazanych wprost w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia celu, któremu służyć ma przedmiot umowy.

Warunki płatności

§ 4

1.  Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbędzie się na

podstawie faktur Wykonawcy w następujący sposób:

- płatności częściowe - w odstępach miesięcznych łącznie do wysokości 90% wynagrodzenia

umownego brutto

- płatność końcowa - po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze końcowym robót.

2.   Wysokość płatności częściowych, ustalana będzie na podstawie procentowego

zaawansowania poszczególnych  rodzajów  robót  wyszczególnionych w planowanym     harmonogramie robót i

płatności.

- Załącznikiem do faktur Wykonawcy będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego protokół potwierdzający procentowe zaawansowanie wykonania poszczególnych rodzajów robót.

- Wysokość płatności końcowej stanowić będzie pozostała część wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz, zawierający w swej treści informację o wysokości kwot należnych poszczególnym Podwykonawcom.

- Należność wykazana za roboty wykonane przez Podwykonawców, przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego oświadczenia Podwykonawcy, o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy, zaakceptowaną przez Wykonawcę.

- Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjęty zostanie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Udział podwykonawców

§ 5

- Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części zamówienia.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub jej zmiany wymagana jest akceptacja treści umowy przez Zamawiającego, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wymaga treść umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wyrażenie zgody na zatrudnienie Podwykonawcy stanowi dyskrecjonalną decyzję Zamawiającego i nie wymaga uzasadnienia, jednakże Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nastąpi:

- zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,

- zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy,

- zmiana warunków umowy z Podwykonawcą,

oraz  w  przypadku  nie uwzględnienia  sprzeciwu lub zastrzeżeń do treści umowy zgłoszonych

przez  Zamawiającego, Wykonawca  jest  zobowiązany do  zapłaty  kary umownej w wysokości

10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania własne.

Roboty dodatkowe

§6

- Ewentualne roboty dodatkowe mogą być wprowadzone przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty dodatkowe zostanie ustalona na podstawie szczegółowego kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Prawa i obowiązki stron

§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie, której przedmiot umowy będzie realizowany,

- protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- konstruktywna współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- terminowe dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (na roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych),

- zapewnienie dojść i dojazdów do posesji oraz lokali usługowych,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji zmiany ruchu drogowego,

- należytego zabezpieczenia terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiającego.

3. Ponadto Wykonawca:

- oświadczy, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy będą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- obowiązany będzie również przeprowadzić  szkolenie stanowiskowe w zakresie  bhp,

- ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

- zapewni nadzór budowlany w zakresie wykonywanych przez niego robót wynikających  z niniejszej Umowy,

- ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji niniejszej Umowy.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego, Wykonawca

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który zostanie przedłożony Zamawiającemu.

Odbiór robót

§ 8

1. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy podlegają odbiorowi końcowemu.

2. Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót wchodzących

w zakres przedmiotu umowy.

3. Gotowość do odbioru końcowego, stwierdzona będzie przez Wykonawcę wpisem do dziennika

budowy, potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru końcowego

wykonanych robót, złożonym w siedzibie Zamawiającego.

4. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca powinien złożyć nie później niż 14

dni przed upływem terminu zakończenia robót wskazanego w umowie.

5. Wykonawca w terminie minimum 7 dni przed terminem złożenia wniosku o dokonanie odbioru

końcowego robót, przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, tj.:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach),

- kartę informacyjną – załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach),

- dziennik budowy z wpisami inspektorów nadzoru potwierdzającymi zakończenie wszystkich robót i gotowość do odbioru,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą (oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót, kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane, mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

- rysunki powykonawcze (kopie rysunków branży technologicznej, sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej z projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane,

- wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla użytych materiałów i zastosowanych urządzeń,

- sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu, badania wody,

- dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wyszczególnieniem tych odpadów,

- dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu nadających się do wbudowania materiałów rozbiórkowych i zdemontowanych urządzeń,

- protokoły sprawdzeń urządzeń, z pomiaru rezystancji uziemienia, ze sprawdzenia skuteczności ochrony pomiarowej, z pomiaru rezystancji izolacji, z pomiaru wyłączników różnicowo-prądowych, z prób szczelności, z prób betonu,

- wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń,

- protokoły przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń,

- wykaz przekazanych instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu,

- protokoły z przekazania instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo nie uwzględnienia wniosku  Wykonawcy  o  dokonanie

odbioru końcowego  robót,  jeżeli  przedłożona  dokumentacja odbiorową nie będzie kompletna.

W takim wypadku  powstrzymanie  się  Zamawiającego  z  przystąpieniem  do   czynności

odbiorowych nie będzie  uważane za opóźnienie  lub  zwłokę  Zamawiającego   w

wykonaniu     obowiązków wynikających z umowy.

7. Zamawiający w  celu  przeprowadzenia  odbioru  końcowego  robót powoła  komisję   odbiorową

(m.in. kierownik budowy,  inspektorzy  nadzoru,  przedstawiciel  Zamawiającego i  Użytkownika,

projektant,  niezależni   specjaliści   o      odpowiednich   kwalifikacjach  i   doświadczeniu)   oraz

przystąpi      do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia w  toku czynności odbiorowych, że roboty nie   zostały    zakończone

zgodnie z zakresem wskazanym w opisie  przedmiotu umowy,  Zamawiający  zastrzega    sobie

prawo ich przerwania. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zakończeniu przez Wykonawcę wszelkich robót objętych umową. Przerwanie czynności odbiorowych w przypadku określonym powyżej nie będzie uważane za opróżnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i  usuwalnych  w

przedmiocie umowy, podpisany zostanie protokół wskazujący stwierdzone wady oraz   termin do

ich usunięcia ni dłuższy jednak  niż  14 dni. Usunięcie wad  nastąpi nieodpłatnie, a     podpisanie

protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wszystkich wad.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i

nieusuwalnych  w   przedmiocie  zamówienia,  Zamawiającemu  odmówi  podpisania  protokołu

odbioru, zaś Wykonawca zobowiązany będzie do  ponownego  wykonania  przedmiotu  umowy.

Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi niezależnie od wysokości    związanych z  tym

kosztów. Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i usuwalnych w

przedmiocie    zamówienia,    podpisany    zostanie   protokół  odbioru  końcowego     wskazujący

stwierdzone wady  oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i nieusuwalnych

w    przedmiocie  zamówienia     Zamawiającemu    przysługuje  uprawnienie  do proporcjonalnego

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu istnienia wad.

13. Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w pkt 9 i 11. uprawnia Zamawiającego do zlecenia

innemu  podmiotowi  wykonania prac,  których  celem  będzie  usunięcie    stwierdzonych wad.

Kosztami   tego   faktu  obciążony    zostanie  Wykonawca. Zlecenie   wykonania  prac,  celem

usunięcia stwierdzonych  wad, nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku  zapłaty  naliczonych kar

umownych.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 9

1. Wykonawca    udziela    Zamawiającemu   3 letniej   gwarancji     i     rękojmi,  co   do   jakości

wykonanych robót, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W celu formalnego  potwierdzenia  udzielenia  gwarancji  Wykonawca,  przed  podpisaniem  przez

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu kartę gwarancji

jakości wykonanych robót zawierającą następujące informacje:

  - dane (nazwa  i  adres) zamawiającego i wykonawcy,

  - nazwę zadania obejmującego roboty stanowiące przedmiot gwarancji,

  - nr umowy, na podstawie której ww. roboty wykonano,

  - datę odbioru końcowego,

  - okres obowiązywania gwarancji,

  - warunki gwarancji.

3. Warunki gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że objęty kartą  gwarancyjną    przedmiot    gwarancji    został    wykonany

zgodnie  z  umową,   dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  wykonania  i   odbioru robót    oraz

zasadami wiedzy  technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

-  Do karty gwarancyjnej Wykonawca    dołącza     aprobaty     techniczne      wyrobów,   świadectwa

dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz instrukcje obsługi urządzeń  zawierające zakres i sposób

prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych  w czasie i po upływie  okresu

gwarancji. Do konserwacji zobowiązany jest Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność     z    tytułu    gwarancji    jakości    za   wady     fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego   usuwania     ujawnionych

wad w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, a w przypadku wad

uniemożliwiających użytkowanie zgodne z obowiązującymi przepisami  –  niezwłocznie.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części  robót

na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości  wady powstałe na skutek siły    wyższej

lub normalnego zużycia bądź szkód wynikłych z winy    zamawiającego  oraz  z      normalnego

zużycia technicznego pomieszczeń.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia

zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w   dniu   odbioru        dokumentacji

powykonawczej i protokołu odbioru oraz protokołów komisyjnych przeglądów technicznych

sporządzonych w okresie gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,  które   spowodował w czasie prac

nad usuwaniem wad.

- Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za

wady robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości    5% ceny oferty tj.  ................ zł (słownie:) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez zamawiającego za należycie wykonany, kwota zabezpieczenia zostanie zmniejszona do 30 %  wartości zabezpieczenia, tj. do kwoty .................. zł (słownie:) i stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Zwrot pozostałego zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i będzie poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie przeglądu.

Kary umowne

§ 11

1.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia   umownego

brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu umownego    terminu  zakończenia     robót,

- za opóźnienie w  usunięciu wad     stwierdzonych  podczas odbioru końcowego w      wysokości

0,5 % wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od  upływu  terminu

wyznaczonego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w   wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od  upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kwota kary umownej zostanie odliczona od należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie  może się zwolnić z obowiązku wykonania zobowiązania poprzez    zapłatę   kar

umownych.

4. Zamawiający   zapłaci    Wykonawcy  kary umowne z tytułu    odstąpienia od umowy z  przyczyn

zależnych    od    Zamawiającego  w     wysokości 10%   wynagrodzenia    umownego   brutto

5. Zamawiający  zastrzega   sobie     prawo dochodzenia         odszkodowania       uzupełniającego

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość rzeczywistej szkody jest większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak również w przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności Wykonawcy w formie kar umownych.

Rozwiązanie umowy

§ 12

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym,   w   przypadku nie wywiązania się

lub    nienależytego  wywiązania      się   przez    Wykonawcę  z   jej  warunków.

2. Oprócz   przypadków  określonych  w   Kodeksie  cywilnym Zamawiający   może      odstąpić  od

umowy,   w  razie wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy

nie   leży  w   interesie   publicznym, czego  nie    można   było  przewidzieć   w    chwili zawarcia

umowy. W takim   przypadku odstąpienie  od  umowy powinno  nastąpić  w  terminie  30  dni  od

powzięcia wiadomości    o powyższych okolicznościach.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy   lub  rozwiązania  jej  Wykonawca  będzie  mógł    żądać

wynagrodzenia  jedynie  za część  umowy  wykonaną  do  dnia  ustania  obowiązywania umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia swojej

decyzji.

Przedstawiciele stron

§ 13

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest  ......................................................................................

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest .................................................................................

3. Dla właściwego wypełniania zobowiązań wynikających z umowy,  Wykonawca zobowiązany

jest do zorganizowania i dysponowania osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami

budowlanymi wskazanym w ofercie, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany  postanowień zawartej  umowy w   stosunku do treści

oferty   na   podstawie, której   dokonano  wyboru  Wykonawcy,  pod następującymi  warunkami:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących

okoliczności:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez

Zamawiającego, uniemożliwiających wykonywanie robót,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,

- zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji na wniosek Zamawiającego,

- w razie konieczności  działań zmierzających     do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

- w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron,    po dacie zawarcia umowy, o charakterze

działania siły wyższej,

2) Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia  w   przypadku zmiany stawki   podatku VAT

dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi

obejmować tylko część należną za  roboty  wykonane  po  dniu  wejścia w życie   przepisów

zmieniających stawkę podatku VAT.

3) Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub robót w przypadku zaistnienia jednej

z następujących okoliczności:

- nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków ,

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- jeżeli zmiana jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmian ilościowych zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie cenie ryczałtowej w wyniku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

- Z przyczyn określonych w pkt. 10.1 dopuszczalna będzie także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

- Zmiana treści umowy wymagała będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   W   sprawach  nie  uregulowanych   niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego,  Prawa  budowlanego  oraz  ustawy  z   dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa   zamówień

publicznych.

3.   Spory  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod    rozstrzygnięcie  Sądu

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

5.   Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- formularz oferty,

- planowany harmonogram robót i płatności,

- wykaz osób Wykonawcy odpowiedzialnych za kierowanie robotami

Zamawiający:						                            Wykonawca: