Załącznik nr 19C do SIWZ

„ZAKRES I HARMONOGRAM PRAC” na 2016 rok

w okresie: od 01.01.2016 r. do  30.11.2016 r.

zadanie pn. „Wycinka drzew i krzewów  wraz z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych na terenie Gminy Police”

(szczegółowy wykaz ulic i terenów objętych zakresem prac stanowią załączniki: 2-9 do SIWZ)

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Obszar | Krotność | Cena jedn. netto [zł] | Suma netto [zł] (4 x 5 x 6) | Suma brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Utrzymanie czystości na terenach trawników (76.952 m2) i żywopłotów (2.335 m2)w pasach drogowych, w tym: zbieranie śmieci (np. papierki, butelki i inne) i gałęzi z trawników w pasach drogowych. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: - 1 x w tygodniu ( każdy poniedziałek miesiąca) - w przypadku gdy prace wypadną w dzień wolny od pracy należy je wykonać w następnym dniu roboczym - szczegółowy wykaz miejsc zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | m2 | 79 287 | 52 |  |  |  |
|  | Utrzymanie czystości na terenach trawników (10.700 m2) i żywopłotów (71 m2) w pasach drogowych, w tym: zbieranie śmieci (np. papierki, butelki i inne) i gałęzi z trawników w pasach drogowych. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: - 2 x w miesiącu (każdego 15 i 30 dnia miesiąca) - w przypadku gdy prace wypadną w dzień wolny od pracy należy je wykonać w następnym dniu roboczym - szczegółowy wykaz miejsc zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ | m2 | 10 771 | 24 |  |  |  |
|  | Utrzymanie czystości na terenach trawników ścieżek rowerowych w gminie Police , w tym: zbieranie śmieci (np. papierki, butelki i inne) i gałęzi z trawników. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: - 1 x w miesiącu (każdego 30 dnia miesiąca) - w przypadku gdy prace wypadną w dzień wolny od pracy należy je wykonać w następnym dniu roboczym - szczegółowy wykaz miejsc zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ | m2 | 47 521 | 12 |  |  |  |
|  | 6 x koszenie trawników w pasach drogowych wraz ze zgrabieniem, załadunkiem i wywozem skoszonej trawy oraz jej unieszkodliwianiem – w miesiącu: MAJU, CZERWCU, LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU, PAŹDZIERNIKU – szczegółowy wykaz terenów zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - 1x maj - 1x czerwiec - 1x lipiec - 1 x sierpień - 1 x wrzesień - 1x październik - koszenie należy wykonać do ostatniego dnia każdego miesiąca | m2 | 79 172 | 6 |  |  |  |
|  | 5 x koszenie trawników w pasach drogowych wraz ze zgrabieniem, załadunkiem i wywozem skoszonej trawy oraz jej unieszkodliwianiem – w miesiącu: MAJU, CZERWCU, LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU, – szczegółowy wykaz terenów zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - 1 x maj - 1x czerwiec - 1x lipiec - 1 x sierpień - 1 x wrzesień - koszenie należy wykonać do ostatniego dnia każdego miesiąca | m2 | 16 880 | 5 |  |  |  |
|  | 5 x koszenie trawników wzdłuż ścieżek rowerowych wraz ze zgrabieniem, załadunkiem i wywozem skoszonej trawy oraz jej unieszkodliwianiem – w miesiącu: MAJU, CZERWCU, LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU, – szczegółowy wykaz terenów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ - 1 x maj - 1x czerwiec - 1x lipiec - 1 x sierpień - 1 x wrzesień - koszenie należy wykonać do ostatniego dnia każdego miesiąca | m2 | 47 521 | 5 |  |  |  |
|  | Cięcie formujące żywopłotów (2.448m2) oraz skupin (58 m2) ze zagrabieniem i wywozem obciętych pędów i ich unieszkodliwianiem: czerwiec, wrzesień – szczegółowy wykaz miejsc zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ | m2 | 2 506 | 2 |  |  |  |
|  | Cięcie odmładzające skupin/krzewów *termin i lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Przygotowanie rabat kwiatowych do obsadzenia z uzupełnieniem warstwą ziemi o grubości 5 cm – cena wraz z ceną ziemi – zmiana letnia kwiatów *termin i lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 350 | 1 |  |  |  |
|  | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach kwiatowych, podlanie po posadzeniu (Zamawiający nie zapewnia wody)– w cenę należy wliczyć zakup sadzonek i ich posadzenie - należy przyjąć 25 szt.\1 m2 – zmiana letnia - proponowane gatunki do nasadzeń: begonia, aksamitka, starzec, szałwia - należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na 1 miesiąc przed posadzeniem kwiatów - w przypadku zakupu materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek okazać zakupiony materiał Zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości i ilości zakupionych kwiatów *termin i lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 350 | 1 |  |  |  |
|  | Pielęgnacja rabat kwiatowych, w tym: - podlewanie: wg potrzeb (Zamawiający nie zapewnia wody) - nawożenie nawozami mineralnymi : wg potrzeb (Zamawiający nie zapewnia nawozów) - odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, w okresie od czerwca do września (2 razy w miesiącu, w drugim i czwartym tygodniu miesiąca) – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem | m2 | 350 |  |  |  |  |
|  | Likwidacja kwiatów po sezonie wraz z uprzątnięciem i wywozem powstałej masy i zagrabieniem terenu: jesień *termin do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 350 | 1 |  |  |  |
|  | Odchwaszczanie żywopłotów i skupin cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem powstałej masy – (1 x czerwiec, 1 x wrzesień) – szczegółowy wykaz miejsc zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWIZ *prace należy wykonać w terminie do 15 czerwca oraz 15 września | m2 | 2 506 | 2 |  |  |  |
|  | Wygrabienie liści z trawników (56.476 m2) i z żywopłotów (2.030m2)– cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści- JESIEŃ (1 x październik, 1 x listopad) – szczegółowy wykaz miejsc zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWIZ *termin do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 58 506 | 2 |  |  |  |
|  | Demontaż obudów drzew *zakres i termin do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 10 | 1 |  |  |  |
|  | Naprawa obudowy drzew – palik (3 szt.) o Ø 8 cm, wysokości 2m wraz z łączeniem poprzecznym, gwoździe, taśma parciana *zakres i termin do uzgodnienia z Zamawiającym | komplet | 30 | 1 |  |  |  |
|  | Usuwanie odrostów drzew na pniu (do wysokości ok. 2,5 m) oraz u jego podstawy wraz z załadunkiem ,wywozem i unieszkodliwieniem powstałej masy - zakres i termin do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 250 | 1 |  |  |  |
|  | Pocięcie i wywiezienie powalonych prze wichurę drzew wraz z uprzątnięciem terenu. *wg informacji od Zamawiającego | szt. | 3 | 1 |  |  |  |
|  | Wycinka drzew (wraz z frezowaniem pnia na głębokość ok. 10 cm poniżej poziomu gruntu), o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika oraz wywozem i unieszkodliwieniem pozyskanej masy * wg informacji od Zamawiającego | szt. |  |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia do 40 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 41- 60 cm |  | 20 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 61 - 120 cm |  | 30 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 121 – 180 cm |  | 20 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 181 - 230 cm, |  | 15 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 231 cm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Usuwanie (wraz z ich karczowaniem) żywopłotów oraz skupin/krzewów - wg informacji od Zamawiającego | m2 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Usuwanie drzew do 10 lat - wg informacji od Zamawiającego | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Usuwanie (wraz z ich karczowaniem) krzewów do 10 lat - wg informacji od Zamawiającego | m2 | 50 |  |  |  |  |
|  | Podlewanie nowych nasadzeń drzew (Zamawiający nie zapewnia wody) - wg informacji od Zamawiającego | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Pielęgnacja drzew (m.in. ciecia sanitarne ) dla obwodów pni mierzonych w cm, na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem - wg informacji od Zamawiającego | szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia do 40 cm |  | 5 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 41 - 60 cm |  | 5 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 61 – 160 cm, |  | 5 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 161– 180 cm, |  | 5 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 181 - 230 cm, |  | 2 |  |  |  |  |
|  | drzewa o obwodzie pnia od 231 cm |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Łącznie suma: …………………………………………… zł netto + ……… ………. % VAT = ……………………………… zł brutto.

Słownie: ……………………………………………….. zł brutto