SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

poniżej kwot określonych w przepisach

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

KONSERWACJA   URZĄDZEŃ  MELIORACJI  WODNYCH

SZCZEGÓŁOWYCH

Nazwa Zamawiającego: Gmina Police

Adres: 72-010 Police , ul. Stefana Batorego 3

e-mail : sekretariat@ug.police.pl URL: www.police.pl

tel. : 91 431 1830 , fax 91 431 1832 , NIP 851–10– 00-695, REGON 811685390

Godziny urzędowania: pon. 7.00-16.00, wt.- śr. 7.00-15.00, czw.- pt. 7.30–15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Policach , ul. Stefana Batorego 3 , 72-010 Police

znak postępowania: GG.271.1.2015

Z a t w i e r d z a m:

Z-ca Burmistrza Polic

Jakub Pisański

Police, dnia……………….2015r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu……………………………………………………str...3

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia…………………………………………………....3-5

Rozdział 3. Oferty częściowe…………………………………………………………………….5

Rozdział 4. Oferty wariantowe …………………………………………………………………5

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia …………………………………………………...5

Rozdział 6 Informacja o podwykonawcach ……………………………………………………5

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ……………………………5-6

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej …………………………………………………………………….…...6

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego …………………………………………………………………….…..6

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ……………………………………………………………………………….6 - 7

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ……………………………7 - 8

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium …………………………………………………- 8

Rozdział 13. Termin związania z ofertą ………………………………………………………..9

Rozdział 14.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami ……………………………………………………..9 - 10

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert  ………………………………………..10 - 11

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  …………………………..11 - 12

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny …………………………………………………...12

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ………………..- 12

Rozdział 19.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego …………………  12 - 13

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ….…..13

Rozdział 21. Inne informacje ……………………………………………………………….…13

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia  ………………………………………………...13

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ  …………………………………………………………….14

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) zwanej dalej Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.police.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego ( ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18)

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

obejmująca:

1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla porostu

gęstego twardego z wygrabieniem,

2) ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu,

3) wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu

powierzchni lustra wody powyżej 60 % ,

4) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

5) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

6) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu  20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

7) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości  dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

8) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

9) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

10) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

11) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm – z rozplantowaniem wydobytego urobku,

12) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm – z rozplantowaniem wydobytego urobku,

13) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

15) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

16) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości  do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości  do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

19) ręczne usuwanie namułu z cieków  o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

22)oczyszczenie  z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 40 cm,

23) oczyszczenie z namułu  przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 60 cm,

24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości  1/3 średnicy i średnicy przepustu 80 cm,

25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 1.0 m,

26)  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości  ½ średnicy i średnicy przepustu 40 cm,

27)  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu 60 cm,

28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu 80 cm,

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu  1,0 m,

30 ) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,4 m,

31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,6 m,

32) oczyszczenie z namułu przepustów  rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,8 m,

33)oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8 m i głębokości zamulenia

50  cm,

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0 m i głębokości zamulenia

50 cm,

35) wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1.0 m, nachylenie skarp 1:1,

1 : 1,5, 1 : 2, grunt kat. III, głębokość do 1.0 m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej

z wykopu przy objętości do 1m3 /mb wykopu,

36) plantowanie skarp rowów, grunt kat. III,

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych ø 20 cm, grunt. kat.III,

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi kat. gruntu III, głębokość do 1.5m,

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych  w

terenie równinnym,

40) odbudowa rurociągu – przepustu PVC typu „PRAGMA”ø  315 mm z przyczółkami z darniny

na mur z zasypaniem wykopu materiałem zasypowym o objętości do 1.5m3/mb wraz

z zagęszczeniem,

41) odbudowa rurociągu-przepustu PVC ø 500 mm typu „PRAGMA” (rura – materiał

zamawiającego) z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o

objętości do 1,5 m3/mb wraz z zagęszczeniem,

42) demontaż rurociągu betonowego ø 500 mm z recyklingiem wydobytego materiału,

43) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji 0,5 – 35 mm

warstwą o grubości 20 cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych,

44) roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni drogi  z recyklingiem wydobytego materiału,

45) odtworzenie korpusu drogi według istniejącego przekroju.

2. Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV: 77000000-0

Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia

16 listopada  2015r.

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany

jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, chyba że co innego wyraźnie wynikać będzie z jego treści;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Nieprzedłożenie umowy traktowane będzie jako odmowa zawarcia przez Wykonawcę umowy w sprawie  realizacji zamówienia publicznego.

2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy

zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a/ następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta,

- wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi

zamówienia (załącznik Nr 3 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego

konsorcjum.

b/ następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do

wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

-odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

określony w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1,

- oświadczenie Wykonawcy o  przynależności do grupy kapitałowej(Załącznik Nr 5 do SIWZ)

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 2,

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 3,

- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie składa każdy z członków

konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia           19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją

niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą

w złotych polskich [ PLN ].

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej                   i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad:

1). udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3  robót  odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia  o łącznej długości minimum 5 km każda. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z normami i wiedzą techniczną oraz  prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru robót, itp.).

2). ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 100 tys.zł

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  usługi lub roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia                      z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy  albo informację o tym, iż nie należy do grupy kapitałowej.

5. Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3  robót  odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o łącznej długości minimum 5 km każda. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z normami, wiedzą techniczną i prawidłowo ukończone ( referencje, protokóły odbioru robót, itp.) Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

6.Opłaconą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający                                                                                                                                                         że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100 tys.zł.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy                 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej              z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej,

będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez

ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej

SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium.

1.Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych).

2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6

ustawy, tj.:

1)pieniądzu,

2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 , pkt.2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Gminy Police  numer :

15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 prowadzony przez Bank Pekao SA II/O Szczecin z

oznaczeniem  „Wadium przetargowe – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych”

5.  W przypadku wadium wnoszonego  w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty

zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.  Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Rozdział 13. Termin związania z ofertą

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako upływ terminu do składania

ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania

ofert lub termin składania wniosków.

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane będą w formie :

- pisemnej,

- faksem (nr 91 431 18 69)

- poczty elektronicznej (adres e-mail gnowicka@ug.police.pl)

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania. .

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie

SIWZ.  We wniosku należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących

niniejszego postępowania,

4) znak postępowania – GG.271.1.2015

5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust.1 pkt. 3

ustawy.

6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.police.pl oraz niezwłocznie

przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego

(faks 91 4311869).

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodującej

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków

zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

8. Dokonując rejestracji należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach

dotyczących niniejszego postępowania,

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

5) znak postępowania – GG.271.1.2015

9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są inspektorzy Wydziału Gospodarki Gruntami : Józef Błażewicz , Genowefa Nowicka-Murawska ,tel. 91 4 311 897 fax 91 4 311 869.

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)

zaadresowanym i opisanym:

Adresat: URZĄD MIEJSKI W POLICACH

72-010 POLICE , UL. STEFANA BATOREGO NR 3

OFERTA NA WYKONANIE

„ KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH  SZCZEGÓŁOWYCH ”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT : 04 maja 2015r.

2. Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub przez Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców.

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć

tłumaczenie na język polski.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być one

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca

się  umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich

odtajnienie.

5. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w

niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim,

b) w formie pisemnej.

6. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)

były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą

stosowne Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana

i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte w sposób uniemożliwiający ich swobodne rozszycie (z zastrzeżeniem,

że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór

stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert

zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,

przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt. 1 niniejszej SIWZ

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, sekretariat , pokój nr 30, w terminie do dnia 04 maja 2015r., do  godz. 1000

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego przy ul. Bankowej 18 pok. 201 dnia

04 maja 2015 roku, godz. 1030

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, i warunków  płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny

1.Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia                i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności :

- zorganizowania zaplecza robót,

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.

2. Za ustalenia ilości robót odpowiada Zamawiający, a za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Uwaga: W przypadku błędów rachunkowych w sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysie

ofertowym lub w przypadku różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu ofertowego a

kwotą wpisaną do formularza oferty, Zamawiający przyjmie, bez względu na sposób obliczenia

przez Wykonawcę ceny ryczałtowej oferty, że prawidłowo podano cenę ryczałtową w formularzu oferty.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt.

KC = CN/COB x100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

KC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Każdy rodzaj robót od  punktu 1 -  44 posiada wartość 2,22 , punkt 45 posiada wartość 2,32.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 91 ust.5 ustawy Pzp.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art.94 ust 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki:

- strony umowy z oznaczeniem lidera,

- cel zawarcia umowy,

- okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu

zamówienia),

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania

przedmiotu zamówienia,

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego wyrażonej na

piśmie pod rygorem nieważności.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Rozdział 20 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Nie stosuje się.

Rozdział 21. Inne informacje

Nie przewiduje się:

1. zawarcia umowy ramowej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

4. udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Wzór umowy

Załącznik Nr 2 Wzór oferty

Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, art. 24 ust.2  pkt.5 Pzp.

Nr sprawy:GG.271.1.2015   							Załącznik nr 1

UMOWA nr GG.272.     .2015

W dniu  …………………………..r. pomiędzy Gminą Police, z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………….. ……………………………………………………………………

a……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………..

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym      z dnia ………………… został zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zgodnie z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych  oraz za pomocą własnych urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej                   w  ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  usługi w zakresie przedmiotu umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu projektu umowy, o którym mowa w ust.3 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty konserwacyjne urządzeń melioracji szczegółowych :

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu kopii umowy, o której mowa w ust.7 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust.5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa lub usługi, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo wartości niższej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł.

- W przypadku , o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§3

1.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty stanowiące przedmiot zamówienia, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej

za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy

lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o

zamiarze dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy.

5.W przypadku terminowego zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Zamawiający, według

własnego uznania :

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia -   ……………

- termin zakończenia -  16.11.2015r.

§ 5

Maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi  ……………. zł brutto (słownie: ………………..  zł 00/100).

§ 6

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia i finansowania robót :

1.rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych zadań, ostatnia

faktura częściowa będzie fakturą końcową, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.do faktur częściowych, stanowiących rozliczenie finansowe między Zamawiającym

i Wykonawcą, Wykonawca dołączy oryginał protokołu odbioru częściowego, który to  odbiór

zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z adnotacją „bez  zastrzeżeń”.

3.zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania  przez

Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru o którym mowa w pkt. 2.

4.za dzień zapłaty  strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia na

rzecz Wykonawcy do chwili przedłożenia oświadczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, o zaspokojeniu jego

wszelkich roszczeń z tytułu łączącej go z Wykonawcą umowy. W takim przypadku

powstrzymanie się z zapłatą przez Zamawiającego nie będzie uznane za zwłokę lub opóźnienie

w wykonaniu przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

6.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom, faktura VAT

Wykonawcy musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zaś do protokołu odbioru załączone zostaną

osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych

podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych

przedstawicieli stron.

7.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych

podwykonawców, jak za działania  i zaniechania własne.

§ 7

Strony postanawiają, że zakres robót poszczególnych zadań określi każdorazowo zlecanie z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót. Zlecenie udzielone zostanie na co najmniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia robót. Odbiory częściowe przedmiotu umowy będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  poszczególnych zadań. Do zgłoszenia do odbioru Wykonawca  zobowiązany jest dołączyć kserokopie zlecenia. Zgłoszenie, dla swej skuteczności, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. O ile w trakcie czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, czynności odbiorowe przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu.

§ 8

Zamawiający ustanawia  nadzór nad robotami  w osobie Józefa Błażewicza tel. 91 4 311897.

§ 9

- Do obowiązków Wykonawcy należy  :

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć              w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (na roboty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                 z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich                        a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych),

- należytego zabezpieczenia terenu robót po jego przekazaniu przez Zamawiającego

- zapewnienia przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót.

2. Ponadto Wykonawca:

- oświadcza, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne  przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- obowiązany jest  przeprowadzić  szkolenie stanowiskowe w zakresie  bhp,

- ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy na zasadzie ryzyka,

- zapewni kierownictwo w zakresie wykonywanych przez niego robót,

3.Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót poszczególnych podzadań aż do chwili odbioru

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka  za wszystkie szkody wynikłe na tym

terenie na zasadzie ryzyka.

§ 10

1.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy z powodu

okoliczności, za które  nie odpowiada Wykonawca, wyłącznie wynagrodzenie za roboty już

wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za odstąpienie od umowy lub jej

rozwiązanie w całości lub w części z powodu okoliczności, za które nie odpowiada

Zamawiający, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5

niniejszej umowy za każde złożone oświadczenie od odstąpieniu lub rozwiązaniu odrębnie.

3.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w

wykonaniu każdorazowego zadania. Wysokość kary wynosi –  0,5 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

4.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia

Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej rozwiązania w całości lub w części, z przyczyn za

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto

określonego w § 5 umowy za każde złożone oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu

odrębnie. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu

umowy przez zapłatę kary umownej.

5.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł

(słownie pięć tysięcy złotych ) w każdym przypadku (odrębnie; kary podlegają sumowaniu i

kumulacji):

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w

przypadkach w których wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niższa niż wysokość

faktycznie poniesionej szkody, jak również w przypadkach, w których strony nie przewidziały

odpowiedzialności w formie  kar umownych.

§ 11

- Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Wykonawca będzie mógł żądać    wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

Wszelkie inne roszczenia Wykonawcy z tego tytułu zostają wyłączone.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga dla swej skuteczności zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, będzie możliwa jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej :

  - termin realizacji przedmiotu umowy ( w tym także poszczególnych zleceń) może ulec przesunięciu o czas występowania  przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) lub zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac zgodnie technologią,

  - jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn określonych w pkt a – dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 123, poz. 1655 z późn. zm.) oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

§ 14

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi w Szczecinie.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                  Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR OFERTY

Nr sprawy :GG.271.1.2015

Zamawiający : Pieczęć wykonawcy

Gmina Police

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.„Konserwacja  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  „ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto:

1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla porostu

gęstego twardego z wygrabieniem - 1 m 2 ………...PLN( sł. zł brutto….……………………...),

2) ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu – 1 ha …PLN (sł.zł. brutto……….),

3) wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu

powierzchni lustra wody powyżej 60 % - 1 m2 ……………PLN(sł. zł brutto….……………...),

4) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł brutto…….),

5) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto...…..),

6) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu  20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto……),

7) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości  dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku  – 1m…PLN(sł.zł.brutto …...),

8) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto……..),

9) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku  - 1m…PLN(sł.zł.brutto……),

10) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m…PLN(sł.zł.brutto…….),

11) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm – z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m……PL..(sł.zł.brutto…),

12) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm – z rozplantowaniem wydobytego urrobku - 1m...PLN(sł.zł.brutto…..),

13) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm-z rozplantowaniem wydobytego urobku -  1m….PLN(sł.zł.brutto……),

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku -  1m….PLN(sł. zł.brutto…...),

15) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł. zł.brutto……),

16) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto…….),

17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości  do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto…….),

18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości  do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1 m…PLN(sł.zł.brutto….…),

19) ręczne usuwanie namułu z cieków  o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku 1 m…PLN(sł.zł.brutto……..),

20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto….…),

21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…PLN(sł.zł.brutto….…),

22)oczyszczenie  z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 40 cm - 1m…PLN(sł.zł.brutto………...…………),

23) oczyszczenie z namułu  przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 60 cm - 1m…PLN(sł.zł.brutto………..…………),

24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości  1/3 średnicy i średnicy przepustu 80 cm -1 m…PLN(sł.zł.brutto………………….),

25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m - 1m…PLN(sł. zł.brutto………...………...),

26)  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości  ½ średnicy i średnicy przepustu 40 cm - 1m…PLN(sł.zł.brutto……..……………),

27)  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu 60 cm - 1m…PLN(sł.zł.brutto……...……………),

28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu 80 cm - 1m…PLN(sł.zł.brutto………….………...),

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu  1,0 m - 1m…PLN(sł.zł.brutto…………..………..),

30 ) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,4 m - 1m…PLN(sł.zł.brutto…………………...),

31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,6 m – 1m…PLN(sł.zł.brutto………..…………),

32) oczyszczenie z namułu przepustów  rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,8 m - 1m…PLN(sł.zł.brutto………...…………),

33)oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8 m i głębokości zamulenia

50  cm – 1szt………………..PLN(sł.zł.brutto...………………………………………………..),

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0 m i głębokości zamulenia

50 cm - 1szt…………………PLN(sł.zł. brutto….……………………………………………..),

35) wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1.0 m, nachylenie skarp 1:1,

1 : 1,5, 1 : 2, grunt kat.III, głębokość do 1.0 m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej

z wykopu przy objętości do 1m3 /mb wykopu – 1m3 ……..PLN(sł.zł.brutto………………..),

36) plantowanie skarp rowów, grunt kat. III – 1m2 …….PLN(sł.zł.brutto……………………….),

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych ø 20 cm, grunt. kat.III – 1mb…PLN(sł.zł.brutto…),

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi kat. gruntu III, głębokość do 1.5m

- 1m3 ……..PLN(sł.zł.brutto…………………………………………………………………..),

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych  w

terenie równinnym – 1mb……..PLN(sł.zł.brutto……………………………………………...),

40)  odbudowa rurociągu-przepustu PVC typu „PRAGMA” ø 315 mm z przyczółkami z darniny

na mur z zasypaniem wykopu materiałem zasypowym o objętości do 1.5 m3/mb wraz

z zagęszczeniem  - 1mb………..PLN(sł.zł.brutto……………………………………………..),

41) odbudowa rurociąg-przepustu PVC ø 500 mm typu „PRAGMA” (rura – materiał

zamawiającego) z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym

o objętości do 1.5 m3/mb wraz z zagęszczeniem – 1mb…..PLN(sł.zł.brutto………………..),

42) demontaż rurociągu betonowego ø 500 mm z recyklingiem wydobytego materiału

- 1mb……PLN(sł.zł.brutto…………………………………………………………………..),

43) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji    0,5-35 mm

warstwą o grubości 20 cm  z zagęszczeniem na drogach gruntowych  - 1m2……PLN

(sł.zł brutto………………………………….).

44) roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni drogi  z recyklingiem wydobytego materiału

- 1m2…….PLN(sł.zł.brutto…………………………..),

45) odtworzenie korpusu drogi według istniejącego przekroju – 1m2….PLN(sł.zł.brutto………),

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia

16 listopada  2015 r.

2) akceptujemy warunki płatności;

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do

nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania

Zamówienia,

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

poz. …..

poz.……

poz……

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty (Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz

załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

- ………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres WYKONAWCY :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

NIP .....................................................................................................................................................

REGON .............................................................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

............................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

............................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

............................................................................................................................................................

numer telefonu: ..........................................numer faksu: ..................................................................

e-mail .................................................................................................................................................

............................, dn. ..........................2015 r                   ..........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3 do SIWZ

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Nr sprawy.GG.271.1.2015

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH

SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ

PRZEDMIOTOWI  ZAMÓWIENIA *

| LP. | Przedmiot zamówienia | Wartość Zamówienia | Rozmiar km | Okres realizacji | Zamawiający Nazwa i adres oraz nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………….                                                  ………………………………………………………..

miejscowość, data                                                                           podpisy i pieczątki upoważnionych

przedstawicieli  Wykonawcy

* należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru końcowego robót).

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy:GG.271.1.2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy…..........……..

Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na ”Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.

........................., dn. .........................                                   ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki/

1    Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy:GG.271.1.2015

OŚWIADCZENIE 									    Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 						    	           art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Informujemy, że

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm)*

- nie należymy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm)*

(*)- niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp.

………………………………..

data, imię i nazwisko

podpis uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Pieczęć firmowa wykonawcy

……………………, dnia…………………….

BURMISTRZ  POLIC

ul. Stefana  Batorego 3

72 – 010   Police

ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie usługi :

„KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI  WODNYCH

SZCZEGÓŁOWYCH ”

1.Zamawiający : Gmina Police, z siedzibą w  Policach przy  ul. Stefana Batorego 3,

- – 010 Police, tel. (91)  4 311 830,  fax  4 311 832. Prowadzący postępowanie : Wydział

Gospodarki Gruntami.

2.Tryb udzielenia zamówienia :  Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie Specyfikacja Istotnych  Warunków

Zamówienia : www.bip.police.pl

4.Przedmiot zamówienia : konserwacja urządzeń melioracji wodnych  szczegółowych

obejmująca :

1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla porostu

gęstego twardego z wygrabieniem,

2) ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu,

3) wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu

powierzchni lustra wody powyżej 60 % ,

4) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

5) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

6) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu  20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

7) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości  dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

8) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

9) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

10) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

11) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm – z rozplantowaniem wydobytego urobku,

12) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm – z rozplantowaniem wydobytego urobku,

13) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

15) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

16) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości  do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości  do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

19) ręczne usuwanie namułu z cieków  o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości

warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

22)oczyszczenie  z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 40 cm,

23) oczyszczenie z namułu  przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 60 cm,

24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości  1/3 średnicy i średnicy przepustu 80 cm,

25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 1.0 m,

26)  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości  ½ średnicy i średnicy przepustu 40 cm,

27)  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu 60 cm,

28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu 80 cm,

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości ½ średnicy i średnicy przepustu  1,0 m,

30 ) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,4 m,

31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia  przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,6 m,

32) oczyszczenie z namułu przepustów  rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do

wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,8 m,

33)oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8 m i głębokości zamulenia

50  cm,

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0 m i głębokości zamulenia

50 cm,

35) wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1.0 m, nachylenie skarp 1:1,

1 : 1,5, 1 : 2, grunt kat. III, głębokość do 1.0 m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej

z wykopu przy objętości do 1m3 /mb wykopu,

36) plantowanie skarp rowów, grunt kat. III,

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych ø 20 cm, grunt. kat.III,

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi kat. gruntu III, głębokość do 1.5m,

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych  w

terenie równinnym,

40) odbudowa rurociągu – przepustu PVC typu „PRAGMA”ø  315 mm z przyczółkami z darniny

na mur z zasypaniem wykopu materiałem zasypowym o objętości do 1.5m3/mb wraz

z zagęszczeniem,

41) odbudowa rurociągu-przepustu PVC ø 500 mm typu „PRAGMA” (rura – materiał

zamawiającego) z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o

objętości do 1,5 m3/mb wraz z zagęszczeniem,

42) demontaż rurociągu betonowego ø 500 mm z recyklingiem wydobytego materiału,

43) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji 0,5 – 35 mm

warstwą o grubości 20 cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych,

44) roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni drogi  z recyklingiem wydobytego materiału,

45) odtworzenie korpusu drogi według istniejącego przekroju.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert  częściowych.

6. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Przedmiot zamówienia należy zrealizować  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  :

16 listopada 2015r.

8. Udział w zamówieniu wymaga złożenia pisemnej oferty wg wzoru zał. nr 2 SIWZ w

zamkniętej kopercie w sekretariacie (pokój nr 30) Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana

Batorego 3, w terminie do 04 maja  2015r., do godziny 10.00.

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

udziału określone  w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

a także wykazania należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat ( lub w okresie krótszym

jeżeli  okres działalności jest krótszy) co najmniej 3 robót odpowiadających rodzajem i

wartością  przedmiotowi zamówienia o łącznej długości minimum 5 km każda.

Zamawiający dokona oceny na zasadzie : spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie

choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie i odrzucenie oferty.

9.W przetargu stosuje się wadium.

10.Kryteria oceny ofert : cena wykonania zamówienia 100 %.

11.Termin związania  z ofertą : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu

składania  ofert.

12.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04 maja 2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, w sali nr 201 w obecności Wykonawców.

13.SIWZ można odebrać (nieodpłatnie)  w siedzibie Zamawiającego pokój 217 przy ul.

Bankowej 18 w Policach w godzinach 9.00 – 14.00.

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia : www.police.pl

14.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się  z Wykonawcami są : Józef Błażewicz, Genowefa Nowicka –Murawska. Tel. (91) 4 311 897.

Wywieszono dnia………………………………

Zdjęto dnia……………………………………….