Zał. Nr 6 do SIWZ

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu…………………….. w Policach pomiędzy **Gminą Police** z siedzibą w Policach przy

ul. Stefana Batorego 3, w imieniu której działa:

**Władysław Diakun - Burmistrz Polic**

zwaną dalej w treści umowy **„Zamawiającym”**

a

………………………………………………………………………………. z siedzibą w ...........................

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy **„Wykonawcą”,** któregoreprezentuje:

………………………………………………………..

zawarta w rezultacie wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. ***„Przebudowa drogi gminnej w m. Niekłończyca. Etap I.”***na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2015 r. poz.2164; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1020)

**Przedmiot umowy**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
 **Przebudowa drogi gminnej w m. Niekłończyca. Etap I.**

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

* przebudowę drogi gminnej na odcinku 314 m w granicach istniejącego pasa drogowego,
* wykonanie drogi dojazdowej do posesji z możliwością późniejszego wykonania chodnika,
* wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów do posesji z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na warstwie odcinającej z piasku),
* utwardzenie poboczy.

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust.2 zawarty jest w dokumentacji projektowej

pn.:*Przebudowa drogi gminnej w m. Niek³oñczyca. Etap I.* opracowanej przez Pracowniê Projektow¹ Dróg i Mostów Andrzej Chmielewski, ul. Papie¿a Jana Paw³a II, 70-445 Szczecin.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w
 § 1 ust.2 zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi
 przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych

 urządzeń.

 6. Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą posiadać aprobaty, atesty, świadectwa
 i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte
 w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 budowlanych.

**Termin realizacji**

**§ 2**

1. Termin realizacji zamówienia do **30 listopada 2016r.**
2. Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się datę złożenia w siedzibie Zamawiającego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego robót poprzedzonego stosownym wpisem kierownika budowy w Dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

**§ 3**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art.632 Kodeksu cywilnego) w wysokości ceny oferty Wykonawcy, tj. ...................................PLN brutto (słownie: ........................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszelkich prac i robót, choćby niewskazanych wprost w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia celu, któremu służyć ma przedmiot umowy.

 **Warunki płatności**

**§ 4**

1. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbędzie się

 na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na koniec miesiąca

 października 2016r., oraz faktury końcowej po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze

 końcowym robót.

3. Faktura częściowa wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru częściowego robót

 potwierdzającego faktyczne zaawansowanie robót

4. Załącznikiem do faktury końcowej Wykonawcy będzie podpisany protokół odbioru

 końcowego robót.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, Wykonawca

 zobowiązany jest dołączyć do faktur wykazy, zawierające w swej treści informację o wysokości

 kwot należnych poszczególnym Podwykonawcom.

6. Należność wykazana za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazana zostanie na

 konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego oświadczenia Podwykonawcy, o otrzymaniu

 należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy, zaakceptowaną przez

 Wykonawcę.

7. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto

 Wykonawcy, wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury

 Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjęty zostanie dzień obciążenia rachunku

 Zamawiającego.

**Udział podwykonawców**

**§ 5**

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części zamówienia.
2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy stanowi dyskrecjonalną decyzję Zamawiającego i nie wymaga uzasadnienia.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od jej przedłożenia uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
6. W przypadku zmiany bądź rezygnacji z Podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1i5 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 PLN w przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego nastąpi zawarcie lub zmiana umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania własne.

**Prawa i obowiązki stron**

**§ 6**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy – w dniu przekazania placu budowy - dokumentacji projektowej, na

 podstawie której przedmiot umowy będzie realizowany

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia

 umowy,

- dokonywanie odbiorów częściowych robót zanikających oraz odbioru końcowego,

- współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- terminowe dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z dokumentacją projektową,
 specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej

- ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku

 z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (w szczególności: na
 roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z
 wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz

 następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich a

 powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów

 mechanicznych),

- należytego zabezpieczenia terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiającego

3. Ponadto Wykonawca:

- oświadczy, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy będą posiadać aktualne przeszkolenie

 w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- obowiązany będzie również przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp,

- ponosić będzie pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych

 pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

- zapewni nadzór budowlany w zakresie wykonywanych przez niego robót wynikających z

 niniejszej Umowy,

4. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego, Wykonawca

 ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

5. Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy
 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem
 Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który zostanie przedłożony Zamawiającemu.

 **Odbiór robót**

**§ 7**

1. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy podlegają odbiorom częściowym i końcowemu.

2. Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót wchodzących

 w zakres przedmiotu umowy.

3. Gotowość do odbioru końcowego, stwierdzona będzie przez Wykonawcę wpisem do dziennika

 budowy, potwierdzonym wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzającym gotowość
 przedmiotu umowy do odbioru. Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi gotowość do
 odbioru w formie pisemnego wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru końcowego

 wykonanych robót, który złożony zostanie w siedzibie Zamawiającego

4. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca powinien złożyć nie później niż w

 dniu upływu terminu zakończenia robót wskazanego w umowie.

5. Wykonawca wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót, przedłoży

 Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, tj. w szczególności:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym,

- kartę informacyjną – załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy,

- dziennik budowy z wpisami inspektora nadzoru potwierdzającego zakończenie wszystkich

 robót i gotowość przedmiotu umowy do odbioru,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą (oświadczenie geodety o zakresie wykonanych

 robót, kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi zmianami
 wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian, mapa
 geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w powiatowym ośrodku
 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **lub potwierdzenie złożenia jej do rejestracji w**

 **ośrodku jw.),**

- rysunki powykonawcze
- wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla użytych materiałów,

- dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadów

 wraz z wyszczególnieniem tych odpadów,

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy o dokonanie

 odbioru końcowego robót, jeżeli przedłożona dokumentacja odbiorową nie będzie kompletna.

 W takim wypadku powstrzymanie się Zamawiającego z przystąpieniem do czynności

 odbiorowych nie będzie uważane za opóźnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu

 obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

7. Zamawiający w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót powoła komisję odbiorową

 (w jej skład wejdą m.in. kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego
 i Użytkownika, projektant).

8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że roboty nie zostały zakończone

 zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie

prawo ich przerwania. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zakończeniu przez Wykonawcę wszelkich robót objętych umową. Przerwanie czynności odbiorowych w przypadku określonym powyżej nie będzie uważane za opróżnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i usuwalnych w

 przedmiocie umowy, podpisany zostanie protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin do

 ich usunięcia. Usunięcie wad nastąpi nieodpłatnie, a podpisanie protokołu odbioru końcowego
 nastąpi po usunięciu wszystkich wad .Podpisanie protokołu wskazującego stwierdzone wady i
 termin ich usunięcia nie stanowi zmiany terminu wykonania umowy i nie zwalnia Wykonawcy z
 obowiązku zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i
 nieusuwalnych w przedmiocie zamówienia, Zamawiający odmówi podpisania protokołu

 odbioru, zaś Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania przedmiotu umowy.

 Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi niezależnie od wysokości związanych z tym

 kosztów. Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty

 kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i usuwalnych w

 przedmiocie zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego wskazujący

 stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i nieusuwalnych

 w przedmiocie zamówienia Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do proporcjonalnego

 obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu istnienia wad.

13. Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w pkt 9 i 11. uprawnia Zamawiającego do zlecenia

 Ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie wykonania prac, celem

 usunięcia stwierdzonych wad, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

**Gwarancja jakości i rękojmia za wady**

 **§ 8**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu letniej gwarancji i rękojmi, co do jakości wykonanych
 robót, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W celu formalnego potwierdzenia udzielenia gwarancji Wykonawca, przed podpisaniem przez

 Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu kartę gwarancji

 jakości wykonanych robót zawierającą następujące informacje:

 - dane (nazwa i adres) Zamawiającego i Wykonawcy,

 - nazwę zadania obejmującego roboty stanowiące przedmiot gwarancji,

 - nr umowy, na podstawie której ww. roboty wykonano i datę odbioru końcowego,

 - warunki i okres obowiązywania gwarancji,

3**.** Warunki gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany

 zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
 robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- do karty gwarancyjnej Wykonawca dołącza aprobaty techniczne wyrobów, świadectwa

 dopuszczenia, certyfikaty zgodności .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne

 zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

- w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych

 wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole spisanym przy udziale obu

 stron, a w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie zgodne z obowiązującymi

 przepisami niezwłocznie.

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- w przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót

 na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

- w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia

 Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

 powykonawczej i protokołu odbioru oraz protokołów komisyjnych przeglądów technicznych

 sporządzonych w okresie gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody i straty, które
 spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za

wady robót.

  **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**§ 9**

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty tj. ……………  **zł** **brutto**  (słownie: ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
2. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany, kwota zabezpieczenia zostanie zmniejszona do 30 % wartości zabezpieczenia, tj. do kwoty………… **zł** **brutto** (słownie: ) i stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
3. Zwrot pozostałego zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i będzie poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie przeglądu.

 **Kary umowne**

**§ 10**

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego

 brutto za każdy dzień opóźnienia,

 - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości

 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu

 terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

 - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w

 wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

 wynagrodzenia umownego brutto,

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1 zostaną potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia..

3. Wykonawca nie może się zwolnić z obowiązku wykonania zobowiązania poprzez zapłatę

 kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

 uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdy

 wysokość rzeczywistej szkody jest większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak

 również w przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności Wykonawcy w

 formie kar umownych.

**Rozwiązanie umowy**

**§ 11**

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się

 lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z jej warunków.

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od

 umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

 nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
 zawarcia. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni

 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca będzie mógł żądać

 wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia swojej

 decyzji.

 **Przedstawiciele stron**

**§ 12**

 1. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………

 2. Przedstawicielem Zamawiającego jest p. Krzysztof Kuśnierz – Naczelnik Wydziału
 Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach.

 3. Wszelkie oświadczenia wskazanych powyżej przedstawicieli stron nie stanowią zmiany umowy.

**Postanowienia końcowe**

**§ 13**

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

 oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących

 okoliczności:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez

 Zamawiającego, uniemożliwiających wykonywanie robót,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

 Zamawiającego,

- zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji na wniosek Zamawiającego,

- w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia

 losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

 - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o

 charakterze działania siły wyższej,

 2) Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT

 dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi

 obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów

 zmieniających stawkę podatku VAT.

1. Zmian ilościowych zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia, zastrzeżonej dla Wykonawcy w cenie ryczałtowej w wyniku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana treści umowy wymagała będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

 cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu

 powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
 Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

1. formularz oferty,
2. SIWZ

**Zamawiający: Wykonawca:**