Protokół nr 38/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 3 lipca 2017 roku

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

- Analiza działalności Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w roku 2017. Przeprowadzenie kontroli budowy węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego.

- Wizytacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom pan Andrzej Rogowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia zespołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę przebiegu prac związanych
z budową węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego. Prace przebiegają zgodnie z dokumentacją projektową. Zachowana jest terminowość realizacji robót. Pracownicy prace wykonują zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas prowadzonej kontroli działalności Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Naczelnik Wydziału Pan Krzysztof Kuśnierz zreferował działalność w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny w roku 2017.

Na podstawie otrzymanych informacji stwierdza się, że na terenie Polic prowadzonych jest 56 zadań z planu wydatków majątkowych z roku 2017 oraz występują 3 zadania z planu wydatków majątkowych niewygasających
z końcem 2016 roku (zadania z planu wydatków majątkowych w załączeniu).

Prace realizowane są zgodnie z dokumentacją projektową i pozostałymi założeniami umownymi.

Ad. 5.

Komisja przeprowadziła wizytację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obiekty sportowe eksploatowane są w 90%. Generalnie stan obiektów jest dobry, wyjątek stanowi obiekt przy ulicy Siedleckiej. Renowacji wymaga 40 letnia nawierzchnia płyty głównej boiska oraz płyta boczna. Modernizacji wymaga również stan trybun stadionowych.

Ad. 6.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami, które wpłynęły pod obrady Komisji.

Ad. 7.

Wolnych wniosków nie stwierdzono.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Andrzej Rogowski	Przewodniczący Komisji

Andrzej Rogowski

ZP