WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W GMINIE POLICE  W  LATACH 2004 – 2009

II edycja

Opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

Police, sierpień 2004 r.

SPIS TREŚCI:

- Podstawa prawna i zakres opracowania

- Realizacja zadań 2003 r.

  - Dostarczanie wody

  - Gospodarka ściekowa

  - Pozostała działalność

- Zmiany i uzupełnienia Planu I edycji

- Warunki funkcjonowania ZWiK w Policach

  - Potrzeby eksploatacyjne

  - Planowanie inwestycji

  - Finansowanie zewnętrzne inwestycji

- Zestawienie tabelaryczne zadań

1. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawę prawną opracowania planu stanowi art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zmianami).

Niniejszy plan jest aktualizacją „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2003-2008”, uchwalonego przez Radę Miejską w Policach uchwałą Nr X/81/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.

Aktualizacja polega na:

-	dostosowaniu planu do budżetu Gminy na rok 2004 oraz Wykazu Wieloletnich Programów Inwestycyjnych na lata 2004-2008, uchwalonego przez Radę Miejską w Policach uchwałą Nr XXIV/180/04 z dnia 31. 08. 2004 r.

-	zmianie wysokości planowanych nakładów i czasu realizacji zadań kontynuowanych,

-	uzupełnieniu o zadania nowe, nie ujęte w planie poprzedniej edycji.

Zestawienie tabelaryczne zadań (rozdział 5.) zawierające: wykaz zadań, wysokość nakładów, planowane okresy realizacji oraz przewidywane źródła finansowania – zostało opracowane na podstawie prowadzonych Kart Zadań Inwestycyjnych, przechowywanych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

2. REALIZACJA ZADAŃ W 2003 R.

2.1. Dostarczanie wody

Zgodnie z ustalonym w Gminie Police podziałem zadań, prowadzenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych należy do zadań Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Gminy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji odpowiada za utrzymanie i eksploatację posiadanych urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. Uczestniczy ponadto w realizacji Planu Modernizacji i Rozwoju wykonując zadania dotyczące odtworzenia sieci i modernizacji istniejących obiektów pomocniczych. Po uzgodnieniu ZWiK może nadzorować przygotowanie wybranych inwestycji tj. opracowanie dokumentacji budowlanej.

W odniesieniu do zadań realizowanych pod nadzorem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego (TI), zostały wykonane wszystkie zadania wynikające z planu na rok 2003. Szczegółowe dane dotyczące poniesionych nakładów zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2003 r. opracowane przez Wydział TI.

Ujęte w planie na 2003 r. zadania realizowane przez ZWiK zostały również wykonane z wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej modernizacji SUW w Dębostrowie. Wykonanie tej dokumentacji zostało zlecone zgodnie z planem, jednak wykonawca wybrany w drodze przetargu nie wywiązał się z zawartej umowy i została ona wypowiedziana przez ZWiK. Uwzględniając aktualne zapotrzebowania oraz zdolności produkcyjne pozostałych ujęć, w tym uruchomionej w 2003 r. SUW w Tanowie - modernizacja SUW Dębostrów zaplanowana została na rok 2007, stanowiąc rezerwowe źródło zaopatrzenia mieszkańców północnej części gminy w wodę.

Kontynuowane są następujące zadania rozpoczęte w roku 2003:

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Policach przy ul. Grzybowej,

- wykonanie wodociągu przesyłowego Tanowo-Pilchowo,

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trzebieży,

- wykonanie uzbrojenia terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach,

- wykonanie kanalizacji północnej części Gminy,

- wykonanie uzbrojenia ul. Zielonej w Pilchowie,

- wykonanie uzbrojenia ul. Wiejskiej.

2.2. Gospodarka ściekowa

Organizacja i nadzór realizacji zadań dotyczących sieci kanalizacyjnych wykonywanych w 2003 r. powierzone zostały Wydziałowi TI. Ujęte w planie zadania z tego zakresu zostały wykonane za wyjątkiem uzbrojenia ul. Wiejskiej w Pilchowie oraz I etapu kanalizacji północnej części gminy. Z powodów niezależnych od Gminy Police wykonanie tych zadań przesunięte zostało na 2004 r.

Dodatkowo wykonana została modernizacja kanalizacji ściekowej w przedszkolu w Tanowie.

2.3. Pozostała działalność

ZWiK dokonał w 2003 r. planowanego zakupu przyczepy dwuosiowej oraz z powodu awarii i wycofania z eksploatacji samochodu dostawczego – zakupiono nowy.

3. ZMIANY I UZUPEŁNIENIA PLANU I-ej EDYCJI

Aktualną edycję planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w stosunku do poprzedniej edycji różni:

- brak w zestawieniu zadań:

  - budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tanowie – zadanie wykonane,

  - wykonanie wodociągu w Leśnie Górnym – zadanie wykonane,

  - modernizacja kanalizacji sanitarnej w Policach ul. Nadbrzeżna, Szpilkowa, Jesionowa, Bukowa, Jaworowa, Modrzewiowa, Trzcinowa, Topolowa – zadanie włączone do zadania „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych-kanalizacja Gminy Police”,

  - wykonanie uzbrojenia w ul. Warszewskiej w Pilchowie,

  - modernizacja kanalizacji sanitarnej w Policach ul. Świerkowa, Jodłowa – zadanie włączone do zadania „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych-kanalizacja Gminy Police”,

  - wykonanie kanalizacji sanitarnej w Policach ul. Starzyńskiego, Polna, Dubois – zadanie włączone do zadania „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych-kanalizacja Gminy Police”,

  - modernizacja kanalizacji sanitarnej w Policach ul. Grunwaldzka, Tanowska, Licealna – zadanie włączone do zadania „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych-kanalizacja Gminy Police”

  - zakup przyczepy dwuosiowej – zadanie zrealizowane,

  - remont dachu SUW w Mścięcinie – zadanie zrealizowane w 2003 r.

- zmiana wysokości nakładów i/lub terminu realizacji zadań:

  - budowa SUW w Policach ul. Grzybowa,

  - wykonanie wodociągu przesyłowego Tanowo-Pilchowo,

  - modernizacja SUW w Trzebieży,

  - modernizacja SUW w Dębostrowie,

  - modernizacja wodociągu przesyłowego Police-Jasienica

  - modernizacja wodociągu przesyłowego Ø400 w ul. Przęsocińskiej,

  - modernizacja sieci wodociągowej w Sierakowie,

  - wykonanie uzbrojenia terenu w Policach przy ul Piłsudskiego,

  - „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych-kanalizacja Gminy Police”

  - wykonanie uzbrojenia ul. Zielonej w Pilchowie,

  - wykonanie uzbrojenia ul. Wiejskiej w Pilchowie,

  - remont garaży ZWiK w Policach przy ul. Tanowskiej,

Zmiany polegają na dostosowaniu nakładów do aktualnego stanu wynikającego z rozstrzygnięć przetargowych, zmiany zakresu inwestycji lub dostosowania nakładów do budżetu gminy na 2004 r.

- dodanie zadań nowych:

  - budowa sieci wodociągowej w Pilchowie ul. Warszewska,

  - budowa sieci wodociągowej w m. Stare Leśno– wynika z aktualnych potrzeb,

  - opracowanie koncepcji modernizacji sieci wodociągowej w Pilchowie – wynika z aktualnych potrzeb,

  - budowa sieci wodociągowej w Uniemyślu – partycypacja w kosztach Społecznego Komitetu Budowy Uzbrojenia; dostosowanie do budżetu Gminy na 2004 r.,

  - budowa sieci wodociągowej w Tanowie – partycypacja w kosztach Społecznego Komitetu Budowy Uzbrojenia; dostosowanie do budżetu Gminy na 2004 r.,

  - budowa sieci wodociągowej w Węgorniku – partycypacja w kosztach Społecznego Komitetu Budowy Uzbrojenia; dostosowanie do budżetu Gminy na 2004 r.,

  - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb ZWiK,

  - remont instalacji alarmowej zbiorników retencyjnych,

  - projekt stref ochronnych Ujęcia Tanowska.

4.  WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZWiK W POLICACH

4.1. Potrzeby eksploatacyjne

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Policach statutem, Zakład Wodociągów i Kanalizacji odpowiada za bieżącą eksploatację urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Wszelkie działania modernizacyjne i rozwojowe wykonywane są przez wyspecjalizowaną komórkę – Wydział TI Urzędu Gminy i finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, ewentualnie ze źródeł zewnętrznych za pośrednictwem budżetu gminy. Wykonywane przez Wydział TI inwestycje są po zakończeniu przekazywane do eksploatacji i zarządzania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach nie obciążając kosztami wytworzenia budżetu ZWiK. W konsekwencji ustalane zgodnie z przepisami) ceny jednostkowe za wodę i odprowadzanie ścieków – nie uwzględniając kosztów modernizacji, nie zawierają niezbędnych nakładów na utrzymanie i eksploatację nowo przejętych instalacji.

Planowane przejęcie w 2005 r. przez ZWiK dodatkowych 28 km sieci kanalizacji sanitarnej (dotychczas eksploatuje 60 km) oraz 5 nowych przepompowni ścieków (dotychczas 2), wymaga zabezpieczenia niezbędnych służb eksploatacyjnych i dodatkowego sprzętu.

4.2. Planowanie inwestycyjne

Wprowadzenie wynikającego z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązku opracowywania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – spowodowało równoczesne funkcjonowanie dwóch wieloletnich planów inwestycyjnych uchwalanych przez Radę Miejską. Poza niniejszym Planem istnieje Wykaz Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Police na lata 2004-2008. Stwarza to konieczność ujednolicenia metod planowania przy współdziałaniu wydziałów Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w tym ZWiK. Działania zmierzające do ujednolicenia metod planowania będą kontynuowane w 2005 r.

4.3. Finansowanie zewnętrzne inwestycji

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Police przewiduje współfinansowanie części zadań ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności funduszy Unii Europejskiej, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także funduszy prywatnych. Realizacja tego planu wymaga podjęcia działań zapewniających pozyskanie funduszy z zaplanowanych źródeł. Przewiduje się koordynację pozyskiwania tych funduszy na szczeblu Urzędu Gminy, z możliwością podejmowania własnych działań w tym kierunku przez poszczególne jednostki i zakłady budżetowe m.in. ZWiK.

5.  ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZADAŃ – w  załączeniu.

Opracował:

Lech Bartnik – Dyrektor Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji

w Policach

) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257)