Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt

Umowa nr ……./…./2018

Zawarta w dniu …………..2018 r. w Policach pomiędzy:

Gminą Police z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3

NIP 8511000695	REGON 811685390

reprezentowaną przez:

- ………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………….(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w …………………………………(siedziba Wykonawcy), ……………………………………………….. …………………………………………………………….(adres wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem……………………………………….... przez…………………….………, REGON:………………….., NIP:……………………………

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), przez :

………………………………………………………………………………………………….......................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia ………….2018 r., przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986) na wykonanie zadania pn. Waloryzacja przyrodnicza gminy Police

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

RPZP.04.08.00-32-A001/17: Waloryzacja przyrodnicza gminy Police.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. Waloryzacja przyrodnicza gminy Police – dalej zwana usługą lub zadaniem.

- Usługa wykonywana będzie zgodnie z Instrukcją-operatem botanicznym, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz, Instrukcją-operatem faunistycznym, stanowiącą załącznik nr 7 do siwz, Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do siwz, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Zadanie polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obejmującej gminę Police wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji pod nazwą „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police”. Dokumentacja powinna zawierać część tekstową, mapy i dokumentację fotograficzną, opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, wskazanymi w ust. 2 w sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych narzędzi.

- Dokumentacja powinna obejmować obszar gminy Police, w jej granicach administracyjnych, z uwzględnieniem powiązań i oddziaływań bezpośredniego otoczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zobowiązuje się do uwzględnienia jej zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1.  Strony ustalają, że ostateczny termin wykonania i przekazania całości zadania, o którym mowa w § 1, na
     dzień 31.03.2020 r. , w tym:

a)   Etap I – od dnia podpisania umowy do 31 marca 2019 r. obejmujący:

- wstęp, zakres i metodę sporządzania waloryzacji,

- ogólną charakterystykę gminy,

- charakterystykę istniejących i proponowanych obszarów i obiektów chronionych,

- charakterystykę nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego,

- przyrodę gminy na tle przepisów krajowych, europejskich, międzynarodowych,

- miejsca koncentracji oraz trasy przelotów ptaków w okresie wędrówek jesienno-zimowych 
– prace wstępne,

- gatunki (głównie ptaków) zimujące na terenie gminy,

- zimowiska nietoperzy,

- florę grzybów, mchów, porostów, itd. – rozpoczęcie prac;

b)   Etap II – od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmujący:

- występowanie gatunków roślin wczesnowiosennych, tras przelotów ptaków i miejsc koncentracji na przelotach wiosennych (sejmiki bocianów, zlotowiska żurawi itp.),

- inwentaryzację botaniczną i faunistyczną przeprowadzoną w sezonie wegetacyjnym,

- miejsca koncentracji oraz trasy przelotów ptaków w okresie wędrówek jesienno-zimowych – kontynuacja inwentaryzacji;

c)   Etap III – od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. obejmujący:

- przeprowadzenie uzupełniających prac terenowych (w razie konieczności),

- opracowanie pełnej inwentaryzacji faunistycznej i botanicznej, z uwzględnieniem wszystkich okresów badań terenowych,

- opracowanie pełnej treści dokumentu zgodnie z konspektem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

2.  Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się dzień protokolarnego przekazania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

§ 3

Wynagrodzenie

1.  Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu w wysokości:

Wynagrodzenie netto		……………… zł

Podatek VAT   	 	             ……………… zł

Wynagrodzenie  brutto		……………… zł

Słownie: ……………………………………, …/100

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszelkich prac, choćby niewskazanych wprost w Opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia celu, któremu służyć ma przedmiot umowy.

§ 4

Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga wcześniejszej akceptacji jej treści przez Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W przypadku nierozliczenia należności Wykonawcy z podwykonawcami, zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z wcześniej zawartą umową zatwierdzoną przez Zamawiającego. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do usług realizowanych przez Podwykonawców.

§ 5

Umowa o podwykonawstwo

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem,  umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na usługi z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres usług powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu usług wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania usług objętych umową,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi,

- w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 3 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy, w celu wykonania zakresu usług określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może  umożliwić Podwykonawcy rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

§ 6

Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i siwz, zamawiający powołał:

- Annę Chamratowicz – koordynacja procesu, reprezentowanie Zamawiającego, tel. …..,e-mail ……..

- Natalię Haleczko - reprezentowanie Zamawiającego, tel. ………,e-mail ………………...

2.   Przedstawiciele Zamawiającego działają w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego.

3.   Przedstawiciele Zamawiającego nie posiadają uprawnień do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w
      imieniu Zamawiającego i zrzekania się w jego imieniu roszczeń.

- Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:

……………………………...nr tel. ……………………e-mail……………………..

…………………………….. nr tel.  ……………………e-mail…………………….

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w minimum 4 spotkaniach roboczych (radach technicznych) i 2 spotkaniach podsumowujących (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram, metodologię prowadzenia prac i spotkań  roboczych (rad technicznych) najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu częściowego z każdego ze spotkań roboczych.

- Jeżeli podczas odbioru lub spotkań roboczych przedstawiciele Zamawiającego stwierdzą niewielkie uchybienia w jakości realizowanych prac, wówczas w protokole końcowym określone zostaną zobowiązania Wykonawcy do likwidacji wad lub usterek oraz termin ich usunięcia bez względu na to czy dotyczy to prac wykonywanych bezpośrednio przez Wykonawcę czy podwykonawcę.

- Wszelkie zmiany w harmonogramie i metodologii wymagają pisemnej akceptacji obu stron.

- W harmonogramie spotkań przewiduje się:

- spotkanie organizacyjne (wstępne),

- spotkanie po zakończeniu każdego z 3 etapów

- dwa spotkania podsumowujące z prezentacją multimedialną ostatecznej dokumentacji (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

- O terminach poszczególnych spotkań Wykonawcy będą każdorazowo informowani pisemnie.

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanej usługi i postępów w jej realizacji.

- Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz udzielić wyjaśnień, w terminie  określonym przez Zamawiającego w stosownym piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii   Zamawiającego.

- Osobami po stronie Wykonawcy realizującymi przedmiot umowy są:

Koordynator projektu: ……………………………………………………………..

Ekspert w dziedzinie botaniki/fitosocjologii: …………………………………….

Ekspert w dziedzinie zoologii/biologii: ………………………………………………..

Ekspert w dziedzinie geologii: …………………………………………………………

Ekspert ds. GIS:   ……………………………………………………………………….

Ekspert w dziedzinie ichtiologii: ……………………………………………………….

Ekspert w dziedzinie ornitologii:………………………………………………………..

Ekspert w dziedzinie chiropterofauny: ………………………………………………..

Ekspert w dziedzinie herpetofauny:…………………………………………………….

Ekspert w dziedzinie zoologii bezkręgowców:…………………………………………

Ekspert ds. ochrony środowiska:……………………………………………………….

Ekspert ds. architektury krajobrazu:……………………………………………………

- Zmiana ww. osób, zaakceptowanych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić na wniosek Wykonawcy, każdorazowo za pisemną zgodą Zamawiającego. Do wniosku Wykonawca winien dołączyć dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w siwz oraz posiadać doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny oferty.

§ 7

Zobowiązania  Zamawiającego

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  dokonywanie odbioru częściowego usług (poszczególnych etapów)

2)  zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi, zgodnie z § 12 niniejszej umowy.

§ 8

Zobowiązania Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy (bez odrębnego wynagrodzenia) należy w szczególności:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie usług zgodnie z zasadami wiedzy przyrodniczej, obowiązującymi przepisami prawa.

3.   Koordynacja usług w szczególności wykonywanych przez podwykonawców.

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym także za działania lub zaniechania osób i podmiotów którymi posłużył się przy jej realizacji.

§ 9

Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy jakie powstaną w związku i w wyniku wykonania umowy, w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe przysługujące autorom i wszystkim innym podwykonawcom.

2. Wykonawca oświadcza, że opracowując dokumenty będące przedmiotem umowy nie naruszy praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

3. Autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, jakie powstaną w wyniku wykonania umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 12 ust. 4.

4. W ramach przysługującego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji umowy na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),  w szczególności w zakresie:

- utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji inwentaryzacji),

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- sporządzenie wydruku komputerowego,

- zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,

- wprowadzenie do obrotu,

- nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu w opracowaniach i innych elementach będących przedmiotem zamówienia, korzystania z nich, poboru i przetwarzania danych zawartych w nich, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz dokumentu pn. „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police” osobom w stosunku do których Zamawiający jest zobligowany do ich udostępnienia na mocy przepisów prawa.

5.   Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 w
      ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6.   Wykonawcy nie przysługują odrębne wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu umowy na każdym
      odrębnym polu eksploatacji.

7.   Zamawiającemu służy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, prawo do zezwalania na wykonywanie
      zależnego prawa autorskiego.

- Opisane umową pola eksploatacji dotyczą wykorzystywania tak oryginału przedmiotu umowy, jak i jego kopii.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach przysługującego wynagrodzenia, prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy. Zezwolenie niniejsze obejmuje w szczególności dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również wykorzystanie ich w części lub całości, rozporządzanie nimi oraz łączenie z innymi utworami.

- Przejście majątkowych praw autorskich do utworów oraz prawa zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów następuje z chwilą dostarczenia utworu Zamawiającemu.

- Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego, w ramach przysługującego wynagrodzenia, własności egzemplarza utworu (nośnika, na którym dostarczono dany utwór).

- Strony uzgadniają, że Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego może sporządzać obcojęzyczne wersje dokumentów stanowiących przedmiot umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.  W razie zaistniałej istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane w sposób prawidłowy i bez uwag do chwili odstąpienia.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczania mu dodatkowego terminu, w następujących przypadkach:

1)	wystąpienia okoliczności wyszczególnionych w ust.1.

2)	nieudokumentowania posiadania polisy ubezpieczeniowej,

3)	nierozpoczęcia prac wynikających z niniejszej umowy w ciągu 10 dni od daty określonej w
             przedstawionym przez wykonawcę i uzgodnionym z zamawiającym harmonogramie usług,

4)	wykonywania przez Wykonawcę usług w sposób niedbały, nieterminowy lub stanowiący zagrożenie
             bezpieczeństwa,

5) 	wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,

6)     	w przypadku nieuzasadnionego przerwania usług na okres dłuższy niż 10 dni przez Wykonawcę
             realizacji usług i ich niepodejmowania,

7)        w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje  prac zgodnie z harmonogramem usług, nie uczestniczy w spotkaniach  roboczych,  nie przedkłada na wezwanie Zamawiającego pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz  nie udziela wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym piśmie lub udziela informacji niezgodnych z faktycznym stanem zaawansowania prac.

§ 11

Odbiór usług

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy:

a) w wersji papierowej - po 5 (słownie: pięć) egzemplarzy każdego z dokumentów.  Egzemplarze powinny być wydane w utwardzonej obwolucie, trwale zszyte i zawierać wszelkie dane, na których została oparta delimitacja obszaru,

b) w wersji elektronicznej (format edytowalny doc lub równoważny oraz pdf) na zewnętrznym nośniku danych w 5 (słownie: pięciu) kopiach,

c) wytyczne dotyczące GIS - spełniające wymagania Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dot. rozdzielczości i formatu, zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do siwz,

c) dane w formacie GIS - spełniające wymagania Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dot. rozdzielczości i formatu, zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do siwz,

d) dokumentację fotograficzną – na przenośnych dyskach SSD (2 szt.).

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwentaryzację i waloryzację, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dokumentacja, o której mowa w § 1, zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych etapów, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Dokumentacja musi zawierać oświadczenie o kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia w części dotyczącej danego etapu, zostanie podpisany protokół wskazujący stwierdzenie wad oraz termin ich usunięcia. Podpisanie protokołu częściowego nastąpi po usunięciu wad.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół  zdawczo-odbiorczy etapu III.

6.   Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

7.   Usunięcie wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.  Nieusunięcie wad w terminie wskazanym w protokole, uprawnia Zamawiającego do zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych wad. Kosztami i ryzykiem tego faktu obciążony zostanie Wykonawca. Zlecenie wykonania prac, celem usunięcia stwierdzonych wad, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

9.  W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części usług podwykonawcom, do protokołu odbioru usług załączone zostaną osobne protokoły odbioru usług wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych usług) potwierdzone przez uprawnionych przedstawicieli stron.

10.   Od dnia odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 12 ust. 4 umowy, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zwolnienia zabezpieczenia.

§ 12

Płatność, wypłata należnego wynagrodzenia podwykonawcy

1.  Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac.

2.  Wynagrodzenie umowne płatne będzie w następujący sposób:

a)  za zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) tj. I etap – 20 %
     wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy,

b)  za zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) tj. II etap – 40 %
     wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy,

c)  za zrealizowanie zakresy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c) tj. III etap – 40 %
     wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy,

3.  Podstawą do wystawienia każdorazowo faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo – odbiorczy  (etap I, etap II) z adnotacją „bez uwag”, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie Protokół    zdawczo – odbiorczy etapu III.

5.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (dane do faktury: Gmina Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police,  NIP:  851-10-00-695).

6. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli Wykonawca nie dołączy protokołu, albo informacje wskazane na fakturze VAT nie będą zgodne z ofertą lub protokołem, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury i wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni. W takim przypadku termin zapłaty faktury VAT, określony w ust. 5 zacznie biec od chwili prawidłowego uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentacji i dostarczenia jej Zamawiającemu.

7.  W przypadku powierzenia przez wykonawcę części usług podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom), wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz, zawierający w swej treści informację o wysokości kwot należnych poszczególnym podwykonawcom.

8. Należność za usługi wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto wykonawcy dopiero i wyłącznie po dostarczeniu przez niego wraz z fakturą dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom. Dowodem tym jest wyłącznie oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności złożony wg wzorów stanowiących załączniki nr 4a i 4b do niniejszej Umowy wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez wykonawcę.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę ww. dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi.

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są usługi.

11. Bezpośrednia zapłata wg ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

13.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potrącenie dla swej skuteczności nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty, lecz jedynie oświadczenia Zamawiającego o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy i oświadczenia o potrąceniu (potrącenie umowne).

15. Należność za wykonane prace, płatna będzie przelewem z konta zamawiającego na konto wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury (z niezbędnymi załącznikami) Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

16.   Zapłata Wykonawcy dokonana zostanie na rachunek: ………………………………………………………

§ 13

Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

1.   Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy– w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust.1,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każde zdarzenie odrębnie,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
            podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1
            za każde zdarzenie odrębnie,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
            0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każde zdarzenie odrębnie.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru z wyłącznej winy Zamawiającego – 0,2% wynagrodzenia
           ryczałtowego brutto  określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po
           terminie określonym w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

3. Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający może także dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych we wszystkich przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności Wykonawcy w formie kar umownych.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie dla swej skuteczności nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych, lecz wyłącznie oświadczenia Zamawiającego o ich naliczeniu i oświadczenia o dokonaniu ich potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia (potrącenie umowne).

6. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym III etapu lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez podmiot trzeci wskazany przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze).

7. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na:

1)  wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 
     Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru.

3. Termin przekazania przedmiotu zamówienia Protokołem odbioru ostatecznego jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, które to terminy biegną równolegle.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

6. Zamawiający może skorzystać tak z uprawnień z tytułu rękojmi, jak i gwarancji według swojego uznania.. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady (ilekroć mowa o wadach rozumie się pod tym pojęciem także konsekwencje lub skutki ich powstania) powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

8. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na swój koszt i ryzyko w terminie ustalonym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 14 dni.

9.  Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie (każdorazowo określanym przez Zamawiającego), Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, bez obowiązku dodatkowych wezwań, do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia, tj.  ………………… zł, (słownie: ……………………………………………………… zł, …/100).

- Zabezpieczenie wniesione zostanie ……………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone:

- w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego etapu III

- w wysokości 30 %  po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku, gdy nie wystąpią wady w zakresie wykonanych usług lub gdy Wykonawca  usunie  wady

w terminie określonym przez Zamawiającego, 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi i podpisaniu bezusterkowego protokołu z odbioru po okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 16

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 50 000,00 PLN,

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

3)  Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego
      wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanego zamówienia. Jednocześnie w przypadku
      wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji zamówienia, 
      Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia
      przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. 
      Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich
      wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

3.   Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony jeśli Wykonawca, nie później niż
      w dniu zawarcia umowy, przedłoży polisę ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej z  okresem
      ubezpieczenia na pełny czas realizowanego  zadania.  Polisę  należy  przedłożyć  wraz  z  dowodem
      uiszczenia składki za cały okres obowiązywania umowy.

4.   Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-4 Zamawiającemu przysługiwać
      będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do
      naliczania kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1 lit. c.

§ 17

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z  siwz, a w szczególności:

  - zmiana terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie usług w określonym pierwotnie terminie, zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie usług,

  - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, prac lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania usług objętych niniejszą umową.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 18

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są Wykonawcy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady powierzenia danych osobowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 19

Zobowiązanie do zachowania poufności

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, żadna ze Stron nie ujawni osobie trzeciej jakichkolwiek informacji, które mogła uzyskać w związku z wykonywaniem Umowy, o ile informacje te nie zostały podane do wiadomości publicznej bez naruszenia przez daną Stronę jej obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego, czy dana Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej ze Stron, czy też za pośrednictwem jej podwykonawców bądź też osób trzecich lub inaczej weszła w ich posiadanie.

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które niezależnie od woli którejkolwiek ze Stron i osób za których działanie odpowiadają Strony, stały się jawne lub publicznie dostępne.

§ 20

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma nadane  na  adres wskazany w komparycji niniejszej umowy uważać się za doręczone w dacie pierwszego ich awizowania.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiającego.

Zamawiający:			  	                           Wykonawca:

…………….........................                                                               ………………………………

Załącznik nr 4a do umowy

…………………………..

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………….

1.  Oświadczam (y), że Wykonawca/ Podwykonawca

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy)

dokonał na moją/ naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/ umów podwykonawczych (nr/ z dnia)

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

których przedmiot stanowiło:

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/ rachunków:

1)	W dniu ……………. została dokonana płatność należności w kwocie ……………….. wynikająca z faktury/ rachunku nr ……………. z dnia ………………za zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. do dnia ……………….., odebrane protokołem odbioru z dnia ………………………………….

2)	W dniu ……………. została dokonana płatność należności w kwocie ……………….. wynikająca z faktury/ rachunku nr ……………. z dnia ………………za zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. do dnia ……………….., odebrane protokołem odbioru z dnia ………………………………….

2.   W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.

3.     Wszystkie usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi/ przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:

(…………………………………………..)

(…………………………………………..)

4.    Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „………………………”, nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o którym mowa powyżej.

……………………………………………...

(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  
                                                                                                                  do występowania w imieniu
                                                                                                       Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)

Załącznik nr 4b do umowy

…………………………..

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………….

1.  Oświadczam (y), że Wykonawca/ Podwykonawca

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy)

dokonał na moją/ naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/ umów podwykonawczych (nr/ z dnia)

……………………………………….

……………………………………….

za wykonanie, w ramach inwestycji pn.”………………”, w terminie od  dnia ………………………. do dnia ……………………, usługi, których przedmiot stanowiło ………………..........,

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/ rachunków:

1)	W dniu ……………. została dokonana płatność należności w kwocie ……………….. wynikająca z faktury/ rachunku nr ……………. z dnia ………………za zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. do dnia ……………….., odebrane protokołem odbioru z dnia ………………………………….

2)	W dniu ……………. została dokonana płatność należności w kwocie ……………….. wynikająca z faktury/ rachunku nr ……………. z dnia ………………za zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. do dnia ……………….., odebrane protokołem odbioru z dnia ………………………………….

2.   Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1- (…) wynoszą razem (…………….zł) i stanowią całość wynagrodzenia przysługującego ……………….(nazwa Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych (usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

3.   W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.

4.    Wszystkie roboty/ dostawy/ usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi/ przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:

(…………………………………………..)

(…………………………………………..)

5.    Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „………………………”, nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o którym mowa powyżej.

……………………………………………...

(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  
                                                                                                                  do występowania w imieniu
                                                                                                       Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)