Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic

za okres od sesji Rady Miejskiej

w dniu 24 lutego 2009r.do dnia 31 marca 2009r.

- W dniu 5 marca 2009r. w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Panem Bogdanem Krawczykiem i Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Panem Krzysztofem Ziętkiem. Tematem spotkania była budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej w Tanowie na odcinku pomiędzy ul. Szkolną i ul. Wiatraczną. Dyrektor wyjaśnił, że w obecnej chwili budowa chodnika jest niemożliwa, że względu na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z jezdni i chodnika ul. Szczecińskiej. Na spotkaniu wyjaśniono także, że Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie planuje budowę kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Szczecińskiej. Jednakże w roku 2009 nie posiada środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej. Na przedmiotowym spotkaniu poproszono o rozważenie możliwości sfinansowania wykonania dokumentacji technicznej przez Gminę Police. Koszt wykonania takiej dokumentacji szacowany jest na ok. 0,5 mln zł.  Wykonanie w 2009 r. dokumentacji technicznej przez gminę, umożliwiłoby ZZDW w Koszalinie realizację przedmiotowej inwestycji w 2010 roku. Jeżeli gmina Police nie podejmie tematu realizacji dokumentacji to ZZDW w Koszalinie przystąpi do jej wykonania dopiero w 2010 roku, a do przebudowy ul. Szczecińskiej w 2011. Na spotkaniu poruszono też, temat przebudowy ul. Piastów w miejscowości Police (Jasienica). Kierownik RDW Pan Krzysztof Ziętek zadeklarował chęć spotkania w późniejszym terminie z projektantem wykonującym dokumentację techniczną ul. Piastów.

W dniu 25 marca 2009r. odbyło się spotkanie w Urzędzie

Miejskim 	w Policach z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich 	Panem Krzysztofem Ziętkiem i Panem Ryszardem 	Kowalskim projektantem wykonującym dokumentację 	techniczną przebudowy ul. Piastów w Policach (Jasienicy). 	Podczas spotkania poruszono kwestię nienajlepszego rozwiązania 	projektowego dotyczącego odcinka ul. Dworcowej (od mostu na Gunicy do skrzyżowania z ul. Zieloną) oraz braku miejsc parkingowych rejonie Banku Spółdzielczego. Ustalono z projektantem i kierownikiem RDW w Chojnie, że odcinek                 ul. Dworcowej zostanie poszerzony oraz, że zostanie rozważona możliwość przeprojektowania skrzyżowania ul. Piastów z                   ul. Zieloną z uwzględnieniem miejsc parkingowych w okolicy Banku Spółdzielczego w Policach (Jasienicy).

W spotkaniu uczestniczyli oprócz burmistrzów i pracowników Urzędu Miejskiego, Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 3 w Policach (Jasienicy) Pani Mirosława Butryn i Radny rady Miejskiej Pan Kazimierz Wirkijowski.

- W dniu 19 grudnia 2008 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia            19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 24 marca 2009 r. określiła wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 27 marca 2009 r.

Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny będzie przesyłał do wskazanego przez przedsiębiorcę:

- naczelnika urzędu skarbowego,

- właściwego urzędu statystycznego,

- właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Od 31 marca 2009 r. wniosek o wpis oraz zmianę wpisu nie podlega opłacie.

- W dniu 5 marca 2009 roku zostało podpisane porozumienie z Gminą Miasto Szczecin, w formie aktu notarialnego w sprawie przekazania mienia jako umowa przeniesienia własności nieruchomości znajdującego się od 1 stycznia 2008r. w granicach administracyjnych Gminy Police.

Na podstawie powyższej umowy Gmina Police nabyła na własność nieruchomości położone przy ul. Ofiar Stutthofu oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Przęsocińskiej 11, tereny leśne o pow. 18,3619 ha, oraz ulice Ofiar Stutthofu i część ul. Przęsocińskiej.

- W dniu 19 grudnia 2008 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  Wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009r. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 24 marca 2009 r., opublikowanym w dniu 27 marca 2009 r., określiła wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dane z wniosku organ ewidencyjny będzie przesyłał do wskazanego przez przedsiębiorcę:

- naczelnika urzędu skarbowego,

- właściwego urzędu statystycznego,

- właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Od 31 marca 2009 r. wniosek o wpis oraz zmianę wpisu nie podlega opłacie.

- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police (w podziale na części):

  - część I – Stare Police,

  - część II – Nowe Police,

  - część III – Park Solidarności,

  - część IV – Police (obejmujące tereny sołectw i Police – Jasienica).

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy               ul. Stefana Batorego 3 w pok. 30, w terminie do 27 kwietnia 2009 roku do godz. 1000.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.bip.police.pl .

    - Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, gmina Police”.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy               ul. Stefana Batorego 3 w pok. 30, w terminie do dnia                             3 kwietnia 2009 roku do godz. 1130.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.bip.police.pl .

    - W dniu 20 marca 2009r. został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2727/5 z obrębu numer 8-Police o powierzchni 680 m2, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną. Cena wywoławcza wynosiła 38.000 zł, a osiągnięta w przetargu – 68.000 zł.

    - W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach”, w dniu 16 marca br. została podpisana umowa z konsorcjum firm: Lider – STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Partner – BEN – BRUK Benedykt Chłap z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim na kwotę 4.393.518,25 zł brutto.

Planowany termin zakończenia robót wyznaczony został na               15 listopada 2009 roku. Cały zakres robót podzielony został na dwa realizowane kolejno po sobie odcinki robót:

      - pierwszy odcinek robót – przebudowa ulicy Wyszyńskiego wraz z przynależnymi chodnikami i parkingami od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Roweckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Roweckiego,

      - drugi odcinek robót – przebudowa ulicy Wyszyńskiego wraz z przynależnymi chodnikami i parkingami od skrzyżowania z ulicą Roweckiego do wyjazdu w kierunku Siedlic wraz z pętlą wokół CHU Kinga.

- W dniu 20 marca 2009r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu na „Budowę oświetlenia w miejscowości Węgornik”, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem „R.J.C.” Jolanta Barbara Chrzanowska z siedzibą w Łapinie na kwotę 92.055,72 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót wyznaczony jest na                    23 czerwca 2009 roku.

- Zostały przyznane dotacje za zmodernizowane systemy grzewcze dla 2 osób fizycznych na łączną kwotę 6.498,85 zł.

- W związku z naborem do przedszkoli publicznych w Gminie Police, informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać od 1 do 30 kwietnia 2009r. Druki wniosków można pobrać w przedszkolu lub na stronach internetowych Gminy Police www.bip.police.pl.
Nabór do przedszkoli będzie dokonywany zgodnie z regułami określonymi w statucie przedszkola. Listy dzieci przyjętych do przedszkoli zostaną ogłoszone do 20 maja 2009r.

- W dniu 27 marca 2009r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Nr 4 „Dąbrówka” w Klubie Nauczyciela. Najważniejszym punktem spotkania był plan gminy w zakresie budowy budynków przy ul. Bankowej 9 – 11 na najbliższe lata oraz zasady przydziału mieszkań w nowych budynkach.

Zebranym (głównie mieszkańcom budynków przy ul. Bankowej    9 – 11) przedstawiono zasady przydziału mieszkań oraz regulamin, które przyjęto bez większych uwag.

W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Policach: Pan Jerzy Kardziejonek, Pan Witold Król, Pan Kazimierz Wirkijowski, Pan Mariusz Różycki, Pan Tomasz Tokarczyk oraz zastępcy Burmistrza, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, Komendant Straży Miejskiej i moja skromna osoba.

- W dniach 27 – 28 marca 2009 r. we Wrześni rozegrane zostały eliminacje strefy północno-zachodniej XIII Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej „5” Brenna 2009. Głównym organizatorem eliminacji był Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. W eliminacjach wystartowało 15 drużyn samorządowych ze strefy północno – zachodniej.

Celem eliminacji było wyłonienie 6 najlepszych zespołów, które będą uczestniczyć w turnieju finałowym Mistrzostw Polski w Brennej.

Gminę Police reprezentowali: Janusz Zagórski – kapitan drużyny, Przemysław Biegus, Przemysław Korotkiewicz, Józef Rembisz, Artur Zagórski, Marek Harnowski, Andrzej Krzywicki oraz Adam Pacholik.

Najlepszym strzelcem rozgrywek eliminacyjnych został Artur Zagórski – dyrektor Gimnazjum nr 3 w Policach, a najlepszym zawodnikiem Józef Rembisz – trener Klubu Piłkarskiego „Chemik Police”.

W wyniku rozegranych ośmiu meczów drużyna Gminy Police zajęła I miejsce i otrzymała dyplom i puchar oraz zakwalifikowała się do finałowych rozgrywek Brenna 2009.