Część opisowa do sprawozdania z wykonania

inwestycji za rok 2003

| # DZIAŁ 400 - |  | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40002 | Stacja uzdatniania wody w Tanowie – inwestycja zakończona. |
| 2 | 40002 | Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach – zakończono I etap realizacji robót budowlanych tj. budowę zbiorników: uśredniającego i wyrównawczego. |
| 3 | 40002 | Wykonanie wodociągu w Leśnie Górnym – inwestycja zakończona. |
| 4 | 40002 | Wykonanie przyłączy wodociągowych w Trzeszczynie (dz.305/2, 305/4) – inwestycja zakończona. |
| 5 | 40002 | ## Partycypacja w budowie przyłącza wodociągowego w Trzeszczynie (dz.305/5) – zadanie zrealizowano. |
| 6 | 40002 | Wodociąg przesyłowy Tanowo - Pilchowo – inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych; umowny termin zakończenia 21.06.2004r. |
| 7 | 40002 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebieży – inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych; umowny termin zakończenia 31.07.2004r. |
| # DZIAŁ 600 - |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 8 | 60014 | #### Przebudowa i modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach – wykonano opracowanie dokumentacji. |
| 9 | 60016 | Przebudowa ul. Szpilkowej w Pilchowie – dokończenie ul. Szpilkowej w Pilchowie (część drogowa). |
| 10 | 60016 | Modernizacja ul. Usługowej w Policach (projekt) – wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie koncepcji pn. „Stara Fabryka” dot. kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującej ul. Usługową. |
| 11 | 60016 | Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu w Niekłończycy (projekt) – nie wykonano projektu z uwagi na przedłużający się okres uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. |
| # DZIAŁ 630 - |  | TURYSTYKA |
| 12 | 63003 | #### Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Trzebieży – inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych; umowny termin zakończenia 16.04.2004r. |
| 12A | 63003 | #### Zakup Ośrodka Wypoczynkowego "Bolesław Śmiały" w Trzebieży –zrealizowano część zaplanowaną w 2003 roku. Zakończenia w planie na rok 2004. |

| # DZIAŁ 700 - |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| --- | --- | --- |
| 13 | 70001 | Dotacja dla ZGKiM (remonty kapitalne dachów) – wykonano remonty dachów w budynkach zlokalizowanych w Policach przy ulicach: Kresowa 19, Boh. Westerplatte 2-8, Grzybowa 46-48, Asfaltowa 11, Rybacka 2, Wojska Polskiego 97 oraz w Trzebieży przy ul. WOP 2. |
| 14 | 70095 | Budynki mieszkalne przy ul. Sikorskiego w Policach - etap I (budynek B) – inwestycja zakończona. |

| # DZIAŁ 710 - |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| --- | --- | --- |
| 15 | 71095 | #### Wykup gruntu – nie dokonano wykupu. |

| # DZIAŁ 750 - |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| --- | --- | --- |
| 15A | 75022 | #### Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej – zadanie zrealizowano. |
| 16 | 75023 | #### Komputeryzacja Urzędu Gminy – zakupiono sprzęt (27 zestawów komputerowych, serwer, streamer taśmowy, zasilacze awaryjne, skanery, napędy, drukarki) oraz oprogramowanie (serwer 2003, dostępowe klienckie, MS Office, antywirusowe, Lex, obsługa sprawozdawczości finansowej). |
| 17 | 75023 | Modernizacja centralki telefonicznej Urzędu Gminy – zadanie zrealizowano. |
| ##### 17A | 75023 | Wymiana okien w budynku UG i Gimnazjum nr 3 w Policach – inwestycja zakończona. |

| DZIAŁ 754 - |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| --- | --- | --- |
| 17B | 75412 | #### Zakup motopompy M8/8 dla OSP w Policach – przekazano kwotę stanowiącą połowę wartości motopompy Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie zgodnie z umową zawartą między Gminą Police, a OSP w Policach (umowa SO 5431/14/03 z dnia 11.12.2003 r.). |
| # DZIAŁ 801 - |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 18 | 80101 | #### Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Policach – inwestycja zakończona. |
| 18A | 80101 | Docieplenie Szkoły Podstawowej w Trzebieży – inwestycja zakończona. |
| 19 | 80110 | Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1 w Policach – inwestycja zakończona. |
| 20 | 80110 | Gimnazjum w Trzebieży – inwestycja w trakcie realizacji; przewidywany odbiór końcowy robót w lutym 2004r. |
| ###### 20A | 80195 | Zakup sprzętu nagłaśniającego – zadanie zrealizowano. |

| # DZIAŁ 851 - |  | OCHRONA ZDROWIA |
| --- | --- | --- |
| 20B | 85154 | #### Dotacja dla MOK w Policach – zakupiono 3 zestawy komputerowe, skaner i drukarkę. |

| # DZIAŁ 900 - |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| --- | --- | --- |
| 21 | 90001 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja Gminy Police – Inwestycja w trakcie realizacji. Uzyskano pozwolenia na budowę, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, dokonano wyboru wykonawcy. Realizacja robót planowana w roku 2004. |
| 22 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (etap II - ul. Morelowa) – roboty budowlane zakończono; obecnie inwestycja w trakcie załatwiania spraw formalnych oraz rozliczeń finansowych. |
| 23 | 90001 | #### Uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej w Pilchowie – inwestycja nie zakwalifikowała się na dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wobec czego realizację zaplanowano (w porozumieniu z Sołectwem Pilchowo) na rok 2004. |
| 24 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Zielonej w Pilchowie (projekt) – projekt zrealizowano; obecnie w trakcie załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. |
| 25 | 90011 | Dotacja dla PP w Tanowie - Modernizacja kanalizacji ściekowej – Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z projektem budowlanym. Zagospodarowano część podwórza po wykonaniu oczyszczalni ścieków – wykonano zieleniec. Z pozycji tej opłacono również nadzór inwestorski. |
| 26 | 90011 | Dotacja dla ZGKiM - docieplenie budynków – Przeprowadzono docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji (515 m²), wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową PCV (25 szt.), stolarki drzwiowej (2 szt.) w budynku przy ul. Kresowej 1. Odpowiednio 535 m², 27 szt. i 2 szt. przy ul. Kresowej 3. Przy ul. Konopnickiej 14 i Wojska Polskiego 16 wykonano docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych (187 m²) oraz wymieniono stolarkę okienną drewnianą na nową PCV – 4 szt. i drzwiową zewnętrzną – 2 szt. W budynku i lokalach komunalnych przy ul. Rogowej 1-2-3 wymieniono stolarkę okienną drewnianą na nową z PCV – 62 szt. |
| 27 | 90011 | Dotacja dla Powiatu Polickiego - docieplenie dachu budynku przy ul. Korczaka 55 – dotację przekazano, wykonano docieplenie dachu budynku – siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. |
| 28 | 90011 | Zwrot części nakładów na modern. ogrzewania mieszkań (osoby fizyczne) oraz na modernizację ogrzewania budynków jednostek organizacyjnych – zrealizowano wypłatę dotacji dla 53 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i 1 dotację dla jednostek organizacyjnych. |
| 29 | 90011 | Dotacja dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Zakup aparatów do pomiaru normatywnej wartości hałasu środowiskowego oraz natężenia i równomierności oświetlenia – Urządzenia te są podstawą przy ocenie stanu środowiska. |
| 30 | 90011 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 - Wymiana poszycia dachowego i ścian hangaru na przystani żeglarskiej – remont wykonano, w tym zdemontowano i zutylizowano eternit. |
| 31 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Szpilkowej w Pilchowie – inwestycja zakończona. |
| 32 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Pilchowie – inwestycja zakończona. |
| 33 | 90015 | #### Oświetlenie dróg, dla których Gmina Police nie jest zarządcą – wykonano oświetlenie ul. Szczecińskiej w Pilchowie oraz etap I oświetlenia drogi Police-Jasienica - Dębostrów. |
| 34 | 90015 | Partycypacja w budowie trafostacji przy ul. Warszewskiej w Pilchowie – zadanie zrealizowano. |
| 35 | 90015 | Partycypacja w budowie trafostacji przy ul. Zielonej w Pilchowie – zadanie nie zakończone (przewidywana realizacja w 2004 roku). |
| ###### 35A | 90095 | Dotacja dla ZGKiM - Zakup wózka akumulatorowego (karawanu) – zadanie zrealizowano. |
| 36 | 90095 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK – inwestycja w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia robót budowlanych - 28.02.2004r. |
| 36A | 90095 | Docieplenie dachu budynku OHP w Policach – inwestycja nie rozpoczęta (dwa razy ogłaszano przetarg - brak zainteresowania oferentów); ujęto w projekcie planu na rok 2004. |

| # DZIAŁ 921 - |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| --- | --- | --- |
| 37 | 92109 | #### Zakup lokalu od SM CHEMIK na świetlicę RO nr 7 – zadanie zrealizowano. |
| 37A | 92109 | #### Sieć komputerowa dla RO Nr 7 – zadanie zrealizowano. |
| 38 | 92109 | Docieplenie siedziby Rady Osiedlowej nr 4 w Policach – inwestycja zakończona. |

| # DZIAŁ 926 - |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| --- | --- | --- |
| 39 | 92601 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy SP 8 w Policach – zakończono I etap realizacji inwestycji tj. stadion sportowy. |
| 40 | 92601 | Budowa stanowiska dowodzenia na stadionie piłkarskim w Policach przy ul. Siedleckiej – inwestycja zakończona. |