Realizacja inwestycji w 2004 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach Inwestycja na etapie procedury przetargowej dotyczy wykonawstwa. Realizacja robót budowlanych planowana na lata 2005-2006. |  |
| 2 | Wodociąg przesyłowy Tanowo – Pilchowo Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano sieć wodociągową z rur de 225 PE o długości 6077 mb. |  |
| 3 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebieży Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. W ramach przeprowadzonej modernizacji zmieniono technologię uzdatniania wody z zastosowaniem filtrów zamkniętych wypełnionych złożem filtracyjnym, pracujących w układzie dwustopniowym. Wybudowano żelbetowy zbiornik wody pitnej o pojemności całkowitej V=250 m3. |  |
| 3A | Wodociąg w rejonie ul. Warszewskiej w Pilchowie Gmina wykonała wodociąg w ul. Warszewskiej. W 2005 roku planowana partycypacja w wykonaniu wodociągu w ulicach Widokowej i Klonowej. |  |
| 3B | Wodociąg w Starym Leśnie Wykonano projekt. Realizacja robót budowlanych w roku 2005. |  |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |
| 4 | Przebudowa ulicy dojazdowej do miejscowości Sierakowo Inwestycja zakończona. Wykonano 1.720 m kw. nawierzchni z płyt betonowych i żużla paleniskowego. |  |
| 5 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Police Wykonano 720 m kw. nawierzchni z kostki betonowej (odcinek przy ul. Kuźnickiej). |  |
| 6 | Modernizacja ul. Kwiatkowskiego w Trzebieży - projekt techniczny Wykonano dokumentację techniczną na roboty drogowe. |  |
| 7 | Budowa ścieżki rowerowej do ul. Wiejskiej w Pilchowie Wykonano 350 m kw. nawierzchni z kostki betonowej. |  |
| 8 | Budowa parkingów przy kościele i cmentarzu w Niekłończycy – projekt Wykonano dokumentację techniczną na roboty drogowe i elektryczne. |  |
| 9 | Modernizacja ul. Usługowej w Policach Wykonano 2562 m kw. nawierzchni z asfaltu i kostki betonowej. |  |
| 10 | Wykonanie studni chłonnych przy drogach gminnych Wykonano 3 studnie chłonne w Tanowie: w ul. Wojska Polskiego, w ul. Leśnej oraz w ul. Majowej. |  |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |  |  |
| 11 | Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Trzebieży Roboty budowlane I etapu zakończone. Wykonano drogę dojazdową (ul. Spacerowa) oraz parkingi wraz z odwodnieniem. Realizacja kolejnych etapów planowana na lata 2006-2009. |  |
| 12 | Wykup Ośrodka Wypoczynkowego "Bolesław Śmiały" w Trzebieży Realizacja zadania zgodnie z umową – spłacono wszystkie raty za wykup. |  |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |
| 13 | Dotacja dla ZGKiM (remonty kapitalne dachów budynków komunalnych) ##### Wykonano remonty dachów budynków komunalnych przy ul. Konopnickiej 16, ul. Grunwaldzkiej 2, ul. Kościuszki 1, ul. Robotniczej 19-29 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 13, 15, 17. |  |
| 14 | Przebudowa budynków na ul. Niedziałkowskiego 12a i 12b w Policach Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia robót – sierpień 2005r. |  |
| 15 | Przebudowa budynków na ul. Bankowej 9 i 11 w Policach (projekt) Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowny termin wykonania projektu – maj 2005. Realizacja robót planowana na lata 2006-2015. |  |
| 16 | Przebudowa byłego przedszkola na budynek mieszkalny przy ul. Zamenhofa w Policach Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia robót – czerwiec 2005 r. |  |

| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |
| --- | --- |
| 17 | Zakup akcji mającej powstać sp. pn. INFRAPARK POLICE SA Zadanie zrealizowano. Gmina objęła 1052 akcje o wartości 50 zł każda. |
| 17A | Pokrycie kapitału zakładowego w części odpowiadającej udziałom obejmowanym przez Gminę Police w spółce pn. Port Morski Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano. Gmina objęła 100 udziałów o wartości 50 zł każdy. |
| 18 | ### Wykup gruntu Zakupiono działkę nr 48/4 (obręb 12) w Policach na potrzeby inwestycji – Kanalizacja Gminy Police oraz działkę nr 107 w Tatyni na potrzeby placu zabaw. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |
| 19 | Klimatyzacja sali sesyjnej Rady Miejskiej Wykonano dokumentację techniczną. Roboty budowlane planowane na rok 2005. |
| 19A | Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów Najważniejszym zadaniem w 2004 roku było opracowanie projektu poprawy infrastruktury informatycznej Urzędu i wdrożenia elektronicznej ewidencji spraw opartej o system obiegu i archiwizacji dokumentów. Realizacja projektu dofinansowana została w oparciu o Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Zakupiono wysokiej klasy serwer HP Proliant ML370 G4 wraz z systemem wymiennych dysków, niezbędnymi sterownikami macierzowymi i urządzeniami zabezpieczeń. Serwer oparto o MS Windows server 2003 z licencjami na 100 użytkowników. W ramach projektu zmodernizowano system zasilania sieci informatycznej Urzędu, zakupiono nowe urządzenia zasilania awaryjnego UPS. |
| 20 | Komputeryzacja Urzędu Gminy Zakupiono kserokopiarkę, 30 zestawów komputerowych, 10 drukarek komputerowych, 2 serwery druku, licencje oprogramowania biurowego, inne oprogramowania (m.in. serwis budowlany, IPG, Vademecum głównego księgowego, Lex Sigma, Lex Omega, licencje przewozowe, EWMapa) oraz urządzenia komputerowe takie jak zasilacze, napędy, switche itp. Najważniejszym zadaniem w 2004 roku było opracowanie projektu poprawy infrastruktury informatycznej Urzędu i wdrożenia elektronicznej ewidencji spraw opartej o system obiegu i archiwizacji dokumentów. Realizacja projektu dofinansowana została w oparciu o Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Zakupiono wysokiej klasy serwer HP Proliant ML370 G4 wraz z systemem wymiennych dysków, niezbędnymi sterownikami macierzowymi i urządzeniami zabezpieczeń. Serwer oparto o MS Windows server 2003 z licencjami na 100 użytkowników. W ramach projektu zmodernizowano system zasilania sieci informatycznej Urzędu, zakupiono nowe urządzenia zasilania awaryjnego UPS. |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |
| 20A | Dotacja dla Powiatu Polickiego na zakończenie budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W związku z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2004 r. znak WT-212/PHARE POLICE/85/04, Strony zmieniły treść umowy SO.5415/16/04 z dnia 01 grudnia 2004 r. Aneksem Nr 1/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. , którym dokonano zmiany kwoty dotacji, którą Gmina Police udziela Powiatowi Polickiemu, tj. z „800.000 zł na 150.000 zł”. Z kwoty 150.000 zł zrealizowano środki w wysokości 148.920,17 zł, co stanowi 99%. Pozostała kwota w wysokości 651.079,83 zł została przelana na konto gminy Police. |
| 21 | Zakup ubrań niepalnych i termoizolacyjnych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Dotacja została zrealizowana zgodnie Umową Nr SO.5431/10/04 z dnia 04 listopada 2004 r., której przedmiotem był zakup 4 sztuk ubrań niepalnych i termoizolacyjnych. |
| 22 | Wykonanie inst. c.o. w obiektach OSP w Tanowie Inwestycja zakończona. |
| 23 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót planowana na rok 2006. |
| 24 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej Zadanie zrealizowano. |
| 24A | Zakup urządzeń do wykrywania metali Przyrządy do wykrywania metali, magnetometry oraz akcesoria zostały zakupione zgodnie z Umową Nr SO.5231/19/04 z dnia 27 lipca 2004 r. Na podstawie Umowy Użyczenia Nr SO.5231/20/04 z dnia 06 sierpnia 2004 r. Gmina Police przekazała w/w urządzenia w bezpłatne użytkowanie Minerskiemu Patrolowi Oczyszczania Terenu Nr 1 przy Jednostce Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie, który obsługuje m.in. teren gminy. |

| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |
| --- | --- |
| 25 | Gimnazjum w Trzebieży Wykonano i oddano do użytkowania budynek gimnazjum (sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, kotłownia). |
| 26 | Docieplenie dachu budynku Klubu Nauczyciela Inwestycja zakończona. |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA |  |
| 27 | Zakup centrali telefonicznej dla OPS w Policach Zakupiono centralę telefoniczną. |
| 27A | Zakup sprzętu komputerowego dla OPS w Policach Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
| 28 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police Inwestycja na etapie realizacji robót budowlanych dot. kanalizacji w Policach (rejon ulic Konopnickiej i Kościuszki, Osiedle Jasienica) oraz w Dębostrowie. Umowny termin zakończenia robót tego etapu – czerwiec 2005 r. |
| 29 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) - etap II (ul. Morelowa) Etap II zakończony. Kolejne ulice do realizacji w latach 2006-2008. |
| 31 | Uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej – Pilchowo Roboty budowlane zakończono. Rozliczenie w roku 2005. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową. |
| 32 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (Społeczny Komitet Budowy Uzbrojenia Działek Budowlanych) Partycypacja zrealizowana. Wykonano sieć wodociągową z rur de 110 PE o długości 720 mb. |
| 34 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz.620/1, 620/3, 620/4, 620/5, 620/6) Partycypacja zrealizowana. Wykonano sieć wodociągową z rur de 90 PE o długości 30 mb. |
| 35 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Uniemyślu (dz. nr 40/4) Partycypacja zrealizowana. Wykonano sieć wodociągową z rur de 90 PE o długości 90 mb. |
| 36 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Węgorniku (dz. 9/23, 9/28) Partycypacji nie zrealizowano. Inwestor dokonał samowolnego zajęcia pasa drogowego, wobec czego Gmina nie może partycypować w inwestycji realizowanej niezgodnie z przepisami. |
| 37 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej dla osiedla rezydencjonalnego w Tanowie (dz. 629, 630, 631/1, 631/2) Partycypacja zrealizowana. Wykonano sieć wodociągową z rur de 90 PE o długości 871 mb. |
| 38 | Zwrot części nakładów na modernizację ogrzewania mieszkań (osoby fiz.) oraz na modernizację ogrzewania budynków jednostek organizacyjnych Zrealizowano wypłatę dotacji dla 41 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i 3 dotacje dla innych podmiotów. |
| 39 | Dotacja dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych - Modernizacja instalacji zakładu W ramach przekazanych środków wybudowano piaskownik i separator dla potrzeb oczyszczenia ścieków opadowych, zakupiono przenośnik taśmowy do rozdrabniarki K-5 Trymet z przystosowaniem rozdrabniarki do załadunku przenośnikiem, wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę 2 boksów magazynowych otwartych, zakupiono 3 kontenery magazynowe oraz wyposażenie niezbędne do uruchomienia punktu skupu surowców wtórnych, utwardzono plac przy hali A1, wykonano opracowanie pn. „Koncepcja techniczno – technologiczna modernizacji składowiska odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym”. |
| 40 | Dotacja dla ZGKiM - docieplenie budynków oraz wymiana okien - Kresowa 19 – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji – 419m2, wymieniono stolarkę okienną drewnianą na nową z PCV (13 szt.) oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku (2szt.). - Kołłątaja 8 – wykonano projekt budowlany docieplenia budynku wraz ze zmianą kolorystyki elewacji i wymianą stolarki, opracowano kosztorys inwestorski w oparciu o projekt budowlany, docieplono ściany zewnętrzne wraz ze zmianą kolorystyki elewacji – 682 m², wymieniono stolarkę okienną drewnianą na nową z PCV – 27 szt., wymieniono drzwi wejściowe – 3 szt. - wymieniono stolarkę okienną drewnianą na PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących wyłączną własność Gminy w ilości 184 szt. o łącznej powierzchni 346 m². Wymiany dokonano w 25 budynkach. |
| 40A | Dotacja dla ZGKiM - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na cmantarzach Zakupiono 27 pojemników wykonanych z żywic poliestrowych o pojemności 1,5 m³ do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki oznaczone napisem „znicze, szkło, tworzywa sztuczne” ustawiono w punktach składowych odpadów na cmentarzach w Policach przy ul. Tanowskiej, w Trzebieży, w Policach – Jasienicy, w Niekłończycy, w Przęsocinie. |
| 41 | ## Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - wymiana okien i docieplenie budynku Dotację zrealizowano. Zadanie wykonano. |
| 42 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - docieplenie budynku Dotację zrealizowano. Zadanie wykonano. |
| 43 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - wymiana okien i docieplenie budynku Dotację zrealizowano. Do wymiany pozostała część okien w budynku przedszkola. |
| 44 | Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie - modernizacja i inwestycje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Rada Miejska w Policach podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Gmina Miasto Szczecin zobowiązała się przedstawić podobną uchwałę o współpracy w zakresie wykonywania wspólnych zadań w Schronisku Radzie Miasta w Szczecinie. Takiej uchwały Rada Miasta nie podjęła. W związku z powyższym środków nie przekazano. |
| 45 | Uzupełnienie oświetlenia w sołectwach Uzupełniono oświetlenie w Dębostrowie, w Siedlicach, w Przęsocinie (ul. Kościelna), w Tanowie (ul. Policka), w Trzebieży (ul. Boczna, ul. Plażowa, ul. Dolna, ul. Polna). |
| 45A | Oświetlenie ul.Warszewskiej w Pilchowie Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana w roku 2005. |
| 46 | Oświetlenie ul. Dębowej i Staroleśnej oraz przejścia przy kościele w Pilchowie Zadanie zakończone. |
| 47 | Partycypacja w budowie trafostacji przy ul. Zielonej w Pilchowie Partycypacja zrealizowana. |
| 48 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Roweckiego i ul. Jaworowej w Policach Zadanie zakończone. |
| 48A | Partycypacja w budowie sieci energetycznej dla Pracowniczych Ogródków Działkowych "Nad Grzepnicą" Partycypacja zrealizowana. |
| 49 | Partycypacja w budowie trafostacji w Tanowie (dz.772-787, 797-812, 815) Partycypacja zrealizowana. |
| 49A | Dotacja dla ZGKiM - budowa garażu dla pojazdu typu MELEX Wykonano projekt. Wykonanie robót budowlanych będzie realizowane przy rozbudowie cmentarza komunalnego. |
| 50 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK Inwestycja zakończona. Spłata rat kredytu w latach 2005-2008. |
| 51 | Docieplenie dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w budynku OHP w Policach przy ul. Fabrycznej 21 Inwestycja zakończona. |
| 52 | Wykup terenu pod cmentarz komunalny w Policach Zakupu nie dokonano z powodu długotrwałych formalności ze strony właściciela gruntu. Planowany przetarg na koniec lutego 2005. |
| 53 | ## Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej, umowny termin zakończenia – koniec marca 2005r. Roboty budowlane planowane na lata 2005-2019 rozłożone na etapy w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię grzebalną. |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |
| 53A | Dotacja dla MOK (zakup elektrycznego pianina) Dotacja zrealizowana. Zakup dokonany. |
| 54 | Dotacja dla MOK (zakup sprzętu nagłaśniającego) Dotacja zrealizowana. Zakup dokonany. |
| 54A | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectwa w Dębostrowie #### Inwestycja zakończona. Wykonano: ogrodzenie z siatki, bramę przesuwaną, chodnik z kostki betonowej, kabel energetyczny oraz słup oświetleniowy z oprawą. |
| 54B | Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach (zakup dwóch komputerów i programu) Dotacja zrealizowana. Zakupy dokonane. |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |
| 55 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul.Piaskowej w Policach, etap II - budynek socjalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu Etap II wykonano. Planowane wyposażenie skate-parku w roku 2005. Spłata należności wykonawcy w latach 2005-2006. |
| 56 | Zakup zestawów komputerowych, programów księgowych oraz kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Zakupiono 3 zestawy komputerowe (komputer, monitor), 2 drukarki komputerowe oraz ksero i skaner, a także oprogramowanie operacyjne Microsoft Windows (3 szt.) i programy księgowe (finanse, kadry, płace, rozrachunki, wyposażenie). |
| 57 | Zakup kosiarki hydraulicznej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Zakupiono kosiarkę spalinową Hustler oraz kosz do kosiarki. |