7.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI INWESTYCJI

ZA 2005 ROK

7.2. Realizacja inwestycji w 2005 roku – część opisowa

OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2005

| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach / Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 rok. |
| 1A | Wykonanie przyłączy wody do działek 371, 372, 373 przy ul. Brzoskwiniowej w Policach / Inwestycję zrealizowano. |
| 2 | Wodociąg w rejonie ul. Warszewskiej w Pilchowie (nadzór inwestorski) i partycypacja w budowie sieci w ul. Widokowej i ul. Klonowej / Zadanie wykonano (partycypacja rozliczona). |
| 3 | Wodociąg w Starym Leśnie Inwestycję zrealizowano. Wykonano około 2 km sieci 90 PE oraz 4 przyłącza 32 PE. |
| 3A | Wykonanie przyłączy gazu do działek 372 i 373 przy ul. Brzoskwiniowej w Policach / Inwestycję zrealizowano. |
| 3B | Wykonanie węzła cieplnego dla potrzeb c.o. w budynku OHP przy ul. Fabrycznej w Policach / Inwestycję zrealizowano. Wykonano nowy węzeł cieplny z regulacją pogodową i pomiarem ilości ciepła. |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 3C | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier ochronnych i znaków odblaskowych w ul. Piłsudskiego w Policach / Zadanie zrealizowano. |
| 4 | Sygnalizacja świetlna przejścia przez ul. Asfaltową przy skrzyżowaniu z ul. Cisową / Wykonano projekt. Roboty budowlane planowane na 2006 rok. |
| 4A | Wykonanie ścieżki rowerowej do ul. Wiejskiej w Pichowie / Zadanie zrealizowano. |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |
| 6 | Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży / Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – czerwiec 2006 rok. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 7 | Dotacja dla ZGKiM - Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych / Wykonano remonty dachów budynków (adres): Uniemyśl 3, ul. Wojska Polskiego 24 w Policach, ul. Kołłątaja 36-36a w Policach, ul. Nadbrzeżna 6 w Policach, ul. Zamenhofa 13 w Policach, ul. Konopnickiej 12 w Policach. |
| 8 | Przebudowa budynków na ul. Bankowej 9 i 11 w Policach / Wykonano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę. |

| 9 | Przebudowa budynków na ul. Niedziałkowskiego 12a i 12b w Policach / Inwestycję zrealizowano. Uzyskano 32 mieszkania komunalne. |
| --- | --- |
| 10 | Przebudowa byłego przedszkola na budynek mieszkalny - ul. Zamenhofa w Policach / Inwestycję zrealizowano. Uzyskano 8 mieszkań komunalnych. |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 11 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z. Ch. Police SA - INFRAPARK Police SA / Zadanie zrealizowano. Przekazano planowane środki współfinansując program inwestycyjny INFRAPARK-u. |
| 12 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA" / Zadanie zrealizowano. Przekazano planowane środki współfinansując program doradczy INFRAPARK-u. |
| 13 | Wykup gruntu / Zakupiono grunt (obręb 13 Police) od osoby fizycznej z przeznaczeniem na dojazd do ujęcia wody pitnej w Policach - Mścięcinie. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 14 | Klimatyzacja sali sesyjnej Rady Miejskiej / Inwestycję zrealizowano. |
| 15 | Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy / Zadanie nie zostało zrealizowane w 2005 r., z powodu zawieszenia promocji na instalację ISDN PRA przez TP SA. |
| 15A | Doposażenie systemu alarmowego Urzędu Gminy w Policach w tel. komórk. informujący o stanie systemu firmę ochrony mienia / Zadanie zrealizowano. |
| 16 | Komputeryzacja Urzędu Gminy / Zakup komputerów, pozostałego sprzętu (drukarki, skanery, Hub, Switch, UPS itp.), zakup licencji oprogramowania biurowego, pozostałe programy (System Informacji Prawnej Lex, Vademecum Głównego Księgowego, Serwis Budowlany, Lex Delta, Licencje Antywirusowe i inne), infrastruktura informatyczna USC (zakup serwera, oprzyrządowania, 3 stacje robocze), infrastruktura serwerowni w Urzędzie (klimatyzacja). |
| 17 | Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów / W związku z realizacją projektu poprawy infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenia elektronicznej ewidencji spraw opartej o system obiegu i archiwizacji dokumentów, dofinansowanego w oparciu o Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, zakupiono system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Obecnie trwają prace wdrożeniowe wraz z budową procesów systemu. Zakupiono i uruchomiono nowy internetowy serwer gminy wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i zabezpieczającym (ISA Serwer). Zakupione zostały urządzenia do skanowania obrazów i tekstów (skanery biurkowe płaskie), urządzenia służące identyfikacji i autoryzacji użytkowników w postaci czytników kart elektronicznych. |

| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| --- |
| 18 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach / Zadanie zrealizowano. Zakupiono zestaw komputerowy. |
| 18A | Częściowa modernizacja systemu grzewczego OSP w Policach / Zadanie zrealizowano. W miejsce kotłowni na opał stały wykonano kotłownię gazową. |
| 19 | Zakup motopompy dla OSP w Policach (rozliczenie końcowe) / Zadanie zrealizowano. |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 21 | Dotacja dla SP 8 na zadanie: "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 8" / W ramach zadania wymieniono 69 szt. okien. |
| 23 | Dotacja dla SP w Tanowie na zakup: kserokopiarki / Zadanie zrealizowano. |
| 24 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Przyjaźni 33 (projekt) / Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową. |
| 25 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy - wykonanie dokumentacji projektowej / Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową. |
| 26 | Dotacja dla PP1 na zadanie: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na bud. B w PP nr 1 w Policach" / Zadanie zostało zrealizowane – dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. |
| 27 | Dotacja dla PP1 na zakup: programów komputerowych / Zadanie zrealizowano. |
| 28 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 na zadanie: "Modernizacja ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Policach" / Wykonano przebudowę kotłowni opalanej koksem na opalaną gazem. |
| 29 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 na zakup: komputerów, programów komputerowych, centrali telefonicznej i kserokopiarki / Zadanie zrealizowano. |
| 30 | Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego - dofinansowanie projektu hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach / Środki finansowe przekazano. |
| 31 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Klubu Nauczyciela w Policach Inwestycję zrealizowano. |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA |
| 32 | Wyposażenie w sprzęt sali porodowej na potrzeby szpitala w Policach / Zadanie zrealizowano. Zakupiono łóżko porodowe, stanowisko noworodkowe, lampę do fototerapii noworodków, stół do pielęgnacji noworodków, dwa łóżeczka noworodkowe, próżniociąg położniczy oraz inkubator noworodkowy. |
| 33 | Modernizacja instalacji c.o. w budynku Przychodni w Tanowie / Inwestycję zrealizowano. |
| 34 | Przebudowa wejścia w budynku Przychodni w Tanowie / Inwestycję zrealizowano. Wykonano niezależne wejście do mieszkania zlokalizowanego na poddaszu budynku przychodni. |
| 35 | Zakup defibrylatora na wyposażenie ambulansu "R" dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Policach / Zadanie zrealizowano. |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA |
| 35A | Zakup i montaż klimatyzatorów do sali obsługi działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej / Zadanie zrealizowano. Klimatyzatory zainstalowano. |
| 35B | Zakupy inwestycyjne dla OPS w Policach / Zadanie zrealizowano. Dofinansowano zakup i montaż w/w klimatyzatorów. |
| 36 | Zainstalowanie baterii słonecznych w budynku Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach / Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 37 | Wymiana instalacji c.o. w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Św. Franciszka z Asyżu w Policach / Inwestycję zrealizowano. |
| DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA |
| 38 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego w Policach / W ramach zadania wymieniono 65 szt. okien i 2 pary drzwi. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 39 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police / Wykonano pełen zakres robót dot. kanalizacji sanitarnej I etapu (Police – Jasienica, rejon ulic Konopnickiej i Kościuszki, Dębostrów, rurociąg tłoczny z Trzebieży do oczyszczalni Z.CH.Police oraz modernizacja części mechanicznej oczyszczalni). Wykonano pełen zakres robót dot. kanalizacji deszczowej I etapu (Police – Jasienica, rejon ulic Konopnickiej i Kościuszki). Wyłoniono wykonawcę robót II etapu kanalizacji sanitarnej (umowny termin zakończenia – październik 2006). W przygotowaniu podpisanie umowy na wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej. |
| 40 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) / Wykonano kanalizację sanitarną w części ul. Brzoskwiniowej. |
| 41 | Uzbrojenie terenu przy ul. Zielonej w Pilchowie / Inwestycję zrealizowano. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową. |
| 42 | Uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej w Pilchowie / Inwestycję zrealizowano. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową. |
| 42A | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Warszewskiej w Pilchowie / Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu inwestycji, trwają ustalenia dotyczące zakresu i wytycznych do projektu uzbrojenia. |

| 43 | Dotacja dla ZOiSOK - Projekt i wykonanie modernizacji kwater składowania odpadów / Wykonano projekt budowlany pn. „Rozbudowa polegająca na połączeniu kwatery nr 1 i kwatery nr 2 dla powiększenia objętości składowiska w ZOiSOK w Leśnie Górnym”. |
| --- | --- |
| 44 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Policach (dz.462/1, dz.671/2), w Przęsocinie (dz.315), w Bartoszewie (dz.439/3-16) / Partycypację zrealizowano w zakresie działek w Policach (sieć wodociągowa - de 90 o długości 81 mb) i Bartoszewie (sieć wodociągowa - de 110 o długości 440 mb). W Przęsocinie wnioskodawca nie wykonał wodociągu, zatem nie zrealizowano partycypacji. |
| 45 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Węgorniku (dz. 9/23 i dz. 9/38) Partycypację zrealizowano. Wykonano sieć wodociągową - de 90 o długości 144 mb. |
| 46 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. 303/2, i dz. 303/4) Partycypację zrealizowano. Wykonano sieć wodociągową - de 90 o długości 42 mb. |
| 47 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy (dz.198/6) / Wnioskodawca nie wykonał wodociągu, zatem nie zrealizowano partycypacji. |
| 48 | Zwrot części nakładów na modernizację ogrzewania w budynkach / Zrealizowano wypłatę dotacji dla 46 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 1 przedsiębiorcy. |
| 50 | Oświetlenie ul. Warszewskiej w Pilchowie / Inwestycję zrealizowano. |
| 50A | Oświetlenie ul. Piaskowej w Trzebieży / Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 51 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy Domu Dziecka w Tanowie / Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 51A | Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Leśnej w Pilchowie / Inwestycję zrealizowano. |
| 52 | Oświetlenie skrzyżowania ul. Tanowskiej z ul. Rurową / Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 53 | Oświetlenie wejścia do OSW nr 1 od strony ul. Roweckiego w Policach / Inwestycję zrealizowano. |
| 53A | Dotacja dla ZOiSOK - Budowa boksów magazynowych na odpady opakowaniowe / Zadanie zrealizowano. |
| 54 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK / Roboty budowlane zakończono w 2004 roku. Dokonano spłaty rat planowanych w roku 2005. |
| 55 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I / Wykonano projekt. W drugim kwartale 2006 r. planuje się przetarg i rozpoczęcie robót I etapu rozbudowy cmentarza. Realizacja kolejnych etapów nastąpi w latach następnych w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię grzebalną. |

| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| --- |
| 55A | Wykonanie instalacji c.o. w biurze RO nr 3 przy ul. Piastów 2 w Policach Wykonano projekt. Realizacja robót budowlanych planowana na 2006 rok. |
| 55B | Wykonanie instalacji gazu w budynku klubu RO nr 3 przy ul. Piastów 46a w Policach / Wykonano projekt. Roboty budowlane planowane na 2006 rok. |
| 55D | Zmiana ogrzewania z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy Sołectwa w Dębostrowie / Wykonano projekt. Realizacja robót budowlanych planowana na 2006 rok. |
| 56 | Docieplenie budynku świetlicy RO nr 1 przy ul. Nadbrzeżnej w Policach Inwestycję zrealizowano. Wykonano docieplenie budynku wraz z nową elewacją. |
| 56A | Zakup komputerów dla Rady Osiedla nr 4 (Dąbrówka) / Zadanie zrealizowano. |
| 56B | Dotacja dla MOK - Zakup kolorowej kserokopiarki / Zadanie zrealizowano. |
| 56C | Zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni w klubie RO nr 3 przy ul. Piastów 46a w Policach / Zadanie zrealizowano. |
| 57 | Docieplenie budynku Biblioteki im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach / Wykonano docieplenie budynku wraz z nową elewacją. |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 58 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Piaskowej w Policach, etap II - budynek socjalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu / Roboty budowlane zakończono. Dokonano spłaty należności wykonawcy planowanych w roku 2005. |
| 59 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach – projekt / Inwestycja na etapie projektowania. |
| 59A | Wykonanie instalacji wraz z przyłączem c.o. w budynku socjalno-sportowym zajmowanym przez AKS Promień przy ul. Siedleckiej 1 w Policach / Zadanie zrealizowano. |
| 59B | Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie OSiR przy ul. Siedleckiej 1 w Policach / Zadanie zrealizowano. |
| 59C | Zakup kamer monitorujących kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Piaskowej w Policach / Zadanie zrealizowano. Zakupiono trzy kamery z oprzyrządowaniem. |
| 60 | Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego / Zakupiono kserokopiarkę, drukarkę laserową, projektor, zestawy komputerowe i oprogramowanie na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. |