7. INFORMACJA

O WYKONANIU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W POLICACH

W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

### 7.2. CZĘŚĆ OPISOWA

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zostało przyjęte uchwałą                     Nr XL/302/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.12.2005 r. (zmienionej uchwałą Nr XLIV/339/06 z dnia 25.04.2006 r.). Przychody (wraz ze środkami finansowymi pozostałymi z 2005 r.) i wydatki po zmianach zaplanowano na kwotę 9.482.109 zł.

PRZYCHODY

Przychody GFOŚiGW osiągnięte w I półroczu 2006 r. wyniosły 5.206.593,50 zł i stanowiły 55,87% planowanego przychodu. Składowymi częściami przychodu były:

- opłaty za składowanie odpadów 	   4.162.364,93 zł,

- opłaty za zrzut ścieków 	      562.404,69 zł,

- opłaty za emisję 	      378.917,94 zł,

- opłaty za pobór wód  	        29.290,92 zł,

- wpływy z różnych opłat  	          7.902,93 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych         65.712,10 zł.

Środki finansowe pozostałe z 2005 r. wyniosły	            163.108,13 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych największe opłaty za gospodarcze korzystanie          ze środowiska wniosły Zakłady Chemiczne „ Police ” SA. W I półroczu 2006 r. odpis na rzecz GFOŚiGW wyniósł 5.019.812,62 zł. Opłaty należne gminie                   za korzystanie z poszczególnych elementów środowiska wnoszone przez Zakłady Chemiczne „Police” SA kształtowały się następująco:

- za wodę 							7.728,32 zł,

- za wprowadzenie ścieków 			  	       557.701,30 zł,

- za emisję 					    	       343.448,49 zł,

- za składowanie odpadów			  	    4.110.934,51 zł.

### WYDATKI

Wydatki GFOŚiGW w 2006 r. zaplanowano na kwotę 9.482.109 zł.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

Poz. 1. Dotacja do budżetu – Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej             w Policach. Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają roboty wykończeniowe obiektów kubaturowych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu                     i rozruchem technologicznym. Umowny termin zakończenia – wrzesień                   2006 roku.

Poz. 2. Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Policach - rejon                  ul. M. Reja, W. Kadłubka, Galla Anonima (Stowarzyszenie „Nowy Dom”). Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. (obecnie sieć jest w trakcie budowy).

Poz. 3. Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 429, 430, 433/4). Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. (obecnie wyłoniono wykonawcę robót).

Poz. 4. Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie                      (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4). Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. (trwa przygotowanie przetargu na roboty).

Poz. 5. Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy                    (dz. nr 119, 121). Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. (sieć wykonano; trwają rozliczenia finansowe).

Poz. 6. Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Siedlicach (Społeczny Komitet Uzbrojenia Terenów w Siedlicach). Realizacja zadania planowana              w drugim półroczu br. (trwa przygotowanie przetargu na roboty).

Poz. 7. Dotacja do budżetu – Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano około 40 % zakresu robót dot. II etapu kanalizacji sanitarnej (umowny termin zakończenia – październik 2006 roku) oraz około 20 % zakresu robót dotyczy II etapu kanalizacji deszczowej (umowny termin zakończenia – kwiecień 2007 roku).

Poz. 8. Partycypacja i obsługa budowy przyłączy kanalizacyjnych. 
W ramach zadania w I półroczu 2006 r. zrealizowano 24 przyłączenia. Obecnie zawartych jest 115 porozumień czekających na realizację (z czego przechodzących z 2005 r. 114). W br. wpłynęło 15 wniosków.

Poz. 9. Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w Policach - Budowa infrastruktury, małej architektury i zieleni przy budynku mieszkalnym                       - ul. Słoneczna – Sikorskiego. Zadania nie rozpoczęto.

Poz. 10. Partycypacja w budowie sieci kanalizacyjnej w Dębostrowie               (dz. nr 332/2, 332/3,332/4). Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. (trwa przygotowanie przetargu na roboty).

Poz. 11. Opróżnianie, utrzymanie i bieżąca konserwacja pojemników                   do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach zawartej umowy odpady są selektywnie zbierane na terenie całej gminy Police i transportowane do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Prowadzone jest czasowe gromadzenie selektywnie zebranych odpadów, bieżący nadzór nad stanem technicznym pojemników oraz bieżące utrzymanie pojemników. Ilość selektywnie zebranych odpadów w I połowie 2006 roku kształtowała się następująco:

tworzywa PET                  -   75,96 ton,

makulatura      		 -   57,46 ton,

szkło                		 -   93,34 ton,

odpady org.          		 -  152,78 ton.

###### Poz. 12. Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów – w I półroczu 2006 r. zlikwidowano 5 nielegalnych wysypisk: w Policach przy ul. Piaskowej (dwa), Chodkiewicza, Energetyków i w Niekłończycy.

Poz. 13. Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z Zakładu Odzysku             i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. W I półroczu           2006 r. nie nastąpiło zagospodarowanie żadnych odpadów niebezpiecznych.

Poz. 14. Monitorowanie środowiska przy Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. W ramach monitoringu wykonano dotychczas I cykl pomiarowy - analiza wód podziemnych i powierzchniowych, badania ścieków, badania wód opadowych i 3 pomiary biogazu składowiskowego.

Poz. 15. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Realizacja na etapie uzgodnień. Otwarcie punktu planowane w drugiej połowie 2006 roku.

Poz. 16. Programy i opracowania dotyczące środowiska. W ramach zadania przygotowano opracowanie pt. „Prezentacja prac realizowanych w celu zwiększenia użytkowej pojemności składowiska odpadów z wykorzystaniem istniejących możliwości rozbudowy Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym dla osiągnięcia optymalnych warunków ochrony środowiska”.

Poz. 17. Zakup środków do zbiórki odpadów niebezpiecznych. W ramach zadania zakupione zostaną środki dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Realizacja zadania planowana w II połowie br.

Poz. 18. Dotacja do budżetu – ZOiSOK – Rozbudowa składowiska (etap I            - połączenie dwóch kwater). Realizacja zadania planowana w II połowie roku.

###### Poz. 19. Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni. Zieleń na terenie Gminy Police podzielona jest na trzy obszary: Park Solidarności, Park Staromiejski                   i zieleń na terenie miasta i gminy. W oparciu o rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy prowadzone jest bieżące utrzymanie tych terenów. Wykonano między innymi nasadzenia kwiatów wiosennych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, bieżące utrzymanie czystości zieleńców. Zadania są realizowane zgodnie z umowami.

Poz. 20. Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich. W ramach tego zadania prowadzone jest bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj. wycinkę drzew i krzewów, montaż kształtek trawnikowych oraz demontaż uszkodzonych. W ramach zadania zdemontowano 34 uszkodzone bloczki typu mura i zamontowano w ich miejsce nowe (ul. Grzybowa i Piaskowa w Policach), przesadzono 3 drzewa i 28 mb żywopłotów z ul. Piłsudskiego poza obszar projektowanego parkingu, przeprowadzono wycinkę wraz z frezowaniem pnia drzewa z gatunku sosna (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Chodkiewicza) oraz 4 sosny z ul. Piłsudskiego pomiędzy ulicą Kresową i Korczaka. Zapłacono za wycinkę wraz z frezowaniem przeprowadzoną w 2005 r.

Poz. 21. Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych). W ramach tego zadania prowadzone jest bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych. W I półroczu br. przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej w pasach drogowych, jednokrotne oczyszczanie ulic z gałęzi liści oraz śmieci, zapłacono za wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni wykonaną w grudniu 2005 r.

Poz. 22. Nadzór nad pracami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich                       i gminnych na terenie gminy Police. W ramach zawartej umowy prowadzony jest nadzór nad pracami dotyczącymi utrzymania i konserwacji zieleni w pasach drogowych.

Poz. 23. Nadzór nad pracami dotyczącymi utrzymania i konserwacji zieleni.

W ramach zawartej umowy prowadzony jest nadzór nad pracami dotyczącymi  utrzymania i konserwacji zieleni na terenie miasta i gminy Police z wyłączeniem pasów drogowych.

Poz. 24. Utrzymanie  ścieżki rekreacyjno – dydaktycznej. Zaplanowana w tej pozycji kwota wydatkowana jest na utrzymywanie ścieżki w czystości,                      jak i odtwarzanie zdewastowanych elementów dydaktycznych i rekreacyjnych.

Poz. 25. Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police. Zadanie realizowane jest  w 5 etapach. Do 30 czerwca br. przeprowadzono dwa etapy w miesiącach  maj i czerwiec. Teren objęty odkomarzaniem –  75,16 ha.

Poz. 26. Porządkowanie zieleni na byłych cmentarzach. Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Poz. 27. Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach. Zmodernizowano 29 systemów grzewczych - dokonano wypłaty środków                   dla 27 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 2 przedsiębiorców.

Poz. 28. Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGKiM. W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna w lokalach komunalnych w ilości 424 szt. o łącznej powierzchni ca 820 m². Rozstrzygnięto przetarg. Planowane zakończenie wymiany stolarki – 31.10.2006 r.

Poz. 29. Dotacja do budżetu – Termorenowacja budynku i wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Policach, pl. Chrobrego 8. Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. W ramach zadania wykonane zostanie opracowanie dokumentacji technicznej na docieplenie                     i przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych wraz                       z pozwoleniem na budowę, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą kolorystyki elewacji i przystosowanie wejścia zgodnie z zatwierdzonym projektem. Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2006 r.

Poz. 30. Dotacja do budżetu - Wymiana drzwi w Gimnazjum Nr 2 w Policach. Zadanie zrealizowano. Wymieniono drzwi zewnętrzne na aluminiowe ciepłe                 (2 szt.) i wewnętrzne na aluminiowe zimne (1 szt.).

Poz. 31. Dotacja do budżetu – Wykonanie instalacji c.o. w biurze RO nr 3 przy ul. Piastów 2 w Policach (Jasienicy). Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku.

Poz. 32. Dotacja do budżetu – Wykonanie instalacji gazu w budynku klubu RO Nr 3 przy ul. Piastów 46a w Policach (Jasienicy). Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku.

Poz. 33. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki                  – w ramach tego zadania przekazano do schroniska 73 bezdomnych psów                    oraz 4 do lecznicy dla zwierząt.

Poz. 34. Ochrona bezdomnych zwierząt oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt - dotacja na realizację zadania – w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie to powierzono Polickiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami – na podstawie umowy środki będą przekazane w dwóch transzach. Rozliczenie pierwszej transzy w wysokości 6.000 zł nastąpi do 15 lipca br.

Poz. 35. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police 
– zadanie w trakcie realizacji, obejmuje wyłapywanie bezpańskich psów oraz usuwanie rozjechanych psów i kotów. W I połowie 2006 r. wyłapano 77 psów.

Poz. 36. Usługi związane z edukacją ekologiczną – z pozycji tej dofinansowywana jest działalność szkół i przedszkoli oraz Urzędu Gminy związana z edukacją ekologiczną  (programy i wyjazdy edukacyjne). Ze środków w tej pozycji dofinansowano m.in. wyjazdy uczniów na wycieczki o tematyce ekologicznej do Świnoujścia, Czarnocina, Jagniątkowa, Zakopanego, przedszkolaków do Ueckermünde i Nadleśnictwa Glinna. Sfinansowano widowisko teatralne o tematyce ekologicznej „Zielona afera”, dofinansowano Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej, której tematem specjalnym była ochrona środowiska i Konferencję Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Doświadczenia i Perspektywy”, sfinansowano wykonanie tablic „Zimowisko nietoperzy zwierząt prawnie chronionych”, które zostały umieszczone na terenie zimowania nietoperzy.

Poz. 37. Zakupy nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne  
– zakupiono worki i rękawice na potrzeby akcji „Dni ziemi” oraz mapę „Natura 2000”.

Poz. 38. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Z pozycji tej sfinansowano zakup prenumeraty miesięcznika ekologicznego „Aura”                    dla 15 placówek oświatowych z terenu gminy Police (11 szkół podstawowych                    i 5 gimnazjów), zakup prenumeraty miesięcznika „Ogrody” na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. Zakupione zostały książki z zakresu nauk przyrodniczych, które zostały przekazane Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna Filia w Policach oraz komentarze do ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie przyrody. Komentarze zakupiono na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska.

Poz. 39. Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży – dotacja na realizację zadania – w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie powierzono                       do realizacji Lidze Ochrony Przyrody. Udzielono zaliczki na poczet wyjazdu uczniów ze szkół polickich na południe Polski na warsztaty ekologiczne. Dopłata do każdego ucznia wynosi 300 zł. Termin wykonania zadania - do 15 sierpnia 2006 r.

Poz. 40. Akcja sprzątanie z okazji „Dni Ziemi”. W obchodach Dni Ziemi brało udział 11 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, Rada Osiedla Nr 7, Przedszkole Publiczne w Tanowie, Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”, Klub Kajakowy „Alchemik”. Zebrano 184 m3 odpadów. Każda ze szkół otrzymała wynagrodzenie z przeznaczeniem na edukację ekologiczną. Opłacono także wywóz odpadów do ZOiSOK w Leśnie Górnym z miejsc ich zbierania.

Poz. 41. Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2006”- Akcja przeprowadzona zostanie we wrześniu – termin ten obowiązuje w Polsce i w innych krajach biorących udział w tym przedsięwzięciu.

Poz. 42. Konserwacja urządzeń melioracyjnych. Realizację zadania nastąpi                w II półroczu br.

Poz. 43. Odprowadzenie nadwyżki z tytułu art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627                            z późn. zm.) do WFOŚiGW woj. zachodniopomorskiego – kwota zaplanowana do odprowadzenia na dzień 30 czerwca br. to 3.000.000 zł. Nadwyżka zostanie przekazana na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                       i Gospodarki Wodnej Szczecinie w terminie do dnia 15 sierpnia br.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i wydatków GFOŚiGW za I półrocze 2006 r. zawiera pewne różnice w stosunku do półrocznego sprawozdania Rb-33. Podstawowa różnica między ww. sprawozdaniami wynika z faktu,                               że w zestawieniu, o którym mowa wyżej wykazuje się kasowe (faktyczne) wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW, natomiast w sprawozdaniu Rb-33 wykazuje się przychody i koszty (nie wydatki) w ujęciu księgowym. Ponadto, sprawozdanie Rb-33 uwzględnia dodatkowo stan należności i zobowiązań, których nie uwzględnia zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW.

W związku z powyższym, stan środków obrotowych zaplanowany                 na początek roku 2006 w sprawozdaniu Rb-33 wynosi 160.087,79 zł i jest to stan środków po uwzględnieniu należności i zobowiązań (dane wykazane                              w sprawozdaniu Rb-33, część C., kol. 13, poz. W070). Stan środków obrotowych zaplanowanych w zestawieniu przychodów i wydatków GFOŚiGW za I półrocze 2006 r. wynosi 163.108,13 zł i jest to stan faktycznych środków pieniężnych pozostałych z 2005 r. na koncie funduszu (dane wykazane w sprawozdaniu Rb-33, część C., kol. 13, poz. W010).