SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI INWESTYCJI

ZA 2006 ROK

7.2. Realizacja inwestycji w 2006 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach Inwestycja zakończona. We wrześniu 2006 roku przekazano do eksploatacji stację uzdatniania wody o wydajności 380 m3/h oraz część administracyjną stanowiącą nową siedzibę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach. |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 2 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe Zadanie zrealizowano – przekazano środki finansowe, za które wykonano część chodnika przy ul. Piastów w Jasienicy. |
| 3 | Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Policach Zadanie zrealizowano – wykonano pierwszy etap budowy tj. parking na 17 stanowisk postojowych. |
| 4 | Sygnalizacja świetlna przejścia przez ul. Asfaltową przy skrzyżowaniu z ul. Cisową Zadanie zrealizowano. |
| 5 | Wykonanie parkingu przy Gimnazjum nr 2 w Policach Zadanie zrealizowano – wykonano parking na 8 stanowisk postojowych. |
| 6 | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Chodkiewicza wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym Zadanie zrealizowano. |
| 7 | Dojazd do budynku z ul. Woj. Polskiego (szeregowiec) - Woj. Polskiego 80-80H Zadanie zrealizowano. |
| 8 | Wykonanie ok. 50 mb. drogi - ul. Bursztynowa w kierunku działek nad Grzepnicą Zadanie zrealizowano. |
| 9 | Budowa przejścia w okolicy ulic Długosza i Piłsudskiego w Policach Zadanie zrealizowano – wykonano ciąg pieszy wraz z oświetleniem. |
| 10 | Wykonanie modernizacji chodników i parkingu przy ul. Okulickiego w Policach Zadania nie zrealizowano – Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK nie wyraziła zgody na proponowaną lokalizację parkingu. |
| 11 | Projekt ścieżek rowerowych na terenie gminy Police Zadanie zrealizowano – wykonano projekt ścieżki rowerowej na trasie Pilchowo - Tanowo z odgałęzieniem do Bartoszowa. |

| 12 | Rozbudowa tras rowerowych w Policach - ekologiczna i bezpieczna alternatywa transportowa Zadanie zrealizowano – wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Kuźnickiej i Jasienickiej. |
| --- | --- |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |
| 13 | Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży Inwestycja zakończona. W sierpniu 2006 roku oddano do użytkowania kompleks turystyczny obejmujący drogę, aleję spacerową, parkingi, zespół rekreacji czynnej (boisko do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, plac zabaw), pole namiotowe oraz niezbędne zaplecza higieniczno-sanitarne i administracyjno-socjalne. |
| 14 | Modernizacja bazy noclegowej Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży Inwestycja zakończona. Przy udziale środków z Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 r. w wysokości 179.958,26 zł, zmodernizowano dwa domki dostosowując je do współczesnych standardów. Uzyskano trzy pokoje z łazienkami oraz jeden apartament dwupokojowy z łazienką. |
| 15 | Wkład własny do projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim (II etap) Gmina Police jest partnerem w przedmiotowym projekcie. Liderem projektu jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. W wyniku realizacji projektu na terenie gminy Police ustawionych zostało 5 samoobsługowych kiosków informacyjnych tzw. infomatów oraz zakupiono sprzęt komputerowy m.in. na wyposażenie budynku recepcji na nowopowstałym kompleksie rekreacyjnym w Trzebieży. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 16 | Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów Wykonano remonty dachów budynków przy ul. Bankowej 15-17, Kołłątaja 29-35, Wojska Polskiego 2-8 i 46-56 i Mazurskiej 20 w Policach. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe budynków przy ul. Piłsudskiego 10c, Nowopol 27 i Bankowej 47-49 w Policach. |
| 17 | Dotacja dla ZGKiM na wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM Wykonano instalacje gazowe w budynkach przy ul. Piastów 2,7,8,11,33,34, 36,39,40,43; Anny 1; Dworcowej 2,5 i Rybackiej 2 w Policach oraz przy ul. WOP 1,2,16,30; Bocznej 7a; Dolnej 15 i Portowej 4 w Trzebieży. |

| 18 | Przebudowa budynków na ul. Bankowej 9 i 11 w Policach Wobec braku akceptacji Rady Miejskiej dla przebudowy (remontu) budynków przy ul. Bankowej 9-11 Burmistrz odstąpił od realizacji przedsięwzięcia. Podjęto decyzję o budowie nowych budynków (pkt 19) |
| --- | --- |
| 19 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano koncepcję zabudowy kwartału pomiędzy ulicami PCK, Bankową, Wyszyńskiego. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przedsięwzięcia planowane na rok 2007. |
| 20 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2006 wykonano dokumentacje techniczną. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2007-2008. |
| 21 | Dotacja dla ZGKiM na termorenowację budynku przy ul. Dworcowej 7 w Policach Zadanie zrealizowano – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką elewacji. Wymieniono 2 szt. okien drewnianych na PCV, wymieniono drzwi wejściowe od zaplecza. |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 22 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch. Police SA - INFRAPARK POLICE SA Zadanie zrealizowano. Gmina przekazała planowane środki współfinansując program inwestycyjny INFRAPARK-u i objęła 7.388 akcji o wartości 50 zł każda. |
| 23 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA" Zadanie zrealizowano. Gmina przekazała planowane środki współfinansując program doradczy INFRAPARK-u i objęła 924 akcje o wartości 50 zł każda. |
| 24 | Wykup gruntu Zakupiono na rzecz Gminy Police nieruchomość w obrębie Siedlice o pow. 207 m2 przeznaczoną pod drogę gminną oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem przepompowni wraz z dwoma zbiornikami wodnymi w Policach o pow. 5.108 m2. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 25 | Wykonanie światłowodowej linii systemu komputerowego łączącej obiekty siedzib Urzędu Gminy w Policach (budynek przy ul. Stefana Batorego 3 z budynkiem przy ul. Bankowej 18) Zadania nie zrealizowano – zrezygnowano z realizacji w związku z brakiem możliwości wykonania linii światłowodowej oraz bardzo wysokimi kosztami miesięcznych opłat dzierżawy światłowodów od TP SA.(zmieniono system na opisany w pkt 26) |
| 26 | Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne Zadanie zrealizowano – zakupiono aktywne urządzenia sieciowe, zakupiono urządzenia transmisyjne dla budowy kanału radiowego i uruchomiono radiolinie między lokalizacjami Urzędu, zakupiono urządzenie EULEN NetKeeper dla rozbudowy systemu zabezpieczeń sieci wewnętrznej, zakupiono licencje oprogramowania biurowego oraz dwie kserokopiarki (dla Wydziału TI i DG). |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 27 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Zadanie zrealizowano – wykonano aktualizację projektu i pozwolenia na budowę. |
| 28 | Zakupy inwestycyjne - dwa aparaty powietrzne dla OSP Trzebież oraz jeden agregat prądotwórczy dla OSP Tatynia Zadanie zrealizowano – zakupiono w/w urządzenia. |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 29 | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach Inwestycja kontynuowana. W 2006 roku wykonano boisko ze sztucznej trawy oraz wokół boiska czterotorową bieżnię tartanową. W 2007 roku planowane wykonanie nakładki tartanowej na rozbiegu skoczni w dal. |
| 30 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy Zadania nie zrealizowano – realizacja wstrzymana ze względu na istniejące szambo zlokalizowane w obrębie projektowanego boiska. Obecnie w realizacji budowa kanalizacji, której wykonanie pozwoli zlikwidować szambo i rozpocząć budowę kompleksu boisk. |
| 31 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Przyjaźni 33 Zadanie zrealizowano. Przy udziale środków z Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 r. w wysokości 150.000 zł, wykonano boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki. |
| 32 | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej nr 6 Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego. |
| 33 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach-Jasienicy na zakupy inwestycyjne Zadanie zrealizowano – zakupiono patelnię elektryczną, wyparzacz, kuchnię gazową oraz stół-szafkę. |
| 34 | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Tanowie Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego. |
| 35 | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Trzebieży Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego. |
| 36 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 na wymianę okien drewnianych na PVC Zadanie zrealizowano – Wymieniono 11 okien w budynku przy ul. Piaskowej 99 oraz 63 okna i 13 drzwi balkonowych w budynku filii przy ul. Przyjaźni 33. |
| 37 | Dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach Zadanie zrealizowano – wymieniono 60 okien i 2 pary drzwi w budynku przy ul. Piaskowej 99 oraz wymieniono 29 okien, 6 drzwi balkonowych i 3 pary wejściowych w budynku filii przy ul. Przyjaźni 33. |
| 38 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na modernizację kotłowni i zmianę ogrzewania olejowego na gazowe Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego. |
| 39 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach na zakupy inwestycyjne Zadanie zrealizowano – zakupiono patelnię elektryczną. |
| 40 | Dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach Zadanie zrealizowano – wymieniono 24 okna i 6 drzwi. |
| 41 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 na zadanie pn. "Wymiana drzwi w Gimnazjum nr 2 w Policach" Zadanie zrealizowano. Wymieniono 3 szt. drzwi (2 zewnętrzne i 1 wewnętrzne) na drzwi z profili aluminiowych o odpowiedniej izolacyjności cieplnej. |
| 42 | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Gimnazjum w Trzebieży Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego. |
| 43 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zakup centralki telefonicznej Zadanie zrealizowano – centralkę zakupiono. |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA |
| 44 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia Zadanie zrealizowano – W I półroczu 2006r. został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego przeprowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (około 20 % szacunkowej wartości samochodu). Przedmiotem konkursu było działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, w tym w szczególności zapewnienie dojazdu na zajęcia rehabilitacji zawodowej i społecznej. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wybrana została oferta Polickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach. PSOUU uzyskało środki na ten cel z PEFRON-u, jednakże warunkiem otrzymania dofinansowania było posiadanie 20% wkładu własnego. Wydatek ten został przekazany w formie dotacji na podstawie zawartej umowy OR/22/D/06 z dnia 12.07.2006 r. Samochód zakupiono. |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA |
| 45 | Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Ośrodku Pomocy Społecznej Zadanie zrealizowano – zakupiono serwer, klimatyzator oraz komputery. |
| 46 | Modernizacja systemu grzewczego w Domu Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach Zadanie zrealizowano – wymieniono piec (piec dostarczył użytkownik), zamontowano podgrzewacz ciepłej wody, wykonano instalację cyrkulacji ciepłej wody, wymieniono część grzejników oraz na wszystkich zamontowano zawory termostatyczne. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 47 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police Wykonano około 60 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzebież, Uniemyśl, Niekłończyca, Drogoradz, Tatynia, Wieńkowo oraz w Policach: Mścięcino i rejon ul. Starzyńskiego. Ponadto w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej w Trzebieży i Policach (Mścięcino i rejon ul. Starzyńskiego) – umowny termin zakończenia - kwiecień 2007 rok. |
| 48 | Kanalizacja sanitarna w ul.Warszewskiej w Pilchowie Zadanie zrealizowano – wykonano 335 mb kanalizacji z rur PVC de 200 mm. |
| 49 | Kanalizacja deszczowa budynku mieszkalnego przy ul.Zamenhofa 9 w Policach Zadanie zrealizowano – wykonano 56 mb kanalizacji z rur PVC de 160 mm oraz 12 mb de 200 mm. |
| 50 | Budowa kanalizacji do posesji przy ul. Głowackiego Zadanie zrealizowano – wykonano 8,75 mb kanalizacji z rur kamionkowych de 150 mm (przyłącza) oraz 58 mb de 200 mm (sieć). |
| 51 | Dotacja dla ZOiSOK - Rozbudowa polegająca na połączeniu kwatery 1 i 2 dla powiększenia objętości składowiska W ramach zadania wykonano modernizację drenażu kwatery nr 1, tj. dostosowano (zgodnie z projektem budowlanym warstwy filtracyjnej kwatery nr 1) do wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów poprzez wymianę części rur drenarskich, zabezpieczenie miąższości warstwy filtracyjnej do 0,5 m poprzez jej uzupełnienie piaskiem filtracyjnym 0,25-2,00 mm oraz dobudowanie drenażu opaskowego ze studnią płuczną. |

| 52 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Policach - rejon ulic M.Reja, W.Kadłubka, Galla Anonima (Stowarzyszenie"Nowy Dom") Zadanie zrealizowano – wykonano 61 mb rurociągu de 63 PE oraz 1422 mb de 110 PVC. |
| --- | --- |
| 53 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 429, 430,433/4) Zadanie zrealizowano – wykonano 598 mb rurociągu de 110 PE. |
| 54 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4) Zadanie zrealizowano – wykonano 137 mb rurociągu de 90 PVC. |
| 55 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy (dz. nr 119, 121) Zadanie zrealizowano – wykonano 298 mb rurociągu de 90 PVC. |
| 56 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Siedlicach (Społeczny Komitet Uzbrojenia Terenów w Siedlicach) Zadania nie zrealizowano – nie doszło do podpisania umowy partycypacyjnej z przyczyn niezależnych od Gminy. |
| 57 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacyjnej w Dębostrowie (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4) Zadanie zrealizowano – wykonano 69 mb rurociągu de 200 PVC. |
| 58 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach Zrealizowano wypłatę dotacji dla 66 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 3 przedsiębiorców. |
| 59 | Zakup przenośnego detektora gazów Zadanie zrealizowano – detektor zakupiono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. |
| 60 | Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w Policach - Budowa infrastruktury, małej architektury i zieleni przy budynku mieszkalnym - ul. Słoneczna-Sikorskiego Dotację zrealizowano – wykonano sieć kanalizacji sanitarnej (54 mb i 3 studnie), sieć kanalizacji deszczowej (63,5 mb i 9 studni), nawierzchnie trawiaste, nasadzenia i elementy małej architektury. |
| 61 | Punkt oświetleniowy - Park "Solidarności" - ul. Św. Kazimierza Zadanie zrealizowano – podwyższono dwa słupy oświetleniowe i wymieniono oprawy. |
| 62 | Oświetlenie ul. Piaskowej w Trzebieży Zadanie zrealizowano – wykonano linię kablową i zamontowano 18 słupów oświetleniowych z oprawami. |
| 63 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy Domu Dziecka w Tanowie Zadanie zrealizowano – wykonano linię kablową i zamontowano 30 słupów oświetleniowych z oprawami. |

| 64 | Oświetlenie skrzyżowania ul. Tanowskiej z ul.Rurową Zadanie zrealizowano – wykonano linię kablową i zamontowano 4 słupy oświetleniowe z oprawami. |
| --- | --- |
| 65 | Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Kresowej w Policach Zadanie zrealizowano – ułożono kabel i postawiono jeden słup oświetleniowy z oprawą. |
| 66 | Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Brzozowej w Trzebieży Zadanie zrealizowano – wykonano jeden punkt oświetleniowy. |
| 67 | Dotacja dla ZGKiM na termorenowację budynku i wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Policach, pl. Chrobrego 8 Zadanie zrealizowano – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką elewacji, wymieniono 22 okna drewniane na nowe PCV, wykonano zadaszenie nad wejściem głównym i podjazd dla niepełnosprawnych oraz wymieniono grzejniki w Sali Ślubów. |
| 68 | Docieplenie budynku OHP w Policach Zadanie zrealizowano – ocieplono ściany zewnętrzne budynku. |
| 69 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul.PCK Zadanie zrealizowano – spłacono raty planowane do realizacji w roku 2006. |
| 70 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I Zadanie w trakcie realizacji – w toku procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie o zamówienie publiczne, mające wyłonić wykonawcę zadania inwestycyjnego zostało unieważnione ze względu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zaplanowano w budżecie na przedmiotowe zadanie inwestycyjne; w grudniu 2006 r. przystąpiono powtórnie do procedury przetargowej, która ma wyłonić wykonawcę zadania inwestycyjnego. |
| 71 | Urządzenie placów zabaw Zadanie zrealizowano – zamontowano urządzenia zabawowe na sześciu osiedlowych placach zabaw (osiedla: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7) oraz na placach zabaw w jedenastu Sołectwach (Tanowo, Trzebież, Siedlice, Drogoradz, Niekłończyca, Dębostrów, Przęsocin, Wieńkowo, Uniemyśl, Trzeszczyn, Tatynia). |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 72 | Wykonanie instalacji c.o. w biurze RO nr 3 przy ul. Piastów 2 w Policach (Jasienicy) Zadanie zrealizowano – wykonano instalację wewnętrzną c.o. z dwufunkcyjnym piecem i grzejnikami płytowymi. |

| 73 | Wykonanie instalacji gazu w budynku klubu RO nr 3 przy ul. Piastów 46a w Policach (Jasienicy) Zadanie zrealizowano – doprowadzono gaz ziemny na potrzeby kuchni zasilający kuchenkę gazową oraz dwa taborety grzewcze. |
| --- | --- |
| 74 | Zmiana ogrzewania z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy Sołectwa w Dębostrowie Zadanie zrealizowano – przystosowano piec do odbioru gazu ziemnego. |
| 75 | Budowa świetlicy wiejskiej (projekt) Zadanie zrealizowano – wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie. |
| 76 | Zakup komputera dla Sołectwa Uniemyśl Planu nie zrealizowano. Komputer zakupiono, ale zakup ten nie mógł być sklasyfikowany jako wydatek majątkowy, gdyż miał wartość poniżej 3.500 zł (wydatek jest majątkowym powyżej tej kwoty). Zakup komputera został sklasyfikowany jako wydatek bieżący. |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 77 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Piaskowej w Policach Zadanie zrealizowano – roboty budowlane zakończono w 2005 roku, a w 2006 zakończono spłatę należności wykonawcy. |
| 78 | Hala sportowo-widowiskowa w Policach Zrezygnowano z realizacji zadania wprowadzając w zamian zadanie o szerszym zakresie pn. Gminne Centrum Sportowe w Policach przy ul. Siedleckiej (poz. 80) /budowa hali, zagospodarowanie całego terenu sportowego zlokalizowanego przy ul. Siedleckiej o powierzchni około 6,48 ha/. |
| 79 | Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy świetlicy Sołectwa w Pilchowie Zadanie zrealizowano – w miejsce istniejącej murawy trawiastej zastosowano nawierzchnię ze sztucznej trawy. |
| 80 | Gminne Centrum Sportowe w Policach przy ul. Siedleckiej Opracowano regulamin konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej Gminnego Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową. |
| 81 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach oraz kompleksu plażowego w Trzebieży Zadanie zrealizowano – zakupiono elektroniczną tablicę wyników, sprzęt nagłaśniający oraz kosiarkę spalinową. |