6. INFORMACJA

O REALIZACJI INWESTYCJI

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

6.2. Realizacja inwestycji w I półroczu 2007 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Zwrot kosztów budowy przyłączy wody i gazu do działki nr 365 przy ul. Brzoskwiniowej w Policach. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone. |
| 2 | Wodociąg Drogoradz – Nowa Jasienica Inwestycja na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji i realizacji robót budowlanych w drugim półroczu 2007 roku. |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 3 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe. Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |
| 4 | Modernizacja ul. Kresowej w Policach Realizacja robót planowana w drugim półroczu 2007. |
| 5 | Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach. Uaktualniana jest dokumentacja techniczna. W drugim półroczu planowane jest wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 6 | Budowa ścieżek rowerowych Pilchowo-Bartoszewo-Tanowo (projekt) Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji technicznej i rozliczeniem w drugim półroczu 2007. |
| 7 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach (projekt) Zadania jest realizowane - zakończenie i rozliczenie planowane jest w drugim półroczu 2007. |
| 8 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach (projekt) Zadania jest realizowane - zakończenie i rozliczenie planowane jest w drugim półroczu 2007. |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |
| 9 | Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim Gmina Police jest Partnerem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyczne w projekcie dofinansowanym ze środków Kontraktu Wojewódzkiego. W ramach projektu realizowanego w latach 2006 - 2007 zakupiono wyposażenie i sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy oraz 5 kiosków multimedialnych tzw. infomatów. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 10 | Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM Wykonano wymianę pokrycia dachów wraz z przemurowaniem kominów i wymianą rynien i rur spustowych na budynkach przy ul. Kościuszki 14, ul. Kościuszki 41 i ul. Konopnickiej 14 w Policach. |
| 11 | Dotacja dla ZGKiM na termorenowację budynków administrowanych przez ZGKiM Przystąpiono do prac związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. |
| 12 | Dotacja dla ZGKiM na wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM Wykonano przyłącze gazowe do budynku przy ul. Dolnej 27 w Policach oraz przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej na przyłączenie kolejnych 19 budynków. |
| 13 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej. |
| 14 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży Przeprowadzono przetarg na realizację robót budowlanych – rozpoczęcie robót planowane jest w połowie sierpnia 2007. |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 15 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z. Ch. Police S.A. - INFRAPARK Police SA Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |
| 16 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA" Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |
| 17 | Podwyższenie udziału własnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |
| 18 | Wykup gruntów Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 19 | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Policach. Zakupiono centralę telefoniczną w związku z jej modernizacją (ul. Bankowa 18, ul. Stefana Batorego 3, Plac Chrobrego 8). |
| 20 | Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu 2007. |
| 21 | Zakup kserokopiarki dla Wydziałów UG mających siedzibę w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach. Zakupiono kserokopiarki dla Wydziałów UG przeniesionych do budynku przy ul. Bankowej 18 – rozliczenie w drugim półroczu 2007. |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 22 | Modernizacja c.o. w budynku OSP w Policach. Wykonano projekt techniczny. Trwa realizacja robót, których zakończenie planowane jest w sierpniu 2007. |
| 23 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży. W drugim półroczu planowane jest wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 23A | Zakup motopomp dla OSP Trzebież i OSP Police. Zadanie zakończone – zakupiono motopompy dla OSP Trzebież oraz OSP Police. |
| 24 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach. Ze względu na unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej, w drugim półroczu planowane jest powtórzenie przetargu i wykonanie dokumentacji technicznej. |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 25 | Przebudowa boisk przy SP 1 w Policach Zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej planowane jest w drugim półroczu 2007. |
| 26 | Przebudowa boiska przy SP 3 w Policach Realizacja zadania – wykonanie nawierzchni na rozbiegu do skoczni w dal - planowana w drugim półroczu 2007. |
| 27 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy Wykonana jest dokumentacja techniczna. W drugim półroczu planowane jest wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 27B | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na zadanie: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Filialnej w Niekłończycy Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |
| 27A | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007. |

| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| --- |
| 28 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police Inwestycja w końcowej fazie realizacji – roboty odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wymianie wodociągu. W drugim półroczu planowane jest również wykonanie dodatkowych i uzupełniających przyłączy kanalizacji sanitarnej. |
| 29 | Uzbrojenie terenu nowego osiedla przy ul. Piłsudskiego w Policach (wodociąg i kanalizacja deszczowa w ul. Brzoskwiniowej) W czerwcu wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec sierpnia 2007. |
| 30 | Kanalizacja sanitarna w ul. Warszewskiej w Pilchowie Inwestycja zakończona w 2006. Zrealizowano część rozliczenia finansowego inwestycji. |
| 31 | Rozbudowa polegająca na połączeniu kwater 1 i 2 dla powiększenia objętości składowiska. Zadanie będzie realizowane w 2008 r. |
| 32 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie, ul. Warszewska (dz. nr 131/78 i 131/79) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 33 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 57/1) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 34 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 315) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 35 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz. nr 213/6, 213/10, 213/12) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 36 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzeszczynie (dz. nr 339/4) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 37 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 527) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 38 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 434/13) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 39 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy (dz. nr 198/6) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 40 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzebieży (dz. nr 517/1) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 41 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 41/2) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 42 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 519, 522/1, 522/2, 522/3) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 43 | Partycypacja w budowie kanalizacji sanitarnej w Pilchowie (dz. nr 519,522/1, 522/2, 522/3) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2007 po wpłynięciu środków do GFOŚiGW. |
| 44 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach Zmodernizowano 28 systemów grzewczych - dokonano wypłaty środków dla 26 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 2 przedsiębiorców. |
| 45 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2007 po wpływie środków na konto GFOŚiGW. |
| 46 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w gminie Police. W trakcie realizacji są: dodatkowe punkty oświetleniowe w Parku „Solidarności” w Policach, w Tanowie przy ul. Wiatracznej, ul. Pocztowej i ul. Parkowej oraz w Siedlicach przy pętli autobusowej. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na dodatkowe punkty oświetleniowe na ul. Kasprowicza, ul. Piłsudskiego-Nowopol oraz ul. Kochanowskiego-Reja-Gala Anonima w Policach. |
| 47 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK Roboty budowlane zakończono w 2004 roku. Kontynuacja spłaty rat planowanych do realizacji w roku 2007. W drugim półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej dodatkowego zadaszenia części targowiska oraz realizacja robót. |
| 48 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I Trwa procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego - realizacja robót pierwszego etapu rozbudowy planowana jest w drugim półroczu 2007. |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 49 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie W drugim półroczu planowane jest wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 49A | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni (projekt) Zakończenie i rozliczenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej planowane jest w drugim półroczu 2007. |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 50 | Gminne Centrum Sportowe w Policach przy ul. Siedleckiej Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego. Inwestycję o podobnym charakterze planuje zrealizować Powiat Policki (Zespół Szkół) przy pomocy środków unijnych. |