7. SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI INWESTYCJI

ZA 2007 ROK

7.2. Realizacja inwestycji w 2007 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Zwrot kosztów budowy przyłączy wody i gazu do działki nr 365 przy ul. Brzoskwiniowej w Policach. Zadanie zrealizowano – dokonano zwrotu kosztów budowy przyłączy. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone. |
| 2 | Wodociąg Drogoradz – Nowa Jasienica Opracowano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej. Ze względu na to, że koszt realizacji robót budowlanych wynikający z kosztorysu inwestorskiego znacznie przewyższa planowane środki budżetowe podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji robót budowlanych. |
| 2A | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie Podpisano porozumienie na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy sieci wodociągowej w ul. Dębowej i ul. Staroleśnej w Pilchowie – zakończenie prac w 2008 roku. W 2008 roku planowane jest również zlecenie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji istniejącej przepompowni oraz budowy nowej przepompowni w celu podwyższenia efektywności sieci wodociągowej w Pilchowie. Po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 3 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe. Dofinansowano ze środków budżetowych Gminy wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. Piastów oraz nakładki asfaltowej ul. Kościuszki w Policach. |
| 4 | Modernizacja ul. Kresowej w Policach Przesunięto realizację zadania inwestycyjnego na rok 2008. |
| 5 | Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach. Uaktualniono dokumentację techniczną modernizacji. W 2008 roku po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 5A | Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Długosza i ul. Piłsudskiego w Policach – ogrodzenie. Zadanie zrealizowano – wykonano ogrodzenie betonowe wzdłuż ciągu pieszego. |
| 6 | Budowa ścieżek rowerowych Pilchowo-Bartoszewo-Tanowo (projekt) W 2008 roku po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 7 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach (projekt) Ze względu na to, że w dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w trybie z wolnej ręki – zakończenie prac projektowych w 2008 roku. Po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 8 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach (projekt) Ze względu na to, że w dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w trybie z wolnej ręki – zakończenie prac projektowych w 2008 roku. Po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |
| 9 | Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim Gmina Police jest Partnerem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyczne w projekcie dofinansowanym ze środków Kontraktu Wojewódzkiego. W ramach projektu realizowanego w latach 2006 - 2007 zakupiono wyposażenie i sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy oraz 5 kiosków multimedialnych tzw. infomatów. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 10 | Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM Zadanie zrealizowano - wykonano wymianę pokrycia dachów wraz z przemurowaniem kominów i wymianą rynien i rur spustowych na budynkach przy ul. Kościuszki 14, ul. Kościuszki 41, ul. Konopnickiej 14, ul. Odrzańskiej 10, ul. Palmowej 5, ul. Piłsudskiego 12-12c, ul. Anny 1 i ul. Piastów 34 w Policach oraz ul. Dolnej 15 i ul. Szkolnej 1 w Trzebieży. |

| 11 | Dotacja dla ZGKiM na termorenowację budynków administrowanych przez ZGKiM Zadanie zrealizowano – wykonano termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Rogowej 1, 2 i 3, ul. Boh. Westerplatte 2 - 8, ul. Piłsudskiego 8-8c, 10-10c oraz ul. Asfaltowej 15. |
| --- | --- |
| 12 | Dotacja dla ZGKiM na wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM Zadanie zrealizowano - wykonano przyłącze gazowe do budynku przy ul Dolnej 27, ul. Anny 2 i 3, ul. Broniewskiego 1, 2 i 3, ul. Piastów 8,11, 33 i 43, ul. Podgórnej 13, 14 i 15, ul. Zielonej 29 i 32 w Policach oraz przy ul. Kościuszki 26, 39 i 48, ul. Osadników 11 i 28, ul. Portowej 6, ul. WOP 17, 26 i 29 w Trzebieży. |
| 13 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach Przystąpiono do opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ośmiu nowych budynków. Planowane zakończenie prac projektowych w I kwartale 2008 roku. W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego z ośmiu budynków. Pozostałe budynki realizowane będą w następnych latach w miarę rozbiórki poszczególnych segmentów istniejących budynków. |
| 14 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży Rozpoczęto roboty budowane związane z przebudową budynku. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2008 roku. |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 15 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch. Police S.A. - INFRAPARK Police SA Zadanie zrealizowano - Gmina przekazała planowane środki współfinansując program inwestycyjny INFRAPARK-u. |
| 16 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA" Zadanie zrealizowano - Gmina przekazała planowane środki współfinansując program inwestycyjny INFRAPARK-u. |
| 17 | Podwyższenie udziału własnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach Zadanie zrealizowane - Gmina przekazała planowane środki na podwyższenie udziału własnego. |
| 18 | Wykup gruntów Wydatkowano kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy wartością działki stanowiącej własność Gminy i działki stanowiącej własność osoby fizycznej – działka będąca przedmiotem zamiany między stronami |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 18A | Wykonanie klimatyzacji w pokoju 204 (UA) przy ul. Bankowej w Policach. Zadanie zrealizowano – zamontowano urządzenie klimatyczne w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Bankowej 18. |
| 19 | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Policach. Zadanie zrealizowano - zakupiono centralę telefoniczną w związku z jej modernizacją (ul. Bankowa 18, ul. Stefana Batorego 3, Plac Chrobrego 8) |
| 20 | Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne Zadanie zrealizowano - zakupione zostały urządzenia komputerowe, tj. streamer, serwer, macierz dyskowa, komputer przenośny oraz oprogramowania. |
| 21 | Zakup kserokopiarki dla Wydziałów UG mających siedzibę w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach. Zadanie zrealizowano - zakupiono kserokopiarkę dla Wydziałów UG przeniesionych do budynku przy ul. Bankowej 18. |
| 21B | Zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Policach do celów związanych z kontrolą środowiska i do wniosków mieszkańców Zadanie zrealizowano – zakupiono samochód marki Peugeot Partner. |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 21A | Dofinansowanie zakupu wideorejestratora na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach Zadanie zrealizowano – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zgodnie z zawartym Porozumieniem, otrzymała z Gminy Police środki finansowe na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Policach, z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego systemu nagrywania do kontroli ruchu drogowego. |
| 22 | Modernizacja c.o. w budynku OSP w Policach. Zadanie zrealizowano i rozliczono – wykonana została nowa sieć centralnego ogrzewania w budynku. |
| 23 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży. Wykonano studium wykonalności zadania inwestycyjnego. Po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru w 2008 roku opracowany zostanie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 23A | Zakup motopomp dla OSP Trzebież i OSP Police. Zadanie zrealizowano – zakupiono motopompy dla OSP Trzebież oraz OSP Police. |
| 23B | Dofinansowanie zakupu dwóch drabin strażackich na potrzeby OSP Tanowo i OSP Police Zadanie zrealizowano – zakupiono dwie drabiny strażackie dla OSP Tanowo oraz OSP Police. |
| 24 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach. Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu. Ze względu na to, że kwoty zaproponowane przez wykonawców znacznie przewyższały planowane w budżecie środki na ten cel, oba przetargi zostały unieważnione. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu w 2008 roku przetargu nieograniczonego na projektowanie i wykonanie monitoringu. |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 25 | Przebudowa boisk przy SP 1 w Policach Zadanie zrealizowano - opracowano dokumentację techniczną przebudowy boisk. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. |
| 26 | Przebudowa boiska przy SP 3 w Policach Zadanie zrealizowano - wykonano nawierzchnię z tworzywa sztucznego na rozbiegu do skoczni w dal oraz chodnik z kostki betonowej - zadanie zakończone i rozliczone. |
| 27 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy Zadanie zrealizowano - wykonano studium wykonalności zadania inwestycyjnego. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 27B | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na zadanie: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Filialnej w Niekłończycy Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego. |
| 27A | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach Wykonano ekspertyzę, dokumentację techniczną oraz rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji, dociepleniem oraz wymianą pokrycia stropodachu. Zakończenie robót w 2008 roku. |
| 27E | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach na zadanie: Projekt techniczny na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 27F | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Tanowie na zadanie: Projekt techniczny na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 27C | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Zakup serwera dla Gimnazjum nr 2 w Policach Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano serwer. |
| 27G | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu. |
| 27H | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu. |
| 27I | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu. |
| 27J | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Tanowie Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu. |
| 27K | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum nr 2 w Policach Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu. |
| 27L | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum nr 3 w Policach. Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 28 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police Zadanie zrealizowano. Zakończono roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebież, Uniemyśl, Drogoradz, Wieńkowo, Tatynia, Niekłończyca i w części Polic oraz kanalizacji deszczowej w części m. Trzebież i części Polic. Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji wymieniono sieć wodociągową w części m. Trzebież oraz roboty odtworzeniowe dróg i chodników po robotach sieciowych. Do końca czerwca 2008 roku realizowane będzie rozliczenie finansowe inwestycji. |
| 29 | Uzbrojenie terenu nowego osiedla przy ul. Piłsudskiego w Policach (wodociąg i kanalizacja deszczowa w ul. Brzoskwiniowej) Zadanie zrealizowano i rozliczono – wykonano sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej w ul. Brzoskwiniowej. |
| 30 | Kanalizacja sanitarna w ul. Warszewskiej w Pilchowie Inwestycja zakończona w 2006 roku. W 2007 roku zrealizowano część rozliczenia finansowego inwestycji. |
| 30A | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym „Grzybnica” na odcinku ul. Piłsudskiego-ul. Kochanowskiego w Policach Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu na cieku melioracyjnym. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2008 roku. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 31A | Dotacja dla ZOiSOK-Modernizacja węzła kompostowania w ZOiSOK Zadanie zrealizowano – wykonano koncepcję modernizacji węzła kompostowania. W 2008 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 31B | Przebudowa Parku „Staromiejskiego” w Policach. Zadanie zrealizowano - wykonano dokumentację techniczną przebudowy. Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową planowana jest w latach następnych. |
| 33 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 57/1) Zadanie zrealizowano i rozliczono – w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 90 PE o długości 237 mb. |
| 34 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 315) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową PVC Dn 90 o długości 240 mb. |
| 35 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz. nr 213/6, 213/10, 213/12) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 110 mb. |
| 36 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzeszczynie (dz. nr 339/4) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 229 mb. |
| 37 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 527) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 90 PE o długości 42 mb. |
| 38 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 434/13) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 65 mb. |
| 40 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzebieży (dz. nr 517/1) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową PVC Dn 110 PE o długości 50 mb. |
| 41 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 41/2) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 125 PE o długości 120 mb. |
| 42 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 519, 522/1, 522/2, 522/3) Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 90 PE o długości 96 mb. |
| 43 | Partycypacja w budowie kanalizacji sanitarnej w Pilchowie (dz. nr 519,522/1, 522/2, 522/3) Zadanie zrealizowano i rozliczono – w ramach porozumienia wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PVC Dn 200 PE o długości 100 mb. |
| 44 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach Zmodernizowano 49 systemów grzewczych - dokonano wypłaty środków dla 47 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 2 przedsiębiorców. |
| 45 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przesunięto termin realizacji przyznanej dotacji z roku 2007 na rok 2008. |
| 46 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w gminie Police. Zadanie zrealizowano - wykonano dodatkowe punkty oświetleniowe w Parku „Solidarności” w Policach, w m. Tanowo przy ul. Wiatracznej, ul. Pocztowej i ul. Parkowej, w m. Siedlice przy pętli autobusowej, w m. Witorza oraz w Policach przy ul. Piłsudskiego-Nowopol. Opracowano dokumentację techniczną na dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kasprowicza oraz przy ul. Kochanowskiego-Reja- Galla Anonima w Policach. |
| 47 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK Roboty budowlane zakończono w 2004 roku. Kontynuacja spłaty rat planowanych do realizacji w roku 2007. W 2007 roku zaprojektowano i wykonano dodatkowe zadaszenie nad częścią targowiska. |
| 48 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego oraz budową miejsc parkingowych. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2008 roku. |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 49 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie Ze względu na brak wytycznych w 2007 roku nie opracowano wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 49A | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni (projekt) Zadanie zrealizowano - opracowano dokumentację techniczną przebudowy klubu. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. |
| 49B | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie: Zakup fortepianu elektrycznego z siedziskiem dla Ogniska Muzycznego działającego przy Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Trzebieży |
| Zadanie zrealizowano – zakupiono fortepian elektryczny na potrzeby Ogniska Muzycznego w Trzebieży. |