7. SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI INWESTYCJI

ZA 2008 ROK

7.2. Realizacja inwestycji w 2008 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w 2008 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji istniejącej przepompowni wody w ul. Szczecińskiej i budowę nowej przepompowni wody przy ul. Warszewskiej – realizacja robót zaplanowana została w 2009 roku. |
| 2 | Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów w budynku stacji transformatorowej i budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach. Zadanie zrealizowano - wykonano przebudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów. Prace zostały odebrane przez ENEA S.A. |
| 3 | Dotacja dla ZWiK w Policach na zadanie: Zakup samochodu dla ZWiK w Policach. Zadanie zrealizowano – zakupiono samochód dostawczo-osobowy na potrzeby ZWiK w Policach. |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 4 | Budowa ścieżek rowerowych. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego – realizacja robót zaplanowana została w roku 2009. |
| 5 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na częściową modernizację ciągów pieszo-jezdnych w ul. Piastów w Policach. Zadanie zrealizowano – przekazano 200.000 zł dla Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację ciągów pieszo-jezdnych w ul. Piastów w Policach. |
| 6 | Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową oświetlenia ulicznego. Gmina Police otrzymała dofinansowanie na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 – realizacja robót zaplanowana została w roku 2009. |
| 6A | Modernizacja ul. Kresowej w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, regulację studzienek oraz ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Kresowej w Policach. |
| 6B | Parking przy ul. Piłsudskiego w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Piłsudskiego w Policach oraz opracowano dokumentację projektową powykonawczą. |
| 7 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową na przebudowę wiaduktu, wtórnik rastrowy dotyczący dojazdu do wiaduktu drogowego – realizacja robót w latach następnych. |
| 8 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach. W 2008 rok wykonano dokumentację projektową na przebudowę wiaduktu, wtórnik rastrowy dotyczący dojazdu do wiaduktu drogowego – realizacja robót w latach następnych. |
| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA |
| 9 | Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt) W 2008 roku trwały uzgodnienia z Urzędem Morskim w sprawie możliwości rozbudowy infrastruktury w strefie pasa technicznego Zalewu Szczecińskiego Trzebieży. W 2009 roku planowane jest wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zlecenie prac projektowych na część przedsięwzięcia. Gmina Police stara się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w porozumieniu z Partnerem Niemieckim. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 10 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach położonych przy: ul. Kościuszki 7, 7a, 7b, 30 i 32, ul. Piastów 33 i 40, ul. Anny 2, ul. Robotniczej 2, ul. Sikorskiego 3, ul. Bankowej 20 i 22, ul. Grunwaldzkiej 8, ul. Boh. Westerplatte 22 i 26 do 30, ul. Odrzańskiej 13 i 18, ul. Polnej 5 i 42, ul. Woj. Polskiego 51, ul. Nadbrzeżnej 43, ul. Dębowej 8 i ul. Starzyńskiego 2 w Policach. |

| 11 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Termorenowacja budynków administrowanych przez ZGKiM. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wykonano termomodernizację w 14 budynkach stanowiących własność Gminy Police i osób fizycznych oraz 8 budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Police. Są to budynki przy: ul. Piłsudskiego 12-12c, ul. Grzybowej 29-37, 44 i 46-48, ul. Boh. Westerplatte 1-7, 9 oraz 24, ul. Odrzańskiej 10 i 16, ul. Bankowej 15-17, ul. Zamenhofa 13, ul. Konopnickiej, 3, 12, 14-16, ul. Robotniczej 1-9 oraz 19-29, ul. Asfaltowej 7 i 21, ul. Nadbrzeżnej 6, ul. Dolnej 3, ul. Starzyńskiego 2, ul. Woj. Polskiego 3, ul. Kościuszki 7 oraz ul. Grunwaldzkiej 7 w Policach. |
| --- | --- |
| 11A | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Modernizacja pomieszczeń wc męskich i damskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 15. Zadanie zrealizowano – wykonano modernizację pomieszczeń wc w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Policach. |
| 11B | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Konopnickiej 2 administrowanym przez ZGKiM, w którym mieści się siedziba Rady Osiedla nr 2. Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową oraz roboty związane z wymianą instalacji c.o. w budynku przy ul. Konopnickiej 2 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 2. |
| 12 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wykonano: roboty uzupełniające związane z instalacją gazową (przewody wentylacyjne w lokalach komunalnych) w budynkach przy: ul. Anny 2, ul. Piastów 8, 11 i 43 w Policach oraz ul. Kościuszki 26, ul. WOP 17 w Trzebieży; wewnętrzną instalację gazową w budynkach przy: ul. Grunwaldzkiej 4, ul. Kopernika 2-5, ul. Wodnej 2, ul. Dworcowej 3 i ul. Piastów 15 w Policach, ul. Leśnej 7 i 12, ul. Polnej 42, ul. Szkolnej 1 i ul. Rybackiej 4 w Trzebieży oraz w Uniemyślu 16d. |
| 13 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wykonana została dokumentacja techniczna 8 budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach, rozpoczęto roboty budowlane związane z budową pierwszego budynku mieszczącego się na rogu ul. Bankowej i ul. PCK – zakończenie robót zaplanowane jest w III kwartale 2009 roku. |
| 14 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach (projekt) Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową budowy budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach – realizacja robót zaplanowana została na lata 2009-2010. |
| 15 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży Zadanie zrealizowano – w 2008 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku komunalnego przy ul. WOP 7. |
| 15A | Wybudowanie chodnika oraz dojść do nieruchomości przy ul. Grzybowej 28 i 30 Zadanie zrealizowano – wybudowano chodnik oraz dojście do nieruchomości przy ul. Grzybowej 28 i 30 w Policach. |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 16 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE S.A.". Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 827.900 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „INFRAPARK POLICE S.A.” z przeznaczeniem na poprawę jakości obsługi inwestorów. |
| 16A | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A. Zadanie zrealizowano - w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 390.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Trans-Net S.A.”. |
| 16B | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o. Zadanie zrealizowano - w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.. |
| 17 | Wykup gruntów. W 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.239 zł na wykup gruntu pod dwie przepompownie ścieków oraz jedną działkę pod drogę. Ze względu, że Nadleśnictwo Trzebież nie ogłosiło w 2008 roku przetargów na działki pod powiększenie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Policach oraz pod parking przy kompleksie turystycznym w Trzebieży, w 2008 roku nie dokonano nabycia planowanych działek. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 18 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim. Zadanie zrealizowano - w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 36.692,70 zł na modernizację sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim. |
| 18A | Budowa systemu informacji przestrzennej GIS. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2008 roku rozpoczęto prace na konstruowaniem modelu funkcjonowania systemu informacji przestrzennej GIS oraz przygotowano i złożono wniosek o dofinansowania zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. |
| 19 | Wykonanie systemu alarmowego w wydziałach przy ul. Bankowej w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.067,06 zł na wykonanie systemu alarmowego w wydziałach przy ul. Bankowej w Policach. |
| 20 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 118 178,20 zł na komputeryzację Urzędu Miejskiego. |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 20A | Zakup kamery do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach. Zadanie zrealizowano – z pozyskanych funduszy prewencyjnych Towarzystwa Ubezpieczeniowego HESTIA, dokonano zakupu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Policach activ-Camery 980P do wideorejestratora Polecam PC, która została zainstalowana w samochodzie policyjnym. |
| 21 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane zostało studium wykonalności. Gmina będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadnia inwestycyjnego. |
| 21A | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP na terenie gminy. Zadanie zrealizowano – zakupiono pompę pływającą dla OSP Tatynia, motopompę i sprzęt ratowniczy dla OSP Tanowo oraz agregat prądotwórczy dla OSP Police. |
| 22 | Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Policach. Zadanie zrealizowano – zakupiono pojazd służbowy dla Straży Miejskiej w Policach. |

| 23 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach. Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową oraz roboty związane z budową monitoringu miejsc zagrożonych przestępczością w Policach. Zamontowanych zostało 11 nowych stanowisk kamerowych z wykorzystaniem kamer kolorowych dualnych szybkoobrotowych Boscha z 26-krotnym zoomem optycznym. W każdej kamerze zastosowano dyski twarde o pojemności 250 GB/ na kamerę, co pozwoli na ciągłą rejestrację obrazu przez około 30 dni. Stanowiska kamerowe zostały usytuowane na: pl. Chrobrego (ściana budynku biblioteki), ul. Wyszyńskiego przy CHU Kinga (słup sygnalizacji ulicznej), skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Piłsudskiego (były budynek hotelowy), ul. Bankowej 18, ul. 26 Kwietnia, skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Grunwaldzką, ul. Wróblewskiego 9, ul. Piaskowej 70, ul. Wyszyńskiego 52, ul. Bankowej 4a i ul. Piaskowej 28c. Dodatkowo zainstalowane zostały dwie kamery stacjonarne (z demontażu) na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 oraz dwie kamery na budynku KP Policji przy ul. Siedleckiej. Obraz z kamer przesyłany jest do dwóch centrum monitorowania zlokalizowanych w KP Policji oraz Straży Miejskiej. W obu centrach monitoringu jest podgląd obrazu z kamer i nagrań archiwalnych za pomocą komputera z dedykowanym oprogramowaniem Bosch VIDOS - licencjonowanego dla 16 punktów kamerowych. W każdym centrum obraz oglądany jest na 40” monitorach podglądu. |
| --- | --- |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 24 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy. Zadanie zrealizowano – wybudowano boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, bieżnię ze skokiem w dal o nawierzchni sztucznej oraz wykonano zagospodarowanie terenu szkoły: chodniki, ogrodzenie, tereny zielone, nasadzenia drzew. |
| 25 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 89.967,72 zł na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. |
| 26 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 94.986,01 zł na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. |
| 26A | Rozbudowa Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową rozbudowy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. |
| 26B | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach na zadanie: Zainstalowanie monitoringu nowo wybudowanego boiska szkolnego oraz wykonanie przyłącza gazowego po likwidacji kuchni węglowej. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.776,31 zł na wykonanie przyłącza gazowego do kuchni oraz 14.332,69 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego nowo wybudowanego boiska szkolnego. |
| 27 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach - etap II. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 196.876,47 zł na realizację robót związanych z II etapem docieplenia dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach. |
| 27A | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na zadanie: Remont pomieszczeń kuchni i wymiana kuchni węglowej na gazową w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży. Zadanie zrealizowano – wymieniono kuchnię węglową na gazową, wymieniono patelnię elektryczną na gazową, wyremontowano pomieszczenie kuchni w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży. |
| 27B | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach. |
| 27C | Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach. |
| 27D | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach. |
| 28 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Docieplenie budynku Gimnazjum nr 3 w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł na docieplenie budynku Gimnazjum nr 3 w Policach. |
| 28A | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zabudowa łącznika w Gimnazjum nr 3 w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.629,83 zł na zabudowę łącznika w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach. |
| 28B | Przebudowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Policach (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową przebudowy boiska szkolnego i terenu przy Gimnazjum nr 3 w Policach. |
| 29 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Gimnazjum nr 2 w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.999,68 zł na wymianę okien w budynku Gimnazjum nr 2 w Policach. |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA |
| 30A | Dotacja dla ZGKiM na zadanie: Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 83.790,78 zł na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej w Policach na potrzeby OPS w Policach. |
| 30 | Zakup sprzętu komputerowego i inne zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano – zakupiono serwer, urządzenie do ochrony danych w sieci „Fortigate” oraz zestaw komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 31 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w gminie Police - etap II. Zadanie zrealizowano - w 2008 roku Gmina Police dokonała płatności za wykonane w 2007 roku roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Transgraniczna Ochrona Zasobów Wód Podziemnych w gminie Police etap II – budowa kanalizacji deszczowej” w wysokości 2.401.314,29 zł oraz w ramach zadania inwestycyjnego „Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym - Transgraniczna Ochrona Zasobów Wód Podziemnych w gminie Police etap II – budowa kanalizacji deszczowej” w wysokości 1.113.951,01 zł. |
| 32 | Przyłącza budynków komunalnych i posesji do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyłączono następujące budynki: budynki komunalne w Trzebieży ul. WOP 16, ul. WOP 17, ul. Kościuszki 39, ul. Kwiatkowskiego 4-5, ul. WOP 1, ul. WOP 21, ul. WOP 26, ul. WOP 29, ul. WOP 30, ul. Kościuszki 26, ul. Kościuszki 48, ul. Kościuszki 34, ul. Portowa 4, ul. Portowa 6, ul. Osadników 28, ul. Portowa 15, ul. Osadników 11, ul. Nadbrzeżna 22, ul. Dolna 15, ul. Leśna 12, ul. Polna 42, ul. Leśna 7, ul. Szkolna 1, ul. Kopernika 5, ul. Boczna 7a, ul. Drzymały 14 w Policach, Uniemyśl 16d, posesja przy ul. Dolna 3, posesja Drogoradz 60i, posesja Tatynia 37, posesja Tatynia 2, posesja Niekłończyca 8a, posesja ul. Kościuszki 13h w Trzebieży, posesja ul. Kopernika 6a w Trzebieży, Zespół Szkół w Trzebieży ul. WOP 19a. |
| 33 | Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn. W 2008 roku zostały wydatkowane środki na opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego – realizacja robót zaplanowana została w latach 2009-2010. |
| 34 | Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji - opracowana została dokumentacja techniczna (wydzielenie części robót z dokumentacji podstawowej), a w listopadzie 2008 roku Gmina Police podpisała umowę na realizację robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w kwietniu 2009 roku. W 2008 roku wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej. |
| 35 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży - realizacja I etapu robót zaplanowana została w 2009 r. |

| 36 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, M. Reja, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach. W 2008 roku wydatkowane zostały środki na opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego – realizacja robót zaplanowana została w roku 2010. |
| --- | --- |
| 37 | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy rurociągu na cieku melioracyjnym „Grzybnica” oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego – realizacja robót zaplanowana została na lata 2010-2011. |
| 37A | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć oświetleniowa, drogi i chodniki) - ul. Ofiar Stutthofu w Policach. W 2008 roku zakupiono od Gminy Miasto Szczecin dokumentację projektową budowy infrastruktury technicznej w ul. Ofiar Stutthofu w Policach - realizacja robót planowana jest etapami – rozpoczęcie I etapu realizacji robót - budowa oświetlenia ulicznego -zaplanowane zostało na 2009 r. |
| 37B | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) - ul. Kasprowicza w Policach. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową budowy infrastruktury technicznej w ul. Kasprowicza w Policach – realizacja robót zaplanowana jest na lata następne. |
| 38A | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Zadanie zrealizowano – Gmina Police przekazała ZOiSOK w Leśnie Górnym dotację w wysokości 950.619,89 zł w ramach, której wykonano następujące roboty budowlane: budowę dodatkowych dróg dojazdowych do składowiska, drenaż z połączeniem uszczelnienia kwater, oświetlenie zewnętrzne; dokumentację niezbędną do rozbudowy i modernizacji ZOiSOK: koncepcję techniczno-technologiczną modernizacji linii technologicznej segregacji odpadów, założenia do projektu rozbudowy ZOiSOK w Leśnie Górnym. |
| 41 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach. Zadanie zrealizowano - dokonano zwrotu kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach dla 36 wnioskodawców. |
| 42 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 11/2, 11/4, 11/5, 11/15, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 25/1 w Policach. Zadanie zrealizowano – Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PE o dł. 297 mb w Policach. |
| 43 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 525/3 w Trzebieży. Odcinek sieci wodociągowej został zrealizowany w ramach innego porozumienia. |
| 44 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 526/5 w Trzebieży. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 90 PE o długości 45,75 mb w Trzebieży. |
| 45 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 334/5, 334/6 i 334/7 w Tanowie. Zadanie zrealizowano – Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 90 PE o dł. 80,27 mb w Tanowie. |
| 46 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 262/9 w Policach. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PE o długości 38,52 mb w Policach. Ze względu, że koszt rzeczywisty budowy odcinka sieci wodociągowej przewyższył szacunkową kwotę zaplanowaną w porozumieniu, aneksem do porozumienia wprowadzono do budżetu na rok 2009 dodatkowo kwotę 6.500 zł. |
| 47 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 232/1, 233, 236/2, 249, 250, 256, 259, 260, 274/7, 274/8, 274/9 w Przęsocinie. Zadanie zrealizowano – Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 160 PE o dł. 603 mb w Przęsocinie. |
| 48 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 3275 w Policach. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PE o długości 40,83 mb w Policach. |
| 49 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 74/6 w Pilchowie. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji wodociągowej Ø 110 PE o długości 101,00 mb w Pilchowie. |
| 50 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 73/4 i 73/5 w Niekłończycy. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 90 PE o długości 169,97 mb w Niekłończycy. |
| 51 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/2 w Witorzy. Zadanie nie zostało zrealizowane - Inwestor zrezygnował z budowy odcinka sieci wodociągowej. |
| 52 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 118/5 w Niekłończycy. Zadanie nie zostało zrealizowane - Inwestor zrezygnował z budowy odcinka sieci wodociągowej. |
| 53 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 128/20, 128,30, 128/32, 128/33 i 822 w Tanowie. Zadanie nie zostało zrealizowane - Inwestor zrezygnował z budowy odcinka sieci wodociągowej. |
| 54 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 2384, 2385, 2386 i 2387 w Policach. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 63 PE o długości 48,90 mb w Policach. |
| 55 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 480/5 w Dębostrowie. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji wodociągowej Ø 90 PE o długości 44,75 mb w Dębostrowie. |
| 57 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 131/78 w Pilchowie. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 160 PE o długości 169,97 mb w Pilchowie. |
| 58 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 45 w Tatyni. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 90 PE o długości 135,00 mb w Tatyni. |
| 59 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 226/9, 226/10, 226/12 i 226/13 w Przęsocinie. Inwestor nie zdążył rozliczyć się z gminą w 2008 roku (rozliczenie złożone zostało dopiero w dniu 31.12.2008 r.). |
| 60 | Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/13 w Tanowie. Zadanie zrealizowano – dokonano dopłaty do wysokości 50% rzeczywistych kosztów odcinka sieci wodociągowej wybudowanego w 2007 r. |
| 62 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 118/5 w Niekłończycy. Zadanie nie zostało zrealizowane - Inwestor zrezygnował z budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. |
| 65 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 212/4 w Dębostrowie. Zadanie zrealizowano – Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC o dł. 11,20 mb w Dębostrowie. |
| 66 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 131/78 w Pilchowie. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC o długości 71,40 mb w Pilchowie. |
| 67 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 446 w Pilchowie. Zadanie nie zostało zrealizowane - Inwestor nie zdążył w 2008 roku wybudować odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na opóźnienie w otrzymaniu pozwolenia na budowę. |

| 68 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 45 w Tatyni. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC o długości 135,00 mb w Tatyni. |
| --- | --- |
| 68A | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 525/3, 525/4, 526/5, 526/7, 526/8 i 526/9 w Trzebieży. Zadanie zrealizowano - Gmina Police partycypowała w kosztach budowy i przejęła odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC o długości 160,00 mb w Trzebieży. Ze względu, że koszt rzeczywisty budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewyższył szacunkową kwotę zaplanowaną w porozumieniu, aneksem do porozumienia wprowadzono do budżetu na rok 2009 dodatkowo kwotę 25.493 zł. |
| 69 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Docieplenie dachu i ścian oraz wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Policach. Zadanie zrealizowano – Gmina Police przekazała Powiatowi Polickiemu dotację w wysokości 150.000 zł na docieplenie dachu oraz wymianę okien w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Policach. |
| 70 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra. Zadanie zrealizowano - Gmina Police przekazała gminie Dobra dotację w wysokości 51.072 zł na wykonanie dokumentacji projektowej Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. |
| 71 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zrealizowano – Gmina Police wraz z pozostałymi gminami należącymi do Powiatu Polickiego oraz Powiatem Polickim współfinansowała zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. |
| 71A | Wykonanie instalacji do nawodnienia rabat kwiatowych przy pomniku Jana Pawła II w Policach. Zadanie zrealizowano – podłączono instalację opartą na systemie zaworów automatycznych scentralizowanych, sterowanych intuicyjnie programowalnym sterownikiem. |

| 71B | Zakup samochodu do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej. Zadanie zrealizowano – zakupiono samochód do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej. |
| --- | --- |
| 71C | Zakup urządzenia do przeprowadzania odkomarzania wraz z niezbędnymi środkami chemicznymi. Zadanie zrealizowano – zakupiono sprzęt do odkomarzania TERMOZAMGŁAWIACZ TF-35W wraz z niezbędnymi środkami chemicznymi za kwotę 10.370 zł. |
| 72 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Pilchowie. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Pilchowie. |
| 73 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Pocztowej w Tanowie. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Pocztowej w Tanowie. |
| 74 | Dodatkowe punkty oświetleniowe wraz z przełożeniem kabli przy ul. Kościuszki w Trzebieży (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Kościuszki w Trzebieży - realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r. |
| 75 | Oświetleniowe w miejscowości Węgornik (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia w miejscowości Węgornik – realizacja robót zaplanowana jest w 2009 roku. |
| 76 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w Przęsocinie. Zadanie zrealizowano - zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Młyńskiej, na placu zabaw i przy Filii MOK-u w Przęsocinie. |
| 78 | Punkty oświetleniowe przy ul. J. Kochanowskiego, M. Reja, Galla Anonima, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach. Zadanie zrealizowano – zamontowano nowe punkty oświetleniowe przy ul. Kochanowskiego, M. Reja, G. Anonima, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach. |

| 80 | Oświetlenie drogi pomiędzy Drogoradzem a Uniemyślem (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia pomiędzy miejscowością Drogoradz a miejscowością Uniemyśl – realizacja robót zaplanowana została na lata następne. |
| --- | --- |
| 80A | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul Bursztynowej w Policach. |
| 80B | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Siedlecka w Policach. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach. |
| 80C | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego - ul. Wróblewskiego w Policach. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Wróblewskiego w Policach. |
| 80D | Dodatkowe punkty oświetleniowe - Tatynia-Witorza. Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Witorza. |
| 80E | Oświetlenie placu zabaw w Niekłończycy. Zadanie zrealizowano – zamontowano punkty oświetleniowe na placu zabaw w Niekłończycy. |
| 81 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach. Na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano w 2008 roku żadnych środków finansowych. Gmina Police posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę na Przebudowę Parku „Staromiejskiego” w Policach. Realizacja robót zaplanowana została na lata 2011-2012 po otrzymaniu dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. |
| 82 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK. Zadanie zrealizowano - spłacono do banku cztery ostatnie kwartalne raty należności za roboty budowlane związane z budową Gminnego Targowiska w Policach. |

| 82A | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac przy budynkach przy ul. Bankowej 20 i 22. Zadanie zrealizowano – zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu przy budynkach przy ul. Bankowej 20 i 22. |
| --- | --- |
| 83 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w 2008 roku Gmina Police wykonała audyty energetyczne 12 budynków użyteczności publicznej oraz roboty budowlane związane z: Dociepleniem budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie (zadnie zakończone w grudniu 2008 roku), Dociepleniem dachu i tarasów w budynku Miejskiego Żłobka w Policach (zakończenie robót w marcu 2009 roku) oraz Wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zakończenie w styczniu 2009 roku). |
| 84 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I. Zadanie zrealizowano – wybudowano parking przed cmentarzem przy ul. Tanowskiej na 180 miejsc postojowych, alejki wraz z zagospodarowaniem terenu pod nowe miejsca pochówkowe, nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, kolumbarium na 144 nisze, garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym. Gmina Police w przetargu nieograniczonym nabyła od Nadleśnictwa Trzebież teren pod następny etap rozbudowy cmentarza. |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 85 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie. W 2008 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie studium wykonalności zadania. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego. |
| 85A | Zakup projektora Panasonic PT-AX 200e LCD na potrzeby Sołectwa Pilchowo. Zadanie zrealizowano – zakupiono projektor na potrzeby Sołectwa Pilchowo. |

| 86 | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni. Zadanie zrealizowano – w ramach zadania dokonano wydzielenia ściankami w istniejącej sali pomieszczenia szatni, salki komputerowej oraz zespołu sanitariatów, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych, wymieniono wszystkie warstwy posadzek, wzmocniono konstrukcję dachu z wymianą elementów stropu oraz montażem podwieszonego sufitu z płyt GKF, zamontowano wentylację mechaniczną, wykonano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i gazu, wykonano instalację c.o. z dwufunkcyjnym piecem gazowym z zamkniętą komorą spalania, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną gniazd i oświetlenia, rozebrano istniejącą drewnianą scenę, wykonano przyłącza i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i gazu, przebudowano część chodnika i stopni przy wejściu. |
| --- | --- |
| 87 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drogoradzu. Zadanie zrealizowano - w ramach przebudowy świetlicy wykonano: adaptację pomieszczenia zaplecza świetlicy z wydzieleniem pomieszczeń na sanitariat oraz aneks kuchenny, przyłącze wodno-kanalizacyjne i gazowe do świetlicy, instalację c.o. wraz z instalacją gazową, instalację wewnętrzną wodno-kanalizacyjną, instalację wewnętrzną elektryczną związaną z przebudową oraz wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej elektrycznej, zagospodarowanie terenu przed wejściem do świetlicy. |
| 88 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu (projekt). Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową przebudowy świetlicy wiejskiej w Uniemyślu. Realizacja robót zaplanowana jest w latach 2009-2010. Gmina będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadnia inwestycyjnego. |
| 88A | Przebudowa piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Pilchowie. Zadanie zrealizowano - wykonano przebudowę (podwyższenie) piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Pilchowie. |
| 88F | Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w 2008 roku wykonano inwentaryzację budynku MOK. W 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót związanych z przebudową widowni w sali widowiskowej MOK. |

| 88E | Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach na zadanie: Zakup klimatyzatora wraz z montażem w serwerowni. Zadanie zrealizowano – zakupiono i zamontowano klimatyzator wraz z pompką do skroplin w serwerowni Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach. |
| --- | --- |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 88C | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach. Zadanie zrealizowano – wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, zaplecze socjalne z szatniami, umywalniami, magazynkiem i pomieszczeniem trenera środowiskowego, oświetlenie zespołu boisk, ogrodzenie zespołu boisk, piłkochwyty. |
| 88D | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej w Tanowie. Zadanie zrealizowano – wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, zaplecze socjalne z szatniami, umywalniami, magazynkiem i pomieszczeniem trenera środowiskowego, oświetlenie zespołu boisk, ogrodzenie zespołu boisk, piłkochwyty. |
| 89 | Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych w Policach i Trzebieży. Zadanie zrealizowano – zakupiono ciągnik SHIBAURA ST333M, Terra Rake 2100, zamiatarkę Terra Clean Wiedenmann oraz kosiarkę spalinową z siedziskiem HUSTLER. |
| 90 | Projekt i podłączenie gazu do kuchni GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano – wykonano projekt oraz podłączono kuchnię GCEiR w Trzebieży do sieci gazowej. |
| 91 | Modernizacja Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł na modernizację Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach. |

| 92 | Przebudowa boiska treningowego w OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.345,44 zł na przebudowę boiska treningowego w OSiR przy ul. Siedleckiej w Policach. |
| --- | --- |
| 93 | Zakup wyposażenia kuchenno-gazowego do kuchni GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano – zakupiono do kuchni GCEiR w Trzebieży: kuchnię gazową 6-palnikową FAGOR, okap przyścienny KOT-501, kocioł gazowy MG9-15, patelnię gazową SBG9-10. |
| 94 | Docieplenie ścian elewacji budynków letniskowych typu „Bonin” oznakowanych nr 1, 2, 3 w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15. Zadanie zrealizowano – w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 51.791,42 zł na docieplenie ścian elewacji budynków letniskowych w GCEiR w Trzebieży. |