# Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18

tel. 091-4311350, 351, fax 091-3175037

kom. 0695395408

Nasz znak: TT/ 267/2007						Police, dnia 24.09.2007 r.

Dot:	Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień 27.09.2007 na docieplenie budynku przy ul. Boh. Westerplatte 2-8  w Policach

# Do zamawiającego w dniu 24.09.2007 wpłynęło zapytanie o treści:

„ Czy w § 9 pkt 1 projektu umowy możliwe jest, aby wynagrodzenie było płatne                      w dwóch ratach, a nie jak przewiduje projekt po zakończeniu robót”.

Powołując się na  art. 38. ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  informuję:

# Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wynagrodzenia w dwóch ratach.                         W związku z tym zmianie ulega par. 2 pkt. 3, par. 5 pkt. 1, par. 9 pkt. 1 i 2 projektu umowy:

Par. 2 p. 3

3. Roboty będą wykonywane w dwóch etapach.

I etap	- Wykonanie docieplenia i kolorystyki jednej ściany podłużnej (frontowej)                     i jednej ściany szczytowej od klatki nr 2.

II etap	- Wykonanie docieplenia i kolorystyki jednej ściany podłużnej (od strony podwórza)  i drugiej ściany szczytowej.

Par. 5 pkt 1

- Odbiór nastąpi komisyjnie etapami w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.

Par. 9 pkt 1 i 2

- Wynagrodzenie płatne będzie  za poszczególne etapy robót w wysokości 50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy etap.

- Faktury płatne będą po protokólarnym odbiorze robót, uporządkowaniu placu budowy, dostarczeniu wymaganych atestów na materiały wbudowane.”

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy do dnia 21.09.2007 pobrali SIWZ

- Umieszczenie na stronie internetowej