Police, dnia 02.04.2008 r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Nazwa zamówienia: Wykonanie i wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

1. Zamawiający — Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach z siedzibą 
w Policach przy ul. Siedleckiej 4

tel.: 091 3176-950 faks: 091 424-08-02,

e-mail: sp3@police.pl

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Tryb zamówienia

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro udzielane na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

4. Przedmiot zamówienia: wykonanie i wymiana starej stolarki okiennej drewnianej zespolonej na nową z profili PCV w budynku szkolnym.

W zakres zamówienia wchodzą wszelkie prace i obowiązki wynikające z niniejszej specyfikacji, przedmiaru robót, ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych, zestawienia stolarki okiennej z zaznaczeniem sposobu otwierania – stanowiących zał. nr 6, 7 i 8 do SIWZ oraz przepisów prawa budowlanego.

5. Termin wykonania zamówienia i gwarancja

Termin wymagany przez zamawiającego: 
- termin rozpoczęcia prac – nie wcześniej niż od 23.06.2008 r.,   
- termin zakończenia prac – do 18.07.2008 r. 
Zamawiający wymaga 60 miesięcy okresu gwarancji.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 PZP oraz następujące warunki:

- wykonawca spełnia wymogi zawarte w SIWZ,

- profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,

- wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał 
co najmniej trzy prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
(lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy),

- wykonawca przedstawi dokumenty (referencje) potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie,

- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”

- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą.

6.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w żądanych dokumentach (wg pkt. 7 SIWZ)

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego

7.1. Zamawiający żąda, w formie oryginału, oświadczenia wykonawcy (wg zał. 3 do SIWZ), że:

- zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

- przedstawiona w ofercie cena jest kompletna,

- w razie wyboru jego oferty zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 1 do SIWZ, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (chyba, że zostanie wniesiony protest) nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,

- spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy PZP) tj.

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

- potwierdzenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a profil jego działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia:

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie „odroczenie”  
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz i charakterystyka sprzętu i transportu, który będzie użyty do wykonania oferowanego zadania – (zał. nr 4)

- Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności  personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

- Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zmówienia wg. zał. nr 4 z załączeniem kserokopii uprawnień i kwalifikacji zatrudnionych przez wykonawcę pracowników, którzy będą kierować robotami oraz wykonywać roboty.

- Wykaz kierownictwa firmy i osób upoważnionych do podejmowania zobowiązań, jeżeli nie wynika to z innych złożonych dokumentów.

- Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

(przynajmniej trzech), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) (zał. nr 5)

7.2. Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli podmioty występują wspólnie).

8. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

8.1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 PZP uczestnicy postępowania, którzy otrzymali SIWZ mają prawo zgłaszania, w formie pisemnej zapytań odnośnie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, chyba że zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.

8.2. Zamawiający może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikacja treści 
SIWZ zostanie przekazana wykonawcom, a także zamieszczona na stronie internetowej.

8.3.W celu umożliwienia wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian wynikających 
z modyfikacji treści SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. Informacja 
o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i zapytania składane w niniejszym postępowaniu należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, na adres Zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach, 
ul. Siedlecka 4, 72-010 Police

Dopuszcza się również możliwość przekazywania dokumentów, oświadczeń i zapytań 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego faksem –numer Zamawiającego: 091 424-08-02 lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: sp3@police.pl

Dokumenty, oświadczenia i zapytania przesłane faksem lub pocztą elektroniczną wymagają niezwłocznego potwierdzenia drogą listową.

9.2. W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca przekazuje dokumenty, oświadczenia 
i zapytania drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

9.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy 
lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

9.4. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazywane drogą elektroniczna lub za pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

9.5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Renata Maruszewska — dyrektor szkoły

Krystyna Popczyk - kierownik gospodarczy

9.6. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może 
w godzinach: 800-1300  w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

9.7. W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie 
do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
i spisze protokół z tej czynności.

10. Wadium

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 28.04.2008 r.

10.2. Wadium może być wnoszone, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP w następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na rachunek Zamawiającego:

### Bank PKO Bank Polski O/Szczecin 48 1020 4795 0000 9602 0009 0811

Wadium w formie pieniężnej może być wpłacone jedynie przelewem na w/w rachunek bankowy. Nie jest dopuszczalne wpłacenie wadium gotówką w kasie banku. 
Na poleceniu przelewu należy wpisać:

#### „Wykonanie i wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach”

O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty dotyczące wadium, o których mowa w pkt 2 — 5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Przygotowanie oferty

12.1. Zawartość oferty.

1. Dowód wniesienia wadium:

w przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej — oryginał dokumentu.

2. Formularz ofertowy (wg zał. 2 do SIWZ)

3. Kalkulacja ceny ofertowej (wg pkt 15 SIWZ).

4. Oświadczenia i dokumenty żądane przez zamawiającego (wg pkt 7 SIWZ).

12.2. Forma składania oferty.

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, pozbawionej wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak: nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowanej na adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 4. Koperta winna być opisana:

#### Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie i wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach ”

Wewnątrz koperty należy umieścić:

- kopertę wewnętrzną nr 1 zawierającą formularz ofertowy (wg zał. 2 do SIWZ),

- kopertę wewnętrzną nr 2 zawierającą pozostałe wymagane dokumenty ofertowe,

- dowód wniesienia wadium wg pt. 12.1.1, umieszczony poza kopertami wewnętrznymi.

Obie koperty wewnętrzne oznaczyć pełnymi danymi wykonawcy (nazwa, adres) oraz opisać jakiego przetargu dotyczą.

12.3. Zmiana oferty.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty z dopiskiem ZMIANA” zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

12.4. Rezygnacja z udziału w postępowaniu.

Wykonawca, po złożeniu oferty, lecz przed upływem terminu ich składania, ma prawo zrezygnować z udziału w przetargu i wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w miejscu składania ofert. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

12.5. Oferty wspólne.

Zgodnie z art. 23 PZP wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania:

1. oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów,

2. oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez ustanowionego do reprezentacji wykonawców pełnomocnika,

3. do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- sposób reprezentacji i odpowiedzialności wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wyłonienie lidera konsorcjum wraz ze wskazaniem pełnomocnika do podpisania oferty umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia wraz z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w okresie gwarancji,

4. lider konsorcjum w odniesieniu do realizowanego zamówienia musi być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do realizacji całości zamówienia, łącznie z płatnościami,

5. warunki stawiane przez zamawiającego w SIWZ, muszą być spełnione przez partnerów łącznie,

6. w toku postępowania przetargowego (po otwarciu ofert) lider konsorcjum pozostaje w kontakcie z zamawiającym - zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

12.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

13. Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach 
ul. Siedlecka 4, w sekretariacie w terminie do dnia 28.04.2008 r. do godz. 1100

14. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2008r. o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego 
(w sali nr 9 w obecności wykonawców).

Po podaniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Komisja przetargowa w pierwszej kolejności sprawdzi datę złożenia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócona wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Następnie Komisja sprawdzi stan zamknięcia kopert i w przypadku braku zastrzeżeń dokona otwarcia koperty zewnętrznej i sprawdzi dowód wniesienia wadium. W przypadku braku wniesienia wadium lub gdy wniesienie nastąpiło w innej formie niż dopuścił Zamawiający, nastąpi zwrot oferty (kopert wewnętrznych) adresatowi po upływie terminu na wniesienie protestu.

Pozostałe oferty Komisja otwiera podając nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji.

Po części jawnej rozpocznie się część niejawna prac Komisji, w której nastąpi badanie ofert. Po wyodrębnieniu ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny wg przyjętych w SIWZ kryteriów. Po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej, Komisja przetargowa przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję wyboru oferty. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Dyrektor Szkoły.

15. Sposób obliczenia ceny oferty

Cena oferty jest ceną ryczałtową niezmienną wynikającą z kalkulacji opracowanej 
na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji oraz wizji lokalnej w terenie.

Zarówno specyfikacja techniczna, jak i przedmiar robót określają szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego.

Jakiekolwiek wprowadzanie przez wykonawcę zmian w przedmiarze robót, bez aprobaty 
i wiedzy zamawiającego, będzie skutkować odrzuceniem oferty, ze względu na niezgodność jej treści ze SIWZ.

Kalkulację ceny ofertowej należy przedstawić w postaci kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą uproszczoną, przyjmując za podstawę przedmiary robót, które określają szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w przedmiotowym zamówieniu publicznym, z uwzględnieniem wszelkich kosztów określonych w pkt. 15 SIWZ.

Na pierwszej stronie kalkulacji należy podać składniki cenowe kosztorysu - stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk. Podane składniki cenowe będą obowiązywały przy sporządzaniu kosztorysów w przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.

Ewentualne prace dodatkowe i uzupełniające, których wartość nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, 
wg składników cenowych określonych w ofercie.

Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych i uzupełniających  
po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego i zawarciu odrębnej umowy.

16. Kryteria i sposób oceny ofert

| RODZAJ KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| Cena oferty | 100 % |

Podstawę oceny stanowi najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu - Cmin . W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy procentowe punkty dla tego kryterium pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz: Cmin/Cx gdzie Cx - cena oferty rozpatrywanej.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest sprzeczna z ustawą PZP lub SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
  art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w wyznaczonym terminie 7 dni nie zgodził się na poprawienie omyłki
   rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert podając, uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców:

- co do których wystąpią przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2.

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty nie odrzucone zostają poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę 
w ofercie.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy PZP.

18. Umowa

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy (wzór umowy określa zał. nr 1 do SIWZ) w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (chyba, że zostanie wniesiony protest), 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom.

18.3. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego. Akceptacji zamawiającego wymaga umowa zawierana pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą.

18.4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia pkt. 18.3. stosuje się odpowiednio.

18.5. Umowy, o których mowa w pkt. 18.3. i 18.4. powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18.6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

18.7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez zamawiającego.

18.8. W przypadku, gdy bez zgody zamawiającego nastąpi:

- zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą,

- zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,

- zmiana warunków umowy z podwykonawcą,

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 18.6.

19. Warunki finansowania i wykonawstwa:

Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Należność za wykonane roboty zostanie opłacona na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu prac. Inwestor nie dostarcza żadnych materiałów i urządzeń. Wywóz gruzu i innych odpadów wykonawca dokona na swój koszt. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, żąda jednak przy odbiorze okazania dowodu przyjęcia odpadów.

Odbiór końcowy prac objętych umową nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru zakończonych prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za szkody powstałe w trakcie robót na terenie budowy.

20. Środki ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania zamówień udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, 
do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego, zgodnie z przepisami 
Działu VI PZP.

21. Załączniki:

1. wzór umowy

2. druk – formularz ofertowy

3. druk – oświadczenie wykonawcy

4. druk  - wykaz osób i podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia

5. druk - wykaz prac odpowiadających przedmiotowi zamówienia

6. ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

7. zestawienie stolarki okiennej z zaznaczeniem sposobu otwierania

8. przedmiar robót a), b), c), d), e)

Dyrektor

mgr Renata Maruszewska

zał. 1

WZÓR UMOWY NR .......................

W dniu.................... w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 4, zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

mgr Renata Matuszewska – dyrektor

a firmą:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

z siedzibą............................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa:

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia.......................... została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1 . Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n.

„Wykonanie i wymiana starej stolarki okiennej drewnianej zespolonej na nową 
      z profili PCV w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.

2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót stanowiących przedmiot

niniejszej umowy w terminie:

a) rozpoczęcie robót .................................

b) zakończenie robót  ................................

§ 3

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu

umowy na kwotę........................... zł + 22% VAT tj. ..................................................

zł. Wynagrodzenie brutto..................................... zł.

(słownie:...................................................................................................................... ).

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Ewentualne prace konieczne, a nie ujęte w dokumentacji lub SIWZ, Wykonawca

wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych urządzeń.

§ 6

Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą posiadać aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 7

Do obowiązku Wykonawcy należy między innymi:

1)  Organizacja i wyposażenie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

2)  Oznaczenie oraz zapewnienie pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy.

3)  Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, celem dokonania kontroli udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami.

4)  Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

5)  Niezwłoczne usunięcie ujawnionych wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, a pozostałych wad w terminie ustalonym między Stronami.

6)  Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym się do użytkowania

7) ...........................................................................................................................................

§ 8

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy nie wcześniej niż w dniu 23.06.2008 r.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia, na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10

Wykonanie umowy będzie przebiegało następująco:

1) Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze, bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności, robót będących przedmiotem umowy.

2) Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury, jednak nie wcześniej niż po wykonaniu i odbiorze robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

3) Do faktury, o której mowa w ust 1, dołączony zostanie protokół odbioru końcowego.

4) Z faktury Zamawiający ma prawo potrącić wysokość kar o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 umowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu robót siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zgodnie z poniższym podziałem:

| Podmiot wykonujący | zakres robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |

2. Za prace wykonane przez podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga spełnienia warunków, o których mowa 
w punktach od 18.2 do 18.8. SIWZ.

§ 12

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, w wypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty już wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wys. 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego (§ 3) za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie 
od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego (§ 3).

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5% ceny ofertowej tj........................... zł (słownie: ..................................................)

w następujący sposób1 : ................................................................................................

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w dwóch

etapach:

— 70 % wartości zabezpieczenia - w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót,

________________________

1 forma sposób wniesienia zabezpieczenia do uzgodnienia z wyłonionym w przetargu wykonawcą

— 30 % wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji jakości

§ 14

1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie........................................   ............................................ zamieszkały(a)..............................................................................

2. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie.................................... zamieszkały(a).........................................................................................................................

3. Zamawiającego reprezentować będzie...............................................................................

§ 15

1. Ewentualne prace dodatkowe i uzupełniające, których wartość nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, 
wg składników cenowych określonych w ofercie, tj.

| rodzaj robót | budowlane |
| --- | --- |
| stawka roboczogodziny |  |
| koszty ogólne (R,S) |  |
| koszty zakupu (M) |  |
| zysk (R,S,K.O.) |  |

2. Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych i uzupełniających  
po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego i zawarciu odrębnej umowy.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy od dnia odbioru robót.

2. W przypadku nieusunięcia wady w czasie trwania gwarancji Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy.

§ 17

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§ 18

W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egz. dla Urzędu Miejskiego w Policach, drugi egz. dla Zmawiającego, trzeci egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferta

ZAMAWIAJĄCY	                                                                 WYKONAWCA

zał. 2

...........................,dn......................... 2008r

pieczęć firmowa wykonawcy

###### FORMULARZ OFERTOWY

w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej w budynku

# Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

Zobowiązuję się wykonać prace będące przedmiotem zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę ryczałtową brutto

1. CENA OFERTY  brutto wynosi:           .....................................................    zł.

słownie: ...................................................................................................................

.................................................................................................................

w tym  22% VAT      .......................................................................   zł.

Kwota netto w wysokości ................................................................  zł.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : ...........................................

(lecz nie dłużej niż do 18 lipca 2008 r.)

3. Gwarancja wynosi:  ...................... (miesięcy)

(lecz nie krócej niż 60 miesięcy)

4.  Ewentualne prace dodatkowe i uzupełniające  wprowadzone przez Zamawiającego
     zobowiązuję  się wykonać wg następujących składników cenowych przyjętych 
     do obliczenia ceny oferty:

| rodzaj robót | budowlane |
| --- | --- |
| stawka roboczogodziny | zł |
| koszty ogólne (R,S) | % |
| koszty zakupu (M) | % |
| zysk (R,S,K.O.) | % |

podpisy osób upoważnionych

zał. 3

............................., dn.......................... r.

pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa zamówienia:

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej w budynku

# Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

OŚWIADCZENIE

W imieniu Wykonawcy, w związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego oświadczam, że:

1) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

2) przedstawiona w ofercie cena jest kompletna,

3) w razie wyboru mojej oferty zawrę umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie 
ze wzorem stanowiącym zał. 1 do SIWZ ( chyba, że zostanie wniesiony protest), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,

4) firma, którą reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.22 ust. 1 ustawy PZP) tj.:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

podpisy osób upoważnionych

zał. 4

................................., dn...................... r.

pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa zamówienia:

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, WRAZ Z DANYMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| KIEROWNIK BUDOWY |
| --- |
| Imię i nazwisko, adres, tytuł zawodowy | Numer uprawnień budowlanych |

| Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonawstwie zadania |
| --- |
| Imię i nazwisko | Zawód |

WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU

Rodzaj sprzętu i transportu, który będzie użyty do wykonania oferowanego zadania:

1. Sprzęt własny

2. Sprzęt dzierżawiony

podpisy osób upoważnionych

zał. 5

..........................,dn................... r.

pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej  w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

WYKAZ WYKONANYCH PRAC ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM ZAKRESEM I

WARTOŚCIĄ PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Przedmiot robót | Wartość robót | Data i miejsce wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

podpisy osób upoważnionych