# Umowa nr  ......./ 2008

Zawarta w dniu  ..................................... r. w Policach pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70		REGON 810543707

reprezentowanym przez:

- Z-cę Dyrektora ds. Technicznych		- inż. Jerzego Dąbrowskiego

- Główną Księgową					- mgr inż. Renatę Marciniak-Kamińską

zwanym dalej Zamawiającym,

a 	...............................................................................................

prow.  ....................................................................................

...................................................................................

NIP .......................................	REGON ....................................

działającym na podstawie:  wpis do ewid.dział. gospod...........................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia .................................

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty :

Wymiana  skrzynek pocztowych starego typu na nowe w budynkach mieszkalnych     administrowanych przez ZGKiM na terenie Gminy Police

Zgodnie z SIWZ wraz ze szczegółowym wykazem adresów   będącym załącznikiem przyjętym przez Wykonawcę bez zastrzeżeń , stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2.   Miejsce wykonania robót:   . Gmina Police

- W zakresie wykonawstwa dopuszcza się możliwość zamiany adresu lub ilości skrytek i modułu  w poszczególnych skrzynkach pocztowych w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego  możliwości montażu.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 roboty w terminie:

- rozpoczęcie robót                   ............................ r.

- zakończenie robót                  ............................ r.

- Roboty będą wykonywane w trzech etapach :

I etap – wymiana skrzynek pocztowych w budynkach położonych na terenie Police Osiedle

II etap - wymiana skrzynek pocztowych w budynkach położonych na terenie Stare Police

III etap - wymiana skrzynek pocztowych w budynkach położonych na terenie Police Jasienica ,

Trzebiież i okolice

§ 3

- Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu:

Cena netto za skrzynkę indywidualną		            .................... zł

Cena netto za skrzynkę dwuskrytkową 		            .................... zł

Cena netto za skrzynkę trzyskrytkową	     		......................zł

Cena netto za skrzynkę czteroskrytkową 	      		 .................... zł

Cena netto za skrzynkę pięcioskrytkową	     		..................... zł

cena netto za skrzynkę sześcioskrytkową     		..................... zł

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Ustala się maksymalne szacunkowe wynagrodzenie wynikające z planu remontów budynków na rok 2008

wynagrodzenie netto 				....................zł

podatek VAT 22 %  				  ................. zł

wynagrodzenie brutto 			................... zł

- Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie rozliczenie ilościowo – wartościowe, przyjmując za podstawę ceny jednostkowe podane w ofercie przetargowej          ( ceny jednostkowe wyszczególnione w ust 1 ) za każdy etap.

- Prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy nie ujęte w SIWZ, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z art.632 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy i jego sprzętem.

- Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi.

§ 5

- Odbiór nastąpi komisyjnie w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół. Do udziału w odbiorze ze strony  Zamawiającego upoważnieni są : wyznaczeni pracownicy ZGKiM

- Do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy upoważniony jest .....................................

§ 6

- Pełnomocnikiem (Inspektorem Nadzoru) Zamawiającego, upoważnionym do kontroli           i nadzoru robót będzie   Waldemar Haber  , upr. bud. 613/Sz/73, który działa w granicach ustawy z dnia 7.07.94r ( z późniejszymi zmianami ).  Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że nadzór nad realizacją robót upoważniony jest........................

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się:

- Przekazać zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac do przekazania Zamawiającemu kluczy wraz z kodem przynależnym do danego lokalu

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami i ustawą Prawo Pocztowe, Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 24.09.2003r. prawem budowlanym, sztuką inżynierską

- ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

- ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność.

§ 8

- Wynagrodzenie płatne będzie fakturą końcową po zakończeniu etapów prac.

- Faktura płatna będzie po protokólarnym odbiorze robót.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie        14 dni od daty otrzymania faktury.

Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506           w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie albo konto nr  53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS w Policach.

- Zapłata dokonana zostanie na rachunek wykonawcy ..........................................................

§ 9

Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:, za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 4.400,-

§ 10

W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek               w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt         i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ....... miesięcy, liczony od następnego dnia od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji wykonane roboty będą pod stałą opieką Wykonawcy, który na bieżąco będzie usuwał zaistniałe nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca dokonuje usunięcia usterek, termin gwarancji na usterkowany element biegnie na nowo od daty odbioru po usunięciu usterek – art. 581 kc.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości równej wpłaconemu wadium przetargowemu tj.  ..............................zł, w dniu podpisania umowy

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone :

- w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót,

- w wysokości 30% po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku, gdy nie wystąpią wady w zakresie wykonanych robót lub gdy Wykonawca usunie wady w terminie określonym przez Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji i podpisaniu bezusterkowego protokółu z odbioru po okresie gwarancji.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  			Wykonawca: