Załącznik nr 6-III do SIWZ

Kosztorys ofertowy – III

Zakres i harmonogram prac dla części III (Park Solidarności) do wykonania w okresie od 01.05.2009 r. do 31.12.2009 r.

| L.p. | Wyszczególnienie – rodzaj prac | Jednostka miary | Obmiar | Krotność | Cena jednostkowa w złotych | Wartość wykonanych robót w okresie obowiązywania umowy (4 x 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni: zbieranie śmieci na terenie trawników, zamiatanie alejek parkowych (jesienią usuwanie liści), wymiatanie śmieci (np. papierki, pety, słonecznik, zapałki i inne) z trawników położonych przy koszach (30 sztuk), ławkach (20 sztuk) i murkach. Zabrania się wymiatania piasku i nieczystości z alejek na trawniki. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: | m2 | 23.920 |  |  |  |
|  | - 5 x w tygodniu x 34 tyg. + 2 dni (od pon. do piątku) - trawniki – 20.524 m2 - aleje parkowe i place – 3.396 m2 |  |  | 172 |  |  |
| 2 | Usuwanie śniegu z alejek parkowych i placów w listopadzie i grudniu*– cena robocizny | m2 | 3 396 | 10 |  |  |
| 3 | Zakup piasku i posypywanie alejek parkowych i placów w listopadzie i grudniu* – cena wraz z cena piasku | m2 | 3 396 | 10 |  |  |
| 4 | Malowanie ławek w czerwcu (do ostatniego dnia miesiąca), cena wraz z materiałami | szt. | 20 | 1 |  |  |
| 5 | Koszenie trawników z zagrabieniem, zebraniem i wywozem trawy oraz jej unieszkodliwianiem: w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu (do ostatniego dnia miesiąca)– cena robocizny | m2 | 20.524 | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Wygrabienie liści, igliwia, szyszek z trawników, żywopłotów i krzewów – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem: wiosna, jesień* | m2 | 20.524 | 2 |  |  |
| 7 | Cięcia skupin krzewów i pojedynczych krzewów, usuwanie pędów płożących, obumarłych, skracanie pędów – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi : czerwiec-lipiec** | m2 szt. | przyjęto dla 125,5 50 | 1 |  |  |
| 8 | Odchwaszczanie skupin krzewów i pojedynczych krzewów wraz z obcięciem brzegu trawnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów – w sierpniu. | m2 szt. | przyjęto dla 125,5 50 | 1 |  |  |
| 9 | Cięcie formujące żywopłotów, z zagrabieniem i wywozem obciętych pędów i ich unieszkodliwianiem – czerwiec (do ostatniego dnia miesiąca). | m2 | 33,5 | 1 |  |  |
| 10 | Odchwaszczanie żywopłotów, cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów – w maju i sierpniu (do ostatniego dnia miesiąca). | m2 | 33,5 | 2 |  |  |
| 11 | Pielęgnacja drzew (cięcia sanitarne i formujące) dla obwodów pni w cm mierzonych na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi**: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Wycinka drzew dla obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem pozyskanej masy****: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 21- 40 |  | 1 |  |  |  |
|  | 41 - 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61 - 80 |  | 1 |  |  |  |
|  | 81 - 100 |  | 1 |  |  |  |
|  | 101 - 120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121 - 130 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 130 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Likwidacja obudów drzew w maju (do ostatniego dnia miesiąca) – cena wraz z robocizną | szt. | 5 | 1 |  |  |
| 14 | Podlewanie młodych drzew i krzewów w dawce 30 l/szt. – woda Zamawiającego – cena robocizny, w miarę potrzeb** | szt. | przyjęto dla 10 | 10 |  |  |
| 15 | Nawożenie drzew nawozami mineralnymi – cena nawozu wraz z robocizną** | szt. | przyjęto dla 20 | 1 |  |  |
| 16 | Oprysk chemiczny na choroby i szkodniki: - drzew - krzewów cena oprysku wraz z materiałami** | szt. | przyjęto dla 10 10 | 1 |  |  |
| 17 | Naprawa ławek, wymiana deski – cena wraz z materiałami, w miarę potrzeb** | szt. szt. | 20 ławek 1 deska | 1 |  |  |
| 18 | Zakup ławek parkowych w drugim kwartale: 2 szt. z dowozem (takie jak są obecnie) – cena ławki z robocizną** | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 19 | Zamontowanie 2 ławek parkowych, z wykopaniem dołów pod postumenty – cena robocizny** | szt. | 2 | 1 |  |  |
| 20 | Wymiana piasku w piaskownicy w maju i sierpniu (do 15 dnia miesiąca) – cena robocizny wraz z materiałem | m2 | 75 | 2 |  |  |
| 21 | Przygotowanie rabat bylinowych i rabat obsadzonych krzewami do posadzenia kwiatów i roślin cebulowych ze spulchnieniem i uzupełnieniem warstwa ziemi żyznej gr. 5 cm – cena wraz z ceną ziemi* | m2 | 550 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Pielęgnacja bylin i roślin cebulowych, dwa razy w miesiącu, w drugim i czwartym tygodniu miesiąca – odchwaszczanie i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i obumarłych liści, spulchnianie gleby, w okresie od maja do września – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem, woda Zamawiającego | m2 | 550 | 10 |  |  |
| 23 | Nawożenie nawozami mineralnymi bylin – cena robocizny plus cena nawozu: w maju* | szt. | 550 | 1 |  |  |
| 24 | Podlewanie bylin, w dawce 5 l/m2, woda Zamawiającego – cena robocizny, w miarę potrzeb** | m2 | 550 | 5 |  |  |
| 25 | Chemiczne zwalczanie chwastów na alejkach parkowych i placach – cena oprysku wraz z materiałami, w czerwcu | m2 | 3.396 | 1 |  |  |
| 26 | Wysiew nawozów mineralnych na trawniki – cena robocizny i cena nawozu: w maju | m2 | 20.524 | 1 |  |  |
| 27 | Jednorazowe obsadzenie rabat roślinami cebulowymi: 200-szafirków, 200-tulipanów, 200-krokusów,200-żonkili – jesienią 2009 r. i roślinami jednorocznymi: 200- aksamitka, w maju 2009 r. – cena robocizny** | szt. | 800 200 | 1 |  |  |
| 28 | Zakup roślin***: cebulowych – 800 szt., aksamitka – 200 szt, w wyborze I lub extra – cena materiału | szt. | 800 200 | 1 |  |  |
| 29 | Zakup i naprawa murków oporowych z prefabrykatów – cena materiału plus robocizna, w miarę potrzeb** | m2 | przyjęto dla 5 | 1 |  |  |
| 30 | Naprawa chodników, uzupełnianie kostek z ekobruku i kostki granitowej, zaprawa na mokro – cena robocizny wraz z materiałami, w miarę potrzeb** | m2 | przyjęto dla 10 | 1 |  |  |
| 31 | Demontaż uszkodzonych lub ukradzionych koszy na śmieci i montaż nowych, przyjąć 30 sztuk koszy w skali roku (kosze Zamawiającego) – cena materiału plus robocizna, w miarę potrzeb** | szt. | 30 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Wyrównanie nawierzchni terenu pod ławkami dowiezioną ziemią (dziury kopane przez psy przy ławkach) w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu (do ostatniego dnia miesiąca) – robocizna wraz z ceną materiału | szt. | przyjęto dla 20 | 5 |  |  |
| 33 | Naprawa starych siedzisk drewnianych zamontowanych na murkach ogrodowych, wraz z wywozem i unieszkodliwianiem Zakup desek (gatunek drewna – świerk, kolorystyka taka jak obecnie zastosowano w ławkach parkowych, deski pomalowane 1 x farbą podkładową i 2 x lakierem nawierzchniowym, wymiar deski: grubość – 4 cm, szerokość – 10 cm, długość – 50 cm) i zamontowanie ich w trzech rzędach na murkach oporowych z kamienia łupanego w miejscu uszkodzonych siedzisk – cena robocizny wraz z materiałami, w miarę potrzeb** | szt. | 30 desek | 1 |  |  |
| 34 | Demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych wraz z wywozem i unieszkodliwianiem – cena robocizny | szt. | 3 | 1 |  |  |
| 35 | Mycie lamp – cena robocizny, w miarę potrzeb** | szt. | 47 | 1 |  |  |
| 36 | Naprawa i uzupełnienie obudowy piaskownicy (z pni korowanych o średnicy pni 12-20 cm, z drewna iglastego impregnowanego, impregnowanego dwóch rzędach, wysokość jak obecnie) – cena robocizny wraz z materiałem** | szt. | 30 | 1 |  |  |

* Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania prac zgodnie z terminami agrotechnicznymi oraz panującymi warunkami atmosferycznymi.

** Wykonawca rozpoczyna prace po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i terminu wykonania prac.

*** w przypadku zakupu materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek załączyć do kosztorysu powykonawczego kopię faktury VAT, potwierdzająca zakup ww. roślin oraz okazać zakupiony materiał roślinny Zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości i ilości materiału roślinnego. Z ww. czynności zostanie spisany protokół przez Wykonawcę i Zamawiającego.

**** W przypadku prac polegających na wycince drzew lub krzewów Wykonawca załącza kopię decyzji zezwalającej na wycinkę.

……………………, dnia ………………….                                                                                                    ………………………………..

(podpis osoby upoważnionej)