Police, dnia 02.03.2009r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Nazwa zamówienia: :  Wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych”.

1. Zamawiający —Szkoła Podstawowa  nr 1 w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Sikorskiego 8 nr  tel.: 091 424 09 09

faks: 091 3 175 852

e-mail: sp1@police.pl

2. Rodzaj zamówienia — Roboty budowlane-remont nawierzchni na ciągu komunikacyjnym

3. Tryb zamówienia

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) .

4. Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane- remont nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły polegające na:

- mechanicznym rozebraniu podbudowy betonowej o grubości 15 cm,

- rozebraniu krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- wywiezieniu samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych,

-    opłata za składowanie gruzu,

wykonanie koryta na poszerzeniach ciągu komunikacyjnego w gruncie – 20 cm głębokości koryta,

- wywiezieniu ziemi – grunt kategorii III,

- opłacie za składowanie ziemi ,

- mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV

- mechanicznym zagęszczeniu warstwy odsączającej na poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

- podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm,

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie  rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV,

- wykonaniu ławy pod krawężniki betonowe z oporem,

- wykonaniu ławy pod krawężniki- dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m,

- ułożeniu krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- krawężniki betonowe – dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m,

- remoncie studzienek kanalizacyjnych, usytuowanych na tym ciągu komunikacyjnym i pozostałych wokół budynku szkoły zgodnie z zaleceniami ZWiK Police ( ekspertyzę dołączono do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów atestowanych (atesty przekazać inwestorowi przed przystąpieniem do wykonywania prac.Wszelkie materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i dobrej jakości technicznej.

W celu prawidłowej wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności pomiarów i zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym.

W zakres zamówienia wchodzą wszelkie prace i obowiązki wynikające z niniejszej specyfikacji, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących zał. nr 6 do SIWZ oraz przepisów prawa budowlanego.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Termin wykonania zamówienia i gwarancja

Termin wymagany przez zamawiającego: termin zakończenia prac do

15.08.2009r. Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcy okresu gwarancji.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 PZP oraz następujące warunki:

- wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał należycie co najmniej trzy prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy),

- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”

- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w żądanych dokumentach (wg pkt. 7 SIWZ)

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego

7.1. Zamawiający żąda, w formie oryginału, oświadczenia wykonawcy (wg zał. 3 do SIWZ),   że:

- zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuje   ją bez zastrzeżeń,

- przedstawiona w ofercie cena jest kompletna,

- w razie wyboru jego oferty zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty (chyba, że zostanie wniesiony protest) zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 1 do SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy PZP),

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca

- Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie.

- Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, i  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia(zał. Nr 4).

- Wykaz kierownictwa firmy i osób upoważnionych do podejmowania zobowiązań, jeżeli nie wynika to z innych złożonych dokumentów.

- Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

(przynajmniej trzech), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) (zał. nr 5),

7.2. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

8.1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 PZP wykonawcy mają prawo zwracania się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, chyba, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień wraz z zapytaniem zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.2. Zamawiający może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ zostanie przekazana wykonawcom a także zamieszczona na stronie internetowej.

8.3.W celu umożliwienia wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian  wynikających z modyfikacji treści SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ . Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i zapytania składane w niniejszym postępowaniu należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, na adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,           ul. Sikorskiego 8, 72-010 Police.

Dopuszcza się również możliwość przekazywania dokumentów, oświadczeń      i zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego faksem (numer Zamawiającego:

(091) 3 175 852 lub pocztą elektroniczną (adres Zamawiającego: sp1@police.pl).  Dokumenty, oświadczenia i zapytania przesłane faksem lub pocztą elektroniczną wymagają niezwłocznego potwierdzenia drogą listową.

9.2. W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca przekazuje dokumenty, oświadczenia i zapytania drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

9.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres e - mail lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

9.4. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazywane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

9.5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Barbara Tasak — dyrektor szkoły

Wanda Bazylczuk - kierownik gospodarczy

9.6. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godzinach: 800-1400  w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

9.7. W przypadku, gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

10. Wadium

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa  tysiące złotych) w terminie do dnia 21.04.2009r.godz. 13.00

10.2. Wadium może być wnoszone, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP w następujących formach:

1) w pieniądzu, ( wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy )

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na rachunek Zamawiającego:

### PKO BP S.A.I 0 Szczecin 35 1047950000900200090563

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

#### „Wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych”

Kserokopia winna być potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty dotyczące wadium, o których mowa w pkt 2 — 5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

11. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Przygotowanie oferty

12.1. Zawartość oferty.

1. Dowód wniesienia wadium.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gotówkowej — kserokopia dowodu wniesienia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej — oryginał dokumentu.

2. Formularz ofertowy (wg zał. 2 do SIWZ).

3. Kalkulacja ceny ofertowej (wg pkt 15 SIWZ).

4. Oświadczenia i dokumenty żądane przez zamawiającego (wg pkt 7 SIWZ).

12.2. Forma składania oferty.

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, pozbawionej wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak: nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowanej na adres zamawiającego:                 Szkoła Podstawowa nr I w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Sikorskiego nr 8. Koperta winna być opisana:

#### Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na „ Wymianę nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych”

Wewnątrz koperty należy umieścić:

- kopertę wewnętrzną nr 1 zawierającą formularz ofertowy (wg zał. 2 do SIWZ),

- kopertę wewnętrzną nr 2 zawierającą pozostałe wymagane dokumenty ofertowe,

- dowód wniesienia wadium wg pt. 12.1.1, umieszczony poza kopertami wewnętrznymi.

Obie koperty wewnętrzne oznaczyć pełnymi danymi wykonawcy (nazwa, adres) oraz opisać jakiego przetargu dotyczą.

12.3. Zmiana oferty.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty z dopiskiem ZMIANA” zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

12.4. Rezygnacja z udziału w postępowaniu.

Wykonawca, po złożeniu oferty, lecz przed upływem terminu ich składania, ma prawo zrezygnować z udziału w przetargu i wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w miejscu składania ofert. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

12.5. Oferty wspólne.

Zgodnie z art. 23 PZP wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania:

1. oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów.

2. oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez ustanowionego do reprezentacji wykonawców pełnomocnika.

3.  w przypadku wyłonienia oferty konsorcjum przed podpisaniem umowy należy przedłożyć wykonawcy:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- sposób reprezentacji i odpowiedzialności wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wyłonienie lidera konsorcjum wraz ze wskazaniem pełnomocnika do podpisania oferty umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia wraz z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w okresie gwarancji.

4. Lider konsorcjum w odniesieniu do realizowanego zamówienia musi być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do realizacji całości zamówienia, łącznie z płatnościami.

5. Warunki stawiane przez zamawiającego w SIWZ, muszą być spełnione przez partnerów łącznie.

6. W toku postępowania przetargowego (po otwarciu ofert) lider konsorcjum pozostaje w kontakcie z zamawiającym - zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

12.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

13. Sposób obliczenia ceny oferty

Cena oferty jest ceną ryczałtową niezmienną wynikającą z kalkulacji opracowanej na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót), specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej w terenie.

Zarówno projekt jak i przedmiar robót określają szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego.

W przypadku zauważenia przez wykonawcę, występowania różnic (ilościowych i rodzaju robót) pomiędzy projektem a przedmiarem, należy zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie różnic wg zasad określonych w dalszej części niniejszej specyfikacji. Wyjaśnienie przez zamawiającego występowania ewentualnych różnic ma na celu określenie takiego samego zakresu robót dla wszystkich wykonawców.

Jakiekolwiek wprowadzanie przez wykonawcę zmian w przedmiarze robót, bez aprobaty i wiedzy zamawiającego, będzie skutkować odrzuceniem oferty, ze względu na niezgodność jej treści ze SIWZ.

Kalkulację ceny ofertowej należy przedstawić w postaci kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą uproszczoną, przyjmując za podstawę przedmiary robót, które określają szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w przedmiotowym zamówieniu publicznym, z uwzględnieniem wszelkich kosztów określonych w pkt. 15 SIWZ.

Na pierwszej stronie kalkulacji należy podać składniki cenowe kosztorysu - stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk. Podane składniki cenowe będą obowiązywały przy sporządzaniu kosztorysów w przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych.

14. Kryteria i sposób oceny ofert

| ##### RODZAJ KRYTERIUM | ##### WAGA |
| --- | --- |
| ##### Cena oferty | 100 % |

Podstawę oceny stanowi najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu - Cmin . W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy procentowe punkty dla tego kryterium pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz: Cmin/Cx gdzie Cx - cena oferty rozpatrywanej.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest sprzeczna z ustawą PZP lub SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w wyznaczonym terminie 7 dni nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert podając, uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców:

- co do których wystąpią przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2.

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty nie odrzucone zostają poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę, adres i cenę wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

15. Składanie ofert

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach ul. Sikorskiego 8, w sekretariacie w terminie do dnia 21.04.2009r. do godz. 13.00

16. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2009r. o godz. 13.30  w siedzibie zamawiającego (w gabinecie dyrektora w obecności wykonawców).

Po podaniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Komisja przetargowa w pierwszej kolejności sprawdzi datę złożenia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócona wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Następnie Komisja sprawdzi stan zamknięcia kopert i w przypadku braku zastrzeżeń dokona otwarcia koperty zewnętrznej i sprawdzi dowód wniesienia wadium. W przypadku braku wniesienia wadium lub gdy wniesienie nastąpiło w innej formie niż dopuścił Zamawiający, nastąpi zwrot oferty (kopert wewnętrznych) adresatowi po upływie terminu na wniesienie protestu.

Pozostałe oferty Komisja otwiera podając nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji.

Po części jawnej rozpocznie się część niejawna prac Komisji, w której nastąpi badanie ofert. Po wyodrębnieniu ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny wg przyjętych w SIWZ kryteriów. Po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej, Komisja przetargowa przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wyboru oferty. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Dyrektor Szkoły.

Na pierwszej stronie kalkulacji należy podać składniki cenowe kosztorysu - stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk. Podane składniki cenowe będą obowiązywały przy sporządzaniu kosztorysów w przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych lub uzupełniających.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy PZP.

18. Umowa

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy (wzór umowy określa zał. nr 1 do SIWZ) w ciągu 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty (chyba, że zostanie wniesiony protest).

18.2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom.

18.3. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego. Akceptacji zamawiającego wymaga umowa zawierana pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

18.4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia pkt. 18.3. stosuje się odpowiednio.

18.5. Umowy, o których mowa w pkt. 18.3. i 18.4. powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18.6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

18.7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez zamawiającego.

18.8. W przypadku, gdy bez zgody zamawiającego nastąpi:

- zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą

- zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,

- zmiana warunków umowy z podwykonawcą,

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego 18.4. zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 18.6.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie :

- terminu wykonania zadania

- terminu przekazania placu budowy

19. Warunki finansowania i wykonawstwa:

Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Należność za wykonane roboty zostanie opłacona na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu prac. Inwestor nie dostarcza żadnych materiałów i urządzeń. Wywóz gruzu i innych odpadów wykonawca dokona na swój koszt. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu, żąda jednak przy odbiorze okazania dowodu przyjęcia odpadów.

Odbiór końcowy prac objętych umową nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru zakończonych prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie robót na terenie budowy.

20. Środki ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku zaniechania przez

Zamawiającego czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy

Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami Działu VI PZP.

21. Załączniki:

1. wzór umowy

2. druk – formularz ofertowy

3. druk – oświadczenie wykonawcy

4. druk  - wykaz osób i podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia

5. druk - wykaz prac odpowiadających przedmiotowi zamówienia

6. ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

7. mapka sytuacyjna terenu – zaznaczony teren robót

8. ekspertyza techniczna ZWiK w Policach 					                9. mapka sytuacyjna - rzut studzienek kanalizacyjnych wokół budynku szkoły

10. przedmiar robót

Dyrektor mgr Barbara Tasak

zał. 1

WZÓR UMOWY NR.......................

W dniu.................... w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 nr 1 z siedzibą w Policach, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:

mgr Barbara Tasak   - dyrektor

a firmą:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

z siedzibą............................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia.......................... została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1 . Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

„Wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych”.

2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót stanowiących przedmiot

niniejszej umowy w terminie do dnia .........................2009 r.( nie dłużej niż 15 sierpnia 2009r.).

§ 3

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu

umowy na kwotę.......................... netto  zł + 22% VAT tj. ..................................................

zł. Wynagrodzenie brutto..................................... zł.

(słownie:...................................................................................................................... ).

zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Ewentualne prace konieczne, a nie ujęte w dokumentacji lub SIWZ,	Wykonawca

wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych urządzeń.

§ 6

Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą posiadać aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 7

Do obowiązku Wykonawcy należy między innymi:

1)  Organizacja i wyposażenie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

2)  Oznaczenie oraz zapewnienie pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy- uwaga obiekt szkoły czynny.

3)  Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, celem dokonania kontroli udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami.

4)  Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

5)  Niezwłoczne usunięcie ujawnionych wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, a pozostałych wad w terminie ustalonym między Stronami.

6)  Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym się do użytkowania

7)...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

§ 8

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie  3  dni  przed rozpoczęciem robót.

2. Na dzień przed przekazaniem placu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia, na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10

Wykonanie umowy będzie przebiegało następująco:

1) Strony ustalają płatność na podstawie faktury końcowej wg harmonogramu  .

2) Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze, bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności, robót będących przedmiotem umowy.

3) Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury, jednak nie wcześniej niż po wykonaniu i odbiorze

końcowym  robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

4) Do faktury, o której mowa w ust 1, dołączony zostanie protokół odbioru końcowego.

5) Z faktury Zamawiający ma prawo potrącić wysokość kar, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 umowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu robót siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zgodnie z poniższym podziałem:

| Podmiot wykonujący | zakres robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |

2. Za prace wykonane przez podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga spełnienia warunków, o których mowa w punktach od 18.2 do 18.8. SIWZ.

§ 12

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, w wypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty już wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wys. 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego (§ 3) za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego (§ 3).

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

10% ceny ofertowej tj........................... zł (słownie: ..................................................)

w następujący sposób1 : ................................................................................................

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w dwóch

etapach:

— 70 % wartości zabezpieczenia - w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót,

— 30 % wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 14

1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie........................................   ............................................zamieszkały(a)..............................................................................

2. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie.................................... zamieszkały(a).........................................................................................................................

3. Zamawiającego reprezentować będzie...............................................................................

§ 15

1. Ewentualne prace dodatkowe i uzupełniające, których wartość nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, wg składników cenowych określonych w ofercie 2  tj.:

| rodzaj robót | budowlane | sanitarne | elektryczne |
| --- | --- | --- | --- |
| stawka roboczogodziny | ........................zł | ........................... zł | ............................zł |
| koszty ogólne (R,S) | ........................% | ............................% | ....................... ....% |
| koszty zakupu (M) | ........................% | .......................... .% | ..................... ......% |
| zysk (R,S,K,O ) | ........................% | ............................% | ............................% |

2. Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych i uzupełniających po zawarciu z Zamawiającym odrębnej umowy.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót.

2. W przypadku nieusunięcia wady w czasie trwania gwarancji Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy.

_

___________________________

1 forma sposób wniesienia zabezpieczenia do uzgodnienia z wyłonionym w przetargu wykonawcą

2 obowiązują składniki cenowe przyjęte w kosztorysie ofertowym

§ 17

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następującym zakresie :

- dotyczącym terminu wykonania robót

§ 18

W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferta

ZAMAWIAJĄCY	                                                                 WYKONAWCA

zał. 2

...........................,dn......................... 2009r

pieczęć firmowa wykonawcy

###### FORMULARZ OFERTOWY

w przetargu nieograniczonym na

Wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych

# w Szkole Podstawowej  nr I w Policach z siedzibą w Policach przy

ul. Sikorskiego 8  tel. 091 424 09 09

Zobowiązuję się wykonać prace będące przedmiotem zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę ryczałtową brutto

1. CENA OFERTY  brutto wynosi:           .....................................................    zł.

słownie: ...................................................................................................................

.................................................................................................................

w tym  22% VAT      ...................................................................   zł.

Kwota netto w wysokości	            ................................................................     zł.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : ...........................................

(lecz nie dłużej niż do 15 sierpnia 2009 r)

3. Gwarancja wynosi:                             (miesięcy)

(lecz nie krócej niż 60 miesięcy)

podpisy osób upoważnionych

zał. 3

....................................., dn.......................... r.

pieczęć firmowa wykonawcy

# Nazwa zamówienia: wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych

__________________________________________________________________________

w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach z siedzibą w Policach przy

ul. Sikorskiego 8  tel . (091) 424 09 09

OŚWIADCZENIE

W imieniu Wykonawcy, w związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego oświadczam, że:

1) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

2) przedstawiona w ofercie cena jest kompletna,

3) w razie wyboru mojej oferty zawrę umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 1 do SIWZ( chyba, że zostanie wniesiony protest),

4) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.22 ust. 1 ustawy PZP) tj.:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

podpisy osób upoważnionych

zał. 4

................................., dn...................... r.

pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa zamówienia: „Wymian nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych”

WYKAZ OSÓB PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, WRAZ Z DANYMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI

| KIEROWNIK BUDOWY |  |
| --- | --- |
| Tytuł zawodowy , imię i nazwisko, adres | Numer uprawnień budowlanych |

| PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE (WYKONAWCA ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot wykonujący ( nazwa , adres ) | Zakres robót | Wartość robót netto |

podpisy osób upoważnionyc

zał. 5

..........................,dn................... r.

pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni na ciągu komunikacyjnym przed budynkiem szkoły wraz z generalnym remontem studzienek kanalizacyjnych

__________________________________________________________________________

# W Szkole Podstawowej  nr I w Policach z siedzibą w Policach przy

ul. Sikorskiego 8  tel. (091) 424 09 09

WYKAZ WYKONANYCH PRAC ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM ZAKRESEM I

WARTOŚCIĄ PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Przedmiot robót | Wartość robót | Data i miejsce wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

podpisy osób upoważnionych