Załącznik nr 6- I do SIWZ

Zakres i harmonogram prac dla części I (Stare Police i Park Staromiejski) do wykonania w okresie od 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r.

| - L.p. | Rodzaj prac | Jedn. miary | Obmiar | Krotność | Cena jednostkowa w zł | Cena oferowana (4 x 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni i w Parku Staromiejskim: zbieranie śmieci na terenie trawników i chodników, gałęzi, opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie i zebranie śmieci (np. papierki, pety, słonecznik, zapałki i inne) z trawników i chodników położonych przy koszach (33 sztuk), ławkach (37 sztuk) i murkach. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: - 5 x w tygodniu (od pon. do piątku). | ha | Zieleńce: 3.0826 Park: 4.9813 Razem: 8.0639 | 192 |  |  |
| 2. | Gracowanie chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem** | m2 | 8 553,10 | 1 |  |  |
| 3. | Chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach – cena oprysku wraz z materiałami – w czerwcu** | m2 | 1 000 | 1 |  |  |
| 4. | Zamiatanie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych (jesienią usuwanie liści) – cena wraz z wywozem liści, śmieci i ich unieszkodliwianiem, jeden raz w tygodniu, w każdy poniedziałek do godziny 14:00 (w przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, powyższe prace należy wykonać w dniu następnym). Zabrania się wmiatania piasku i nieczystości z chodników, nawierzchni utwardzonych na trawniki. | m2 | 8 553,10 | 39 |  |  |
| 5. | Usuwanie śniegu z chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – listopad, grudzień* | m2 | 8 553,10 | 20 |  |  |
| 6. | Zakup piasku i posypywanie chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – listopad, grudzień* | m2 | 8 553,10 | 20 |  |  |
| 7. | Koszenie trawników z zagrabieniem, zebraniem i wywozem trawy oraz jej unieszkodliwianiem: w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu – cena robocizny.** | ha | 6.9349 | 5 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | Wygrabienie liści z trawników i z żywopłotów na terenach zieleni – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści: w miarę potrzeb** | ha | 2.7523 | 1 |  |  |
|  | Wygrabienie liści z trawników i z żywopłotów w Parku Staromiejskim – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści: w miarę potrzeb** | ha | 4.1827 | 1 |  |  |
| 9. | Wygrabienie liści kasztanowców (jesienią), cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści | m2 | 48 | 1 |  |  |
| 10. | Grabienie trawników – w maju** | m2 | 69 349 | 1 |  |  |
| 11. | Wysiew nawozów mineralnych na trawniki – cena robocizny i cena nawozu – w maju** | m2 | 1 000 | 1 |  |  |
| 12. | Renowacja trawników z dowozem ziemi żyznej warstwą gr. 5 cm (przekopanie, rozrzucenie ziemi, siew trawy) – cena wraz z materiałami** | m2 | Przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 13. | Wyrównanie terenu, zasianie trawy – cena robocizny z materiałem, w miarę potrzeb** | m2 | Przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 14. | Cięcia skupin krzewów i pojedynczych krzewów, usuwanie pędów płożących, obumarłych, skracanie pędów – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi: czerwiec-lipiec** | m2 szt. | Przyjęto dla 100 50 | 1 |  |  |
| 15. | Odchwaszczanie skupin krzewów i pojedynczych krzewów wraz z obcięciem brzegów trawnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów: w maju i sierpniu | m2 szt. | Przyjęto dla 100 50 | 2 |  |  |
| 16. | Cięcie formujące żywopłotów z zagrabieniem i wywozem obciętych pędów i ich unieszkodliwianiem: czerwiec, wrzesień (do ostatniego dnia miesiąca) | m2 | 5 122,47 | 2 |  |  |
| 17. | Odchwaszczanie żywopłotów, cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów – w maju i sierpniu (do ostatniego dnia miesiąca) | m2 | 2 106,8 | 2 |  |  |
| 18. | Cięcie odmładzające skupin krzewów** | m2 | 463 | 1 |  |  |
| 19. | Sadzenie żywopłotów, w tym nasadzenia uzupełniające (krzewy i termin wykonania prac do uzgodnienia z Zamawiającym) – cena krzewów i robocizny*** | mb | Przyjęto dla 300 | 1 |  |  |
| 20. | Przygotowanie rabat kwiatowych, donic, różanek do obsadzenia z uzupełnieniem warstwą ziemi żyznej gr. 5 cm – cena wraz z ceną ziemi: wiosna, lato* | m2 | 455,5 | 2 |  |  |
| 21. | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach i w donicach, podlanie po posadzeniu – cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów, przyjąć 25 szt. na 1 m2 wiosna. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na miesiąc przed posadzeniem kwiatów.*** | m2 | 270 | 1 |  |  |
|  | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach i w donicach, podlanie po posadzeniu – cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów, przyjąć 25 szt. na 1 m2 lato. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na miesiąc przed posadzeniem kwiatów.*** | m2 | 270 | 1 |  |  |
| 22. | Pielęgnacja rabat kwiatowych, różanek, bylin i donic - odchwaszczanie i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, dzikich odrostów róż, wiosenne cięcie róż, spulchnianie gleby, w okresie od maja do września (2 razy w miesiącu, w drugim i czwartym tygodniu miesiąca) – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem. | m2 | 455,5 | 10 |  |  |
| 23. | Likwidacja kwiatów po sezonie: lato, jesień | m2 | 270 | 2 |  |  |
| 24. | Nawożenie nawozami mineralnymi rabat kwiatowych, donic, bylin, różanek – cena robocizny plus cena nawozu: w maju | m2 | 455,5 | 1 |  |  |
| 25. | Zakup roślin cebulowych w wyborze I lub extra – cena materiału: we wrześniu*** | szt. | 1 000 | 1 |  |  |
| 26. | Obsadzenie kwietnika roślinami cebulowymi przy ul. Grunwaldzkiej – cena robocizny, wrzesień-październik** | m2 | 100 | 1 |  |  |
| 27. | Kopczykowanie róż na zimę - październik | m2 | 185,5 | 1 |  |  |
| 28. | Wykopanie cebul – cena robocizny | szt. | 1 000 | 1 |  |  |
| 29. | Usuwanie odrostów drzew na pniu i u podstawy w czerwcu (do ostatniego dnia miesiąca) – cena wraz z wywozem pędów i ich unieszkodliwianiem | szt. | przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 30. | Pielęgnacja drzew (ciecia sanitarne i formujące) dla obwodów pni mierzonych w cm, na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi**: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |
| 31. | Wycinka drzew wraz z frezowaniem pnia, dla obwodów pni mierzonych na wys. 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem pozyskanej masy****: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |

* Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania prac zgodnie z terminami agrotechnicznymi oraz panującymi warunkami atmosferycznymi.

** Wykonawca rozpoczyna prace po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i terminu wykonania prac.

*** W przypadku zakupu materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek okazać zakupiony materiał Zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości i ilości materiału roślinnego.

**** W przypadku prac polegających na wycince drzew lub krzewów Wykonawca załącza kopie decyzji zezwalającej na wycinkę.

......................................., dnia ..................................                                                                                                       ....................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6- I do SIWZ

Zakres i harmonogram prac dla części I (Stare Police i Park Staromiejski) do wykonania w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

| - L.p. | Rodzaj prac | Jedn. miary | Obmiar | Krotność | Cena jednostkowa w zł | Cena oferowana (4 x 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni i w Parku Staromiejskim: zbieranie śmieci na terenie trawników i chodników, gałęzi, opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie i zebranie śmieci (np. papierki, pety, słonecznik, zapałki i inne) z trawników i chodników położonych przy koszach (33 sztuk), ławkach (37 sztuk) i murkach. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: - 5 x w tygodniu (od pon. do piątku). | ha | Zieleńce: 3.0826 Park: 4.9813 Razem:8.0639 | 254 |  |  |
| 2. | Gracowanie chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem** | m2 | 8 553,10 | 1 |  |  |
| 3. | Chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach – cena oprysku wraz z materiałami – w czerwcu** | m2 | 1 000 | 1 |  |  |
| 4. | Zamiatanie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych (jesienią usuwanie liści) – cena wraz z wywozem liści, śmieci i ich unieszkodliwianiem, jeden raz w tygodniu, w każdy poniedziałek do godziny 14:00 (w przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, powyższe prace należy wykonać w dniu następnym). Zabrania się wmiatania piasku i nieczystości z chodników, nawierzchni utwardzonych na trawniki. | m2 | 8 553,10 | 52 |  |  |
| 5. | Usuwanie śniegu z chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień* | m2 | 8 553,10 | 50 |  |  |
| 6. | Zakup piasku i posypywanie chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień* | m2 | 8 553,10 | 50 |  |  |
| 7. | Koszenie trawników z zagrabieniem, zebraniem i wywozem trawy oraz jej unieszkodliwianiem: w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu – cena robocizny.** | ha | 6.9350 | 5 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | Wygrabienie liści z trawników i z żywopłotów na terenach zieleni – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści: w miarę potrzeb.** | ha | 2.7523 | 1 |  |  |
|  | Wygrabienie liści z trawników i z żywopłotów w Parku Staromiejskim – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści: w miarę potrzeb.** | ha | 4.1827 | 1 |  |  |
| 9. | Wygrabienie liści kasztanowców (jesienią), cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści | m2 | 48 | 1 |  |  |
| 10. | Grabienie trawników – w maju** | m2 | 69 349 | 1 |  |  |
| 11. | Wysiew nawozów mineralnych na trawniki – cena robocizny i cena nawozu – w maju** | m2 | 1 000 | 1 |  |  |
| 12. | Renowacja trawników z dowozem ziemi żyznej warstwą gr. 5 cm (przekopanie, rozrzucenie ziemi, siew trawy) – cena wraz z materiałami** | m2 | Przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 13. | Wyrównanie terenu, zasianie trawy – cena robocizny z materiałem, w miarę potrzeb** | m2 | Przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 14. | Cięcia skupin krzewów i pojedynczych krzewów, usuwanie pędów płożących, obumarłych, skracanie pędów – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi: czerwiec-lipiec** | m2 szt. | Przyjęto dla 100 50 | 1 |  |  |
| 15. | Odchwaszczanie skupin krzewów i pojedynczych krzewów wraz z obcięciem brzegów trawnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów: w maju i sierpniu | m2 szt. | Przyjęto dla 100 50 | 2 |  |  |
| 16. | Cięcie formujące żywopłotów z zagrabieniem i wywozem obciętych pędów i ich unieszkodliwianiem: czerwiec, wrzesień (do ostatniego dnia miesiąca) | m2 | 5 122,47 | 2 |  |  |
| 17. | Odchwaszczanie żywopłotów, cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów – w maju i sierpniu (do ostatniego dnia miesiąca) | m2 | 2 106,8 | 2 |  |  |
| 18. | Cięcie odmładzające skupin krzewów** | m2 | 463 | 1 |  |  |
| 19. | Sadzenie żywopłotów, w tym nasadzenia uzupełniające (krzewy i termin wykonania prac do uzgodnienia z Zamawiającym) – cena krzewów i robocizny*** | mb | Przyjęto dla 300 | 1 |  |  |
| 20. | Przygotowanie rabat kwiatowych, donic, różanek do obsadzenia z uzupełnieniem warstwą ziemi żyznej gr. 5 cm – cena wraz z ceną ziemi: wiosna, lato* | m2 | 455,5 | 2 |  |  |
| 21. | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach i w donicach, podlanie po posadzeniu – cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów, przyjąć 25 szt. na 1 m2 wiosna. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na miesiąc przed posadzeniem kwiatów.*** | m2 | 270 | 1 |  |  |
|  | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach i w donicach, podlanie po posadzeniu – cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów, przyjąć 25 szt. na 1 m2 lato. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na miesiąc przed posadzeniem kwiatów.*** | m2 | 270 | 1 |  |  |
| 22. | Pielęgnacja rabat kwiatowych, różanek, bylin i donic - odchwaszczanie i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, dzikich odrostów róż, wiosenne cięcie róż, spulchnianie gleby, w okresie od maja do września (2 razy w miesiącu, w drugim i czwartym tygodniu miesiąca) – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem. | m2 | 455,5 | 10 |  |  |
| 23. | Likwidacja kwiatów po sezonie: lato, jesień | m2 | 270 | 2 |  |  |
| 24. | Nawożenie nawozami mineralnymi rabat kwiatowych, donic, bylin, różanek – cena robocizny plus cena nawozu: w maju | m2 | 455,5 | 1 |  |  |
| 25. | Zakup roślin cebulowych w wyborze I lub extra – cena materiału: we wrześniu*** | szt. | 1 000 | 1 |  |  |
| 26. | Obsadzenie kwietnika roślinami cebulowymi przy ul. Grunwaldzkiej – cena robocizny, wrzesień-październik** | m2 | 100 | 1 |  |  |
| 27. | Kopczykowanie róż na zimę - październik | m2 | 185,5 | 1 |  |  |
| 28. | Wykopanie cebul – cena robocizny | szt. | 1 000 | 1 |  |  |
| 29. | Usuwanie odrostów drzew na pniu i u podstawy w czerwcu (do ostatniego dnia miesiąca) – cena wraz z wywozem pędów i ich unieszkodliwianiem | szt. | przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 30. | Pielęgnacja drzew (ciecia sanitarne i formujące) dla obwodów pni mierzonych w cm, na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi**: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |
| 31. | Wycinka drzew wraz z frezowaniem pnia, dla obwodów pni mierzonych na wys. 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem pozyskanej masy****: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |

* Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania prac zgodnie z terminami agrotechnicznymi oraz panującymi warunkami atmosferycznymi.

** Wykonawca rozpoczyna prace po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i terminu wykonania prac.

*** W przypadku zakupu materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek okazać zakupiony materiał Zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości i ilości materiału roślinnego.

**** W przypadku prac polegających na wycince drzew lub krzewów Wykonawca załącza kopie decyzji zezwalającej na wycinkę.

......................................., dnia ..................................                                                                                                       ....................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6- I do SIWZ

Zakres i harmonogram prac dla części I (Stare Police i Park Staromiejski) do wykonania w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

| - L.p. | Rodzaj prac | Jedn. miary | Obmiar | Krotność | Cena jednostkowa w zł | Cena oferowana (4 x 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni i w Parku Staromiejskim: zbieranie śmieci na terenie trawników i chodników, gałęzi, opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie i zebranie śmieci (np. papierki, pety, słonecznik, zapałki i inne) z trawników i chodników położonych przy koszach (33 sztuk), ławkach (37 sztuk) i murkach. Należy uwzględnić ewentualne podrzucanie śmieci i gabarytów na teren przez osoby trzecie. Cena wraz z wywozem na wysypisko: - 5 x w tygodniu (od pon. do piątku). | ha | Zieleńce: 3.0826 Park: 4.9813 Razem:8.0639 | 255 |  |  |
| 2. | Gracowanie chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem** | m2 | 8 553,10 | 1 |  |  |
| 3. | Chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach – cena oprysku wraz z materiałami – w czerwcu** | m2 | 1 000 | 1 |  |  |
| 4. | Zamiatanie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych (jesienią usuwanie liści) – cena wraz z wywozem liści, śmieci i ich unieszkodliwianiem, jeden raz w tygodniu, w każdy poniedziałek do godziny 14:00 (w przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, powyższe prace należy wykonać w dniu następnym). Zabrania się wmiatania piasku i nieczystości z chodników, nawierzchni utwardzonych na trawniki. | m2 | 8 553,10 | 52 |  |  |
| 5. | Usuwanie śniegu z chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień* | m2 | 8 553,10 | 50 |  |  |
| 6. | Zakup piasku i posypywanie chodników, ścieżek, nawierzchni utwardzonych – styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień* | m2 | 8 553,10 | 50 |  |  |
| 7. | Koszenie trawników z zagrabieniem, zebraniem i wywozem trawy oraz jej unieszkodliwianiem: w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu – cena robocizny.** | ha | 6.9350 | 5 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | Wygrabienie liści z trawników i z żywopłotów na terenach zieleni – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści: w miarę potrzeb.** | ha | 2.7523 | 1 |  |  |
|  | Wygrabienie liści z trawników i z żywopłotów w Parku Staromiejskim – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści: w miarę potrzeb.** | ha | 4.1827 | 1 |  |  |
| 9. | Wygrabienie liści kasztanowców (jesienią), cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem liści | m2 | 48 | 1 |  |  |
| 10. | Grabienie trawników – w maju** | m2 | 69 349 | 1 |  |  |
| 11. | Wysiew nawozów mineralnych na trawniki – cena robocizny i cena nawozu – w maju** | m2 | 1 000 | 1 |  |  |
| 12. | Renowacja trawników z dowozem ziemi żyznej warstwą gr. 5 cm (przekopanie, rozrzucenie ziemi, siew trawy) – cena wraz z materiałami** | m2 | Przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 13. | Wyrównanie terenu, zasianie trawy – cena robocizny z materiałem, w miarę potrzeb** | m2 | Przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 14. | Cięcia skupin krzewów i pojedynczych krzewów, usuwanie pędów płożących, obumarłych, skracanie pędów – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi: czerwiec-lipiec** | m2 szt. | Przyjęto dla 100 50 | 1 |  |  |
| 15. | Odchwaszczanie skupin krzewów i pojedynczych krzewów wraz z obcięciem brzegów trawnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów: w maju i sierpniu | m2 szt. | Przyjęto dla 100 50 | 2 |  |  |
| 16. | Cięcie formujące żywopłotów z zagrabieniem i wywozem obciętych pędów i ich unieszkodliwianiem: czerwiec, wrzesień (do ostatniego dnia miesiąca) | m2 | 5 122,47 | 2 |  |  |
| 17. | Odchwaszczanie żywopłotów, cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem chwastów – w maju i sierpniu (do ostatniego dnia miesiąca) | m2 | 2 106,8 | 2 |  |  |
| 18. | Cięcie odmładzające skupin krzewów** | m2 | 463 | 1 |  |  |
| 19. | Sadzenie żywopłotów, w tym nasadzenia uzupełniające (krzewy i termin wykonania prac do uzgodnienia z Zamawiającym) – cena krzewów i robocizny*** | mb | Przyjęto dla 300 | 1 |  |  |
| 20. | Przygotowanie rabat kwiatowych, donic, różanek do obsadzenia z uzupełnieniem warstwą ziemi żyznej gr. 5 cm – cena wraz z ceną ziemi: wiosna, lato* | m2 | 455,5 | 2 |  |  |
| 21. | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach i w donicach, podlanie po posadzeniu – cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów, przyjąć 25 szt. na 1 m2 wiosna. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na miesiąc przed posadzeniem kwiatów.*** | m2 | 270 | 1 |  |  |
|  | Zakup i posadzenie kwiatów na rabatach i w donicach, podlanie po posadzeniu – cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów, przyjąć 25 szt. na 1 m2 lato. Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt kwietników do obsadzenia, na miesiąc przed posadzeniem kwiatów.*** | m2 | 270 | 1 |  |  |
| 22. | Pielęgnacja rabat kwiatowych, różanek, bylin i donic - odchwaszczanie i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, dzikich odrostów róż, wiosenne cięcie róż, spulchnianie gleby, w okresie od maja do września (2 razy w miesiącu, w drugim i czwartym tygodniu miesiąca) – cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwianiem. | m2 | 455,5 | 10 |  |  |
| 23. | Likwidacja kwiatów po sezonie: lato, jesień | m2 | 270 | 2 |  |  |
| 24. | Nawożenie nawozami mineralnymi rabat kwiatowych, donic, bylin, różanek – cena robocizny plus cena nawozu: w maju | m2 | 455,5 | 1 |  |  |
| 25. | Zakup roślin cebulowych w wyborze I lub extra – cena materiału: we wrześniu*** | szt. | 1 000 | 1 |  |  |
| 26. | Obsadzenie kwietnika roślinami cebulowymi przy ul. Grunwaldzkiej – cena robocizny, wrzesień-październik** | m2 | 100 | 1 |  |  |
| 27. | Kopczykowanie róż na zimę - październik | m2 | 185,5 | 1 |  |  |
| 28. | Wykopanie cebul – cena robocizny | szt. | 1 000 | 1 |  |  |
| 29. | Usuwanie odrostów drzew na pniu i u podstawy w czerwcu (do ostatniego dnia miesiąca) – cena wraz z wywozem pędów i ich unieszkodliwianiem | szt. | przyjęto dla 100 | 1 |  |  |
| 30. | Pielęgnacja drzew (ciecia sanitarne i formujące) dla obwodów pni mierzonych w cm, na wysokości 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem gałęzi**: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |
| 31. | Wycinka drzew wraz z frezowaniem pnia, dla obwodów pni mierzonych na wys. 130 cm, z użyciem podnośnika – cena wraz z wywozem i unieszkodliwianiem pozyskanej masy****: | szt. |  | 1 |  |  |
|  | do 60 |  | 1 |  |  |  |
|  | 61-120 |  | 1 |  |  |  |
|  | 121-180 |  | 1 |  |  |  |
|  | 181-230 |  | 1 |  |  |  |
|  | 231-250 |  | 1 |  |  |  |
|  | powyżej 250 |  | 1 |  |  |  |

* Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania prac zgodnie z terminami agrotechnicznymi oraz panującymi warunkami atmosferycznymi.

** Wykonawca rozpoczyna prace po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i terminu wykonania prac.

*** W przypadku zakupu materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek okazać zakupiony materiał Zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości i ilości materiału roślinnego.

**** W przypadku prac polegających na wycince drzew lub krzewów Wykonawca załącza kopie decyzji zezwalającej na wycinkę.

......................................., dnia ..................................                                                                                                       ....................................................

(podpis osoby upoważnionej)