zał. nr. 4 do SIWZ

# Umowa nr  ......... / 2010          (WZÓR UMOWY)

Zawarta w dniu   ............2010r. w Policach pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nr ....... nieruchomości  przy ul. ............. w Policach,

w imieniu której działa:

## Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70

reprezentowany przez:

- ............................				-.....................................

- ............................			            -.....................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a	.................................................................................

.................................................................................

NIP ...........................		REGON .......................

działającym na podstawie: .................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia  27.04.2010.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty  :

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO  NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY

UL.  NOWOPOL 8 ( PALMOWEJ 24-26 – PIASTÓW 11) W POLICACH POLEGAJĄCY NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU Z ..................................................... O POW. CA ..............M2, WYMIANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH –

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

zgodnie ze SIWZ przyjętą przez Wykonawcę bez zastrzeżeń, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

Miejsce wykonania robót: ul.  NOWOPOL 8 (PALMOWA 24-26, PIASTÓW 11)

Na każde zadanie podpisana zostanie oddzielna umowa.

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia ..................... (w ciągu 7 dni od podpisania umowy) w stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 roboty w terminie:

- rozpoczęcie robót 	-  	                   .............................

- zakończenie robót	-           	       do 30.07.2010.

§ 3

- Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu : (jak w ofercie)

Wynagrodzenie  netto					.................................... zł

Podatek VAT 7 % 					.................................... zł

## Wynagrodzenie łącznie brutto z VAT			.................................... zł

## Słownie : .................................................................................................. 00/100

-2-

§ 4

- Roboty  wykonywane będą  z materiałów Wykonawcy i jego sprzętem  .

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. Zawarcie umowy

z podwykonawcą wymaga wcześniejszej, pisemnej akceptacji jej treści przez Zamawiającego .

§ 5

- Pełnomocnikiem ( Inspektorem nadzoru ) Zamawiającego, upoważnionym do kontroli i nadzoru robót będzie ............................................................... który działa w granicach ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że kierownikiem robót będzie .......................................................

upr. bud. ...................................

§ 6

- Odbiór robót nastąpi komisyjnie  w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.

- Do udziału w odbiorze ze strony  Zamawiającego upoważnieni są:

inspektor nadzoru Zamawiającego oraz ......................................................................

- Do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

Kierownik robót oraz ....................................................................................................

przy udziale przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy budynku przy ul. NOWOPOL 8         I PALMOWA 24-26)  oraz przedstawiciela Wydziału GKM Urzędu Miejskiego w Policach.

4.  Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są pełnomocnikami stron w zakresie podejmowania decyzji   technicznych oraz sporządzania dokumentów wynikających z niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się :

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami państwowymi i UE, branżowymi, przepisami dozoru technicznego i BHP, sztuką inżynierską, prawem budowlanym  oraz przez pracowników    o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, zapewnić nadzór techniczny – kierownik robót –      z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.

- Ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność .

§ 8

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących  norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane.

( Dz.U Nr 163 z dnia 26.08.2005)

- Materiały z rozbiórki powinny być wywiezione na wysypisko bądź utylizowane, na co Wykonawca przed końcowym odbiorem robót przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie fakturą końcową po zakończeniu całości prac,           nie przewiduje się zaliczek i faktur częściowych.

- Faktura płatna będzie po protokolarnym  odbiorze robót, uporządkowaniu placu budowy, dostarczeniu dokumentów dot. materiałów z rozbiórki, dostarczeniu wymaganych atestów na materiały wbudowane.

- Płatność faktury końcowej nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców ( jeśli będą zatrudnieni )

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie 14 dni    od daty otrzymania faktury.

-3-

- Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP S.A. I Oddział  w Szczecinie lub konta nr 53  9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS

w Policach.

- Zapłata dokonana zostanie na konto Wykonawcy nr ..........................................................

§ 10

- Ewentualne prace dodatkowe, których wartość nie przekracza 50% wartości netto pierwotnego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, wg składników cenowych określonych w ofercie, tj. stawka roboczogodziny  R .... zł, koszty pośrednie do R i S ( K.p) ...... %, zysk do R, S i K.p. .......... %.

- Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnie zawartej umowy.

- W okresie gwarancji na wykonane prace przewiduje się możliwość zlecenia robót dodatkowych takich jak usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z połaci dachowej i pasa nadrynnowego.

§ 11

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3ust 1  za każdy dzień zwłoki po terminie określonym na dzień zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3 ust.1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn, o których mowa w art. 636 kc – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy Zamawiającego – 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony (§ 5 pkt.1).

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu służy prawo do:

- obniżenia  wynagrodzenia  proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, technicznej          i estetycznej przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar w wysokości określonej w ust.1 pkt d, jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, bądź żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi z prawem domagania się od Wykonawcy odszkodowania za opóźnienie.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przekazania placu budowy upoważnia  Wykonawcę     do wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji robót o ilość dni zwłoki.

-4-

§ 14

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres  .... miesięcy ( łącznie                         z 12 miesięcznym ustawowym okresem rękojmi, liczonym od  następnego dnia od daty odbioru końcowego). Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada                   jak za własne.

- W okresie gwarancji wykonane roboty będą pod stałą opieką Wykonawcy, który na bieżąco będzie usuwał zaistniałe nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca dokonuje usunięcia usterek, termin gwarancji na usterkowany element biegnie na nowo od daty odbioru po usunięciu usterek – art. 581 Kc.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia, tj.  .....................

- Zabezpieczenie wniesione zostanie ......( sposób wniesienia zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone

- w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- w wysokości 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. za wady.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami  wynikającymi              z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 16

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,               na podstwaie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian pod warunkiem, że będą                      to okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  			Wykonawca :