SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

poniżej kwot określonych w przepisach

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

o wartości poniżej 4 845 000 EURO

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ

I CZEREŚNIOWEJ W POLICACH

Zamawiający:   Gmina Police

Adres:                  72-010 Police , ul. Stefana Batorego 3

e-mail : sekretariat@ug.police.pl     URL: www.police.pl

tel. : 91 431 1830 , fax 91 431 1832 , NIP 851–10– 00-695, REGON 811685390

Godziny urzędowania: pon. 7.00-16.00, wt.- śr. 7.00-15.00, czw.- pt. 7.30–15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Policach , ul. Stefana Batorego 3 , 72-010 Police

Zatwierdzam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Police, dnia 20.05. 2010 roku

SPIS TREŚCI:

| Rozdział I | NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | Strona 3 |
| --- | --- | --- |
| Rozdział II | TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA | Strona 3 |
| Rozdział III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Strona 3 |
| Rozdział IV | INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH | Strona 5 |
| Rozdział V | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | Strona 6 |
| Rozdział VI | OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW | Strona 6 |
| Rozdział VII | WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Strona 6 |
| Rozdział VIII | INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI | Strona 9 |
| Rozdział IX | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM | Strona 11 |
| Rozdział X | TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ | Strona 12 |
| Rozdział XI | OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT | Strona 13 |
| Rozdział XII | MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT | Strona 15 |
| Rozdział XIII | OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY | Strona 15 |
| Rozdział XIV | OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ ZE ZNACZENIEM TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT | Strona 16 |
| Rozdział XV | INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Strona 16 |
| Rozdział XVI | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY | Strona 18 |
| Rozdział XVII | ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Strona 18 |
| Rozdział XVIII | POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA | Strona 23 |
| Rozdział XIX | WZORY ZAŁĄCZNIKÓW | Strona 23 |

| Rozdział I | NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |

- Nazwa Zamawiającego: Gmina Police.

72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3

- Zamawiającego reprezentuje: Burmistrz Polic.

- Prowadzącym postępowanie:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach.

72-010 Police, ul. Bankowa 18

- Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

tel.:   (91) 431 18 30

faks: (91) 431 18 32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

URL: www.police.pl

NIP: 851- 10-00-695

REGON: 811685390

| Rozdział II | TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- Postępowanie o zamówienie, zgodnie z art. 10, ust. 1 Pzp, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.portal.uzp.gov.pl) w dniu 23.04.2010 r., na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18) oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.police.pl

| Rozdział III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej

w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach.

Niniejsze zamówienie stanowi część uzbrojenia ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w ramach zadania pn: „Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego. Nowe Osiedle w Policach”.

- Podstawowy zakres budowy obejmuje:

Wszelkie prace określone dokumentacją techniczną pt:

„Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz  sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Roboty drogowe (utwardzenie drogi)”

w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach

opracowaną przez:  firmę USŁUGI PROJEKTOWE-Bogdan Tołkacz

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 55/7

| L.p. | Nazwa opracowania, robót | Rodzaj opracowania |
| --- | --- | --- |
|  | Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami | Projekt budowlany i wykonawczy |
|  | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami | Projekt budowlany i wykonawczy |
|  | Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami . | Przedmiar Robót Branża: Sanitarna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa wraz z przyłączami. |
|  | Roboty drogowe – utwardzenie drogi) | Projekt budowlany i wykonawczy |
|  | j.w. | Przedmiar Robót Branża drogowa |
|  | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | - część technologiczno-montażowa - Roboty drogowe (utwardzenie drogi) |
|  | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego. Nowe Osiedle w Policach - Drogi | Projekt budowlany/wykonawczy (projekt obejmujący całość zadania) Branża: Drogowa |
|  | Załącznik nr 1 | Zakres budowy nawierzchni drogi |
|  | Załącznik nr 2 | Istniejąca kanalizacja sanitarna |

- Zakres  rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Kanalizacja sanitarna

- rury kamionkowe nowej generacji  Dn  200 mm              -    ok. 152,50  mb

- rury kamionkowe nowej generacji  Dn  150 mm              -    ok.   94,00  mb

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm    -        6   kpl

2) Kanalizacja deszczowa

- rury kamionkowe nowej generacji   Dn  300 mm                  -    ok.  66,50   mb

- rury kamionkowe nowej generacji   Dn  200 mm                  -    ok.  12,50    mb

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych   Dn 1200 mm       -    3   kpl

- studzienki ściekowe uliczne, betonowe Dn 500 mm             -    4  szt.

3) Sieć wodociągowa

- sieć wodociągowa PE 160                                              -     ok.   81,50 mb

- sieć wodociągowa PE 110                                              -     ok. 203,50  mb

- przyłącza wodociągowe PE 32                                       -     ok.   91,50 mb

4) Utwardzenie drogi (jako podbudowa pod przyszłą nawierzchnię drogową)

a) nawierzchnia z kruszywa łamanego                    -  ok. 560,00  m2

b) nawierzchnia z kostki betonowej  „POLBRUK”      -  ok. 163,00  m2

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej wraz z dokonanymi zmianami określającymi zakres robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

      - Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z urządzeniami (przykanaliki).

      - Sieć wodociągowa wraz z urządzeniami (przyłącza).

      - Roboty drogowe (utwardzenie drogi)

- Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem

5.1. Kanalizacja sanitarna

        - Z zakresu robót objętych dokumentacją wyłącza się montaż studzienek kanalizacyjnych na    posesjach.

        - Urządzenia sieci (przykanaliki) wykonać do granicy działek i zakończyć korkami.

Zakres robót naniesiono na dokumentacji technicznej.

5.2. Kanalizacja deszczowa

- Zakres robót obejmuje wykonanie sieci na odcinku od D27 do D30

- Studzienki wpustów deszczowych W5/4 i W6/4 z kręgów z osadnikiem                Dn 500 mm przykryte płytą betonową.

- Studzienki wpustów deszczowych W7/4 i W8/4 z kręgów betonowych z osadnikiem Dn 500 mm przykryte kratą 500/500 z rusztem na zawiasach z zamknięciem.

Zakres robót naniesiono na dokumentacji technicznej.

5.3. Sieć wodociągowa

- Z zakresu robót objętych dokumentacją wyłącza się montaż studzienek wodomierzowych wraz z osprzętem na posesjach.

- Urządzenia sieci (przyłącza) Dn 32 mm wprowadzone na posesję ca 2,0 m od granicy działki.

Zakres robót naniesiono na dokumentacji technicznej.

5.4. Roboty drogowe – załącznik nr 1

- Utwardzenie drogi przewidziano na odcinku C-B.

- Odcinek drogi C-D jako uformowana droga gruntowa, zagęszczona na szerokości 6,0 m.

Zakres robót drogowych pokazano w załączniku nr 1

5.5. Istniejąca kanalizacja sanitarna odcinek S11 do S15 - załącznik nr 2

- Lokalizacja studzienek w terenie (odkopanie) – szt. 5

- Regulacja studzienek S11, S12, S13, S14 i S15 do rzędnych projektowanej drogi (utwardzenia) – szt. 5

- Wymiana przykryć betonowych na włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym (wg projektu) – szt. 5

- Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

| 45-11-12-00-0 | - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45-23-24-10-9 | - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45-23-24-40-8 | - Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45-23-21-50-8 | - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |
| 45-23-31-40-2 | - Roboty drogowe (utwardzenie drogi) |

| Rozdział IV | INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH |
| --- | --- |

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nie większej            niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia, w zakresie objętym zamówieniem podstawowym.

| Rozdział V | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Termin realizacji zamówienia –  90 dni kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy.

| Rozdział VI | OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW |
| --- | --- |

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedno zamówienie publiczne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej z rur kamionkowych nowej generacji o dł. 400 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE o dł. 200 mb, że posiadają wykwalifikowany personel do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych oświadczeń i dokumentów – metoda spełnia/nie spełnia.

  - Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 1.1. nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.2, 1.3. i 1.4

  - Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 1.2. nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.5 i 1.6.

  - Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 1.3. nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1.7.

  - Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 1.4. nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1.1.

| Rozdział VII | WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| --- | --- |

- W wykazania W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w

Rozdz. VII pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (Rozdział XIX SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż                                   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania  tymi osobami     - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (Rozdział XIX SIWZ), wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 (Rozdział XIX SIWZ)

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te wykonane zostały należycie (referencje lub protokół odbioru końcowego)

  - Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł.)

- Wszystkie dokumenty, z zastrzeżeniem poniższego punktu 3, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę                              (z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy Pzp) – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał) określające jego zakres i podpisane przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną). Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza.

- Składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika,

  - formularz oferty oraz oświadczenie wymienione w pkt. 1.1. składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - dokumenty wymienione w pkt. 1.2. , 1.3. i 1.4. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - wykaz osób wymieniony w pkt. 1.5. składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - wykaz robót wymieniony w pkt. 1.6. składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - polisę wymienioną w pkt. 1.7. składa każdy lub jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Spółki cywilne

  - Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej mogą złożyć ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy spółki cywilnej).

  - Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy względem Zamawiającego ponosić będą przedsiębiorcy solidarnie.

  - Do oferty powinny być dołączone:

- wyżej wymienione pełnomocnictwo

- umowa spółki cywilnej

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez poszczególnych przedsiębiorców warunków i wymogów udziału w przedmiotowym postępowaniu.

  - Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2. i 1.3., składa dokumenty lub dokument, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

    - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu..

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. lit. a , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływu terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena spełnienia przedstawionych warunków, oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI i VII zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia”

| Rozdział VIII | INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI |
| --- | --- |

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach.

-  Stanisław Klepacki, ul. Bankowa 18, pokój nr 415, tel. (91) 431 18 65,             fax (91) 431 18 71, e-mail: inwestycje5@ug.police.pl

-  Ryszard Gładysz, ul. Bankowa 18, pokój nr 411, tel. (91) 431 18 61,              fax (91) 431 18 71, e-mail: inwestycje10@ug.police.pl

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

  - pisemnej,

  - faksem (nr 91 431 18 71)

  - drogą elektroniczną (adresy jak w pkt 1)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 27 ust. 3 ustawy .

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

- Wyjaśnienia treści specyfikacji

  - Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub faxem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres wymieniony w pkt 1.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

  - Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.

  - Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza informację na stronie internetowej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zgodnie z art. 89 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)	 zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wyboru oferty dokonuje Burmistrz Polic.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 10 ppkt 1,  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

| Rozdział IX | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM |
| --- | --- |

- Kwota wadium wynosi : 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy                    00/100 złotych).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Sposób wniesienia wadium:

  - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek wadiów i kaucji Gminy Police nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886 prowadzony przez I Oddział PKO BP S.A. w Szczecinie, z oznaczeniem ,,Wadium przetargowe – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach”.

  - w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

  - w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należ złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. St. Batorego 3, sekretariat pok. 30 lub dołączyć do oferty.

  - Wykonawca który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2          ustawy Pzp.

- Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

| Rozdział X | TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ |
| --- | --- |

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

| Rozdział XI | OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT |
| --- | --- |

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z treścią tych formularzy.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane 
odpowiednimi postanowieniami rozdziału VII Specyfikacji.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

- Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą.

  - Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą były kolejno ponumerowane, a w treści oferty  umieszczona była informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.

  - Strony oferty winny być ze sobą połączone, w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 10.

  - Zaleca się podpisanie lub parafowanie przez Wykonawcę wszystkich zawierających jakąkolwiek treść stron oferty.

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie, poprawienie, dopisanie, przesłonięcie korektorem, etc., musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.

  - Wymagania określone w pkt. 1 do 3. nie stanowią o treści oferty, dlatego ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Oferta wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Przygotowanie oferty:

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu wg wzoru z Rozdziału XIX  SIWZ (Załącznik nr 1) i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Komisję Przetargową,

- załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale VII SIWZ oraz oraz potwierdzenie wpłaty wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy załączyć oryginał dokumentu wadium),

10.1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  i opisanym:

Nadawca: nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Urząd Miejski w Policach 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 OFERTA NA WYKONANIE „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ I CZEREŚNIOWEJ W POLICACH ”. oraz: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 08.06.2010 r godz. 12:00

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieodpowiednie opakowanie  i oznaczenie oferty, uniemożliwiającej jej identyfikację.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, np. „ZMIANA oferty przetargowej – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach”.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

| Rozdział XII | MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT |
| --- | --- |

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Miejscem składania ofert jest Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  72-010 Police, sekretariat (I piętro – pokój nr 30).

  - Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, z wyraźnym oznaczeniem przetargu (jak opisano w Rozdziale XI SIWZ).

  - Termin składania ofert: 08.06.2010 r. do godziny 1130.

- Otwarcie ofert.

  - Miejscem otwarcia ofert jest pokój nr 32 (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

  - Termin otwarcia ofert: 08.06.2010 r. o godzinie 1200.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

  - Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

| Rozdział XIII | OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY |
| --- | --- |

- Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- ceny materiałów i urządzeń budowlanych,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- doprowadzenia i zużycia wody i energii elektrycznej dla celów technologicznych i utrzymania zaplecza budowy,

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

- wszelkich prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- zajęcia i oznakowania nawierzchni dróg i chodników,

- zapewnienia przejść i dojazdów do posesji,

- ubezpieczenia  budowy,

- dozoru placu budowy,

- obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,

- przeglądu sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej kamerą TV,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa wraz ze zmianami i załącznikiem 1 i 2 oraz specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również postanowienia umowy (Rozdział XVII SIWZ), które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.

- Za ustalenia ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiar robót jako część składowa dokumentacji projektowej przekazany jest przez Zamawiającego w celu informacyjnym dla wskazania rodzaju i planowanego zakresu robót. W przedłożonych przedmiarach należy uwzględnić zakres robót podany w rozdziale III pkt 3, 4 i 5.

- Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

- Wizja lokalna na terenie przewidzianym do realizacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Uwaga: W przypadku błędów rachunkowych w sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym lub w przypadku różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu ofertowego a kwotą wpisaną do formularza oferty, Zamawiający przyjmie, bez względu na sposób obliczenia przez Wykonawcę ceny ryczałtowej oferty, że prawidłowo podano cenę ryczałtową w formularzu oferty.

| Rozdział XIV | OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT |
| --- | --- |

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

Cena  oferty - 100  %

- Sposób oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty, procentowe punkty dla tego kryterium (cena - 100%) pomnożone zostaną przez współczynnik stanowiący iloraz: Cmin /Cx ,

gdzie   Cmin – najniższa cena z ofert uznanych za ważne

Cx - cena oferty rozpatrywanej.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 91 ust.5 i 6 ustawy Pzp.

| Rozdział XV | INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| --- | --- |

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w Rozdz. VIII pkt 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

a/ złożono tylko jedna ofertę,

b/ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

- W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki:

- strony umowy z oznaczeniem lidera,

- cel zawarcia umowy,

- okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia,

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający dodatkowo wymaga od Wykonawcy dołączenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy będzie   wykorzystany do sporządzenia przez Wykonawcę planowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, na formularzu wg wzoru z Rozdziału XIX  SIWZ Załącznik nr 2.

- Przed podpisaniem umowy, a po ustaleniu z Zamawiającym daty zawarcia umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu załącznika do umowy w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego, na formularzu wg wzoru z Rozdziału XIX  SIWZ Załącznik nr 2)

- W projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany będzie:

  - podać kolejność wykonywanych robót według etapów i rodzajów robót w poszczególnych okresach płatności,

  - podać terminy i czas realizacji robót,

  - podać wysokość brutto poszczególnych płatności oraz płatności w sposób narastający,

  - wysokość płatności liczona w sposób narastający przy przedostatniej płatności nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego,

  - ostatnią płatność podać w wysokości nie mniejszej niż 10% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

- W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wszystkie te zmiany będą wymagać akceptacji inspektora nadzoru. Aktualizacja harmonogramu nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego końcowego terminu zakończenia robót.

| Rozdział XVI | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY |
| --- | --- |

- Wykonawca przed podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w formie: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwrócona zostanie Wykonawcy w terminie 30-tu dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie tego przeglądu.

| Rozdział XVII | ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| --- | --- |

- Postanowienia ogólne umowy

  - Przedmiot umowy będzie wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych urządzeń.

  - Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą posiadać aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Termin zakończenia oraz sama realizacja przedmiotu umowy będzie zgodna z ofertą Wykonawcy i będzie przebiegała według harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu propozycji ewentualnych zmian w planowanym harmonogramie robót i płatności.

  - Zmiany w planowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym zostaną wprowadzone po ich akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogą dotyczyć końcowego terminu wykonania zadania.

  - Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjęta zostanie data zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego Zamawiającemu.

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót Wykonawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zakończenia robót (odnotowane wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Zlecenie robót dodatkowych:

  - Roboty dodatkowe mogą być wprowadzone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie odrębnej umowy.

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty dodatkowe zostanie ustalona na podstawie szczegółowego kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

  - Kosztorys robót dodatkowych zostanie sporządzony na podstawie:

- ilości robót rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez Zamawiającego,

- stawki robocizny kosztorysowej bezpośredniej dla danego rodzaju robót, przyjętej w kosztorysie ofertowym dla robót podstawowych,

- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (R+S) i zysku (R+S+Kp) dla danego rodzaju robót, przyjętych w kosztorysie ofertowym dla robót podstawowych,

- cen materiałów łącznie z kosztami zakupów, bez podatku od towarów i usług oraz koszt pracy sprzętu w wysokościach nie przekraczających średnich cen krajowych określonych w dostępnych publikacjach.

- Udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy:

  - Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej w ofercie Wykonawcy.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Akceptacji Zamawiającego wymaga umowa zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

  - Zamawiający  nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez Zamawiającego.

  - Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

  - W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego nastąpi:

- zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą,

- zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,

- zmiana warunków umowy z podwykonawcą,

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Wynagrodzenie i płatność.

  - Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Ewentualne prace konieczne nie ujęte w dokumentacji technicznej lub SIWZ, Wykonawca  wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian ilościowych poszczególnych rodzajów robot wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, do wysokości kwoty brutto wynikającej z oferty Wykonawcy.

  - Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur Wykonawcy  wraz z odpowiednimi protokołami odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń w następujący sposób:

- płatności częściowe – w odstępach miesięcznych (zgodnie z planowanym harmonogramem robót i płatności) łącznie do wysokości 90% wynagrodzenia umownego,

- ostatnia część płatności - po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót.

  - Wysokość pierwszej i kolejnych części płatności zostanie ustalona przez Wykonawcę na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo oraz protokołu częściowego odbioru robót.

  - Wysokość ostatniej części płatności stanowić będzie pozostała część wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

  - Ostatnia część płatności będzie dokonana po całkowitym zakończeniu robót i po odbiorze końcowym.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom faktura Wykonawcy musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej podwykonawcom.

  - Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

  - Zapłata faktur będzie dokonywana, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego wraz z fakturą dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

- Obowiązki stron w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

  - Do obowiązków Zamawiającego  należy w szczególności przekazanie Wykonawcy  terenu budowy na zasadach określonych szczegółowo w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wraz z dokumentacją techniczną na podstawie, której przedmiot umowy będzie realizowany.

  - Do obowiązków Wykonawca  należy w szczególności:

- do wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- do ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (na roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych).

  - Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

  - Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który zostanie przedłożony Zamawiającemu.

- Odbiór przedmiotu umowy

  - Wykonane roboty podlegają odbiorom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron:

- odbiorowi częściowemu - w zależności od postępu robót zgodnie z planowanym harmonogramem robót i płatności,

- odbiorowi końcowemu – po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

  - Protokół częściowego odbioru robót zostanie sporządzony w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę  robót do odbioru Zamawiającemu.

  - W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron.

  - Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę wykazu robót wykonanych częściowo i potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego. Wykaz ten sporządzony będzie na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w kosztorysie ofertowym, który zawarty został w ofercie Wykonawcy.

  - Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego.

  - Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Prawo budowlane.

  - W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom do protokołu odbioru końcowego robót zostanie załączony osobny protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem robót) potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

  - Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

  - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad w przedmiocie zamówienia podpisany zostanie przez strony protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin do ich usunięcia. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wszystkich wad. W takim przypadku zastosowanie mają kary za zwłokę, o których mowa w pkt. 8.

  - Zamawiający  może odmówić przystąpienia do odbioru końcowego w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu  przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji, co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancji jakości wykonanych robót.

- Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu umownego terminu zakończenia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Kwota kary umownej może zostać odliczona od należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Rozwiązanie umowy

  - Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

  - Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

  - Odstąpienie od umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

- Zmiana postanowień umowy wymagała będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jednak będzie zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do zawartej umowy, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralnymi częściami umowy będą:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja techniczna wraz z załącznikami,

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót,

- formularz oferty,

- planowany harmonogram robót i płatności,

- karta gwarancji jakości wykonanych robót.

| Rozdział XVIII | POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

| Rozdział XIX | WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ |
| --- | --- |

- Załącznik  nr 1     –  Formularz oferty.

- Załącznik  nr 2     –  Formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego - wzór.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Załącznik nr 4 –  Wykaz osób.

- Załącznik nr 5 –  Wykaz robót budowlanych.

- Załącznik nr 6 –  Karta gwarancji jakości wykonanych robót.

- Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami nr 1 i 2

Załącznik nr 1

do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający :

Gmina Police

ul. Stefana Batorego 3

## 72-010 Police

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

oraz sieci wodociągowej

w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach”

Oferuję (-emy) realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę ryczałtową, obliczoną zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena netto …….........................…………………………………………………… PLN (słownie: …………………………………………………..……………………………PLN) Podatek VAT 22%, w wys.: ….................................................…………………. PLN Cena oferty brutto: …............…………………………………..…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………………………………..PLN)

- Oświadczam (-y), że:

- zapoznałem (-liśmy) się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję (-emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: siwz, wyjaśnień do siwz oraz jej modyfikacji,

- posiadam (-y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- jestem (-śmy) związany (-i) ofertą przez 30 dni,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję    (-jemy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- wykonam (-y) zamówienie w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- udzielam (-y) 3 letniej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót,

- składam (-y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego Zamówienia, a Pełnomocnik (o którym mowa w Rozdziale VII pkt 4.1 siwz) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas (*),

- nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca (-y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- Oświadczamy, że istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone w rozdziale XVII zostały przez nas zaakceptowane  w sprawie zamówienia publicznego,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp informuję, że: żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. (*)

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- nie zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części zamówienia zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom (*)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.  ……………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………..

- Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.

- Nazwa i adres WYKONAWCY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP ..........................................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

numer telefonu: ..........................................numer faksu: ..............................................

e-mail: ............................................................................

...........................................................                      .................................................................. .........

miejscowość,   data                                                         Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2

do SIWZ

..........................................................................

pieczątka firmowa wykonawcy

| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. BRZOSKWINIOWEJ I CZEREŚNIOWEJ W POLICACH WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj robót |  |  | Wartość robót netto w rozbiciu na miesiące realizacji (dane zgodnie z ofertą) * |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |
| Lp | Opis | Podmiot wykonujący | VII | VIII | IX | X |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | netto |  |  |  |  |  |
|  |  | brutto |  |  |  |  |  |
| Wartość robót w danym roku |  | netto |  |  |  |  |  |
|  |  | brutto |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                          WYKONAWCA

Załącznik nr 3

do SIWZ

.....................................................

pieczątka firmowa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej

i Czereśniowej w Policach

niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) firma, którą reprezentuję:

- Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiada wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................	                     		 .....................................................................................

miejscowość,      data                       pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 4

do SIWZ

..............................................................

pieczątka firmowa wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA *

| L.p. | Imię i nazwisko | wykształcenie | uprawnienia | zakres czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................	                     		 .........................................................................

miejscowość,   data                 pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

* należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego

Załącznik nr 5

do SIWZ

..............................................................

pieczątka firmowa wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA *

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | charakterystyka (parametry techniczne) | Okres realizacji | Zamawiający Nazwa i adres oraz nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................................	                    ............................................................................................

miejscowość,     data                pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

* należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły

odbioru końcowego)

Załącznik nr 6

do SIWZ

Karta gwarancji jakości wykonanych robót

sporządzona w dniu  .......................................................

1. Zamawiający  Gmina Police,  z siedzibą  w Policach  przy  ulicy   Stefana Batorego 3,

2.	Wykonawca  …………………………………………………………………………………………………...

3.	Umowa  nr …………….   z dnia ……………………………………………………………………………

4.	Przedmiot umowy:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej

w ul. Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Policach.

5.	Data odbioru końcowego: dzień ..................... miesiąc ........................... rok ..................................

6.	Ogólne warunki gwarancji jakości.

6.1.	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją wykonawczą i specyfikacją wykonania odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi.

6.2. Do karty gwarancyjnej dołączono aprobaty techniczne wyrobów, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz instrukcje obsługi urządzeń zawierające zakres i sposób prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w czasie i po upływie okresu gwarancji. Do konserwacji zobowiązany jest Zamawiający.

6.3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

6.4.	Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

6.5.	W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.6.	Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej – niezwłocznie,

- w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.7.	W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

6.8.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a)	siły wyższej,

b)	normalnego zużycia,

c)	szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego.

6.9.	W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru oraz protokołów komisyjnych przeglądów  technicznych sporządzonych w okresie gwarancji.

6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

7.	Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót.

W  Y  K  O  N  A  W  C  A :