wzór -                                                                                 Zał. nr 4

# Umowa nr  ............. / 2010

Zawarta w dniu ..................... r. w Policach pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nr nieruchomości  przy ul. .................... w Policach, w imieniu której działa:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70		REGON 810543707

reprezentowany przez:

- Dyrektora					- ……………………………………….

- Główną Księgową				- ……………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a        ........................................................................................................................

NIP ........................ 	REGON ............................

reprezentowanym przez  ...........................................................................

działającym na podstawie: .........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 13.08.2010.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

### Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym polegającym na wymianie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na pow. …….. m2, wymianie rynien i rur spustowych          wraz z robotami towarzyszącymi

zgodnie z SIWZ, przyjętą przez Wykonawcę bez uwag, stanowiącą zał. do niniejszej umowy.

- Miejsce wykonania robót:

ul. ODRZAŃSKA 14 (lub ul. BOH. WESTERPLATTE 21) w Policach

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia .......................... w stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 roboty w terminie:

- rozpoczęcie 		..............................

- zakończenie robót    	30.10.2010.

3.   Roboty będą wykonywane w jednym etapie – całość robót.

§ 3

Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu:

Wynagrodzenie netto					           .................... zł

Podatek VAT   7  %  	(PKOB 1122) -		           .....................zł

Wynagrodzenie  brutto				           ..…………… zł

Słownie: ....................................................................................................

§ 4

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy i jego sprzętem.

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. Zawarcie umowy  z podwykonawcą wymaga wcześniejszej, pisemnej akceptacji jej treści przez Zamawiającego.

§ 5

- Odbiór nastąpi komisyjnie w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.

- Do udziału w odbiorze ze strony  Zamawiającego upoważnieni są:

Paweł Wolny, Ryszard Twardowski oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego Police i przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej.

- Do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy upoważniony jest: ......................................

§ 6

- Pełnomocnikiem (Inspektorem Nadzoru) Zamawiającego, upoważnionym do kontroli i nadzoru robót będzie  Roman Korona, upr. bud. 298/Sz/88, który działa w granicach ustawy z dnia 7.07.94r.  Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że kierownikiem robót będzie ........................., upr. bud. ............

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami państwowymi, branżowymi, przepisami dozoru technicznego i BHP, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz przez pracowników                    o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do zamawiającego i osób trzecich        z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

- ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność.

§ 8

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 156 p. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).

- Materiały z rozbiórki powinny być wywiezione na wysypisko bądź zutylizowane, na co wykonawca przed końcowym odbiorem robót przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument.

§ 9

- Faktura płatna będzie po protokólarnym odbiorze robót, uporządkowaniu placu budowy, dostarczeniu dokumentów dot. materiałów z rozbiórki i wymaganych atestów na materiały wbudowane.

- Płatność faktury nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców (jeśli będą zatrudnieni)

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie 14 dni       od daty otrzymania faktury.

- Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie lub konta nr  53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS                 w Policach.

- Zapłata dokonana zostanie na rachunek wykonawcy .......................................................

§ 10

- Ewentualne prace dodatkowe, których wartość nie przekracza 50 % wartości netto uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, wg składników cenowych określonych     w ofercie, tj.  stawka roboczogodziny (R) ........, koszty pośrednie do  R i S (Kp) ....... %,  zysk        od R, S i Kp ........... %.

- Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnie zawartej umowy.

- W okresie gwarancji na wykonane prace Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia robót dodatkowych, takich jak usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z połaci dachowej i pasa nadrynnowego – za dodatkową, uzgodnioną między stronami zapłatą.

§ 11

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w §1 przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki po terminie określonym na dzień zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn, o których mowa w art. 636 kc  – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy Zamawiającego – 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony (§5 pkt.1).

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu służy prawo do:

- obniżenia  wynagrodzenia  proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, technicznej             i estetycznej przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar w wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt d, jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, bądź żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi z prawem domagania się od Wykonawcy odszkodowania za opóźnienie.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek  w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przekazania placu budowy upoważnia Wykonawcę      do wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji robót  o ilość dni zwłoki.

§ 14

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres  .......... miesięcy, (łącznie z 12-miesięcznym ustawowym okresem rękojmi), liczony od następnego dnia od daty odbioru końcowego. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- W okresie gwarancji wykonane roboty  będą pod stałą opieką Wykonawcy, który na bieżąco będzie usuwał zaistniałe nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca dokonuje usunięcia usterek, termin gwarancji na usterkowany element biegnie na nowo od daty odbioru po usunięciu usterek – art. 581 kc.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia, tj.  ............... zł.

- Zabezpieczenie wniesione zostanie ....(sposób wniesienia zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone:

- w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót,

- w wysokości 30 %  po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, gdy nie wystąpią wady w zakresie wykonanych robót lub gdy Wykonawca usunie wady w terminie określonym przez Zamawiającego, zabezpieczenie  zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi  i podpisaniu bezusterkowego protokółu    z odbioru po okresie rękojmi.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi          z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 16

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą SIWZ.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  			Wykonawca: