SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

poniżej kwot określonych w przepisach

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE, NAPRAWY CZĄSTKOWE, KONSERWACJA ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE”

Nazwa Zamawiającego: Gmina Police

Adres: 72-010 Police , ul. Stefana Batorego 3

e-mail : sekretariat@ug.police.pl URL: www.police.pl

tel. : 91 431 1830 , fax 91 431 1832 , NIP 851–10– 00-695, REGON 811685390

Godziny urzędowania: pon. 7.00-16.00, wt.- śr. 7.00-15.00, czw.- pt. 7.30–15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Policach , ul. Stefana Batorego 3 , 72-010 Police

znak postępowania: GKM-D/5541- 36/10

Z a t w i e r d z a m

Z-ca Burmistrza Polic

Police, dnia ……………. roku

Jakub Pisański

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 3

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 3

Rozdział 3. Oferty częściowe 4

Rozdział 4. Oferty wariantowe 4

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 4

Rozdział 6 Informacja o podwykonawcach 4

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 4

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 5

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 5

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 7

Rozdział 13. Termin związania z ofertą 8

Rozdział 14.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 8

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert 9

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny 11

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 12

Rozdział 19.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 12

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 13

Rozdział 21. Inne informacje 14

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia 14

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ 14

-Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) zwanej dalej Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 383974 z dnia 25.11.2010 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.police.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego ( ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18)

- Głos Szczeciński – Dziennik Pomorza Zachodniego w dniu 25.112.010r.2010 r.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwacja ulic           i dróg gminnych na terenie gminy Police, obejmujące roboty budowlane związane z :

1/ remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej, mieszanką mineralno-asfaltową na „zimno” wraz z dojazdem pracowników i transportem materiałów i sprzętu na  odl. do 15 km –  za 1 t,

2/ remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej, mieszanką mineralno-asfaltową na „gorąco” o remontowanej powierzchni w jednym miejscu do 5,0 m² wraz z dojazdem pracowników i sprzętu  na odl. do 15 km oraz  transportem mieszanki min-asf. na odl do 30 km – o grubości remontowanej nawierzchni:

- do 4 cm      - 1 t

- do 8 cm      - 1 t

- do 12 cm    - 1 t

3/ j.w lecz o remontowanej powierzchni w jednym miejscu powyżej 5,0 m²

-     do 4 cm      - 1m²

-     do 8 cm      - 1 m²

-     do 12 cm    - 1 m²

4/ remontem nawierzchni drogi z kruszywa betonowego o frakcji 0,5 do 35mm z zagęszczeniem walcem o masie min 3,5t  cm wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i  transportem materiału do 15 km o grubości remontowanej nawierzchni:

-     do 5 cm     - 1 m²

-     do 10 cm   - 1 m²

-     do 15 cm   - 1 m²

5/ remontem nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego, łamanego (granit) o frakcji 0,5 do 35mm z zagęszczeniem walcem o masie min 3,5t  cm wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i  transportem materiału do 15 km o grubości remontowanej nawierzchni:

-     do 5 cm     - 1 m²

-     do 10 cm   - 1 m²

-     do 15 cm   - 1 m²

6/  j.w lecz ze „ścieru asfaltowego” o grubości remontowanej nawierzchni:

-     do 5 cm    - 1 m²

- do 10 cm  - 1 m²

- do 15 cm  - 1 m²

7/ remontem nawierzchni drogi z płyt drogowych (płyty drogowe Zamawiającego) na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiału na odległość do 15 km.   -   za 1 m²

8/ wyrównanie nawierzchni drogi z profilowaniem spadków i zagęszczeniem walcem o ciężarze min. 3,5t wraz z dojazdem pracowników i sprzętu na odległość do 15 km, bez użycia materiałów.

9/ remontem nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk” grub. 6 cm, rozebraniem istniejącej nawierzchni, wykonaniem podsypki cem-piaskowej o grub. do 5 cm i ponownym ułożeniem rozebranej kostki z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odległość do 15 km.  -   za 1m²

10/   j.w lecz z ułożeniem kostki „polbruk” o grub. 8 cm.  – za 1m²

11/ j.w lecz z ułożeniem kostki nowej „polbruk” grub. 6 cm  - za 1m²

12/ j.w. lecz z ułożeniem kostki nowej „polbruk” grub. 8 cm  - za 1m²

13/  j.w lecz z płytek betonowych 35x35x5 cm z wykorzystaniem rozebranych płytek  - za 1 m²

14/ j.w. lecz z płytek betonowych 50x50x7 cm z wykorzystaniem rozebranych płytek – za 1 m²

15/ j.w. lecz z płytek betonowych 35x35x5 cm z wykorzystaniem nowych płytek  - za 1 m²

16/ j.w. lecz z płytek betonowych 50x50x7 cm z wykorzystaniem nowych płytek  - za 1m²

17/ j.w. lecz z kostki kamiennej rzędowej 17 cm na podbudowie betonowej grub. 10 cm – za 1 m²

18/ wymianie znaku drogowego wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.   – za 1 szt.

19/  j.w. lecz za wymianę tabliczki informacyjnej (np. F-8) lub innych tablic   - za 1szt.

20/ j.w. lecz za wymianę słupka stalowego ocynkowanego pod znak drogowy ø 70 mm  - za 1szt.

21/ j.w. lecz za ustawienie i rozebranie znaków drogowych i tablic informacyjnych przy wykonywaniu zmiany organizacji ruchu (np. „Święto Zmarłych”, „Boże Ciało”, „Policka 15” i.t.p) licząc za każdy znak, tablicę, zastawę.  – za 1 szt.

w/ wymianą żarówki w sygnalizatorze  świetlnym wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i materiałów na odl. do 3 km:

-  dolnym     -  1 szt.

-  górnym     -  1 szt.

22/ obsługą czasowej sygnalizacji świetlnej przy robotach na drodze (ruch wahadłowy) wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 5 km. - za 2 zestawy.

23/ ustawieniem i rozebraniem czasowej sygnalizacji świetlnej wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.   – za 2 zestawy.

24/ wykonaniem i montażem nowych barier ochronnych (przęsło 2,0x1,30 wraz ze słupkiem i rozstawem prętów w przęśle co 10 cm) wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.    -  za 1 kpl.

25/ j.w. lecz wymianie przęsła bariery ochronnej z materiału zamawiającego licząc za -  1 kpl.

26/ j.w lecz z rur Ø 70 mm  - za 1mb.

27/ j.w. lecz z materiały zamawiającego   -  za 1mb.

28/ uzupełnieniem malowania oznakowania poziomego ulic farbą akrylową białą z mikrocząsteczkami odblaskowymi (przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, pól martwych, krawężników itp.) wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km licząc    - za 1m²

29/ wymianą krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonowym wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.  -  za 1 mb.

30/ j. w. lecz wymianą obrzeży betonowych 6x20 cm   - za 1 mb.

31/ bieżące uzupełnianie brakujących i uszkodzonych (wraz z dojazdem pracowników, materiałem

i montażem):

- tablic przystankowych……………….1 szt.

- nazw przystanków……………………1 szt.

- numer linii autobusowej………………..1 szt.

32/ bieżące uzupełnianie brakujących rozkładów jazdy wynikające z ich dewastacji (wraz z dojazdem

pracowników, materiałem i montażem)………….1 szt.,

33/ bieżąca wymiana rozkładów jazdy spowodowana zmianą rozkładów jazdy (wraz z dojazdem

pracowników, materiałem i montażem)………………..1 szt.

34/ konserwacja bieżąca oraz okresowa wszystkich słupków – malowanie słupków i listew, wymianę

zniszczonych tablic przystankowych(wraz z dojazdem pracowników, materiałem i

montażem)……………...1  przystanek ,

35/ ustawienie słupków przystankowych z pełnym wyposażeniem o stałej lokalizacji (wraz z dojazdem

pracowników, materiałem i montażem) …………1kpl.,

36/ kontrolę stanu urządzeń przystankowych dwa razy w miesiącu ………………….1 miesiąc,

37/ Objazd tras komunikacyjnych celem dokonania wizji lokalnej w przypadku konieczności ustosunkowania

do wniosku pasażerów lub pracowników Urzędu Gminy ………….1 wyjazd

38/ Ustawienie słupków przystankowych z pełnym wyposażeniem na przystankach awaryjnych

i zastępczych (wraz z dojazdem pracowników, materiałem i montażem) ………….1 kpl

39/ Wszystkie roboty nieobjęte powyższym wykazem rozliczane będą wg indywidualnej wyceny na podstawie cenników SEKOCENBUD po uprzednim zatwierdzeniu przez zamawiającego.

Do oferty złożyć cenę ryczałtową netto za 1m2 , 1 mb, 1 kpl, 1 t, 1 szt ww. robót. Roboty  będą rozliczane powykonawczo na podstawie cen określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

45-23-31-20-6 - Roboty w zakresie remontu i budowy dróg.

45-11-12-00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty remontowe nawierzchni bitumicznych wynosi 36 miesięcy, pozostałych robót 12 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od  dnia 16.12.2010r. do dnia

30.l1.2011 roku.

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany

jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy

zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a/ następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta,

- wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik Nr 3 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego

konsorcjum.

b/ następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1,

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 2,

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 3,

- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226,

poz. 1817).

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją

niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą

w złotych polskich [ PLN ].

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania wiedzy i doświadczenia,

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i

ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

1). udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykazanie wykonania robót budowlanych-drogowych polegających na budowie lub przebudowie co najmniej trzech  zamówień publicznych obejmujących remont lub przebudowę drogi o nawierzchniach bitumicznych, z gruzu drobnowymiarowego, ze ścieru asfaltowego, z płyt drogowych o wymiarach 1,5m x 3m. oraz innych robót wymienionych w rozdziale 2 powyższej SIWZ.. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru robót, itp.

2). ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z

postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22

ust. 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykazanie wykonania robót budowlanych-drogowych polegających na budowie lub przebudowie co najmniej trzech  zamówień publicznych obejmujących remont lub przebudowę drogi o nawierzchniach bitumicznych, z gruzu drobnowymiarowego, ze ścieru asfaltowego, z płyt drogowych o wymiarach 1,5m x 3m. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru robót, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

4a. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować następującym sprzętem:

(który stanowi własność Wykonawcy, bądź przedstawić dokument na dzień składania ofert

potwierdzający zawarcie umowy wynajmu na n/w sprzęt).

- samochód samowyładowczy min. 6,0 t,

- samochód „termos” do przewozu masy bitumicznej min. 10,0 t,

- samochód do przewozu sprzęty pomocniczego,

- samochód do przewozu pracowników,

- samochód wyposażony w podnośnik i dźwig,

- piłę do cięcia asfalto-betonu,

- młot do wykuwania asfalto-betonu,

- agregat prądotwórczy,

- ubijarkę spalinową ręczną,

- frezarkę do asfalto-betonu samojezdną

-     koparko-ładowarką,

-     walcem drogowym o ciężarze min 3,5t,

- recykler do przerobu asfalto-betonu,

- skrapiarkę do asfalto-betonu,

4b.  Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować na terenie miasta Police odpowiednim zapleczem technicznym z łącznością telefoniczną gwarantującą, że po zgłoszeniu przez Zamawiającego lub służby porządkowe (Policja, Straż Miejska) jest gotowy do podjęcia działań w ciągu  10 minut od zgłoszenia.

5. Opłaconą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej,

będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez

ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej

SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium w wysokości 14.000 zł (słownie : czternaście tysięcy złotych) w terminie do dnia         9 grudnia 2010r.do godz. 930

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.

6 ustawy, tj.:

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Police nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886 prowadzony przez I/O PKO BP S.A. w Szczecinie, z oznaczeniem „Wadium przetargowe – Bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwacja ulic i dróg gminnych  na terenie gminy Police”.

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. St. Batorego 3, sekretariat pok. 30 lub dołączyć do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rozdział 13. Termin związania ofert

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako upływ terminu do składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- pisemnej,

- faksem (nr 91 431 18 69)

- drogą elektroniczną (adres: gkm1@ ug.police.pl )

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w art. 27 ust. 3 ustawy .

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) znak postępowania – GKM-D/5541-36/10

4. SIWZ można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: gkm1@ug.police.pl

5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art.38 ust.1 pkt 3ustawy.

Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: gkm 1@ug.police.pl

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.police.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 91 4311869).

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodującej  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

8. Dokonując rejestracji należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach

dotyczących niniejszego postępowania,

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

5) znak postępowania – GKM-D/5541-36/10

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest  Naczelnik

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach – Sebastian Staszkiewicz oraz inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach – Tomasz Kartanowicz tel. 91 43118 78 fax 91 43118 69, e-mail: : gkm1@ug.police.pl

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: URZĄD MIEJSKI W POLICACH

72-010 POLICE , UL. STEFANA BATOREGO NR 3

OFERTA NA WYKONANIE

„ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  9 grudnia 2010 r. godz. 1030

2. Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim,

b) w formie pisemnej.

6. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana

i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór

stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert

zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, sekretariat , pokój nr 30, w terminie do dnia 9 grudnia 2010 roku, godz. 1000

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego przy ul. Bankowej 18 pok. 201 dnia

9 grudnia 2010 roku, godz. 1030

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny

1. Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

- wykonania wszelkich prób i sprawdzeń przewidzianych w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zapewnienia przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót,

- dozoru placu budowy,

-  opłat z tytułu składania ziemi i gruzu na wysypisku śmieci.

2. Za ustalenia ilości robót odpowiada Zamawiający, a za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Uwaga: W przypadku błędów rachunkowych w sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysie

ofertowym lub w przypadku różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu ofertowego a

kwotą wpisaną do formularza oferty, Zamawiający przyjmie, bez względu na sposób obliczenia

przez Wykonawcę ceny ryczałtowej oferty, że prawidłowo podano cenę ryczałtową w formularzu oferty.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC = CN/COB x100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

KC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Każdy  rodzaj robót wymieniony w Rozdziale 2, punkt 1, SIWZ (od podpunktu „2” do „38” posiada wartość 2,62 pkt  a podpunkt „1” posiada wartość 3,06 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wybrana najkorzystniejsza cena ofertowa będzie stanowić sumę poszczególnych kryteriów składających się na najkorzystniejszą cenę za każdą jednostkę wymienioną w Rozdziale 2, punkt 1, SIWZ (od podpunktu „1” do „38”.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający postąpi zgodnie z art.91 ust.5 i 6 ustawy Pzp.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art.94 ustawy Pzp.

3. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki:

- strony umowy z oznaczeniem lidera,

- cel zawarcia umowy,

- okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu

zamówienia, gwarancji i rękojmi),

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania

przedmiotu zamówienia,

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania

przedmiotu zamówienia,

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

6. Zamawiający dodatkowo wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank I/O PKO BP S.A. w Szczecinie Nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GKM-D/5541-36/10”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

10. Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie tego przeglądu.

Rozdział 21. Inne informacje

Nie przewiduje się:

1. zawarcia umowy ramowej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

4. udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik Nr 2 Wzór oferty

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 1

UMOWA nr GKM-D/342/    /10

W dniu  …………….r. pomiędzy Gminą Police, z siedzibą w Policach przy

ul. Stefana Batorego 3, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………….. 	-  ……………………………………………………………………

a……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………..

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia  09.12.2010 r. został zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. :

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE, NAPRAWY CZĄSTKOWE, KONSERWACJA ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE".

§ 2

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych  oraz powierzonych przez

Zamawiającego za pomocą własnych urządzeń.

2 . Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej w

ofercie Wykonawcy.

3.  W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane związane z bieżącym

utrzymaniem dróg z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

4. Akceptacji Zamawiającego wymaga umowa zawierana pomiędzy Wykonawcą a

Podwykonawcą.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść

będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie

przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane

roboty budowlane bezpośrednio przez Zamawiającego.

5. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia

za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

6. W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego nastąpi:

a. zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą,

b. zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,

c. zmiana warunków umowy z podwykonawcą, oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu

lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom faktura VAT

Wykonawcy musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej

podwykonawcom.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom

należność wykazana w fakturze VAT za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana

zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego wraz z fakturą VAT dowodu

zapłacenia tych należności podwykonawcom. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia

podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury VAT

podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

9. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom,

do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót

wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone

przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia  -  16.12.2010r.

- termin zakończenia -   30.11.2011r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie brutto

wynosi……………………...zł (słownie……….……….)

2. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Fakturę VAT za miesiąc grudzień 2011r. należy złożyć do dnia 15 grudnia 2011r.

§ 5

Na podstawie art. 67 ust 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych i uzupełniających.

§ 6

1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy tj; …………. zł. (słownie:

…………………………..) Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie określonej

przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w dwóch etapach:

- 70 % wartości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót i uznaniu

robót za należycie wykonane.

- 30 % wartości zabezpieczenia – w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 7

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia i finansowania robót:

1) rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych remontów

dróg, ostatnia faktura częściowa będzie fakturą końcową,

2) do faktur częściowych, stanowiących rozliczenie finansowe między Zamawiającym

i Wykonawcą, Wykonawca dołączy oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego z adnotacją „bez zastrzeżeń”.

3) zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania

przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w pkt. 2.

§ 8

1. Strony postanawiają, że odbiory częściowe przedmiotu umowy będą dokonywane w terminie

7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru remontu poszczególnych dróg.

2. Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie dokonany w terminie

7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotowego remontu.

§ 9

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie Janusza Paszkowskiego zamieszkałego

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10/31 w Policach.

§ 10

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie trzech dni roboczych od podpisania umowy.

§ 11

1. Na wykonane roboty  związane z naprawą nawierzchni bitumicznych Wykonawca udziela

gwarancji na okres 36 m-cy, na pozostałe roboty na okres 12 m-cy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

a. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej,

b. ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (na

roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z

wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz

następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem

pojazdów mechanicznych),

c. zapewnienia przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót.

d. należytego zabezpieczenia terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiającego

3. Ponadto Wykonawca:

- oświadcza, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne

przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- obowiązany jest również przeprowadzić  szkolenie stanowiskowe w zakresie  bhp,

- ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

- zapewni nadzór budowlany w zakresie wykonywanych przez niego robót
wynikających  z niniejszej Umowy,

- ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem

- jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji niniejszej Umowy

4. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót remontowych, aż do chwili odbioru  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 12

1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót istnienia wad w przedmiocie zamówienia podpisany zostanie przez strony protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin do ich usunięcia. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót nastąpi po usunięciu wszystkich wad. W takim przypadku zastosowanie mają kary za opóźnienie, o których mowa w § 12.

Usunięcie wad nastąpi nieodpłatnie.

2.Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych wad. Kosztami tego faktu obciążony zostanie Wykonawca. Zlecenie wykonania prac, celem usunięcia stwierdzonych wad, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

§ 13

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy z powodu

okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, wynagrodzenie za roboty już wykonane

i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu

okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto określonego  w § 4  niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w

wykonaniu przedmiotu umowy, bądź za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy

odbiorze. Wysokość kary wynosi - 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary

umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.   Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 134

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić

od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy,

której odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń”.

4. Odstąpienie od umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia

swojej decyzji.

5. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, będzie możliwa tylko na warunkach i w zakresie

przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej:

a. Termin realizacji przedmiotu umowy:

- termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania  przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy.

b. Termin ważności zabezpieczeń należytego wykonania umowy:

- jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn określonych w pkt a) – dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

§ 15

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod

rozstrzygnięcie właściwemu sądowi w Szczecinie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 18

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                  Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR OFERTY

Zamawiający : Pieczęć wykonawcy

Gmina Police

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na BIEŻĄCE UTRZYMANIE, NAPRAWY CZĄSTKOWE, KONSERWACJA ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

1/ remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej, mieszanką mineralno-asfaltową na „zimno” wraz z dojazdem pracowników i transportem materiałów i sprzętu na  odl. do 15 km –  za 1 t,

2/ remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej, mieszanką mineralno-asfaltową na „gorąco” o remontowanej powierzchni w jednym miejscu do 5,0 m² wraz z dojazdem pracowników i sprzętu  na odl. do 15 km oraz  transportem mieszanki min-asf. na odl do 30 km – o grubości remontowanej nawierzchni:

- do 4 cm      - 1 t…………………………………………………..

- do 8 cm      - 1 t…………………………………………………..

- do 12 cm    - 1 t…………………………………………………..

3/ j.w lecz o remontowanej powierzchni w jednym miejscu powyżej 5,0 m²

-     do 4 cm      - 1m²…………………………………………………

-     do 8 cm      - 1 m²…………………………………………………

-     do 12 cm    - 1 m²…………………………………………………

4/ remontem nawierzchni drogi z kruszywa betonowego o frakcji 0,5 do 35mm z zagęszczeniem walcem o masie min 3,5t  cm wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i  transportem materiału do 15 km o grubości remontowanej nawierzchni:

-     do 5 cm     - 1 m²…………………………………………………

-     do 10 cm   - 1 m²…………………………………………………

-     do 15 cm   - 1 m²…………………………………………………

5/ remontem nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego, łamanego (granit) o frakcji 0,5 do 35mm z zagęszczeniem walcem o masie min 3,5t  cm wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i  transportem materiału do 15 km o grubości remontowanej nawierzchni:

-     do 5 cm     - 1 m²………………………………………………….

-     do 10 cm   - 1 m²………………………………………………….

-     do 15 cm   - 1 m²………………………………………………….

6/  j.w lecz ze „ścieru asfaltowego” o grubości remontowanej nawierzchni:

-     do 5 cm    - 1 m²

- do 10 cm  - 1 m²…………………………………………………….

- do 15 cm  - 1 m²…………………………………………………….

7/ remontem nawierzchni drogi z płyt drogowych (płyty drogowe Zamawiającego) na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiału na odległość do 15 km.   -   za 1 m²……………………………………………..

8/ wyrównanie nawierzchni drogi z profilowaniem spadków i zagęszczeniem walcem o ciężarze min. 3,5t wraz z dojazdem pracowników i sprzętu na odległość do 15 km, bez użycia materiałów.

9/ remontem nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk” grub. 6 cm, rozebraniem istniejącej nawierzchni, wykonaniem podsypki cem-piaskowej o grub. do 5 cm i ponownym ułożeniem rozebranej kostki z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odległość do 15 km.  -   za 1m²……………………………………………………………….

10/   j.w lecz z ułożeniem kostki „polbruk” o grub. 8 cm.  – za 1m²…………………………

11/ j.w lecz z ułożeniem kostki nowej „polbruk” grub. 6 cm  - za 1m²………………………

12/ j.w. lecz z ułożeniem kostki nowej „polbruk” grub. 8 cm  - za 1m²

13/  j.w lecz z płytek betonowych 35x35x5 cm z wykorzystaniem rozebranych płytek  -                 za 1 m²…………………………………………………………………………………………….

14/ j.w. lecz z płytek betonowych 50x50x7 cm z wykorzystaniem rozebranych płytek – za 1 m²

………………………………………………………………………………………………

15/ j.w. lecz z płytek betonowych 35x35x5 cm z wykorzystaniem nowych płytek  -                           za1 m²……………………………………………………………………………………………….

16/ j.w. lecz z płytek betonowych 50x50x7 cm z wykorzystaniem nowych płytek  -                      za 1m²……………………………………………………………………………………………….

17/ j.w. lecz z kostki kamiennej rzędowej 17 cm na podbudowie betonowej grub. 10 cm –                   za 1 m²………………………………………………………………………………………………

18/ wymianie znaku drogowego wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.   – za 1 szt…………………………………………………………..

19/  j.w. lecz za wymianę tabliczki informacyjnej (np. F-8) lub innych tablic   - za 1szt………………………………………………………………………………………………….

20/ j.w. lecz za wymianę słupka stalowego ocynkowanego pod znak drogowy ø 70 mm  - za 1szt. ………………………………………………………………………………………………………

21/ j.w. lecz za ustawienie i rozebranie znaków drogowych i tablic informacyjnych przy wykonywaniu zmiany organizacji ruchu (np. „Święto Zmarłych”, „Boże Ciało”, „Policka 15” i.t.p) licząc za każdy znak, tablicę, zastawę.  – za 1 szt…………………………………………….

w/ wymianą żarówki w sygnalizatorze  świetlnym wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i materiałów na odl. do 3 km:

-  dolnym     -  1 szt……………………………………………………..

-  górnym     -  1 szt……………………………………………………..

22/ obsługą czasowej sygnalizacji świetlnej przy robotach na drodze (ruch wahadłowy) wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 5 km. - za 2 zestawy……………………………………………………………………………………………...

23/ ustawieniem i rozebraniem czasowej sygnalizacji świetlnej wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.   – za 2 zestawy……………………………………………………………………………………………...

24/ wykonaniem i montażem nowych barier ochronnych (przęsło 2,0x1,30 wraz ze słupkiem i rozstawem prętów w przęśle co 10 cm) wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.    -  za 1 kpl………………………………………………………..

25/ j.w. lecz wymianie przęsła bariery ochronnej z materiału zamawiającego licząc za -  1 kpl.

26/ j.w lecz z rur Ø 70 mm  - za 1mb…………………………………………………………...

27/ j.w. lecz z materiały zamawiającego   -  za 1mb……………………………………………

28/ uzupełnieniem malowania oznakowania poziomego ulic farbą akrylową białą z mikrocząsteczkami odblaskowymi (przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, pól martwych, krawężników itp.) wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km licząc    - za 1m²………………………………………………………………………………..

29/ wymianą krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonowym wraz z dojazdem pracowników, sprzętu i transportem materiałów na odl. do 15 km.  -                       za 1 mb………………………………………………………………………………………………

30/ j. w. lecz wymianą obrzeży betonowych 6x20 cm   - za 1 mb………………………………….

31/ bieżące uzupełnianie brakujących i uszkodzonych (wraz z dojazdem pracowników, materiałem

i montażem):

- tablic przystankowych……………….1 szt.

- nazw przystanków……………………1 szt.

- numer linii autobusowej………………..1 szt.

32/ bieżące uzupełnianie brakujących rozkładów jazdy wynikające z ich dewastacji (wraz z dojazdem

pracowników, materiałem i montażem)………….1 szt.,

33/ bieżąca wymiana rozkładów jazdy spowodowana zmianą rozkładów jazdy (wraz z dojazdem

pracowników, materiałem i montażem)………………..1 szt.

34/ konserwacja bieżąca oraz okresowa wszystkich słupków – malowanie słupków i listew, wymianę

zniszczonych tablic przystankowych(wraz z dojazdem pracowników, materiałem i

montażem)……………...1  przystanek ,

35/ ustawienie słupków przystankowych z pełnym wyposażeniem o stałej lokalizacji (wraz z dojazdem

pracowników, materiałem i montażem) …………1kpl.,

36/ kontrolę stanu urządzeń przystankowych dwa razy w miesiącu ………………….1 miesiąc,

37/ Objazd tras komunikacyjnych celem dokonania wizji lokalnej w przypadku konieczności ustosunkowania

do wniosku pasażerów lub pracowników Urzędu Gminy ………….1 wyjazd

38/ Ustawienie słupków przystankowych z pełnym wyposażeniem na przystankach awaryjnych

i zastępczych (wraz z dojazdem pracowników, materiałem i montażem) ………….1 kpl

31/ Wszystkie roboty nieobjęte powyższym wykazem rozliczane będą wg indywidualnej wyceny na podstawie cenników Sekocenbud po uprzednim zatwierdzeniu przez zamawiającego.

Do oferty złożyć cenę ryczałtową netto za 1m2 , 1 mb, 1 kpl, 1 t, 1 szt ww. robót. Roboty  będą rozliczane powykonawczo na podstawie cen określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Każdy w/w rodzaj robót punkt 1, od podpunktu „2” do „38” posiada wartość 2,62 pkt. tylko podpunkt „1” posiada wartość 3,06 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty z tych złożonych ofert, która uzyska najwyższą suma punktów z wszystkich w/w robót.

Maksymalna suma uzyskanych punktów wynosi 100.

Do poszczególnych cen netto Zamawiający doliczy należny podatek VAT.

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w  terminie od 16.12.2010 do dnia 30.11.2011r.

2) akceptujemy warunki płatności;

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do

nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania

Zamówienia,

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) …..

b) …..

c) …..

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty (Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz

załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres WYKONAWCY :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

NIP .....................................................................................................................................................

REGON .............................................................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

............................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

............................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

............................................................................................................................................................

numer telefonu: ..........................................numer faksu: ..................................................................

e-mail .................................................................................................................................................

Na wykonane przez siebie roboty udzielam 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty remontowe nawierzchni bitumicznych, pozostałych robót 12 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego

............................, dn. ..........................2010 r                   ..........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3 do SIWZ

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

BIEŻĄCE UTRZYMANIE, NAPRAWY CZĄSTKOWE, KONSERWACJA ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH

SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM

STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA *

| LP. | Przedmiot zamówienia | Wartość Zamówienia | Powierzchnia/ długość drogi | Okres realizacji | Zamawiający Nazwa i adres oraz nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………….                                                  ………………………………………………………..

miejscowość, data                                                                           podpisy i pieczątki upoważnionych

przedstawicieli  Wykonawcy

- należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru końcowego robót).

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy…..........……..

Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na BIEŻĄCE UTRZYMANIE, NAPRAWY CZĄSTKOWE, KONSERWACJA ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.

........................., dn. .........................                                   ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki/

1    Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.