Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa OŚ.273.......2011 (WZÓR)

zawarta w dniu .......2011 r. w Policach pomiędzy Gminą Police, zwaną dalej Zamawiającym, z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................................

a

....................................................................................................................................................

zarejestrowaną w ........................................................................, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................................

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego pn. " Wykonanie i utrzymanie nasadzeń 
w konstrukcjach kwiatowych w mieście i gminie Police" w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2011 r.

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

1). wykonanie nasadzeń roślin w stojących konstrukcjach kwietnikowych (piramida) - 16 szt., zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

2). wykonanie nasadzeń roślin w donicach wiszących na słupach oświetleniowych - 22 szt., 
w tym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

3). wykonanie nasadzeń roślin w stojących donicach kwiatowych - 2 szt., zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

4). wykonanie nasadzeń roślin w stojących konstrukcjach kwiatowych "witaczach" - 2 szt., zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

5). zakup i transport roślin kwietnikowych w ilości .....szt., we wskazane miejsce przez Zamawiającego (Jasienica), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy, przyjętej przez Wykonawcę bez zastrzeżeń.

4. Wykonawca rozpoczyna prace będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest ..............................

6. Przy wykonywaniu umowy, przedstawiciel Zamawiającego będzie udzielał kierownikowi robót wiążących wskazówek, które na żądanie jednej ze stron będą potwierdzane na piśmie.

§ 2

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:

brutto: ................................zł (słownie: .....................................................................................).

2. Odbioru prac dokona przedstawiciel Zamawiającego. z czynności tych zostanie sporządzony protokół z adnotacją "bez uwag".

3. Należność za wykonaną pracę regulowana będzie na podstawie faktury, przelewem 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Do faktury Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy i protokół odbioru o którym mowa w ust. 2.

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy kosztorysu lub protokołu odbioru albo faktura nie będzie zgodna z kosztorysem lub protokołem odbioru, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury i wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robót istnienia wad w przedmiocie zamówienia podpisany zostanie przez strony protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót nastąpi po usunięciu wszystkich wad. Usunięcie wad nastąpi nieodpłatnie.

7. Nie usunięcie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych wad. Kosztami tego faktu obciążony zostanie Wykonawca. Zlecenie wykonania prac, celem usunięcia stwierdzonych wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

§ 3

1. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonywanie robót terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą 
i sztuką ogrodniczą oraz przepisami BHP i Ppoż.

2) wykonywanie robót należycie; kontrola realizacji przedmiotu umowy będzie prowadzona przez Zamawiającego i potwierdzana na piśmie (w formie protokołu) w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół kontroli, który będzie podstawą do obniżenia lub nie wypłacenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych.

3) wykonywanie prac zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wadliwego materiału roślinnego, usunięcie tego materiału oraz wymiana na nowy, wolny od wad nastąpi na koszt Wykonawcy, 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku niewykonania powyższych robót w terminie zastosowanie mają kary umowne odpowiednio jak w § 5 niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania robót  w wyznaczonym terminie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Ponadto Wykonawca:

a) oświadcza, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie 
w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

b) obowiązany jest również przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp,

c) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

d) zapewni właściwy nadzór w zakresie wykonywanych przez niego robót wykonywanych przez niego robót wynikających z niniejszej Umowy,

e) ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac i wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji niniejszej Umowy,

f) w sposób należyty zabezpieczy teren prowadzenia prac.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu robót na podstawie niniejszej Umowy.

§ 5

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) w każdym przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia.

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę kary, o której mowy w ust. 1.

3. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie przenosi wysokości szkody, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia naliczonych kar umownych oraz należności, o których mowa  w § 2 ust. 7 umowy.

§ 6

Komplet materiałów oraz sprzęt do wykonywania prac zabezpiecza Wykonawca.

§ 7

1. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego dochodzenia naliczonych kar umownych.

3. Rozwiązanie umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy będzie możliwa tylko na warunkach i w zakresie przewidzianym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej:

a) termin realizacji przedmiotu umowy:

- termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. "siły wyższej") np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy.

b) termin ważności zabezpieczeń należytego wykonania umowy:

- jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn określonych w pkt a) - dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

c) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych.

§ 9

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 10

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Załączniki do umowy:

-  załącznik nr 1: SIWZ

- załącznik nr 2: formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: