Załącznik nr 1

## data: ……………………

## FORMULARZ OFERTY

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72- 010 Police

- WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………………………

| Adres | … ……….. ……………………………. | ul. ………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Województwo …………………………… | Powiat…………………………….. |
|  | NIP …………………………………………. | REGON ………………………….. |
|  | Nr telefonu ……………………………… | Nr faxu …………………………… |

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach”, oferuję realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę ryczałtową, obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Cena oferty ……………………………………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………PLN) Cena oferty obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 192 z dnia 19 września 2007 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami)

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

- jestem związany ofertą przez 30 dni,

- akceptuję bez zastrzeżeń przedstawione w Rozdziale XVI SIWZ istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- wykonam zamówienie w terminie do 15 czerwca 2015 r.,

- udzielam  ........... letniej gwarancji i rekojmi, co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót,

- składam niniejszą ofertę:

- we własnym imieniu

- jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego Zamówienia, a Pełnomocnik (o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.1 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas (*),

- nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP informuję, że:

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (*)

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- - nie zamierzam powierzyć podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia

- następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (*)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.  ……………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………..

- Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.

.........................................................................                                                    -------------------------------------------

miejscowość,      data                                                pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu  ..................... w  Policach pomiędzy Gminą Police z siedzibą w Policach przy

ul. Stefana Batorego 3, w imieniu której działa:

..........................................................................

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a firmą

...........................................................................

z siedzibą w .....

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................

zawarta w rezultacie wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.

„Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach”na podstawie ustawy z dnia   29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013.907 – tekst jednolity ze zm.)

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający  zleca, a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania  zadanie pn.:

„Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach”

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- docieplenie stropodachu;

- wykonanie nowej hydroizolacji dachu;

- obróbka kominów z montażem nowych daszków kominowych;

- prace towarzyszące (wymianę wpustów stropowych odwodnienia dachu, wymiana obróbek

i opierzeń, demontaż masztów antenowych, demontaż i ponowny montaż instalacji

odgromowej)

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust.2 został szczegółowo określony w  dokumentacji

projektowej  pn.: ”Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – dach, ściany

piwnic (fundamentowe i cokołowe) opracowanej przez Pracownię Projektową „AS

ARCHITEKTURA” z siedzibą w Policach przy ul. Jesionowej 7.

4. Wykonawca zobowiązuje się  do  wykonania    przedmiotu umowy w zakresie określonym w  § 1

ust.2 zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy  technicznej.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą  własnych urządzeń.

6. Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą  posiadać  aprobaty,  atesty,  świadectwa  i

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w

dokumentacji technicznej oraz specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin realizacji

§ 2

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 15 czerwca 2015 r.

2.   Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się datę podpisania   protokołu     odbioru

końcowego robót.

- Realizacja   przedmiotu  umowy  będzie  przebiegała  według  zaplanowanego  przez Wykonawcę harmonogramu  robót  i  płatności (zał. nr 2).

4.  Zmiany    w    planowanym   harmonogramie   robót    i    płatności,   na   uzasadniony wniosek

Wykonawcy złożony na piśmie,  wymagają  akceptacji Zamawiającego.

5.  Zmiany  harmonogramu robót   i  płatności  nie  mogą  dotyczyć terminu zakończenia zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, ustala się w formie ryczałtu, którego definicję określa art.632 kodeksu cywilnego, w wysokości ceny oferty tj............................. zł (słownie: ................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nie doszacowanie,  pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszelkich prac i robót, choćby nie wskazanych wprost w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia celu, któremu służyć ma przedmiot umowy.

Warunki płatności

§ 4

1.  Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbędzie się na

podstawie faktur Wykonawcy w następujący sposób:

- płatności częściowe – w  odstępach  miesięcznych łącznie  do wysokości 90%  wynagrodzenia

umownego brutto

- płatność końcowa - po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze końcowym robót.

2.   Wysokość płatności częściowych, ustalana będzie na podstawie procentowego

zaawansowania poszczególnych  rodzajów  robót  wyszczególnionych w planowanym     harmonogramie robót i płatności.

- Załącznikiem  do    faktur    Wykonawcy   będzie   podpisany    przez   Inspektora   Nadzoru  oraz  przedstawiciela   Zamawiającego   protokół   potwierdzający   procentowe   zaawansowanie wykonania poszczególnych rodzajów robót.

- Wysokość płatności końcowej stanowić będzie pozostała część wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz, zawierający w swej treści informację o wysokości kwot należnych poszczególnym Podwykonawcom.

- Należność wykazana za roboty wykonane przez Podwykonawców, przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego oświadczenia Podwykonawcy, o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy, zaakceptowaną przez Wykonawcę.

- Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień zapłaty przyjęty zostanie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Udział podwykonawców

§ 5

- Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części zamówienia.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub jej zmiany wymagana jest akceptacja treści umowy przez Zamawiającego, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wymaga treść umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wyrażenie zgody na zatrudnienie Podwykonawcy stanowi dyskrecjonalną decyzję Zamawiającego i nie wymaga uzasadnienia, jednakże Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nastąpi:

- zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,

- zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy,

- zmiana warunków umowy z Podwykonawcą,

oraz  w  przypadku  nie uwzględnienia  sprzeciwu lub zastrzeżeń do treści umowy zgłoszonych

przez  Zamawiającego, Wykonawca  jest  zobowiązany do  zapłaty  kary umownej w wysokości

10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem przedmiotu umowy na zasadzie ryzyka.

Roboty dodatkowe

§ 6

- Ewentualne roboty dodatkowe mogą być wprowadzone przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty dodatkowe zostanie ustalona na podstawie szczegółowego kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Wykonanie  jakichkolwiek  prac  dodatkowych bez zachowania    procedury   opisanej   powyżej

zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty, Wykonawca wykona takie prace na swój koszt i

ryzyko.

Prawa i obowiązki stron

§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie, której przedmiot umowy

będzie realizowany w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia

umowy,

- dokonywanie odbiorów poszczególnych odcinków robót oraz odbioru końcowego,

- współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- terminowe dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej,

- ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (na roboty, obiekty,

budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem

robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, za szkody oraz następstwa

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych),

- należytego zabezpieczenia terenu budowy po jego przekazaniu przez Zamawiającego.

3. Ponadto Wykonawca:

- oświadczy, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy będą posiadać aktualne przeszkolenie

w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- obowiązany będzie również przeprowadzić  szkolenie stanowiskowe w zakresie  bhp,

- ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych

pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp,

- zapewni nadzór budowlany w zakresie wykonywanych przez niego robót wynikających  z

niniejszej Umowy,

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego, Wykonawca

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który zostanie przedłożony Zamawiającemu.

Odbiór robót

§ 8

1. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy podlegają odbiorom częściowym i odbiorowi

końcowemu.

2. Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót wchodzących

w zakres przedmiotu umowy.

3. Gotowość do odbioru końcowego, stwierdzona będzie przez Wykonawcę wpisem do dziennika

budowy, potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru końcowego

wykonanych robót, złożonym w siedzibie Zamawiającego.

4. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca powinien złożyć nie później niż 14

dni przed upływem terminu zakończenia robót wskazanego w umowie.

5. Wykonawca w terminie minimum 7 dni przed terminem złożenia wniosku o dokonanie odbioru

końcowego robót, przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, tj.:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach),

- kartę informacyjną – załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach),

- dziennik budowy z wpisami inspektorów nadzoru potwierdzającymi zakończenie wszystkich robót i gotowość do odbioru,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą (oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót, kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane, mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

- rysunki powykonawcze (kopie rysunków branży technologicznej, sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej z projektu budowlanego z naniesionymi wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane,

- wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla użytych materiałów i zastosowanych urządzeń,

- sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu, badania wody,

- dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wyszczególnieniem tych odpadów,

- dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu nadających się do wbudowania materiałów rozbiórkowych i zdemontowanych urządzeń,

- protokoły sprawdzeń urządzeń, z pomiaru rezystancji uziemienia, ze sprawdzenia skuteczności ochrony pomiarowej, z pomiaru rezystancji izolacji, z pomiaru wyłączników różnicowo-prądowych, z prób szczelności, z prób betonu,

- wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń,

- protokoły przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń,

- wykaz przekazanych instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu,

- protokoły z przekazania instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo nie uwzględnienia wniosku  Wykonawcy  o  dokonanie

odbioru końcowego  robót,  jeżeli  przedłożona  dokumentacja odbiorową nie będzie kompletna.

W takim wypadku  powstrzymanie  się  Zamawiającego  z  przystąpieniem  do   czynności

odbiorowych nie będzie  uważane za opóźnienie  lub  zwłokę  Zamawiającego   w

wykonaniu     obowiązków wynikających z umowy.

7. Zamawiający w  celu  przeprowadzenia  odbioru  końcowego  robót powoła  komisję   odbiorową

(m.in. kierownik budowy,  inspektorzy  nadzoru,  przedstawiciel  Zamawiającego i  Użytkownika,

projektant,  niezależni   specjaliści   o      odpowiednich   kwalifikacjach  i   doświadczeniu)   oraz

przystąpi      do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia w  toku czynności odbiorowych, że roboty nie   zostały    zakończone

zgodnie z zakresem wskazanym w opisie  przedmiotu umowy,  Zamawiający  zastrzega    sobie

prawo ich przerwania. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zakończeniu przez Wykonawcę wszelkich robót objętych umową. Przerwanie czynności odbiorowych w przypadku określonym powyżej nie będzie uważane za opróżnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i  usuwalnych  w

przedmiocie umowy, podpisany zostanie protokół wskazujący stwierdzone wady oraz   termin do

ich usunięcia nie dłuższy jednak  niż  14 dni. Usunięcie wad  nastąpi nieodpłatnie, a podpisanie

protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wszystkich wad.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i

nieusuwalnych  w   przedmiocie  zamówienia,  Zamawiającemu  odmówi  podpisania  protokołu

odbioru, zaś Wykonawca zobowiązany będzie do  ponownego  wykonania  przedmiotu  umowy.

Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi niezależnie od wysokości    związanych z  tym

kosztów. Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i usuwalnych w

przedmiocie    zamówienia,    podpisany    zostanie   protokół  odbioru  końcowego     wskazujący

stwierdzone wady  oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i nieusuwalnych

w    przedmiocie  zamówienia     Zamawiającemu    przysługuje  uprawnienie  do proporcjonalnego

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu istnienia wad.

13. Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w pkt 9 i 11. uprawnia Zamawiającego do zlecenia

innemu  podmiotowi  wykonania prac,  których  celem  będzie  usunięcie    stwierdzonych wad.

Kosztami   tego   faktu  obciążony    zostanie  Wykonawca. Zlecenie   wykonania  prac,  celem

usunięcia stwierdzonych  wad, nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku  zapłaty  naliczonych kar

umownych.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 9

1. Wykonawca    udziela    Zamawiającemu ............. letniej   gwarancji     i     rękojmi,  co   do   jakości  wykonanych robót, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W celu formalnego  potwierdzenia  udzielenia  gwarancji  Wykonawca,  przed  podpisaniem  przez

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu kartę gwarancji

jakości wykonanych robót zawierającą następujące informacje:

  - dane (nazwa  i  adres) zamawiającego i wykonawcy,

  - nazwę zadania obejmującego roboty stanowiące przedmiot gwarancji,

  - nr umowy, na podstawie której ww. roboty wykonano,

  - datę odbioru końcowego,

  - okres obowiązywania gwarancji,

  - warunki gwarancji.

3. Warunki gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że objęty kartą  gwarancyjną    przedmiot    gwarancji    został    wykonany

zgodnie  z  umową,   dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  wykonania  i   odbioru robót    oraz

zasadami wiedzy  technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

-  Do karty gwarancyjnej Wykonawca    dołącza     aprobaty     techniczne      wyrobów,   świadectwa

dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz instrukcje obsługi urządzeń  zawierające zakres i sposób

prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych  w czasie i po upływie  okresu

gwarancji. Do konserwacji zobowiązany jest Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność     z    tytułu    gwarancji    jakości    za   wady     fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego   usuwania     ujawnionych

wad w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, a w przypadku wad

uniemożliwiających użytkowanie zgodne z obowiązującymi przepisami  –  niezwłocznie.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części  robót

na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości  wady powstałe na skutek siły    wyższej

lub normalnego zużycia bądź szkód wynikłych z winy    zamawiającego  oraz  z      normalnego

zużycia technicznego pomieszczeń.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia

zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w   dniu   odbioru        dokumentacji

powykonawczej i protokołu odbioru oraz protokołów komisyjnych przeglądów technicznych

sporządzonych w okresie gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,  które   spowodował w czasie prac

nad usuwaniem wad.

- Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za

wady robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości    5% ceny oferty tj. ....................    .....     (słownie:...........  ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez zamawiającego za należycie wykonany, kwota zabezpieczenia zostanie zmniejszona do 30 %  wartości zabezpieczenia, tj. do kwoty ...........(słownie: ............) i stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Zwrot pozostałego zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i będzie poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w trakcie przeglądu.

Kary umowne

§ 11

1.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia   umownego

brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu umownego    terminu  zakończenia     robót,

- za opóźnienie w  usunięciu wad     stwierdzonych  podczas odbioru końcowego w      wysokości

0,1 % wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony   od  upływu  terminu

wyznaczonego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w   wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia  liczony od  upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca nie  może się zwolnić z obowiązku  wykonania zobowiązania  poprzez    zapłatę   kar

umownych.

3. Kary  umowne,   o  których   mowa  w  ust.1  zostaną  potracone  z    należnego    wynagrodzenia

Wykonawcy.

4. Zamawiający    zapłaci    Wykonawcy  kary umowne z tytułu    odstąpienia od umowy z   przyczyn

zależnych    od    Zamawiającego  w     wysokości 10%   wynagrodzenia    umownego         brutto

5. Zamawiający    zastrzega   sobie     prawo dochodzenia         odszkodowania       uzupełniającego

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość rzeczywistej szkody jest większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak również w przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności Wykonawcy w formie kar umownych.

Rozwiązanie umowy

§ 12

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym,   w   przypadku nie wywiązania się

lub    nienależytego  wywiązania      się   przez    Wykonawcę  z   jej  warunków.

2. Oprócz   przypadków  określonych  w   Kodeksie  cywilnym Zamawiający   może      odstąpić  od

umowy,   w  razie wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy

nie   leży  w   interesie   publicznym, czego  nie    można   było  przewidzieć   w    chwili zawarcia

umowy. W takim   przypadku odstąpienie  od  umowy powinno  nastąpić  w  terminie  30  dni  od

powzięcia wiadomości    o powyższych okolicznościach.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy   lub  rozwiązania  jej  Wykonawca  będzie  mógł    żądać

wynagrodzenia  jedynie  za część  umowy  wykonaną  do  dnia  ustania  obowiązywania umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strona odstępująca od umowy zobligowana będzie do podania pisemnego uzasadnienia swojej

decyzji.

Przedstawiciele stron

§ 13

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest

3. Wszelkie oświadczenia wskazanych powyżej przedstawicieli stron nie stanowią zmiany umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany  postanowień zawartej  umowy w   stosunku do treści

oferty   na   podstawie, której   dokonano  wyboru  Wykonawcy,  pod następującymi  warunkami:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących

okoliczności:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez

Zamawiającego, uniemożliwiających wykonywanie robót,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,

- zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji na wniosek Zamawiającego,

- w razie konieczności  działań zmierzających     do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

- w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron,    po dacie zawarcia umowy, o charakterze

działania siły wyższej,

2)  Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia  w   przypadku zmiany stawki   podatku VAT

dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi

obejmować tylko część należną za  roboty  wykonane  po  dniu  wejścia w życie   przepisów

zmieniających stawkę podatku VAT.

3)  Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub robót w przypadku zaistnienia jednej

z następujących okoliczności:

- nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków ,

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- jeżeli zmiana jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmian ilościowych zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie cenie ryczałtowej w wyniku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

- Z przyczyn określonych w pkt. 10.1 dopuszczalna będzie także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

- Zmiana treści umowy wymagała będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   W   sprawach  nie  uregulowanych   niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego,  Prawa  budowlanego  oraz  ustawy  z   dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa   zamówień

publicznych.

3.   Spory  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod    rozstrzygnięcie  Sądu

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

5.   Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- formularz oferty,

- planowany harmonogram robót i płatności,

Zamawiający:						                            Wykonawca: